Утверждена

постановлением администрации

Киренского муниципального округа

от 16 декабря 2025 г.  № 741 с внесением изменений от 28.01.2026 г. № 117, от 03.07.2026 г. № 902

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 Г., НА 2026-2028 ГГ.»

Киренск, 2025 год

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

««ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 Г., НА 2026-2028 ГГ.»

| Наименование муниципальной программы | «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1января 2017 г., на 2026-2028 гг.» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | ##### Отдел капитального строительства администрации Киренского муниципального округа |
| ##### Соисполнители муниципальной программы | ##### Нет |
| ##### Участники муниципальной программы | ##### Отсутствуют |
| ##### Цель муниципальной программы | ##### Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Киренского муниципального округа |
| ##### Задачи муниципальной программы | Создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации |
| ##### Сроки реализации муниципальной программы | ##### 2026-2028 гг. |
| Целевые показатели муниципальной программы | - Количество переселенных граждан из АЖФ (человек). - Площадь расселенного АЖФ (кв. м.). |
| Подпрограммы муниципальной программы | ##### Нет |
| Основные мероприятия муниципальной программы | Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | На реализацию мероприятий потребуется 847 439,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 – 523 179,1 тыс. руб.; 2027 – 324 179,2 тыс. руб.; 2028 - 0,000 тыс. руб. За счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий потребуется 248 151,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 – 248 151,2 тыс. руб.; 2027 – 0,000 тыс. руб.; 2028 - 0,000 тыс. руб. За счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий потребуется 552 157,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 – 254 179,1 тыс. руб.; 2027 – 297 978,1 тыс. руб.; 2028 - 0,000 тыс. руб. За счет средств местного бюджета на реализацию мероприятий 47 131,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 2026 – 20 930,4 тыс. руб.; 2027 - 26 201,1 тыс. руб.; 2028 - 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - Увеличение количества переселенных граждан из АЖФ до 712 человек. - Увеличение площади расселенного АЖФ до 15 178,02 кв. м. |

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Жилищная проблема остается одной из наиболее актуальных в социальной сфере Киренского муниципального округа. В настоящее время дефицит жилых помещений в Киренском муниципальном округе усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Такой жилищный фонд негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию. Проживание в нем понижает социальный статус гражданина, не дает возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийном жилищном фонде практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и сужает возможности их использования.

Объем аварийного жилищного фонда, который необходимо расселить на территории Киренского муниципального округа в соответствии с Перечнем аварийных многоквартирных домов, подлежащих сносу, представленным в приложении 3 к Программе (далее – аварийный жилищный фонд), составляет 15 178,02 кв. м.

Масштабы проблемы велики, поскольку в период переходной экономики произошел спад как в строительстве новых жилых помещений, так и 
в поддержании в пригодном для проживания состоянии существующего жилищного фонда.

Наличие аварийного жилищного фонда повышает социальную напряженность в обществе, ухудшает качество предоставляемых коммунальных услуг, сдерживает развитие инфраструктуры, создает потенциальную угрозу безопасности и комфортности проживания граждан.

Однако решение жилищной проблемы граждан не заканчивается только переселением из аварийного жилого дома в другое жилое помещение. Важно заменить существующий аварийный жилищный фонд новым, соответствующим стандартам качества жилищного фонда.

На государственном уровне продолжается реализация мер по стимулированию развития рынка жилищного строительства. К указанным мерам относится реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с участием средств публично-правовой компании «Фонд развития территорий» (далее Фонд).

# Аварийный жилищный фонд расселяется во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (далее – Указ Президента Российской Федерации).

# В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185 – ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Федеральный закон № 185-ФЗ. Муниципальная программа утверждается на период до 31 декабря 2028 года.

Раннее по данному направлению на территории Киренского городского поселения реализовалась муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального образования, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» (далее – Программа). Целью программы являлось обеспечение жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, и ликвидации существующего аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.

В процессе достижения поставленной цели в 2019 - 2025 годах была решена задача по обеспечению жильем граждан, проживающих в домах, признанных непригодными для проживания, осуществляемая путем строительства и (или) приобретения, реконструкции жилых помещений для переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, а также путем предоставления возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения аварийного жилищного фонда в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

За период действия муниципальной программы с 2019-2025 гг. в Киренском муниципальном образовании проведен большой объем работы: в рамках программы расселены и снесены 12 многоквартирных домов признанных аварийными до 1 января 2017 года, общей площадью 3 728,3 кв. м., с общим количеством переселенных граждан - 257 человек.

В Алексеевском муниципальном образовании в период действия муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Алексеевского муниципального образования, признанного таковым до 1 января 2017 года, на 2019-2025 годы» расселены и снесены 4 многоквартирных дома общей площадью 1 706,4 кв. м., с общим количеством переселенных граждан – 64 человека.

На территории остальных муниципальных образований Киренского района переселение из аварийного жилищного фонда не проводилось.

Региональная адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» прекратила свое действие. Постановлением правительства Иркутской области № 763-пп от 19.09.2025 г. утверждена регионально адресная программа Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах». Соответственно, в связи с утверждением новой Региональной программы, и с образованием с 1 мая 2025 года Киренского муниципального округа муниципальная программа закрыта досрочно. На основании вышеизложенного возникла необходимость разработки новой муниципальной программы.

# Настоящая муниципальная программа разработана в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации  от 20 августа 2022 года № 1469 «Об утверждении Правил предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда» (далее – Правила) и с учетом  методических рекомендаций по формированию субъектами Российской Федерации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11 ноября 2021 года № 817/пр. (далее – Методические рекомендации).

## Формирование приложений 3-6 к настоящей программе осуществляется в автоматизированной информационной системе публично-правовой компании «Фонд развития территории» по результатам проведения отбора в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, являющимся приложением 2 государственной программы Иркутской области «Доступное жилье», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1008-пп. (далее соответственно – Порядок, Система).

РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ,
 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ

Целью данной муниципальной программы является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда Киренского муниципального округа.

Задачей данной муниципальной программы является создание постоянно действующих механизмов переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, обеспечивающих соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.

Целевые показатели устанавливаются региональной адресной программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» и выгружаются с автоматизированной информационной системы публично-правовой компании «Фонд развития территории».

Целевыми показателями муниципальной программы являются:

- Количество переселенных граждан из АЖФ.

- Площадь расселенного АЖФ.

Сведения о составе и значениях целевых показателей представлены в приложение № 1, в приложение № 6 указываются планируемые показатели реализации муниципальной программы, выгруженные с автоматизированной информационной системы публично-правовой компании «Фонд развития территории».

Программа рассчитана на три года с 2026 по 2028 гг.

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ВЫДЕЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММ.

Выделение подпрограмм в данной муниципальной программе не предусмотрено.

Основное мероприятие – переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда.

Перечень основных мероприятий отражен в приложении 2.

Расселение граждан будет осуществляться согласно приложению 4, 5 по этапам. Приложения предусмотрены региональной адресной программой Иркутской области «Переселение граждан, проживающих на территории Иркутской области, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года, в 2025-2028 годах» и выгружаются с автоматизированной информационной системы публично-правовой компании «Фонд развития территории».

РАЗДЕЛ 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

На реализацию мероприятий потребуется 847 439,9 тыс. рублей

За счет средств федерального бюджета 248 151,2 тыс. рублей.

За счет средств областного бюджета 552 157,2 тыс. рублей.

За счет средств местного бюджета 47 131,5 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение программы в целом, а также по годам реализации программы и источникам финансирования приводится в приложении 2 к программе.

## Средства Фонда, областного бюджета, средства местного бюджета могут расходоваться на:

- выплату гражданам, в чьей собственности находится жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения в соответствии в Жилищным кодексом Российской Федерации;

- строительство многоквартирных домов, приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, строительство, приобретение домов блокированной застройки, строительство индивидуальных жилых домов по проектам, отобранным в соответствии с методикой, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, а также приобретение таких индивидуальных жилых домов, в том числе для целей последующего предоставления гражданам жилых помещений по договору социального найма, или договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования, или договору найма жилого  помещения маневренного фонда в связи с переселением из аварийного жилищного фонда, или договору мены с собственником жилого помещения аварийного жилищного фонда;

- предоставление субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территории жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, по передаче данных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность, по уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем 25 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных во всех многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра. Предоставление субсидии в размере от 25 до 100 процентов указанной нормативной стоимости переселения осуществляется по решению Правительства Российской Федерации в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 2021 года N 846 "Об определении случаев предоставления субсидий лицам, заключившим договоры о комплексном развитии территорий жилой застройки в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, на возмещение или оплату расходов на выполнение обязательств по созданию либо приобретению жилых помещений для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, передаче указанных жилых помещений в государственную или муниципальную собственность и уплате возмещения за изымаемые жилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в целях реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки в размере от 25 до 100 процентов нормативной стоимости переселения";

- предоставление субсидии юридическому лицу, созданному субъектом Российской Федерации и обеспечивающему реализацию решения о комплексном развитии территории, на оплату расходов, указанных в абзаце шестом настоящего раздела, в размере до 100 процентов нормативной стоимости переселения, рассчитанной как произведение общей площади жилых помещений, расположенных в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, включенных в решение о комплексном развитии территории жилой застройки, и нормативной стоимости квадратного метра;

- приведение жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан. При этом за счет финансовой поддержки средств Фонда может оплачиваться часть стоимости проведения работ в указанных целях, не превышающая величину, рассчитанную как произведение общей площади жилого помещения на 25 процентов нормативной стоимости квадратного метра;

- возмещение расходов, понесенных бюджетом Иркутской области на реализацию принятых после 1 января 2019 года региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на направления, указанные в абзацах настоящего раздела.

## Средства Фонда и областного бюджета предоставляются при наличие обязательства Киренского муниципального округа обеспечить непредставление и неиспользование земельных участков, на которых располагались многоквартирные дома, общая площадь аварийного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете лимита предоставления финансовой поддержки, в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов, объектов транспортной инфраструктуры, общественных парковок, строительства многоквартирных домов, а также земельных участков в населенных пунктах, численность населения которых не превышает 30 тыс. человек, в целях, отличных от целей индивидуального жилищного строительства, в случаях предоставления земельных участков гражданам в соответствии с подпунктами 6 и 7 статьи 39.5 и подпунктами 6 и 7 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации. Данное условие не применяется к земельным участкам, на которых располагались указанные многоквартирные дома, если переселение граждан из таких многоквартирных домов осуществлялось в рамках реализации решения о комплексном развитии территории жилой застройки, и земельным участкам под многоквартирными домами, входящими в состав аварийного жилищного фонда, жилые помещения в которых были расселены с использованием финансовой поддержки за счет средств Фонда, включенным в решение о комплексном развитии территории жилой застройки.

РАЗДЕЛ 5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидаемые конечные результаты программы, цель и задачи муниципальной программы будут достигнуты путем реализации мероприятий программы.

Министерство осуществляет мониторинг реализации Программы путем сбора и анализа отчетности о ходе реализации мероприятий.

Фонд осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы, а также выполнения предусмотренных Федеральным законом № 185-ФЗ условий предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда.

Администрация Киренского муниципального округа представляет Министерству отчетность о ходе реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии со сроками и формами отчетности, установленными соглашением о предоставлении субсидии.

Координацию исполнения муниципальной программы осуществляет Министерство.

Контроль за исполнением муниципальной программы осуществляется в установленном законодательством порядке, в том числе Фондом.

Финансовый контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Министерство в установленные сроки формирует и представляет в Фонд:

1. Отчеты о ходе реализации муниципальной программы.

2.Отчет о расходовании средств Фонда за отчетный период.

По итогу реализации муниципальной программы   будут расселены и снесены 33 многоквартирных домов площадью 15 178,02 кв. м., 385 квартир. Количество расселенных граждан из аварийного жилищного фонда составит 712 человек.

|  | ## Приложение 1 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1января 2017 г., на 2026-2028 гг.» |
| --- | --- |

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 Г., НА 2026-2028 ГГ.»

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | отчетный год, 2024 | текущий год (оценка) | Значения целевых показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Первый год действия программы 2026 | Второй год действия программы 2027 | Третий год действия программы 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 Г., НА 2026-2028 ГГ.» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество переселенных граждан из АЖФ | человек в год | 0 | 0 | 328 | 384 | 0 |
| 2 | Площадь расселенного АЖФ | кв. м. в год | 0,00 | 0,00 | 6 976,81 | 8 201,21 | 0,00 |

|  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1января 2017 г., на 2026-2028 гг.» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РРЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА, ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 Г., НА 2026-2028 ГГ.» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 15 |
| Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1января 2017 г., на 2026-2028 гг.» | всего, в том числе: | всего | 254 179,1 | 324 179,2 | 0,0 | 578 358,3 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 254 179,1 | 297 978,1 | 0,0 | 552 157,2 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 26 201,1 | 0,0 | 26 201,1 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Ответственный исполнитель: Отдел капитального строительства администрации Киренского муниципального окурга (далее - Отдел) | всего | 254 179,1 | 324 179,2 | 0,0 | 578 358,3 |
|  |  | ОБ | 254 179,1 | 297 978,1 | 0,0 | 552 157,2 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 26 201,1 | 0,0 | 26 201,1 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда | Отдел | всего | 254 179,1 | 324 179,2 | 0,0 | 578 358,3 |
|  |  | ОБ | 254 179,1 | 297 978,1 | 0,0 | 552 157,2 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 26 201,1 | 0,0 | 26 201,1 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3
к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории

Киренского муниципального  округа, из аварийного жилищного фонда, признанного

таковым после 1января 2017 г., на 2026-2028 гг.»

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными после 1 января 2017 года

| № п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода в эксплуатацию | Дата признания аварийным/ограниченно работоспособным | Сведения о жилищном фонде, подлежащем расселению |  | Планируемая дата окончания переселения граждан | Площадь застройки дома | Информация о формировании земельного участка под домом |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
|  |  |  | год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Итого по Киренский муниципальный округу |  |  | X | X | 15178,02 | 712 | X | 10 940,00 | 58 526,80 | X | X |
| 1 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Косыгина, д. 12 | 1970 | 02.07.2020 | 331,10 | 18 | 31.12.2026 | 210,00 | 1 318,00 | 38:09:011501:15 | сформирован под одним домом |
| 2 | Киренск | г. Киренск, мкр. Авиагородок, ул. П. Осипенко, д. 33 | 1935 | 02.07.2020 | 269,00 | 13 | 31.12.2026 | 200,00 | 1 020,00 | 38:09:010801:8 | сформирован под одним домом |
| 3 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 1 | 1969 | 02.07.2020 | 515,10 | 24 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:3 | сформирован под одним домом |
| 4 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 2 | 1970 | 02.07.2020 | 352,50 | 24 | 31.12.2026 | 290,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:4 | сформирован под одним домом |
| 5 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 3 | 1969 | 02.07.2020. | 511,80 | 24 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:21 | сформирован под одним домом |
| 6 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 4 | 1969 | 02.07.2020 | 515,10 | 19 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:18 | сформирован под одним домом |
| 7 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 | 1969 | 02.07.2020 | 512,30 | 26 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:1 | сформирован под одним домом |
| 8 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 6 | 1970 | 02.07.2020 | 521,51 | 25 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:10 | сформирован под одним домом |
| 9 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 35 | 1969 | 02.07.2020 | 515,30 | 21 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:5 | сформирован под одним домом |
| 10 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 37 | 1971 | 02.07.2020 | 529,70 | 28 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:38 | сформирован под одним домом |
| 11 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 39 | 1971 | 02.07.2020 | 525,20 | 14 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:15 | сформирован под одним домом |
| 12 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Сибирская, д. 41 | 1970 | 02.07.2020 | 517,20 | 35 | 31.12.2026 | 340,00 | 1 800,00 | - | не сформирован |
| 13 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Зайцева, д. 8 | 1881 | 14.07.2021 | 211,40 | 9 | 31.12.2026 | 130,00 | 544,00 | 38:09:011505:8 | сформирован под одним домом |
| 14 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Заречная, д. 8 | 1966 | 02.08.2021 | 332,80 | 14 | 31.12.2026 | 340,00 | 900,00 | 38:09:010311:2 | сформирован под одним домом |
| 15 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Коммунистическая, д. 3 | 1913 | 02.08.2021 | 190,90 | 10 | 31.12.2026 | 160,00 | 574,00 | 38:09:011505:22 | сформирован под одним домом |
| 16 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Наумова, д. 31 | 1954 | 02.08.2021 | 66,20 | 2 | 31.12.2026 | 170,00 | 1 437,00 | 38:09:010304:7 | сформирован под одним домом |
| 17 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Ленрабочих, д. 19 | 1964 | 14.07.2021 | 458,70 | 20 | 31.12.2026 | 340,00 | 2 384,00 | 38:09:011503:11 | сформирован под одним домом |
| 18 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Комарова, д. 65 | 1968 | 14.07.2021 | 101,00 | 2 | 31.12.2026 | 280,00 | 808,00 | 38:09:011515:13 | сформирован под одним домом |
| 19 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Красноштанова, д. 3 | 1969 | 25.07.2022 | 647,20 | 39 | 31.12.2027 | 960,00 | 4 259,00 | 38:09:011516:119 | сформирован под одним домом |
| 20 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Строителей, д. 1 | 1968 | 02.07.2020 | 520,60 | 27 | 31.12.2027 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:26 | сформирован под одним домом |
| 21 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Строителей, д. 2 | 1968 | 02.07.2020 | 515,60 | 19 | 31.12.2027 | 340,00 | 1 800,00 | 38:09:010311:33 | сформирован под одним домом |
| 22 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Советская, д. 11 | 1981 | 14.07.2021 | 561,00 | 24 | 31.12.2027 | 290,00 | 1 819,00 | 38:09:011509:8 | сформирован под одним домом |
| 23 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Комарова, д. 63 А | 1973 | 14.07.2021 | 522,60 | 23 | 31.12.2027 | 340,00 | 2 483,00 | - | не сформирован |
| 24 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Воронинская, д. 7 А | 1973 | 14.07.2021 | 738,91 | 35 | 31.12.2027 | 520,00 | 2 549,00 | - | не сформирован |
| 25 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Матросова, д. 3 А | 1973 | 14.07.2021 | 502,50 | 24 | 31.12.2027 | 260,00 | 3 128,00 | 38:09:010301:8 | сформирован под одним домом |
| 26 | Киренск | г. Киренск, мкр. Мельничный, ул. Матросова, д. 5 А | 1972 | 14.07.2021 | 502,80 | 20 | 31.12.2027 | 260,00 | 3 128,00 | 38:09:010301:5 | сформирован под одним домом |
| 27 | Киренск | г. Киренск, мкр. Балахня, кв-л Водников, д. 5 | 1977 | 14.07.2021 | 507,80 | 23 | 31.12.2027 | 320,00 | 1 500,00 | 38:09:011405:6 | сформирован под одним домом |
| 28 | Киренск | г. Киренск, мкр. Балахня, кв-л Водников, д. 8 | 1979 | 14.07.2021 | 393,90 | 17 | 31.12.2027 | 310,00 | 1 620,00 | 38:09:011405:13 | сформирован под одним домом |
| 29 | Киренск | г. Киренск, мкр. Балахня, кв-л Водников, д. 10 | 1980 | 14.07.2021 | 1064,00 | 51 | 31.12.2027 | 730,00 | 1 856,00 | 38:09:011405:1 | сформирован под одним домом |
| 30 | Киренск | г. Киренск, мкр. Авиагородок, ул. Гастелло, д. 1 | 1963 | 14.07.2021 | 511,00 | 28 | 31.12.2027 | 260,00 | 2 499,80 | 38:09:010802:26 | сформирован под одним домом |
| 31 | Киренск | г. Киренск, мкр. Авиагородок, ул. П. Осипенко, д. 26 | 1935 | 02.08.2021 | 427,80 | 17 | 31.12.2027 | 310,00 | 2 300,00 | 38:09:010802:15 | сформирован под одним домом |
| 32 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Пионерская, д. 12 | 1962 | 02.08.2021 | 342,80 | 22 | 31.12.2027 | 220,00 | 800,00 | 38:09:011510:25 | сформирован под одним домом |
| 33 | Киренск | г. Киренск, мкр. Центральный, ул. Ленина, д. 33 | 1930 | 02.08.2021 | 442,70 | 15 | 31.12.2027 | 300,00 | 0,00 | - | не сформирован |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г., на 2026-2028 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАНОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА, ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | всего | в том числе |  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  | дальнейшее использование приобретенных |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (построенных) жилых помещений |  |  |  |
|  |  |  |  |  | выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий |  |  |  | договоры о комплексном развитии территории |  | переселение в свободный жилищный фонд | приведение жилых помещений свободного жилищного фонда в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан |  |  |  | строительство домов |  | приобретение жилых помещений у застройщиков |  |  |  | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками |  | приведение приобретенных жилых помещений в состояние, пригодное для постоянного проживания граждан | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в строящихся домах |  | в домах, введенных в эксплуатацию |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение | расселяемая площадь | стоимость | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь |
|  |  | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т. ч.: | 15178,02 | 578358300,00 | 11763,01 | 11763,01 | 578358300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3415,01 | 3415,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3415,01 | 0,00 | 0,00 | 3415,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2025-2026 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Итого по городу Киренск | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2026-2027 годов | 6976,81 | 254179100,00 | 5586,71 | 5586,71 | 254179100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,10 | 1390,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,10 | 0,00 | 0,00 | 1390,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Итого по городу Киренск | 6976,81 | 254179100,00 | 5586,71 | 5586,71 | 254179100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,10 | 1390,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1390,10 | 0,00 | 0,00 | 1390,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2027-2028 годов | 8201,21 | 324179200,00 | 6176,30 | 6176,30 | 324179200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024,91 | 2024,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024,91 | 0,00 | 0,00 | 2024,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Итого по городу Киренск | 8201,21 | 324179200,00 | 6176,30 | 6176,30 | 324179200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024,91 | 2024,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2024,91 | 0,00 | 0,00 | 2024,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  | Приложение 5 к муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Киренского муниципального округа, из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 г., на 2026-2028 гг.» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| План мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2017 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений |  |  | Расселяемая площадь жилых помещений |  |  | Источники финансирования программы |  |  |  | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств |  |  | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений |  |  |
|  |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |  | Всего: | в том числе: |  | Всего: | в том числе: |  |
|  |  |  |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | Собственность граждан | Муниципальная собственность |  | за счет средств фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета |  | за счет переселения граждан в рамках реализации решений о КРТ | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд |  | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвесторов по договору КРТ) |
|  |  | чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 712 | 385 | 293 | 92 | 15178,02 | 11763,01 | 3415,01 | 847 439 878,08 | 248 151 178,08 | 552 157 200,00 | 47 131 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Всего по этапу 2025-2026 годов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Итого по городу Киренск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Всего по этапу 2026-2027 годов | 328 | 169 | 135 | 34 | 6976,81 | 5586,71 | 1390,1 | 523 260 678,08 | 248 151 178,08 | 254 179 100,00 | 20 930 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по городу Киренск | 328 | 169 | 135 | 34 | 6976,81 | 5586,71 | 1390,1 | 523 260 678,08 | 248 151 178,08 | 254 179 100,00 | 20 930 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2027-2028 годов | 384 | 216 | 158 | 58 | 8 201,21 | 6 176,30 | 2 024,91 | 324 179 200,00 | 0,00 | 297 978 100,00 | 26 201 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Итого по городу Киренск | 384 | 216 | 158 | 58 | 8 201,21 | 6 176,30 | 2 024,91 | 324 179 200,00 | 0,00 | 297 978 100,00 | 26 201 100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 6

к муниципальной программе

«Переселение граждан, проживающих на

территории Киренского муниципального

округа, из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым после 1января 2017 г.,

на 2026-2028 гг.»

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ПОСЛЕ 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

| № п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь |  |  |  |  | Количество переселяемых жителей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | Всего |
|  |  | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 2 | Всего подлежит переселению в 2025 – 2028 гг. | 0,00 | 6 976,81 | 8 201,21 | 0,00 | 15 178,02 | 0 | 328 | 384 | 0 | 712 |
| 3 | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т. ч.: | 0,00 | 6 976,81 | 8 201,21 | 0,00 | 15 178,02 | 0 | 328 | 384 | 0 | 712 |
| 4 | Всего по этапу 2025-2026 годов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Итого по Город Киренск (Киренский муниципальный округ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Всего по этапу 2026-2027 годов | 0,00 | 6 976,81 | 0,00 | 0,00 | 6 976,81 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 |
| 7 | Итого по Город Киренск (Киренский муниципальный округ) | 0,00 | 6 976,81 | 0,00 | 0,00 | 6 976,81 | 0 | 328 | 0 | 0 | 328 |
| 8 | Всего по этапу 2027-2028 годов | 0,00 | 0,00 | 8 201,21 | 0,00 | 8 201,21 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 |
| 9 | Итого по Город Киренск (Киренский муниципальный округ) | 0,00 | 0,00 | 8 201,21 | 0,00 | 8 201,21 | 0 | 0 | 384 | 0 | 384 |