18.09.2019г. №16

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Витимском муниципальном образовании»**

**на 2019 – 2022 годы**

В целях реализации Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Витимского муниципального образования , администрация Витимского городского поселения,

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Витимском муниципальном образовании» на 2019 – 2022 годы;

2. Признать утратившим силу постановление администрации Витимского городского поселения от 01.12.2013 года №37 « О целевой программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Витимском городском поселении на 2013-2017 годы»

3.Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов «Витимский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Витимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»..

4. Постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом администрации по экономической политике Ярыгину Н.Н.

Глава Витимского

городского поселения Н.В. Балуткин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Витимского городского поселения

от 18.09.2019№16

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ВИТИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ» на 2019 – 2022 годы**

# п. Витимский

# 2019г.

**Оглавление**

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ........................................................................................3

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙПРОГРАММЫ ................................................................4

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ….............................5

3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ .......... 5

4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ........................................................................................................ 6

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ................. 7

6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ...............................................................................7

Приложение № 1 Ресурсное обеспечение реализации программы «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** в Витимском муниципальном образовании» на 2019-2022г.г. за счет средств бюджета Витимского муниципального образования и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств регионального и федерального бюджета, иных внебюджетных источников ..........................................................8

Приложение № 2 СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ «**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** в Витимском муниципальном образовании»

на 2019-2022г.г. ......................................................................................................... 10

**ПАСПОРТ**

**Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Витимском муниципальном образовании»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Витимском муниципальном образовании» на 2019-2022 гг. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы |  Экономический отдел администрации поселения.  |
| Соисполнитель муниципальной программы | Отсутствует |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Задачи муниципальной программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов; - повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и электроснабжения  |
| Сроки реализации программы | 2019-2022г.г. |
| Целевые показатели (индикаторы) | - Доля энергосберегающих светильников в уличном освещении;- Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов;- Доля учтенных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение)- Доля оснащения приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов. |
| Перечень основных мероприятий |  - Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Витимского   муниципального образования; - Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения; - Установка приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов. |
| Ресурсное обеспечение | Общий объем финансирования мероприятий программы за 2019-2022 годы за счет средств бюджета администрации Витимкого городского поселения (собственные средства) составит **299,2** тыс. рублей. Общий объем финансовых средств из местного и областного бюджетов составит **299,2** тыс. рублей, в том числе по годам реализации муниципальной программы (в тыс. руб.):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование бюджета | 2019 | 2020г. | 2021г. | 2022г. | итого |
| бюджет администрации Витимского городского поселения | 90,6 | 30,0 | 10,0 | 0 | 130,6 |
| районный бюджет | 0 | 50 | 50 | 10 | 110,0 |
| областной бюджет | 58,6 | 0 | 0 | 0 | 58,6 |
| **ИТОГО** | 149,2 | 80 | 60 | 10 | 299,2 |

1. Объём финансирования Программы ежегодно уточняется при финансировании местного бюджета на соответствующий финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации Программы.2. При реализации Программы в установленном порядке используются:–средства местного бюджета Витимского муниципального образования, предусмотренные на реализациюпрограммы;-средства районного бюджета;–средства, переданные Витимскому муниципальному образованию на реализацию государственных и областных программ в виде субсидии в целях софинансирования расходных обязательств Витимского муниципального образования |
| Ожидаемые конечные результаты, оценка планируемой эффективности | -снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет; -обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов; -повышение эффективности и надежности систем коммунальной инфраструктуры |

**1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Энергосбережение в жилищно-коммунальном и бюджетном секторе Витимского муниципального образования является актуальным и необходимым условием нормального функционирования, так как повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов (далее - ТЭР), при непрерывном росте цен на топливо и соответственно росте стоимости электрической и тепловой энергии позволяет добиться существенной экономии как ТЭР, так и финансовых ресурсов.

Основными проблемами, приводящими к нерациональному использованию энергетических ресурсов в организации являются:

- слабая мотивация работников организации к энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- отсутствие системы контроля за рациональным расходованием топлива, энергии и воды;

- незавершенность оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов;

- высокий износ основных фондов организации, в том числе зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, котельного оборудования, электропроводки;

использование оборудования и материалов низкого класса энергетической эффективности;

- применение энергоемких технологических процессов;

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление ТЭР и воды за счет внедрения предлагаемых данной программой решений и мероприятий, и соответственно, перехода на экономичное и рациональное расходование ТЭР, при полном удовлетворении потребностей в количестве и качестве, превратить энергосбережение в решающий фактор функционирования муниципального образования.

**2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ**

Целями Программы являются энергосбережение и повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на территории Витимского муниципального образования, создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.

Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы необходимо решить следующие задачи:

1. Проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга.

2. Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов.

- внедрение энергосберегающих проектов при максимальной эффективности и минимальных вложениях;

 - учет потребления топливно-энергетических ресурсов;

- оснащение приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов;

-создание на территории Витимского муниципального образования эффективной системы контроля за потреблением топливно-энергетических ресурсов.

В качестве целевых показателей данной программы используются:

- Доля энергосберегающих светильников в уличном освещении;

- Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов;

- Доля учтенных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение);

Доля оснащения приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов.

**3.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.**

Реализация комплекса мероприятий с целью повышения энергоэффективности предусматривает действия по следующим основным направлениям:

 1. Поведенческое энергосбережение. Это укоренение у населения привычки к минимизации использования энергии, когда она им не нужна. Необходимо осознание положения, что энергосбережение – экономически выгодно. Достигается информационной поддержкой, методами пропаганды, обучением энергосбережению.

2. Энергосбережение в зданиях и сооружениях, улучшение их конструкций. Большая часть этих мер актуальна в части тепловой энергии, а также в экономии электроэнергии, используемой для термических целей и на освещение.

3. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системе уличного освещения. Меры, направленные на установку энергосберегающих светильников в уличном освещении позволят значительно сократить потребление электроэнергии.

4. Создание системы контроля потребления энергоресурсов. На сегодняшний день сложились все предпосылки для организации надежной и экономичной системы учета энергии. При этом целью установки счетчиков является не только экономия от разницы реальной и договорной величины энергетической нагрузки, но и налаживание приборного учета энергии для создания системы контроля потребления энергоресурсов на конкретном объекте. Установка приборов учёта и регулирования потребления энергоресурсов.

В основу такой системы контроля должен быть положен документ, регистрирующий энергоэффективность объекта — энергетический паспорт. Главной мотивацией при введении энергетических паспортов на территории Витимского муниципального образования должно стать наведение порядка в системе потребления энергоресурсов. Что приведет к оптимизации контроля тарифов на услуги энергоснабжающих организаций за счет получения достоверной информации.

Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы представлены в Таблице 1.

Муниципальная программа не предусматривает подпрограмм.

**4. АНАЛИЗ РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ОПИСАНИЕ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Реализация мероприятий муниципальной Программы связана с различными рисками, как обусловленными внутренними факторами и зависящими от ответственного исполнителя и участников муниципальной программы (организационные риски), так и относящимися к внешним факторам (риски изменения законодательства, экономические риски и риски финансового обеспечения). Комплексная оценка рисков, возникающих при реализации мероприятий муниципальной Программы, приведена в таблице:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Описание рисков** | **Меры по снижению рисков** |
| 1. | Риски изменения законодательства |
| 1.1. | Изменение федерального и регионального законодательства в сфере реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга изменения федерального и регионального законодательства с оценкой возможных последствий. Актуализация нормативно-правовых актов Витимвского муниципального образования в сфере реализации муниципальной Программы. |
| 2. | Экономические риски |
| 2.1. | Влияние общей экономической ситуации в Российской Федерации на показатели эффективности реализации муниципальной программы. | Осуществление мониторинга экономической ситуации в Российской Федерации с оценкой возможных последствий. Актуализация муниципальной Программы. |
| 3. | Финансовые риски |
| 3.1. | Риск недостаточной обеспеченности финансовыми ресурсами мероприятий муниципальной программы. | Мониторинг и оценка эффективности программных мероприятий с целью возможного перераспределения средств внутри муниципальной Программы. |
| 4. | Организационные риски |
| 4.1. | Несвоевременное принятие управленческих решений в сфере реализации муниципальной программы. | Оперативное реагирование на выявленные недостатки в процедурах управления, контроля и кадрового обеспечения реализации муниципальной Программы. |

**5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

Общий объем финансирования подпрограммы в 2019-2022 годах составит 299,2 тыс. руб.

При реализации муниципальной программы в установленном порядке могут быть использованы средства, переданные из районного и областного бюджетов.

Объемы финансирования муниципальной программы ежегодно уточняются при формировании бюджета Витимского муниципального образования на очередной финансовый год исходя из возможностей местного бюджета и затрат, необходимых для реализации муниципальной программы.

**6. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им энергоресурсов ежегодно не менее чем на три процента.

 В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- наличия: -энергетических паспортов;

- топливно-энергетических балансов;

- актов энергетических обследований;

- установленных нормативов и лимитов энергопотребления;

- сокращения удельных показателей энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций на территории муниципального образования.

 Повышение эффективности использования энергоресурсов будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Для исключения негативных последствий реализации таких мероприятий все организационные, правовые и технические решения в этом направлении должны обеспечивать комфортные условия жизнедеятельности человека, повышение качества и уровня жизни населения, развитие экономики и социальной сферы на территории муниципального образования.

 Показателем экономической эффективности является достижение целевых показателей Программы, представленных в Таблице 2.

Организационное управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляет администрация Витимского городского поселения.

Приложение № 1

к программе **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** в Витимском муниципальном образовании» на 2019-2022г.г.

# Ресурсное обеспечение реализации программы «****Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**** в Витимском муниципальном образовании» на 2019-2022г.г. за счет средств бюджета Витимского муниципального образования и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств регионального и федерального бюджета, иных внебюджетных источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов(тыс. руб.), годы |
| 2019 | 2020 | 2021 | **2022** | **всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | **7** |
| Программа **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** в Витимском муниципальном образовании» на 2019-2022г.г. | **всего, в том числе:** | всего | 149,2 | 80,0 | 60,0 | 10,0 | 299,2 |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,6 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 90,6 | 30,0 | 10,0 | 0,0 | 130,6 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 110,0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения Витимского            муниципального образования. | Администрация Витимского городского поселения | **всего** | **90,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **90,0** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение энергосберегающих ламп для уличного освещения | Администрация Витимского городского поселения | **всего** | **59,2** | **20,0** | **0,0** | **0,0** | **79,2** |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 58,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 58,6 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 0,6 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| оснащение индивидуальными приборами учета жилых помещений  | Администрация Витимского городского поселения, МО Мамско-Чуйского района | всего | 0,0 | 60,0 | 60,0 | 10,0 | 130,0 |
| Средства из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет(МБ) | 0,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 20,0 |
| иные источники (ИИ) | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 10,0 | 110,0 |

Приложение № 2

к программе **«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** в Витимском муниципальном образовании» на 2019-2022г.г.

**СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ**

«**Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Витимском муниципальном образовании» на 2019-2022г.г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| отчетный год 2019 | первый год действия программы 2020 | второй год действия программы 2021 | третий год действия программы 2022 | четвертый год действия программы 2022 |
| Доля энергосберегающих светильников в уличном освещении | % | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
| Сокращение расходов муниципального бюджета на оплату энергоресурсов | % | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 |
| Доля учтенных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая тепло- и электроснабжение) | % | 50 | 50 | 60 | 60 | 70 |
| Доля оснащения приборами учета потребления топливно-энергетических ресурсов. | % | 0 | 40 | 60 | 80 | 100 |