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Российская Федерация
Администрация 
Тайтурского городского поселения
Усольского муниципального района
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    
От 03.04.2025		            	            				№ 141
р.п. Тайтурка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на 2023-2028 годы за 2024 год.

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского  муниципального образования от 10.11.2017 г. №257 (ред. от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393), на основании ст.ст. 6, 23, 46 Устава Тайтурского муниципального образования, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить годовой отчет за 2024 год о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы за 2024 год (прилагается).
2. Старшему инспектору администрации по делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

	Глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	

                  С.В. Ушаков



Подготовил: главный специалист администрации по благоустройству и дорожному хозяйству      _______________  А.В. Шестаков
«___»  апреля  2025 г.

Согласовано: главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям ______________ О.В. Мунтян
«___»  апреля  2025 г.

Согласовано: ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике __________ Е.А. Молодченко
«___»  апреля  2025 г.


































УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации
 Тайтурского городского поселения
 Усольского муниципального
 района Иркутской области
от 03 апреля 2025 года № 141

Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы за 2024 год

  В 2024 году по муниципальной программе «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы выполнены следующие мероприятия:

1. Основное мероприятие «Развитие территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы:
- оплата за услуги связи (интернет);
- уборка и косьба территории р.п. Тайтурка и с. Холмушино
- услуги по отлову животных
- разработка проектно-сметной документации по благоустройству дворовой территории ул. Победы 9 р.п. Тайтурка
- услуги по оценке технического состояния аттракциона «горка зимняя», постановка на технический учет
- ремонт  

2. Основные мероприятие «Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов» по муниципальной программе «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы.
- оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами.
- поставка мусорных контейнеров
- поставка бункера-накопителя
- сбор, транспортирование и утилизация твердых коммунальных отходов с несанкционированных мест размещения отходов
- ликвидация несанкционированных свалок с территории Тайтурского МО
- услуги по высадке саженцев декоративных кустарников и деревьев на территории Тайтурского МО

3. Основное мероприятие «Оценка объектов недвижимости» по муниципальной программе «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы.
- подготовка технического плана на мемориальное сооружение «Монумент памяти погибшим при защите Отечества»

4. Основное мероприятие «Развитие архитектуры и градостроительства»
- комплекс кадастровых работ на автомобильную дорогу «проезд Степной»

5. Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения д. Кочерикова 
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Тайтурка 
- содержание автомобильный дорог общего пользования местного значения в зимний период
- актуализация проекта организации дорожного движения
- установка пешеходных светофоров Т-7
- поставка дорожных знаков
- услуги по проведению строительного контроля за проведением ремонта автомобильных дорог
- услуги по проведению авторского надзора за проведением ремонта автомобильных дорог

6. Подпрограмма «Развитие систем уличного освещения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы:
- арендная плата за пользование имуществом (арендная плата за столбы);
- оплата за электроэнергию по уличному освещению.
- приобретение и монтаж уличных светодиодных светильников для освещения улиц в р.п. Тайтурка
- приобретение и монтаж уличных светодиодных светильников для освещения улиц в д. Кочерикова
- приобретение и монтаж уличных светодиодных светильников для освещения улиц в с. Холмушино
- кадастровые работы по переустройству опор воздушных линий электропередач
- технологическое присоединение энергопринимающих устройств

   Анализ целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы за 2024 год указан в приложении 1.
Нереализованные мероприятия муниципальной программы в 2024 году отсутствуют. 
[bookmark: bookmark10]Анализ объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы за счет бюджета городского поселения Тайтурского муниципального образования за 2024 год указан в приложении 2.
В течение 2024 года в муниципальную программу вносились изменения:
постановление от 21.03.2024 г. №105, постановление от 11.04.2024 г. №137, постановление от 21.06.2024 г. №222, постановление от 01.10.2024 г.  №313.
Основанием для внесения изменений в муниципальную программу является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями.
Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы за 2024 год указана в приложении 3






























ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к годовому отчету о реализации муниципальной
программы «Благоустройство территории
[bookmark: _Hlk194926772]Тайтурского городского поселения Усольского
муниципального района Иркутской
области» на 2023-2028 годы за 2024 год

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы за 2024 год

	№ 
п/п
	Наименование 
показателя результативности
	Ед. 
изм.
	Значение показателя результатив ности
	Процент выполнения
	Пояснения по достигнутым значениям

	
	
	
	план на год
	факт
	ст.5/ст.4*100%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Муниципальная программа «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы

	1.1
	Доля обращений граждан по вопросам благоустройства к общему количеству обращений граждан в администрацию Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	%
	не более 30
	
	
	Рассчитать значения показателя невозможно

	2.
	Подпрограмма «Осуществление дорожной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы

	2.1.
	Доля протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям от общей протяженности автомобильных дорог
	%
	6,3
	6,3
	100
	Результаты диагностики автомобильных дорог



	3.
	Подпрограмма «Развитие систем уличного освещения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» на 2023-2028 годы

	3.1.
	Доля протяженности линий освещения на автомобильных дорогах и  искусственных сооружениях от общей протяженности автомобильных дорог
	%
	2,5
	2,5
	100
	Схема освещенности автомобильных дорог







ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Годовому отчету о реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории
Тайтурского городского поселения Усольского
муниципального района Иркутской
области» на 2023-2028 годы за 2024 год

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Благоустройство территории 
Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» 
на 2023-2028 годы за 2024 год

	№
п/п
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия*, мероприятия
	Предусмо-трено муници-пальной программой в первона-чальной редакции, руб.
	Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы)
	Фактическое выполнение мероприятий (фактические расходы)

	
	
	
	руб.
	в % от предусмотрен-ного муниципальной программой
	руб.
	%
	в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб.

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6=ст.5/ст.2*100%
	7=ст.5/ст.3*100%
	8

	1.
	Основные мероприятия "Развитие территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области» по муниципальной программе «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы
	320 800,00
	1 599 834,40
	499
	1 536 534,40
	479
	96
	

	2.
	II Основные мероприятия " Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов» по муниципальной программе «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы
	212 000,00
	2 817 269,78
	1329
	2 200 847,68
	1038
	78
	

	3.
	III Основное мероприятия «Развитие архитектуры и градостроительства» по муниципальной программе "Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы
	30 000,00
	122 000,00
	407
	62 000,00
	207
	51
	

	4.
	IV Основное мероприятия "Оценка объектов недвижимости» по муниципальной программе «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы
	12 000,00
	15 200,00
	127
	15 200,00
	126
	100
	

	5.
	Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области" на 2023-2028 годы  
	83 340 370,00
	86 230 722,96
	103
	86 073 976,27
	103
	100
	

	6.
	 Подпрограмма "Развитие систем уличного освещения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы по муниципальной программе "Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области " на 2023-2028 годы
	1 543 600,00
	2 734 821,54
	177
	2 537 814,20
	164
	93
	

	
	Всего по муниципальной программе
	85 458 770,00
	93 519 848,68
	109
	92 426 372,55
	108
	99
	



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Годовому отчету о реализации муниципальной 
программы «Благоустройство территории
Тайтурского городского поселения Усольского
муниципального района Иркутской
области» на 2023-2028 годы за 2024 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области»
 на 2023-2028 годы за 2024 год

	Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ)
	Выполнение целевых показателей, ед.
	Степень достижения целей и решения задач муници пальной программы,%

	
	выше заплани рованного
	ниже
заплани рованного
	соответ ствуют плану
	

	(МП) Развитие территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	0
	1
	0
	96

	(ОМ) Организация деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов
	0
	1
	0
	78

	(ОМ) Развитие архитектуры и градостроительства
	0
	1
	0
	51

	(ОМ) Оценка объектов недвижимости
	0
	0
	1
	100

	(ПП) Осуществление дорожной деятельности на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	0
	1
	0
	100

	(ПП) Развитие систем уличного освещения Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области
	0
	1
	0
	93




Оценка эффективности реализации муниципальной программы
   
	Эмп =
	(96+78 + 51+100+100+93)
	х 0,01 =0,86

	
	6
	




Критерии эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы:
	Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы

	Критерии оценки эффективности Эмп


	Неэффективная
	Менее 0,5

	Уровень эффективности удовлетворительный
	0,5-0,79

	Эффективная
	0,8-1

	Высокоэффективная
	Более 1



      По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы - эффективная.




Ведущий специалист по экономической политике                         Гольчик В.С.


Тел.: 8(39543)94-4-35
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