Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

от 15 июня 2023 года

г.Железногорск-Илимский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/27
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2026 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615» 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.09.2021г. № 147, Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017г. № 260, Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района», по результатам которой составлено настоящее заключение.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615. В период действия муниципальной программы в нее неоднократно вносились изменения; в редакции изменений от 09.01.2023г. Муниципальная программа утверждена в новой редакции, срок ее реализации продлен до 2026 года включительно (постановление администрации района № 3).
Действующая редакция Муниципальной программы (постановление администрации района от 31.03.2023г. № 239) предусматривает планирование бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2023г. в объеме 196 470,4 тыс. рублей, что соответствует объему бюджетных ассигнований, утвержденному бюджетом района на 2023 год (Решение Думы о бюджете от 22.12.2022г. № 239 в редакции изменений от 30.03.2023г. № 262). 

Сравнительный анализ действующей Муниципальной программы и проекта изменений в неё показал, что предлагаемые изменения направлены на корректировку предусмотренного программой финансирования на ее реализацию в 2023г. (+39 729,9 тыс. рублей).
Информация о предлагаемых изменениях (в разрезе подпрограмм) на текущий 2023 год представлена в нижеприведенной таблице.

	Наименование МП/ПП
	Ресурсное обеспечение на 2023г., тыс. рублей

	
	Решение о бюджете         от 22.12.2022г. № 239 (в ред.изм. от 30.03.2023г.)  
	Действующая МП 

(в ред. постановления от 31.03.2023г. 

№ 239)
	Проект изменений МП
	Отклонение 

(изменение)

	МП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы НМР», 

всего:
	196 470,4
	196 470,4
	236 200,3
	+39 729,9

	в том числе:
	

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования НМР»
	155 771,2
	155 771,2
	195 501,1
	+39 729,9

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства НМР»
	39 699,2
	39 699,2
	39 699,2
	0,0

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР»
	1 000,0
	1 000,0
	1 000,0
	0,0


Из представленных в таблице данных следует, что изменения текущего года планируются по Подпрограмме № 1.
Анализ системы мероприятий проекта изменений показал, что увеличение бюджетных ассигнований в рамках Подпрограммы 1 на сумму 39 729,9 тыс. рублей предполагается за счет: 
- увеличения бюджетных ассигнований за счет областного бюджета на сумму 2 705,0 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Выборочный капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Лесная сказка»;
- увеличения бюджетных ассигнований за счет областного бюджета на сумму 39 467,4 тыс. рублей на реализацию мероприятия «Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок Нижнеилимского района» с одновременным уменьшением бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на сумму 1,1 тыс. рублей;

- введения нового мероприятия «Капитальный ремонт кровли здания МОУ Рудногорская средняя общеобразовательная школа» (п.Рудногорск, ул.Школьная, 1) с планируемым объемом бюджетных ассигнований в сумме 597,2 тыс. рублей за счет местного бюджета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли;
- уменьшения бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на сумму 646,2 тыс. рублей, ранее планируемых на разработку проектно-сметной документации в рамках реализации введенного в текущем году нового мероприятия «Строительство детской школы искусств в г.Железногорск-Илимский» - экономия по результатам конкурсной процедуры;
- уменьшения бюджетных ассигнований за счет местного бюджета на сумму 2 392,7 тыс. рублей, ранее планируемых на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт здания МОУ «Хребтовская СОШ» - объем планируемых бюджетных ассигнований из местного бюджета приводится в соответствие с условиями соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета.
В результате предлагаемых изменений на 2023г. ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 составит 195 501,1 тыс. рублей, в том числе на реализацию мероприятий:

- «Выборочный капитальный ремонт здания МДОУ детский сад «Лесная сказка» в объеме 33 391,7 тыс. рублей;

- «Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок Нижнеилимского района» в объеме 44 849,3 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт кровли здания МОУ Рудногорская средняя общеобразовательная школа» (п.Рудногорск, ул.Школьная, 1) в объеме  597,5 тыс. рублей;

- «Строительство детской школы искусств в г.Железногорск-Илимский» в объеме 1 253,8 тыс. рублей;

- «Капитальный ремонт здания МОУ «Хребтовская СОШ» в объеме 89 028,0тыс. рублей.

В рамках настоящего экспертно-аналитического мероприятия КСП района отмечает, что по муниципальному контракту, заключенному 10.10.2016г. между администрацией района и ООО «Центр строительного управления», в 2017г. был закончен капитальный ремонт кровли здания МОУ Рудногорская средняя общеобразовательная школа» (п.Рудногорск, ул.Школьная, 1). Цена контракта тогда составила 14 461,4 тыс. рублей. Ремонт кровли был проведен некачественно, с нарушениями. В период гарантийного срока администрацией района своевременно не были приняты меры воздействия на подрядчика с целью устранения последним дефектов кровли, в настоящее время подрядчик находится в стадии ликвидации. Таким образом, администрацией района, как получателем и главным распорядителем бюджетных средств не обеспечена реализация принципа эффективности расходования бюджетных средств, предусмотренного статьями 28 и 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации, о необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП района считает возможным рекомендовать администрации района внести предлагаемые изменения в Муниципальную программу и обеспечить эффективность расходования бюджетных средств на ее реализацию.
Председатель КСП

Нижнеилимского муниципального района



              О.В.Кияница
Исполнитель

инспектор Авдась О.А.
