РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

Администрация нукутского муниципального округа

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 мая 2026   	       		              № 571        	               п. Новонукутский

Об утверждении Плана подготовки к отопительному периоду

2026-2027 г.г. в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2024 г. № 311-Ф3                         «О внесении изменений в Федеральный закон «О теплоснабжении» и отдельные законодательные акты Российской Федерации", с учетом требований Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. N 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь ст. 36 Устава Нукутского муниципального округа, Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.  в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа согласно Приложению № 1.

# 2. Опубликовать и разместить настоящее постановление в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/.

# 3. Настоящее постановление вступает силу с момента подписания.

# 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нукутского муниципального округа Н.А. Платонову.

Глава Нукутского

муниципального округа 		                           	        А. М. Платохонов

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Нукутского муниципального округа

от 15.05.2026 № 571

ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г.г.  в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| продолжительность отопительного периода | дни |
| --- | --- |
| 2023-2024 | 241 |
| 2024-2025 | 249 |
| 2025-2026 | 243 |
| средняя температура наружного воздуха отопительного периода | ℃ |
| 2023-2024 | -6,6 |
| 2024-2025 | -4,7 |
| 2025-2026 | -7,7 |

2. План подготовки к отопительному периоду 2026 – 2027 г. г.

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Разработка и утверждение порядка (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в муниципальном образовании (После утверждения в течение 5 рабочих дней размещается на официальном сайте муниципального образования в сети «Интернет») | до 01.04.2026 | Управление по инфраструктуре и градостроительству |
| 2. | Разработка и утверждение плана подготовки к отопительному периоду муниципального образования | не позднее 15.05.2026 | Управление по инфраструктуре и градостроительству |
| 3. | Разработка и утверждение актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования | до 01.07.2026 | Управление по инфраструктуре и градостроительству |
| 4. | Проведение рабочего совещания совместно с теплоснабжающей организацией для выработки единого подхода к оценке состояния коммуникаций и тепловых контуров зданий | не позднее 10.06.2026 | Управление по инфраструктуре и градостроительству |
| 5. | Создание комиссии по обеспечению готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 | Первый заместитель, Управление по инфраструктуре и строительству |
| 6. | Разработка программы проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, содержащей информацию о лицах, подлежащих оценке обеспечения готовности, описание прав и обязанностей членов комиссии, сроки и график проведения оценки готовности и оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду | до 15.08.2026 | Управление по инфраструктуре и строительству |
| 7. | # Размещение комиссией уведомления о сроках проведения оценки готовности в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/. | Не позднее чем за 20 календарных дней до дня начала оценки готовности | Управление по инфраструктуре и строительству |
| 8. | Осуществление оценки готовности обеспечения готовности теплоснабжающих организаций, тепло сетевых организаций, потребителей тепловой энергии и управляющих организаций к отопительному периоду | до 01.11.2026 | Управление по инфраструктуре и строительству |
| 9. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для потребителей тепловой энергии | не позднее 10.09.2026 | Комиссия по обеспечению готовности к отопительному периоду |
| 10. | Составление актов оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 25.10.2026 | Комиссия по обеспечению готовности к отопительному периоду |
| 11. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 г.г. для потребителей тепловой энергии | не позднее 15.09.2026 | Комиссия по обеспечению готовности к отопительному периоду |
| 12. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 гг. для теплоснабжающих и теплосетевых организаций | не позднее 01.11.2026 | Ресурсоснабжающая организация |
| 13. | Получение паспорта обеспечения готовности Нукутского муниципального округа к отопительному периоду 2026-2027 г.г | не позднее 20.11.2026 |  |
| 14. | # Опубликование сводной информации о результатах оценки обеспечения готовности с указанием проверяемого лица, уровня готовности и индекса готовности разместить в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу https://nukut.mo38.ru/. | до 01.12.2026 | Управление по инфраструктуре и строительству |

Лист согласования

проекта постановления  «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа»

Исполнитель: Игнатьева А.С. – консультант Управления по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа.

| Должность визирующего | ФИО | Дата поступления документа | Дата согласования документа | Комментарий визирующего | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первый заместитель главы | Н.А. Платонова |  |  |  |  |
| Управляю-щий делами | О.П. Карпека |  |  |  |  |
| Сотрудники юридического отдела |  |  |  |  |  |

Лист рассылки

проекта постановления  «Об утверждении плана подготовки к отопительному периоду 2026-2027 г. в сфере теплоснабжения на территории Нукутского муниципального округа»

| Должность | ФИО | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- |
| Заместитель начальника Управления по инфраструктуре и градостроительству | Бондаренко Г.В. | 1 |
| Вр.и.о начальника юридического отдела | Гуревский И. В. | 1 |
| Ресурсоснабжающая организация |  | 1 |