

Российская Федерация

Иркутская область

Нижнеилимский муниципальный район

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 27.12.2018 г. № 1198**

О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениями бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2013 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.10.2013 г. № 1728 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы» (далее – Постановление):

1.1. В муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы» внести изменения и читать в новой редакции согласно Приложения к настоящему Постановлению.

2. Считать утратившим силу Постановления администрации Нижнеилимского района от 11. 12.2017г. № 1040; от 02.04.2018г. № 247; от 31.07.2018г. № 703; от 26.10.2018г. № 982 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615 «Об утверждении муниципальной программы «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениями бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы».

3. Настоящее Постановление опубликовать в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского муниципального района», разместить на официальном информационном сайте муниципального образования «Нижнеилимский район».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя мэра района по вопросам экономики и финансам Г.П. Козак.

Мэра района М.С.Романов

Рассылка: в дело, ФУ, бухгалтерия, ДО, ОСЭР, ОАиГ, Козак Г.П., Цвейгарт В.В.

Васильева Диана Сергеевна

30652

|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  Нижнеилимского муниципального района  от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_ |

**Муниципальная программа**

**«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы**

**(в новой редакции)**

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферыНижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы» (далее – Программа) разработана в целях обеспечения функционирования социальной сферы на территории Нижнеилимского муниципального района, создания оптимальных условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, общедоступным образованием, организации досуга и услугами организаций культуры.

**Глава 1. ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2023 годы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование характеристик  муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| Правовое основание разработки муниципальной программы | 1.Ст.15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  2.Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы  3.Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы. |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | администрация Нижнеилимского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Муниципальное учреждение Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Участники муниципальной программы | - Отдел по культуре, спорту и делам молодежи администрации Нижнеилимского муниципального района,  - МКУ «Ресурсный центр»,  - МКУ «Сервисцентр»,  - Юридические лица муниципальных учреждений образования, культуры и искусства  - Отдел архитектуры и градостроительства администрации Нижнеилимского муниципального района |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры и образования Нижнеилимского муниципального района.  2. Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования. |

|  |  |
| --- | --- |
| Задачи муниципальной программы | 1. Создание современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций Нижнеилимского района за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ дошкольного и общего образования.  2. Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.  3. Приведение объектов культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН. |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района » (далее Подпрограмма 1).  2. Подпрограмма «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района» (далее Подпрограмма 2). |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018 -2023 годы |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы (тыс.руб.)   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | Объем финансирования | | | | | | | | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | | | | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | Муниципальная программа | | | | | | | | | Всего, в том числе: | 1 084 160,0 | 116 819,3 | 87 265,3 | 14 817,5 | 865 257,9 | 0,0 | 0,0 | | Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 68 704,6 | 14 009,4 | 25 372,5 | 14 817,5 | 14 505,2 | 0,0 | 0,0 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 015 055,4 | 102 809,9 | 61 892,8 | 0,0 | 850 352,7 | 0,0 | 0,0 | | Другие источники | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | Подпрограмма 1 | | | | | | | | | Всего, в том числе: | 1 058 908,4 | 100 339,8 | 87 265,3 | 14 817,5 | 856 485,8 | 0,0 | 0,0 | | Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 63 174,5 | 8 479,3 | 25 372,5 | 14 817,5 | 14 505,2 | 0,0 | 0,0 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 995 333,9 | 91 860,5 | 61 892,8 | 0,0 | 841 580,6 | 0,0 | 0,0 | | Другие источники | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | | Подпрограмма 2 | | | | | | | | | Всего, в том числе: | 25 251,6 | 16 479,5 | 0,0 | 0,0 | 8 772,1 | 0,0 | 0,0 | | Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 5 530,1 | 5 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 19 721,5 | 10 949,4 | 0,0 | 0,0 | 8 772,1 | 0,0 | 0,0 | | Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | Подпрограмма 1  1. Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.  2. Улучшение технического состояния зданий МОУ «Рудногорская СОШ», МОУ «Хребтовская СОШ», МОУ «Новоигирменская СОШ № 1», МБОУ «Железногорская СОШ № 2», МБДОУ ЦРР – детский сад № 12 «Золотая рыбка», МОУ «Железногорская СОШ № 1», МОУ «Шестаковская СОШ», МКОУ «Коршуновская СОШ», МОУ «Семигорская СОШ», МБОУ «Железногорская СОШ № 4», МОУ «Железногорская СОШ № 3», МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н Радищева», МКОУ «Янгелевская СОШ», МБУ ДО «ЦРТДиЮ»; МДОУ детский сад «Мишутка»  3. Ввод в эксплуатацию образовательного комплекса (школа на 130 учащихся и детский сад на 49 мест) в п.Речушка, МДОУ детский сад «Снегурочка» п.Новоилимск.  4. Ввод в эксплуатацию образовательного комплекса (школа на 60 мест и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок,  Подпрограмма 2  1. Улучшение технического состояния здания МБУ ДО «ДШИ» в г. Железногорск-Илимский.  2. Улучшение технического состояния здания МБУК РДК «Горняк» г. Железногорск-Илимский |

**Глава 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Образование

В настоящее время в Муниципальном учреждении Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района, 49 учреждений образования, из них 24 общеобразовательных учреждения (школы), 22 образовательных учреждения (детские сады), 3 учреждения дополнительного образования.

Здания, инженерные сети объектов образования Нижнеилимского района находятся в крайне плачевном состоянии. Из 49 объектов образования 80 % зданий имеют износ конструкций более 50%.

Основными причинами неудовлетворительного технического состояния зданий, помещений являются:

1. Естественное старение зданий, ввод в эксплуатацию которых осуществлялся в основном в период с начала 60-х по конец 70-х годов прошлого столетия.

2. Хронический недостаток средств на капитальные, текущие, косметические ремонты.

Острый дефицит средств, выделяемых из районного бюджета на содержание и ремонты в учреждениях образования, несвоевременное выполнение текущих и капитальных ремонтов, привело к их техническому состоянию, не соответствующему санитарно-эпидемиологическим правилам СанПиН, нарушениям техники безопасности в учреждениях образования, что крайне неблагоприятно сказывается на качестве образования, безопасности детей. На настоящий момент требует срочного капитального ремонта здание МОУ «Рудногорская СОШ». За период существования поселка Речушка в 2 раза уменьшилась численность учащихся, нецелесообразно проводить капитальный ремонт существующего ветхого деревянного здания школы, находящегося в эксплуатации свыше 40 лет, и рассчитанного на 304 учащихся, крайне ветхим состоянием здания детского сада, отсутствием потребности в использовании здания в полном объеме, а также с учетом прогноза численности учащихся в поселении на ближайшие 20 лет, в поселке требуется строительство новой школы на 130 учащихся и детского сада на 49 мест, которые можно объединить в один комплекс.

В посёлке Чистополянский существующее деревянное здание детского сада на 60 мест 1964 года постройки находится в ветхом состоянии, отапливается от пристроенной котельной, что не соответствует требованиям норм пожарной безопасности. В связи с нецелесообразностью проведения капитального ремонта и в соответствии с прогнозом численности детей требуется строительство нового детского сада на 49 мест.

В МБОУ «Железногорская СОШ № 2» обучается 550 человек. Кирпичное здание 1964 года постройки требует капитального ремонта, в частности устройство нового покрытия кровли металлическим профилированным листом с частичной заменой элементов обрешетки, замена оконных и дверных блоков, ремонт фасадов здания.

В МБДОУ ЦРР – детский сад № 12 «Золотая рыбка» частично отсутствует ограждение территории здания. Требуется полное восстановление ограждения территории здания. Здание 1985 года постройки, здание требует капитального ремонта в связи с тем что капитальный ремонт не производился более 20 лет.

В МОУ «Железногорская СОШ № 1» ремонт инженерных сетей не производился более 20 лет, в связи с этим требуется проведение капитального ремонта инженерных сетей.

Здание МОУ «Шестаковская СОШ» 1974 года постройки, за все время эксплуатации проводились только текущие ремонты, что со временем привело к общему износу здания более 50 %, в связи с этим здание требует капитального ремонта.

МКОУ «Коршуновская СОШ» эксплуатирует три здания, в одном из зданий расположены группы детского сада. Но в связи с уменьшением численности воспитанников, эксплуатация здания нецелесообразна. В связи с этим есть возможность перенести группы детского сада в здание начальной школы, что потребует капитального ремонта и перепланировки помещений здания.

Здание МБОУ «Железногорская СОШ № 4» 1973 года постройки, за более 40 лет эксплуатации проводились только текущие ремонты, что со временем привело к общему износу здания более 50 %, в связи с этим здание требует капитального ремонта.

МОУ «Железногорская СОШ № 3» 1965 года постройки. Здание школы требует капитального ремонта кровли, инженерных сетей, замены оконных и дверных блоков.

МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева» за более 30 летний срок ни разу не производился капитальный ремонт, что привело к большому износу здания. А именно требуется капитальный ремонт кровли, пришло в негодность крыльцо и входная группа здания школы.

МОУ «Хребтовская СОШ» 1988 года постройки, численность обучающихся составляет 145 человек. За более 50 лет эксплуатации проводились только текущие ремонты, что со временем привело к общему износу здания более 60 %, в связи с этим здание требует капитального ремонта основного здания школы.

МОУ «Новоигирменская СОШ № 1» 1966 год постройки, за все время эксплуатации проводились только текущие ремонты. Что со временем привело к общему износу здания на 40%, в связи с этим здание требует капитального ремонта.

МОУ «Семигорская СОШ» 1990 года постройки. Здание школы требует капитального ремонта кровли замены оконных блоков.

МКОУ «Янгелевская СОШ» 1988 года постройки. На данный момент там обучается 145 человека, в здании школы имеется бассейн единственный досуг учащихся. К сожалению у детей нет возможности его посещать. Так как требует капитальный ремонта инженерных сетей.

В связи с реорганизацией образовательных учреждений МОУ «Брусничкая СОШ», МОУ «Дальнинская СОШ», МОУ «Заморская СОШ» возникла острая необходимость. Строительства интерната. Для этого необходимо реконструировать блок МДОУ детский сад «Снегурочка» п. Новоилимск.

МБУ ДО «ЦРТДиЮ» 1958 года постройки. Требуется выполнить капитальный ремонт крыши здания.

МДОУ детский сад «Мишутка», двух этажное здание 1989 года постройки. Требуется выполнить капитальный ремонт кровли здания.

Культура и искусство

В МБУ ДО «ДШИ» занимаются 663 учащихся в возрасте от 5 до 18 лет. В школе созданы и успешно концертируют 12 детских творческих коллективов. МБУДО «ДШИ» - победитель конкурса среди муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства Иркутской области, реализующих образовательные программы художественно-эстетической направленности по видам музыкального искусства за эффективное ведение образовательной деятельности.

МБУ ДО «ДШИ» расположено в приспособленном здании 1965 года постройки. Пристрои к основному зданию каркасно-щитовые, теплотехнические характеристики ограждающих конструкций ниже нормативных. Средняя температура воздуха в помещениях +13 градусов. Техническое состояние конструкций и инженерных систем ветхое. Для приведения технического состояния пристроев в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН требуется проведение реконструкции и капитального ремонта с полной заменой внутренних сетей тепловодоснабжения и водоотведения.

МБУК РДК «Горняк» введен в эксплуатацию в 1965 году. На постоянной основе работает 21 культурно-досуговое формирование, 13 из которых являются творческими коллективами, 9 из них носят почетное звание «Народный», занимается в них 760 человек. МБУК РДК «Горняк» является единственным культурно-досуговым центром в г. Железногорск-Илимский. Осуществляет методическую работу культурно-досуговых учреждений Нижнеилимского района, организует районные фестивали, конкурсы, семинары, выставки, мастер-классы и конкурсы профессионального мастерства. Здание требует капитального ремонта, за исключением замены оконных блоков, наружных дверей, реконструкции фасада, выполненных ранее. Внутренняя отделка помещений находится в неудовлетворительном состоянии и морально устарела.

**Глава 3. Цель, задачи и перечень подпрограмм муниципальной программы**

Целями Программы являются:

- обеспечение бесперебойного функционирования и поддержание в удовлетворительном состоянии объектов культуры и образования Нижнеилимского муниципального района;

- обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования

Задачами программы являются:

- Создание современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций Нижнеилимского района за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ дошкольного и общего образования.

- приведение объектов образования и культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН;

Муниципальная программа включает в себя:

1.Подпрограмму «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района»

2.Подпрограмму «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района».

**Глава 4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем финансирования | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1 084 160,0 | 116 819,3 | 87 265,3 | 14 817,5 | 865 257,9 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 68 704,6 | 14 009,4 | 25 372,5 | 14 817,5 | 14 505,2 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 1 015 055,4 | 102 809,9 | 61 892,8 | 0,0 | 850 352,7 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1 058 908,4 | 100 339,8 | 87 265,3 | 14 817,5 | 856 485,8 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 63 174,5 | 8 479,3 | 25 372,5 | 14 817,5 | 14 505,2 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 995 333,9 | 91 860,5 | 61 892,8 | 0,0 | 841 580,6 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 25 251,6 | 16 479,5 | 0,0 | 0,0 | 8 772,1 | 0,0 | 0,0 |
| Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 5 530,1 | 5 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 19 721,5 | 10 949,4 | 0,0 | 0,0 | 8 772,1 | 0,0 | 0,0 |
| Другие источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**Глава 5. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Основными ожидаемыми результатами реализации Программы являются:

1. Ввод в эксплуатацию детского сада на 49 мест в п.Чистополянский.

2. Улучшение технического состояния зданий МОУ «Рудногорская СОШ», МОУ «Хребтовская СОШ», МОУ «Новоигирменская СОШ № 1», МБОУ «Железногорская СОШ № 2», МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 «Золотая рыбка», МОУ «Железногорская СОШ № 1», МОУ «Шестаковская СОШ», МКОУ «Коршуновская СОШ», МОУ «Семигорская СОШ», МБОУ «Железногорская СОШ № 4», МОУ «Железногорская СОШ № 3», МОУ «Железногорская СОШ № 5 им. А.Н Радищева», МОУ «Янгелевская СОШ», МДОУ детский сад «Снегурочка» п. Новоилимск, МБУ ДО «ЦРТДиЮ», МДОУ детский сад «Мишутка».

3. Ввод в эксплуатацию образовательного комплекса (школы на 130 учащихся и детский сад на 49 мест) в п.Речушка.

4. Ввод в эксплуатацию образовательного комплекса (школа на 60 мест и детский сад на 20 мест) в п. Соцгородок.

5.Улучшение технического состояния здания МБУ ДО «ДШИ» в г. Железногорск-Илимский.

6.Улучшение технического состояния здания МБУК РДК «Горняк» г.Железногорск-Илимский.

**Глава 6. Риски реализации муниципальной программы**

Рисками реализации муниципальной программы являются:

1. Неисполнение обязательств сторонами, заключившими муниципальные контракты по проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту муниципальных объектов, в том числе:

- со стороны Заказчика – ответственного исполнителя муниципальной программы, в части обеспечения непрерывного финансирования строек;

- со стороны Подрядчиков – организаций, привлеченных в результате размещения муниципального заказа на проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы, в части выполнения работ с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Наиболее действенным механизмом, позволяющим сократить риски Заказчика в связи с некачественной поставкой товаров, некачественным выполнением работ или оказанием услуг, является установление требования обеспечения исполнения государственного или муниципального контракта. Размер обеспечения может устанавливаться в пределах 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта (цены лота). Если начальная (максимальная) цена контракта (цена лота) превышает 50 млн. руб., Заказчик, уполномоченный орган обязаны установить требование обеспечения исполнения контракта в размере от десяти до тридцати процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса), или в случае, если размер аванса превышает тридцать процентов начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), в размере, не превышающем на двадцать процентов размер аванса, но не менее чем размер аванса.

Муниципальные контракты заключаются только после предоставления участником конкурса (аукциона), с которым заключается контракт, безотзывной банковской гарантии или передачи Заказчику в залог денежных средств, в том числе в форме вклада (депозита), в размере обеспечения исполнения контракта, указанном в извещении о проведении открытого конкурса (аукциона).

Наряду с обеспечением исполнения контракта Закон предусматривает право заказчика потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в случае просрочки исполнения поставщиком (исполнителем, подрядчиком) обязательства, предусмотренного муниципальным контрактом. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается муниципальным контрактом в размере не менее одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Отдельным механизмом, призванным обеспечивать защиту муниципального заказчика от действий (бездействий) недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключении и исполнении муниципальных контрактов, является реестр недобросовестных поставщиков.

В реестр недобросовестных поставщиков включаются сроком на 2 года сведения об участниках размещения заказа, уклонившихся от заключения государственного или муниципального контракта, а также о поставщиках (исполнителях, подрядчиках), с которыми государственные или муниципальные контракты расторгнуты в связи с существенным нарушением ими государственных или муниципальных контрактов.

Заказчик, уполномоченный орган вправе в конкурсной документации или в документации об аукционе установить требование к участникам размещения заказа об отсутствии сведений о таких участниках в реестре недобросовестных поставщиков, тем самым исключив возможность участия в проводимых конкурсах или аукционах ранее признанных недобросовестными поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

**Глава 7. Система мероприятий программы**

Система мероприятий муниципальной программы в составе подпрограмм 1, 2 приведена в таблицах 1, 2.

**Глава 8. Показатели результативности муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 20\_\_год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Ввод в эксплуатацию учреждений образования | 1 объект |  | - | 1 | 2 | - | - | - |
| 2 | Приведение технического состояния объектов образования и культуры в соответствие требованиям санитарных и пожарных норм | 1  объект |  | 4 | 5 | - | 5 | - | - |

Мэр Нижнеилимского муниципального района М. С. Романов

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система мероприятий подпрограммы "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования Нижнеилимского муниципального района"** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 | | | |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Объем финансирования всего, тыс.руб. | в том числе по годам | | | | | | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | Источник финансирования | Показатель результативности подпрограммы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Цель:Обеспечение потребности населения района учреждениями дошкольного образования. Обеспечение бесперебойного функционирования объектов и поддержание их в удовлетворительном состоянии.** | **1 058 908,4** | **100 339,8** | **87 265,3** | **14 817,5** | **856 485,8** | **0,0** | **0,0** | администрация Нижнеилимского муниципального района / отдел архитектуры и градостроительства | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ/ Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | **18 объектов / 6561 учащихся, 353 места** |
| **1.1.** | ***Задача: Создание современных условий образования воспитанников и обучающихся образовательных организаций Нижнеилимского района за счет проведения мероприятий по строительству, реконструкции объектов недвижимости для реализации образовательных программ дошкольного и общего образования.*** | ***500 784,4*** | ***27 991,6*** | ***76 265,3*** | ***14 817,5*** | ***381 710,0*** | ***0,0*** | ***0,0*** | **3 объекта / 190 учащихся, 118 мест** |
| **1.1.1.** | **Основные мероприятия** | **500 784,4** | **27 991,6** | **76 265,3** | **14 817,5** | **381 710,0** | **0,0** | **0,0** | **3 объекта / 190 учащихся, 118 мест** |
| **1.1.1.1** | **Строительство детского сада на 49 мест в п.Чистополянский в т.ч.:** | **93 071,9** | **27 921,6** | **65 150,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 49 мест |
|  | - строительство | 93 071,9 | 27 921,6 | 65 150,3 |  |  |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *88 418,3* | *26 525,5* | *61 892,8* |  |  |  |  |
|  | м.б. | *4 653,6* | *1 396,1* | *3 257,5* |  |  |  |  |
| **1.1.1.2** | **Строительство образовательного комплекса (школа на 130 учащихся и детский сад на 49 мест) в п.Речушка** | **210 970,0** | **70,0** | **5 272,5** | **5 272,5** | **200 355,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 130 учащихся, 49 мест |
|  | - проектирование иные | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости иные | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 210 900,0 |  | 5 272,5 | 5 272,5 | 200 355,0 |  |  |
|  | - проведение инженерного и технического обследования, инженерно-геодезические изыскания для разработки ПСД | 70,0 | 70,0 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *200 355,0* |  |  |  | *200 355,0* |  |  |
|  | м.б. | *10 615,0* | *70,0* | *5 272,5* | *5 272,5* |  |  |  |
| **1.1.1.3** | **Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок** | **196 742,5** | **0,0** | **5 842,5** | **9 545,0** | **181 355,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 60 учащихся, 20 мест |
|  | - проектирование | 5 142,5 |  | 5 142,5 |  |  |  |  |
|  | - экспертиза проектной документации, проверка достоверности определения сметной стоимости | 700,0 |  | 700,0 |  |  |  |  |
|  | - строительство | 190 900,0 |  |  | 9 545,0 | 181 355,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *181 355,0* |  |  |  | *181 355,0* |  |  |
|  | м.б. | *15 387,5* |  | 5 842,5 | *9 545,0* |  |  |  |
| **1.2.** | ***Задача: Приведение объектов образования в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопастности и СанПин.*** | **558 124,0** | **72 348,2** | **11 000,0** | **0,0** | **474 775,8** | **0,0** | **0,0** | **17 объектов/ 6727 учащихся, 235 мест** |
| **1.2.1.** | **Основные мероприятия** | **558 124,0** | **72 348,2** | **11 000,0** | **0,0** | **474 775,8** | **0,0** | **0,0** | **17 объектов/ 6744 учащихся, 235 мест** |
| **1.2.1.1** | **Выборочный капитальный ремонт здания Муниципального общеобразовательного учреждения "Рудногорская средняя общеобразовательная школа", расположенного по адресу: Нижнеилимский район, п.Рудногорск, ул.Школьная, 1** | **33 563,6** | **33 563,6** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект/ 480 учащихся |
|  | - выборочный капитальный ремонт | 33 563,6 | 33 563,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | в том числе: о.б. | *31 885,4* | 31 885,4 |  |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | *1 678,2* | 1 678,2 |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1.2** | **Капитальный ремонт здания МОУ "Хребтовская СОШ"** | **50 000,0** | **0,0** | **2 500,0** | **0,0** | **47 500,0** | **0,0** | **0,0** | МУ Департамент образования администрации Нижнеилимского муниципального района/ МКУ "Ресурсный центр/ Муниципальные образовательные учреждения/ отдел архитектуры и градостроительства | 1 объект / 128 учащихся |
|  | - проектирование | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 50 000,0 |  | 2 500,0 |  | 47 500,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *47 500,0* |  |  |  | *47 500,0* |  |  |
|  | м.б. | *2 500,0* |  | *2 500,0* |  |  |  |  |
| **1.2.1.3** | **Капитальный ремонт здания МОУ "Новоигирменская СОШ № 1"** | **60 000,0** | **0,0** | **3 000,0** | **0,0** | **57 000,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 578 учащихся |
|  | - проектирование | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 60 000,0 |  | 3 000,0 |  | 57 000,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *57 000,0* |  |  |  | *57 000,0* |  |  |
|  | м.б. | *3 000,0* |  | *3 000,0* |  |  |  |  |
| **1.2.1.4** | **Выборочный капитальный ремонт здания Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Железногорская средняя общеобразовательная школа № 2"** | **24 218,3** | **24 218,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект/ 550 учащихся |
|  | - проектирование | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 24 218,3 | 24 218,3 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *23 007,4* | 23 007,4 |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | *1 210,9* | 1 210,9 |  |  |  |  |  |
| **1.2.1.5** | **Капитальный ремонт благоустройства территории прилегающей к зданию  МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Золотая рыбка"** | **1 670,9** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1 670,9** | **0,0** | **0,0** | 1 объект/ 235 мест |
|  | - проектирование | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 1 670,9 |  |  |  | 1 670,9 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *1 670,9* |  |  |  | *1 670,9* |  |  |
|  | м.б. | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
| **1.2.1.6** | **Выборочный капитальный ремонт здания МОУ "Семигорская СОШ"** | **11 043,3** | **11 043,3** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект/ 80 учащихся |
|  | - проектирование | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 11 043,3 | 11 043,3 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *10 442,2* | 10 442,2 |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | *601,1* | *601,1* |  |  |  |  |  |
| **1.2.1.7** | **Капитальный ремонт здания МОУ "Железногорская СОШ № 1"** | **41 699,7** | **0,0** | **1 500,0** | **0,0** | **40 199,7** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 443 учащихся |
|  | - проектирование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 41 699,7 |  | 1 500,0 |  | 40 199,7 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *40 199,7* |  |  |  | *40 199,7* |  |  |
|  | м.б. | *1 500,0* |  | *1 500,0* |  |  |  |  |
| **1.2.1.8** | **Капитальный ремонт здания МОУ "Шестаковская СОШ"** | **40 000,0** | **0,0** | **2 000,0** | **0,0** | **38 000,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 79 учащихся |
|  | - проектирование | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 40 000,0 |  | 2 000,0 |  | 38 000,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *38 000,0* |  |  |  | *38 000,0* |  |  |
|  | м.б. | *2 000,0* |  | *2 000,0* |  |  |  |  |
| **1.2.1.9** | **Капитальный ремонт здания МКОУ "Коршуновская СОШ"** | **40 260,0** | **260,0** | **2 000,0** | **0,0** | **38 000,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 103 учащихся |
|  | - проектирование | *0,0* | 260,0 |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 40 000,0 |  | 2 000,0 |  | 38 000,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *38 000,0* |  |  |  | *38 000,0* |  |  |
|  | м.б. | *2 260,0* | *260,0* | *2 000,0* |  |  |  |  |
| **1.2.1.10** | **Капитальный ремонт здания МБОУ "Железногорская СОШ № 4"** | **70 799,9** | **799,9** | **0,0** | **0,0** | **70 000,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 852 учащихся |
|  | - проектирование | *799,9* | 799,9 |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 70 000,0 |  |  |  | 70 000,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *66 500,0* |  |  |  | 66 500,0 |  |  |
|  | м.б. | *4 299,9* | *799,9* |  |  | *3 500,0* |  |  |
| **1.2.1.11** | **Капитальный ремонт здания МОУ "Железногорская СОШ № 3"** | **70 749,0** | **749,0** | **0,0** | **0,0** | **70 000,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 548 учащихся |
|  | - проектирование | *749,0* | 749,0 |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 70 000,0 |  |  |  | 70 000,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *66 500,0* |  |  |  | *66 500,0* |  |  |
|  | м.б. | *4 249,0* | *749,0* |  |  | *3 500,0* |  |  |
| **1.2.1.12** | **Капитальный ремонт здания МОУ "Железногорская СОШ № 5 им. А.Н. Радищева"** | **70 749,0** | **749,0** | **0,0** | **0,0** | **70 000,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 473 учащихся |
|  | - проектирование | *749,0* | 749,0 |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 70 000,0 |  |  |  | 70 000,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *66 500,0* |  |  |  | *66 500,0* |  |  |
|  | м.б. | *4 249,0* | *749,0* |  |  | *3 500,0* |  |  |
| **1.2.1.13** | **Капитальный ремонт здания МБДОУ ЦРР - детский сад № 12 "Золотая рыбка"** | **40 400,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **40 400,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 235 мест |
|  | - проектирование | *400,0* |  |  |  | 400,0 |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 40 000,0 |  |  |  | 40 000,0 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *38 000,0* |  |  |  | *38 000,0* |  |  |
|  | м.б. | *2 000,0* |  |  |  | *2 000,0* |  |  |
|  | Внебюджетные источники | *400,0* |  |  |  | *400,0* |  |  |  |
| **1.2.1.14** | **Капитальный ремонт инженерных сетей и помещения бассейна МОУ "Янгелевская СОШ"** | **548,0** | **548,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 137 учащихся |
|  | - проектирование | *548,0* | 548,0 |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | *548,0* | *548,0* | *0,0* |  |  |  |  |
| **1.2.1.15** | **Перепланировка здания МДОУ детский сад «Снегурочка» с целью создания интерната** | **2 005,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **2 005,2** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 137 учащихся |
|  | - проектирование | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 2 005,2 |  |  |  | 2 005,2 |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | *2 005,2* |  |  |  | *2 005,2* |  |  |
| **1.2.1.16** | **Капитальный ремонт крыши здания Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр развития творчества детей и юношества им Г. И. Замаратского", расположенного по адресу: Иркутская область, г. Железногорск-Илимский, квартал 1, дом 44а** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 1783 учащихся |
|  | - проектирование | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | - экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *0,0* |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | м.б. | *0,0* |  | 0,0 |  |  |  |  |
| **1.2.1.16** | **Капитальный ремонт кровли МДОУ детский сад "Мишутка"** | **417,1** | **417,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 1 объект / 121 учащихся |
|  | - капитальный ремонт | 417,1 | 417,1 |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: о.б. | *0,0* |  |  |  |  |  |  |
|  | м.б. | *417,1* | 417,1 |  |  |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 1:** | **1 058 908,4** | **100 339,8** | **87 265,3** | **14 817,5** | **856 485,8** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 995 333,9 | 91 860,5 | 61 892,8 | 0,0 | 841 580,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 63 174,5 | 8 479,3 | 25 372,5 | 14 817,5 | 14 505,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Внебюджетные источники | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | |
|  | Мэр Нижнеилимского муниципального района | | М.С.Романов | | | | | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Система мероприятий подпрограммы "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства Нижнеилимского муниципального района"** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 2 | |
| № | Наименование основного мероприятия, мероприятия | Объем финансирования всего, | в том числе по годам | | | | | | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники | Источник финансирования | Показатель результативности подпрограммы |
| п/п | тыс. руб. | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| **1.** | **Цель: Обеспечение бесперебойного функционирования объектов культуры и поддержание их в удовлетворительном состоянии.** | **25 251,6** | **16 479,5** | **0,0** | **0,0** | **8 772,1** | **0,0** | **0,0** | Администрация Нижнеилимского муниципального района МКУ «Сервисный центр»  Муниципальные учреждения культуры и искусства | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ/ Налоговые и неналоговые доходы бюджета района |  |
| 1.1 | ***Задача 1*** | **25 251,6** | **16 479,5** | **0,0** | **0,0** | **8 772,1** | **0,0** | **0,0** | ***2 объекта*** |
| ***Приведение объектов культуры в соответствие требованиям действующих норм пожарной безопасности и СанПИН.*** |
| 1.1.1 | **Основные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | Реконструкция пристроев к зданию МБУ ДО «ДШИ» | **8 772,1** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **8 772,1** | **0,0** | **0,0** | 1 объект |
|  | о.б. | 8 772,1 | 0,0 | *0,0* | 0,0 | *8 772,1* | 0,0 | 0,0 |  |
|  | м.б. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.2 | Выборочный капитальный ремонт помещений здания МБУК РДК «Горняк» | **11 525,7** | **11 525,7** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | 1 объект |
|  |
|  | о.б. | 10 949,4 | 10 949,4 | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 | 0,0 |  |
|  | м.б. | 576,3 | *576,3* | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.1.1.3 | Капитальный ремонт кровли МБУК РДК "Горняк" | **760,0** | **760,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | о.б. | 0,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | м.б. | 760,0 | *760,0* | *0,0* | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.1.4 | Капитальный ремонт здания МБУК РДК "Горняк" (помещения туалетов, прилигающего к ним фойе и холл второго этажа) | **4 193,8** | **4 193,8** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |  |
|  | - проектирование и экспертиза достоверности определения сметной стоимости | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | - капитальный ремонт | 4 013,8 | 4 013,8 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | о.б. | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  | *0,0* | *0,0* |  |  |  |
|  | м.б. | *4 193,8* | *4 193,8* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* | *0,0* |  |  |  |
|  | **Итого по Подпрограмме 2** | **25 251,6** | **16 479,5** | **0,0** | **0,0** | **8 772,1** | **0,0** | **0,0** |  |  | **2 объекта** |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 19 721,5 | 10 949,4 | 0,0 | 0,0 | 8 772,1 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | Налоговые и неналоговые доходы бюджета района | 5 530,1 | 5 530,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мэр Нижнеилимского муниципального района М. С. Романов | | | | | | |  |  |  |  |  |