Отчет об итогах реализации инициативного проекта

| 1. | Наименование инициативного проекта | «Народная сцена» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Черемховский район, рабочий поселок Михайловка, кв-л 2, д. 5 |  |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная подпрограмма «Укрепление единого культурного пространства на территории Черемховского районного муниципального образования» муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утвержденной постановлением администрации Черемховского района № 660 от 13.11.2017 года |  |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: | до 30.12.2023 г. |  |
|  | – начало реализации инициативного проекта; | 14.03.2023 г |  |
|  | – окончание реализации инициативного проекта. | 03.04.2023 г |  |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 599 900,00 рублей |  |
|  | – областной бюджет; | 539 900,00 рублей |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 60 000,00 рублей |  |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 599 900,00 рублей |  |
|  | – областной бюджет; | 539 900,00 рублей |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 60 000,00 рублей |  |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | 0 |  |
|  | – областной бюджет; | 0 |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 0 |  |
| 8. | Причины отклонения | - |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) Предоставление техники, инвентаря, оборудования для установки сцены | Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан) 12 человек – помощь при сборке сцены, уборка территории после установки сцены |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | В рамках реализации инициативного проекта приобретена уличная сцена |  |