**07.11.2023 г. № 66**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАХТАЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ»**

**НА 2024-2026 ГГ.**

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в целях развития сети автомобильных дорог общего пользования, Администрация муниципального образования «Бахтай»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Бахтай» на 2024-2026 гг. (далее - Программа) (Приложение 1).
2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Бахтай» на 2024-2026 годы» мероприятия и объемы их финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета муниципального образования «Бахтай».
3. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации «Бахтайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» во вкладке муниципального образования «Бахтай» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу муниципального образования «Бахтай» А.А. Халтаева

Глава муниципального образования «Бахтай»

А.А. Халтаев

Приложение №1 к постановлению

администрации МО «Бахтай» от 07.11.2023г.№ 66

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ»

на 2024 – 2026 гг.

2023 г.

# Муниципальная программа

**«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Бахтай» на 2024 - 2026 гг.»**

**Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Бахтай» на 2024-2026 гг.» |
| Основание для разработки Программы | 1. Бюджетный кодекс РФ  2. Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".  3. Генеральный план муниципального образования "Бахтай", утвержденный решением Думы муниципального образования "Бахтай" от 06.11.2013 № 7/3-дмо;  4. Постановление администрации МО «Бахтай» от 15.05.2020 г. № 32 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бахтай» |
| Муниципальный заказчик | Администрация муниципального образования «Бахтай» |
| Основные разработчики Программы | Администрация муниципального образования «Бахтай» |
| Цели и задачи программы | Цели: Совершенствование улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом приоритетов социально-экономического развития сельского поселения, создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения сельского поселения, повышение безопасности дорожного движения |
| Задачи:  - Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Бахтай»  - Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Бахтай»; |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2024-2026 гг.  1 этап |
| Перечень основных мероприятий | - Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;  - Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них;  - Подготовка проектно сметной документации; |
| Исполнители программы | Администрация муниципального образования «Бахтай» |
| Объемы и источники финансирования | Общий объем финансирования Программы составляет  **99766,9 тыс. руб. (областной бюджет – 94981,6\* тыс.руб., местный бюджет – 4785,3\* тыс.руб.) в т.ч.: 2024 год – 920,5 тыс.руб.**  **2025 год – 963,2 тыс. руб.**  **2026 год – 97883,2 тыс. руб. (областной бюджет – 94981,6\* тыс.руб., местный бюджет – 2901,6\* тыс.руб.)** |
| Важнейшие целевые индикаторы и показатели | - увеличение протяженности автомобильных дорог в удовлетворительном состоянии с твердым покрытием до 100 %;  - повышение уровня качества и безопасности  дорожного движения для населения до 100%. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Предполагается, что по завершении реализации Программы все целевые показатели программы будут достигнуты. |
| Система организации контроля за исполнением программы | * Контроль за исполнением Программы осуществляется Администрацией муниципального образования «Бахтай», в соответствии с полномочиями |

* + - 1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Автомобильные дороги являются важнейшей составной часть транспортной сети муниципального образования «Бахтай». От уровня развития сети автомобильных дорог во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, повышения конкурентоспособности местных производителей и улучшения качества жизни населения.

Актуальность разработки Программы обусловлена как социальными, так и экономическими факторами и направлена на повышение эффективности расходов средств бюджета сельского поселения, сохранение и совершенствование сети автомобильных дорог местного значения.

Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по реконструкции, капитальному и текущему ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них в 2024 год и плановый период 2025 – 2026 гг.

К дорогам общего пользования местного значения относятся муниципальные дороги, улично-дорожная сеть и объекты дорожной инфраструктуры, расположенные в границах сельского поселения.

Общая протяженность автомобильных дорог сельского поселения, составляет 10,7 км.

В настоящее время автомобильные дороги сельского поселения находится в удовлетворительном состоянии, однако качество дорожных покрытий дорог не всегда соответствует эксплуатационным требованиям. Дороги с большой транспортной нагрузкой требуют асфальтирования. На всех дорогах поселения отсутствуют тротуары и пешеходные переходы.

Увеличение количества транспорта на дорогах сельского поселения в сочетании с недостатками эксплуатационного состояния автомобильных дорог, требует комплексного подхода и принятия, неотложных мер по капитальному и текущему ремонту, содержанию дорог местного значения, совершенствованию организации дорожного движения.

Состояние дорожного хозяйства имеет непосредственное влияние на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры, как в грузовых, так и в пассажирских перевозках.

Негативные тенденции и характер проблем требуют программного подхода к решению задач на муниципальном уровне. Для этого в рамках Программы предусматривается комплекс мероприятий, направленных на повышение качества автомобильных дорог, оптимизации организации дорожного движения, предупреждения дорожно-транспортных происшествий.

Реализация Программы позволит:

* установить необходимые виды и объемы дорожных работ, источники и размеры их финансирования для выполнения принятых обязательств;
* сформировать расходные обязательства по задачам, сконцентрировав финансовые ресурсы на реализации приоритетных задач.

# Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации

Программа реализуется в целях:

* совершенствования улично-дорожной сети, автомобильных дорог местного значения с учетом приоритетов социально-экономического развития сельского поселения;
* создания условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения сельского поселения;
* повышения безопасности дорожного движения;

Программа предусматривает решение следующих задач:

- Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Бахтай»

- Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Бахтай»;

Решение задач Программы будет обеспечено путем реализации комплекса организационных и финансовых мер.

Срок реализации Программы предусмотрен на 2024 год и плановый период 2025 - 2026гг.

**3. Мероприятия по реализации муниципальной программы**

**«Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования «Бахтай» на 2024-2026 гг.»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Объем финансирования по годам, тыс. руб. | | | |
| Итого | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
| 1. **Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и**   **искусственных сооружений на них** | | | | |
| 1.1. Потребление электрической энергии и содержание опор электропередач уличного освещения | 415,2 | 138,4 | 138,4 | 138,4 |
| В том числе: областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 415,2 | 138,4 | 138,4 | 138,4 |
| **Итого:** | **415,2** | **138,4** | **138,4** | **138,4** |
| **В том числе: областной бюджет** | - | - | - | - |
| **местный бюджет** | 415,2 | 138,4 | 138,4 | 138,4 |
|  |  |  |  |  |
| **2. Реконструкция и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения** | | | | |
| 2.1. Текущий ремонт автомобильной дороги местного значения с. Бахтай ул. Ербанова, с. Бахтай ул. Подстанция | 782,1 | 782,1 | - | - |
| В том числе: областной бюджет |  | - | - | - |
| местный бюджет | 782,1 | 782,1 | - | - |
| 2.2. Текущий ремонт автомобильной дороги местного значения с. Бахтай пл. Ербанова | 824,8 | - | 824,8 | - |
| В том числе: областной бюджет | - | - | - | - |
| местный бюджет | 824,8 | - | 824,8 | - |
| 2.3. Реконструкция автомобильной дороги местного значения с.Бахтай, ул. Ербанова | 94744,8\* | - | - | 94744,8\* |
| В том числе: областной бюджет | 92041,6\* | - | - | 92041,6 **\*** |
| местный бюджет | 2703,2 | - | - | 2703,2 |
| **Итого:** | **96351,7\*** | **-** | **-** | **94744,8\*** |
| **В том числе: областной бюджет** | 92041,6\* | - | - | 92041,6**\*** |
| **местный бюджет** | 4310,1 | - | - | 2703,2 |
| **3. Подготовка проектно-сметной документации** | | | | |
| 3.1. Разработка проектно-сметной документации | 3000,0 | - | - | 3000,0 |
| В том числе: областной бюджет | 2940,0\* | - | - | 2940,0\* |
| местный бюджет | 60,0 | - | - | 60,0 |
| ***Всего:*** | 99766,9 | 920,5 | 963,2 | 97883,2 |
| ***В том числе: областной бюджет*** | 94981,6\* | - | - | 94981,6\* |
| ***местный бюджет*** | 4785,3 | 920,5 | 963,2 | 2901,6 |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения программы**

Система финансового обеспечения реализации мероприятий программы основывается на принципах и нормах действующего законодательства.

Для реализации мероприятий Программы планируется привлечь финансовые средства областного и местного бюджетов.

Общий объем финансирования программы из средств местного бюджета для реализации мероприятий муниципальной программы составляет: 4785,3 тыс. руб., в том числе по годам: 2024 г.- 920,5 тыс.руб., 2025 г. –963,2 тыс.руб., 2026 г.- 2901,6 тыс.руб.

В 2026 году планируется получение субсидии в сумме 94 981,6 тыс. руб.;

Объемы финансирования муниципальной программы определяются ежегодно для реализации конкретных мероприятий. Расходуемые средства на осуществление муниципальной программы уточняются исходя из возможностей бюджетного финансирования, поступления средств в экономический фонд и выделения собственных средств.

**5. Организация управления программой и контроль за ходом ее реализации**

Управление реализацией Программы, контроль за выполнением намеченных мероприятий, целевое использование выделенных ассигнований осуществляется Администрацией муниципального образования «Бахтай». Информирование общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансировании программных мероприятий осуществляется путем обнародования.

Ответственный исполнитель муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, эффективное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

В процессе реализации муниципальной программы ответственный исполнитель вправе внести изменения в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

При внесении изменений в муниципальную программу не допускается:

изменение целей и задач, для комплексного решения которых была принята муниципальная программа;

изменение целевых показателей, планируемых конечных результатов, приводящих к ухудшению социально-экономических последствий ее реализации.

**6. Оценка эффективности реализации программы**

Прогнозируемые конечные результаты реализации программы предусматривают совершенствования улично-дорожной сети, автомобильных дорог местного значения с учетом приоритетов социально-экономического развития сельского поселения, повышения безопасности дорожного движения поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения на территории сельского поселения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Прим. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| **Цель:** Совершенствование улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом приоритетов социально-экономического развития сельского поселения, создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения сельского поселения, повышение безопасности дорожного движения | | | | | | |
| 1. | **Задача 1:** Организация мероприятий по повышению безопасности дорожного движения на территории муниципального образования «Бахтай» | | | | | |
| 1.1. | Протяженность автомобильных дорог, имеющих уличное освещение, км. | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |
| 2. | **Задача 2:** Организация мероприятий по развитию и совершенствованию автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Бахтай» | | | | | |
| 2.1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, с. Бахтай ул. Ербанова, с. Бахтай ул. Подстанция, % | 30 | 70 | 70 | 70 |  |
| 2.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием,с. Бахтай пл. Ербанова, % | 50 | 50 | 90 | 90 |  |
| 2.3. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием, с.Бахтай, ул. Ербанова, % | 30 | 70 | 70 | 100 |  |
| 2.4. | Разработка проектно-сметной документации, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 |  |