****

**Российская Федерация**

**Иркутская область**

**Нижнеилимский муниципальный район**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От «30» июня 2022 г. № 592.**

г. Железногорск-Илимский

«О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы в новой редакции»

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ администрации Нижнеилимского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23 октября 2013 года № 1728, руководствуясь Уставом муниципального образования «Нижнеилимский район», администрация Нижнеилимского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы в новой редакции» (далее – постановление):

* 1. Данные в столбце 3 строки 3 «Соисполнители муниципальной программы» главы I «Паспорт муниципальной программы» читать в следующей редакции: «Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ДУМИ)».
  2. Данные в столбце 3 строки 9 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» главы I «Паспорт муниципальной программы» читать в следующей редакции:

«Общий объем финансирования муниципальной программы 168 413,5 тыс. руб., в том числе:

1. в разрезе подпрограмм муниципальной программы, входящих в состав муниципальной программы:

* по подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы – 166 567,5 тыс. руб.;
* по подпрограмме «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы – 1 846,0 тыс. руб.

1. по годам реализации муниципальной программы:

2018 год – 11 317,9 тыс. руб.;

2019 год – 31 903,8 тыс. руб.;

2020 год – 19 223,2 тыс. руб.;

2021 год – 21 685,6 тыс. руб.;

2022 год – 33 377,0 тыс. руб.;

2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;

2024 год – 26 433,0 тыс. руб.

1. по источникам финансирования муниципальной программы:

бюджет МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – 168 413,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

а) за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район» – 158 442,1 тыс. руб.:

2018 год – 11 317,9 тыс. руб.;

2019 год – 21 932,4 тыс. руб.;

2020 год – 19 223,2 тыс. руб.;

2021 год – 21 685,6 тыс. руб.;

2022 год – 33 377,0 тыс. руб.;

2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;

2024 год – 26 433,0 тыс. руб.

б) за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 596,6 тыс. руб.:

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 596,6 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

в) за счет других источников – 1 374,8 тыс. руб.:

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 374,8 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.»

* 1. Данные в столбце 3 строки 10 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» главы I «Паспорт муниципальной программы» читать в следующей редакции:

«1. Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

2. Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района.

3. Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район».

* 1. Главу IV «Объём и источники финансирования муниципальной программы» читать в следующей редакции:

«Финансирование программных мероприятий предусмотрено за счет средств муниципального дорожного фонда МО «Нижнеилимский район» (далее – дорожный фонд).

Бюджетные ассигнования дорожного фонда составляют:

* средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район», подлежащие зачислению в дорожный фонд;
* средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и средства других источников, подлежащие зачислению в дорожный фонд в соответствии с решением Думы Нижнеилимского муниципального района.

Порядок формирования и использования муниципального дорожного фонда МО «Нижнеилимский район» определен в Положении о муниципальном дорожном фонде МО «Нижнеилимский район», утвержденном Решением Думы Нижнеилимского муниципального района.

Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников ее финансирования и подпрограмм приведена в приложении 1 к настоящей муниципальной программе».

* 1. Пункт 2 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине опасного поведения детей в Нижнеилимском районе» главы V «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» исключить.
  2. Данные в столбце 3 строки 3 «Соисполнители подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» главы VII муниципальной программы читать в следующей редакции: «Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации Нижнеилимского муниципального района (далее – ДУМИ)».
  3. Данные в столбце 3 строки 6 «Задачи подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» главы VII муниципальной программы читать в следующей редакции: «Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».
  4. Данные в столбце 3 строки 8 «Объем и источники финансирования подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» главы VII муниципальной программы читать в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 166 567,5 тыс. руб., в том числе:

1) по годам реализации подпрограммы:

2018 год – 10 377,9 тыс. руб.;

2019 год – 31 788,8 тыс. руб.;

2020 год – 18 913,7 тыс. руб.;

2021 год – 21 426,1 тыс. руб.;

2022 год – 33 155,0 тыс. руб.;

2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;

2024 год – 26 433,0 тыс. руб.

2) по источникам финансирования подпрограммы 1: бюджет МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – 166 567,5 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

а) за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район» – 156 596,1 тыс. руб.:

2018 год – 10 377,9 тыс. руб.;

2019 год – 21 817,4 тыс. руб.;

2020 год – 18 913,7 тыс. руб.;

2021 год – 21 426,1 тыс. руб.;

2022 год – 33 155,0 тыс. руб.;

2023 год – 24 473,0 тыс. руб.;

2024 год – 26 433,0 тыс. руб.

б) за счет средств безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации – 8 596,6 тыс. руб.:

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 8 596,6 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

в) за счет других источников – 1 374,8 тыс. руб.:

2018 год – 0,0 тыс. руб.;

2019 год – 1 374,8 тыс. руб.;

2020 год – 0,0 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс. руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.»

* 1. Данные в столбце 3 строки 9 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт подпрограммы 1» главы VII муниципальной программы читать в следующей редакции: «Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».
  2. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы 1» главы VII муниципальной программы читать в следующей редакции:

«Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» достигается за счет выполнения комплекса мероприятий по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог и дорожных сооружений (содержание автодорог), а также проведения их капитального и текущего ремонта».

* 1. Раздел 3 «Цель и задачи подпрограммы 1» главы VII муниципальной программы читать в следующей редакции:

«Целью подпрограммы 1 является обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи: обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

* 1. Раздел 5 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1» главы VII муниципальной программы читать в следующей редакции:

«Основным ожидаемым результатом реализации мероприятий подпрограммы 1 является отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район».

Показатели результативности подпрограммы 1 приведены в приложении 2 к настоящей подпрограмме.

Количество дорожно-транспортных происшествий приводится согласно данным отдела Государственной инспекции по безопасности дорожного движения отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнеилимскому району».

* 1. Данные в столбце 3 строки 8 «Объем и источники финансирования подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт подпрограммы 2» главы VIII муниципальной программы читать в следующей редакции:

«Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район».

Общий объем финансирования на 2018 – 2024 годы составил 1 846,0 тыс. руб., в том числе:

1) по годам реализации:

2018 год – 940,0 тыс. руб.;

2019 год – 115,0 тыс. руб.;

2020 год – 309,5 тыс. руб.;

2021 год – 259,5 тыс. руб.;

2022 год – 222,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

2) по источникам финансирования подпрограммы 2: бюджет МО «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы – 1 846,0 тыс. руб., в том числе по годам реализации:

за счет средств налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Нижнеилимский район» – 1 846,0 тыс. руб.:

2018 год – 940 тыс. руб.;

2019 год – 115 тыс. руб.;

2020 год – 309,5 тыс. руб.;

2021 год – 259,5 тыс. руб.;

2022 год – 222,0 тыс. руб.;

2023 год – 0,0 тыс. руб.;

2024 год – 0,0 тыс. руб.

* 1. Приложение 1 к муниципальной программе «Информация об общем объеме финансирования муниципальной программы по годам ее реализации, в том числе в разрезе источников её финансирования и подпрограмм» читать в редакции приложения 1 к настоящему Постановлению.
  2. Приложение 2 к муниципальной программе «Показатели результативности муниципальной программы» читать в редакции приложения 2 к настоящему Постановлению.
  3. Приложение 1 к подпрограмме 1 «Система мероприятий подпрограммы 1» читать в редакции приложения 3 к настоящему Постановлению.
  4. Приложение 2 к подпрограмме 1 «Показатели результативности подпрограммы 1» читать в редакции приложения 4 к настоящему Постановлению.
  5. Приложение 1 к подпрограмме 2 «Система мероприятий подпрограммы 2» читать в редакции приложения 5 к настоящему Постановлению.
  6. Постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 08.04.2022 № 316 «О внесении изменений в постановление администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.12.2018 г. № 1219 «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы в новой редакции» признать утратившим силу.

2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании «Вестник Думы и администрации Нижнеилимского района» и на официальном сайте МО «Нижнеилимский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по жилищной политике, градостроительству, энергетике, транспорту и связи В.В. Цвейгарта.

**Мэр района М.С. Романов**

Рассылка: в дело – 2 ед., отдел ЖКХ, Т и С – 2 ед., Финансовое управление, отдел архитектуры и градостроительства, ДУМИ, отдел социально-экономического развития.

А.Ю. Белоусова

31611

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | **Приложение 1** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **к постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | | **от «30» июня 2022 г. № 592** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
|  |  | | Приложение 1 к муниципальной программе администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,  В ТОМ ЧИСЛЕ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ЕЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ И ПОДПРОГРАММ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | |  | |  |  | | |  | |  |  |  |
| Источник финансирования | | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| за весь период реализации муниципаль-ной программы | | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 2019 | | 2020 | | | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| год | год | | год | | | | год | | год | | год | год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | 5 | | | | 6 | | 7 | | 8 | 9 |
| Муниципальная программа | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район"** | | **168 413,5** | | **11 317,9** | **31 903,8** | | **19 223,2** | | | | **21 685,6** | | **33 377,0** | | **24 473,0** | **26 433,0** |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | *158 442,1* | | *11 317,9* | *21 932,4* | | *19 223,2* | | | | *21 685,6* | | *33 377,0* | | *24 473,0* | *26 433,0* |
|  | *средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | *8 596,6* | | *-* | *8 596,6* | | *-* | | | | *-* | | *-* | | *-* | *-* |
|  | *другие источники* | *1 374,8* | | *-* | *1 374,8* | | *-* | | | | *-* | | *-* | | *-* | *-* |
| Подпрограмма 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район"** | | **166 567,5** | | **10 377,9** | **31 788,8** | | **18 913,7** | | | **21 426,1** | | | **33 155,0** | | **24 473,0** | **26 433,0** |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | *156 596,1* | | 10 377,9 | 21 817,4 | | 18 913,7 | | | 21 426,1 | | | 33 155,0 | | 24 473,0 | 26 433,0 |
|  | *средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | *8 596,6* | | - | 8 596,6 | | - | | | - | | | - | | - | - |
|  | *другие источники* | *1 374,8* | | - | 1 374,8 | | - | | | - | | | - | | - | - |
| Подпрограмма 2 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район"** | | **1 846,0** | | **940,0** | **115,0** | | **309,5** | | | **259,5** | | | **222,0** | | **-** | **-** |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | *1 846,0* | | *940,0* | *115,0* | | *309,5* | | | *259,5* | | | *222,0* | | *-* | *-* |
|  |  |  | |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  |
|  | Мэр района |  | |  |  | | М. С. Романов | | | | | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | | **Приложение 2** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | **к постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | **от «30» июня 2022 г. № 592** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
|  |  | Приложение 2  к муниципальной программе администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| № п/п | Наименование показателя результативности | | Ед. изм. | | Базовое значение показателя резуль-тативности в 2016 г. | | Значение показателя результативности по годам реализации Муниципальной программы | | | | | | | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | 2023 | 2024 |
| год | | год | | год | | год | | год | | год | год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | 11 |
| 1 | Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | Количество ДТП, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", ед. (уровень обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", %) | | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) |
| 2 | Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района | | Количество зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости в течение отчетного года, ед. | | 14 | | 16 | | 17 | | 17 | | 17 | | 18 | | 18 | 18 |
| 3 | Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» | | Уровень доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район», % | | 99,88 | | 99,88 | | 99,88 | | 99,88 | | 99,88 | | 99,88 | | 99,88 | 99,88 |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  |
|  | Мэр района | |  | |  | |  | | М. С. Романов | | | |  | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | **Приложение 3** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | | **к постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | | **от «30» июня 2022 г. № 592** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  |  |  | Приложение 1 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  | | | |  | |  |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  |  | |  | |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | | | Объем финансирования всего, тыс. руб. | | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | Показатель результативности подпрограммы |
| 2018 год | | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | | 2023 год | | 2024 год | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | | | 11 | | 12 | | 13 |
| 1. | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | отдел ЖКХ, ТиС | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | 89 971,9 | | 6 928,0 | | 8 669,3 | 9 022,6 | | 13 009,0 | | 21 895,2 | | | 14 888,9 | | 15 558,9 | | Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" |
|  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | *89 971,9* | | *6 928,0* | | *8 669,3* | *9 022,6* | | *13 009,0* | | *21 895,2* | | | *14 888,9* | | *15 558,9* | |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному, текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", и искусственных сооружений на них. | | отдел АиГ, отдел ЖКХ, ТиС | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | | 52 011,4 | 2 999,1 | | 8 222,9 | 9 891,1 | | 8 417,1 | | 2 023,0 | | | 9 584,1 | | 10 874,1 | |
|  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | *52 011,4* | | *2 999,1* | | *8 222,9* | *9 891,1* | | *8 417,1* | | *2 023,0* | | | *9 584,1* | | *10 874,1* | |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения МО "Нижнеилимский район" | | отдел ЖКХ, ТиС | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | | | 742,6 | 450,8 | | - | - | | - | | 291,8 | | | - | | - | |
|  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | *742,6* | | *450,8* | | *-* | *-* | | *-* | | *291,8* | | | *-* | | *-* | |
| 1.1.4. | Мероприятие 4. Приобретение дорожной техники | | ДУМИ | | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | | 23 841,6 | | - | | 14 896,6 | - | | - | | 8 945,0 | | | - | | - | |
| *в т.ч.:* | *средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | *13 870,2* | | - | | *4 925,2* | - | | - | | *8 945,0* | | | - | | - | |  |
|  | *средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации* | | | | | *8 596,6* | | - | | *8 596,6* | - | | - | | - | | | - | | - | |  |
|  | *другие источники* | | | | | *1 374,8* | | - | | *1 374,8* | - | | - | | - | | | - | | - | |  |
| **Итого по подпрограмме 1,** | | | | | | | **166 567,4** | | **10 377,9** | | **31 788,8** | **18 913,7** | | **21 426,1** | | **33 155,0** | | | **24 473,0** | | **26 433,0** | |  |
|  |  | в том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район", в т.ч.: | | | | | 166 567,4 | | 10 377,9 | | 31 788,8 | 18 913,7 | | 21 426,1 | | 33 155,0 | | | 24 473,0 | | 26 433,0 | |  |
|  |  | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район" | | | | | 156 596,1 | | 10 377,9 | | 21 817,4 | 18 913,7 | | 21 426,1 | | 33 155,0 | | | 24 473,0 | | 26 433,0 | |  |
|  |  | средства безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | | 8 596,6 | | - | | 8 596,6 | - | | - | | - | | | - | | - | |  |
|  |  | другие источники | | | | | 1 374,8 | | - | | 1 374,8 | - | | - | | - | | | - | | - | |  |
|  | | в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ответственный исполнитель: отдел ЖКХ, ТиС, отдел АиГ | | | | | 142 725,8 | | 10 377,9 | | 16 892,2 | 18 913,7 | | 21 426,1 | | 24 210,0 | | | 24 473,0 | | 26 433,0 | |  |
|  |  | ответственный исполнитель: ДУМИ | | | | | 23 841,6 | | - | | 14 896,6 | - | | - | | 8 945,0 | | | - | | - | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  |  |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  |
|  |  | Мэр района | | | |  | |  |  | |  | М. С. Романов | | | |  | | |  | |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Приложение 4** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **к постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района** | | | | | | | | | | |
|  |  |  | **от «30» июня 2022 г. № 592** | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
|  |  | Приложение 2 к подпрограмме «Обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 годы муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района "Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" на 2018-2024 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПОДПРОГРАММЫ 1 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности в 2016 г. | | Значение показателя результативности по годам реализации Подпрограммы 1 | | | | | | | | |
| в том числе по годам | | | | | | | | |
| 2018 | | 2019 | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| год | | год | | год | год | год | год | год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Цель: обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Обеспечение безопасного и бесперебойного функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | | | | | | | | |
| Показатель результативности 1.1.: Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | Количество ДТП, произошедших по причине неудовлетворительных дорожных условий, на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", ед. (уровень обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район", %) | | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) | 0 ДТП (100 %) |
|  | Мэр района |  | |  | |  | М. С. Романов | | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  | | |  | | | **Приложение 5** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | | **к постановлению администрации Нижнеилимского муниципального района** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | | **от «30» июня 2022 г. № 592** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |
|  |  |  |  | | Приложение 1 к подпрограмме «Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2024 годы муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования «Нижнеилимский район» и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования «Нижнеилимский район» на 2018-2024 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  | | |  |  |  | | | |  |  | |  | | |  | | |  | | |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный исполнитель или соисполнитель (участники) | | | Источник финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам | | | | | | | | | | | | | | | | | Показатель результативности подпрограммы 2 |
| 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | | 2021 год | | 2022 год | | | | 2023 год | | | 2024 год | |
| 1 | 2 | | | 3 | | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | | 9 | | 10 | | | | 11 | | | 12 | | 13 |
| 1. | Цель: Оформление права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Задача: Разработка документации и регистрация прав в отношении объетов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | Мероприятие 1. Разработка проектов межевания земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования "Нижнеилимский район" и в границах населенных пунктов, относящихся к межселенной территории муниципального образования "Нижнеилимский район" | | | | | отдел АиГ | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | 1 159,5 | 900,0 | - | | - | | | 259,5 | | | - | | - | | | - | | | нет (промежуточный результат) |
|  |  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | | 1 159,5 | 900,0 | - | | - | | | 259,5 | | | - | | - | | | - | | |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 2. Регистрация прав в отношении объектов недвижимости в целях использованиях их администрацией Нижнеилимского муниципального района в дорожной деятельности. | | | | | ДУМИ | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | 596,5 | 40,0 | 25,0 | | 309,5 | | | - | | | 222,0 | | - | | | - | | | Увеличение количества зарегистрированных в установленном порядке объектов недвижимости, относящихся к сфере дорожной деятельности администрации Нижнеилимского муниципального района. Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилимский район» |
|  |  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | | *596,5* | *40,0* | *25,0* | | *309,5* | | | *-* | | | *222,0* | | - | | | *-* | | |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 3. Выполнение кадастровых работ по выносу в натуру границ земельных участков, занимаемых автомобильными дорогами | | | | | ЖКХ, ТиС | Муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район" | 90,0 | - | 90,0 | | - | | | - | | | - | | - | | | - | | | Сохранение высокого уровня доступности автотранспортных услуг для населения МО «Нижнеилим-ский район» |
|  |  | *в т.ч. средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район"* | | | | | | *90,0* | *-* | *90,0* | | *-* | | | *-* | | | *-* | | - | | | *-* | | |  |
|  | | **Итого по подпрограмме 2,** | | | | | | **1 846,0** | **940,0** | **115,0** | | **309,5** | | | **259,5** | | | **222,0** | | **-** | | | **-** | | |  |
|  |  | в том числе по источникам финансирования: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | муниципальный дорожный фонд МО "Нижнеилимский район", в тч.: | | | | | | 1 846,0 | 940,0 | 115,0 | | 309,5 | | | 259,5 | | 222,0 | | | *-* | | | *-* | | |  |
|  |  | средства налоговых и неналоговых доходов бюджета МО "Нижнеилимский район" | | | | | | 1 846,0 | 940,0 | 115,0 | | 309,5 | | | 259,5 | | 222,0 | | | *-* | | | *-* | | |  |
|  | | в том числе по ответственным исполнителям и соисполнителям: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | ответственный исполнитель: отдел АиГ | | | | | | **1 159,5** | 900,0 | *-* | | *-* | | | 259,5 | | *-* | | | | *-* | | | *-* | |  |
|  | | ответственный исполнитель: ДУМИ | | | | | | **596,5** | 40,0 | 25,0 | | 309,5 | | | *-* | | 222,0 | | | | *-* | | | *-* | |  |
|  | | ответственный исполнитель: отдел ЖКХ,ТиС | | | | | | **90,0** | *-* | 90,0 | | *-* | | | *-* | | *-* | | | | *-* | | | *-* | |  |
|  | Мэр района | |  | |  | | | М. С. Романов | | | | | | | | | | | | |  | | |  | |  |