ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ

| Объект контроля | Администрация Каменно-Ангарского сельского поселения (Каменно-Ангарская администрация) |
| --- | --- |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | На основании приказа финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования от 21.06.2024 № 41 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Каменно-Ангарского сельского поселения» |
| Вид контрольного мероприятия | Плановая камеральная проверка |
| Тема контрольного мероприятия | Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменно-Ангарского муниципального образования на 2019–2024 годы» |
| Проверяемый период | 2023 год |
| Сумма проверенных средств | 923,6 тыс. руб. |
| Срок проведения контрольного мероприятия | с 05.07.2024 по 11.07.2024 |
| В результате проведения контрольного мероприятия установлено | При проведении плановой проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменно-Ангарского муниципального образования на 2019–2024 годы» за 2023 год установлено следующее: - в нарушение пункта 3.10. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Муниципальная программа утверждена с нарушением установленного срока; - в нарушение пункта 4.5. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» постановления Каменно-Ангарской администрации от 20.02.2020 № 4, от 16.07.2020 № 36, от 28.12.2020 № 62, от 19.01.2021 № 4, от 22.07.2021 № 26, от 10.02.2023 № 3 «О внесении изменений в муниципальную программу от 18.02.2019 № 9 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменно-Ангарского муниципального образования на 2019–2024 годы» не размещены на сайте Каменно-Ангарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - в нарушение пункта 4.4. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ администрации Каменно-Ангарского сельского поселения» объемы финансирования по Муниципальной программе (постановления администрации Каменно-Ангарского сельского поселения от 28.22.2022 № 76, от 10.02.2023 № 3, от 03.05.2023 № 31, от 03.07.2023 № 37, от 27.12.2023 № 79) утверждены ранее принятия решений Думы Каменно-Ангарского муниципального образования о местном бюджете на текущий финансовый год и плановый период; - в нарушение пункта 4.2. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и пункта 1.3. «Положения о муниципальном дорожном фонде Каменно-Ангарского муниципального образования» администрацией Каменно-Ангарского муниципального образования в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы произведены расходы, не связанные с обеспечением дорожной деятельности в размере 130,4 тыс. руб. В части достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Каменно-Ангарского муниципального образования на 2019–2024 годы» нарушений не выявлено. |
| По результатам контрольного мероприятия | - Руководителю объекта контроля вручена копия акта и выдано представление. |