Отчет об итогах реализации инициативного проекта

| 1. | Наименование инициативного проекта | «"Текущий ремонт Дома творчества"» |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Узколугское муниципальное образование |  |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | Муниципальная программа Узколугского муниципального образования, утвержденная постановлением администрации от 03.10.2022 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Узколугском сельском поселении» на 2023-2025 годы |  |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: | до 30.12.2023 г. |  |
|  | – начало реализации инициативного проекта; | 01.06.2023 г |  |
|  | – окончание реализации инициативного проекта. | 01.09.2023 г |  |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 2 000 000 рублей |  |
|  | – областной бюджет; | 1800 000 рублей |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 200 000 рублей |  |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 2 000 000 рублей |  |
|  | – областной бюджет; | 1800 000 рублей |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 200 000 рублей |  |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | 0 |  |
|  | – областной бюджет; | 0 |  |
|  | – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 0 |  |
| 8. | Причины отклонения |  |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм) Работы по демонтажу старого покрытия, крыши, окон и дверей. Выполнение ремонта в помещении | Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан) Трудовое участие приняли 15 человек |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | В рамках реализации инициативного проекта был произведен ремонт кровли, потолка, полов, стен, заменены окна и двери, отремонтировано крыльцо, выполнены облицовочные работы на фасаде здания, электромонтажные работы в помещении. |  |