[bookmark: _GoBack]Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	«"Текущий ремонт Дома творчества"»

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Узколугское муниципальное образование


	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	Муниципальная программа Узколугского муниципального образования, утвержденная постановлением администрации от 03.10.2022 № 54 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в
Узколугском сельском поселении»
на 2023-2025 годы

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	до 30.12.2023 г.

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	01.06.2023 г

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	01.09.2023 г

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	2 000 000 рублей

	
	– областной бюджет;
	1800 000 рублей

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	200 000 рублей

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 000 000 рублей

	
	– областной бюджет;
	1800 000 рублей

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	200 000 рублей

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	0

	
	– областной бюджет;
	0

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	0

	8.
	Причины отклонения
	

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
Работы по демонтажу старого покрытия, крыши, окон и дверей.
Выполнение ремонта в помещении 
	Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан)

Трудовое участие приняли 15 человек

	10.
	Краткое описание реализации инициативного проекта
	В рамках реализации инициативного проекта был произведен  ремонт кровли,  потолка, полов, стен, заменены  окна и двери, отремонтировано крыльцо, выполнены облицовочные работы на фасаде здания, электромонтажные работы в помещении.
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