РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» июня 2026 г.							      		№133

р.п. Жигалово

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГОДОВ

ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения своевременной подготовки Жигаловского муниципального округа к работе в отопительный период 2026/2027 годов, ст. 21, 23 Устава Жигаловского муниципального округа, Администрация Жигаловского муниципального округа,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки к отопительному периоду 2026/2027 годов Жигаловского муниципального округа.

2. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал правовой информации Жигаловского муниципального округа» (жигаловскийокруг-право.рф) и на официальном сайте Жигаловского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа Д.А. Лунёва.

Мэр Жигаловского

муниципального округа                                                           И.Н. Федоровский

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Администрации

Жигаловского муниципального округа

№133 от 04 июня 2026г.

### ПЛАН ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2026/2027 ГОДОВ

ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### Раздел 1. Анализ прохождения прошлых отопительных периодов

| Период | Погодные условия | Аварийные ситуации | Основные проблемы | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023/2024 | сентябрь от - 3 до + 26 октябрь от - 17 до + 19 ноябрь от - 35 до + 2 декабрь от - 4 до - 45 январь от - 5 до - 43 февраль от - 3 до - 43 март от - 31 до + 12 апрель от - 14 до + 17 май от - 7 до + 30 | не зарегистрировано | не выявлены | не требовалось |
| 2024/2025 | сентябрь от - 6 до + 24 октябрь от - 17 до + 15 ноябрь от - 27 до + 3 декабрь от - 7 до - 40 январь от - 3 до - 41 февраль от - 41 до - 1 март от - 37 до + 13 апрель от - 9 до + 25 май от - 6 до + 33 | не зарегистрировано | не выявлены | не требовалось |
| 2025/2026 | сентябрь от - 7 до + 25 октябрь от - 17 до + 8 ноябрь от - 35 до + 7 декабрь от - 4 до - 41 январь от - 9 до - 45 февраль от - 41 до + 6 март от - 38 до + 10 апрель от - 16 до + 23 май от - 5 до + 27 | не зарегистрировано | не выявлены | не требовалось |

Выводы по результатам анализа: Системные недостатки не выявлены, прохождение отопительного периода считается как удовлетворительное, усилить контроль за подготовкой к отопительному сезону 2026-2027 гг. для поддержания без аварийного режима работы всех объектов теплоснабжения на территории Жигаловского муниципального округа.

(перечень системных недостатков, подлежащих устранению в текущем году)

#### Раздел 2. Организационные мероприятия по подготовке к отопительному периоду

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана подготовки МО | до 15 мая | Мэр Жигаловского муниципального округа | В связи с переходом в округ утверждение в июне 2026 |
| 2 | Создание комиссии(й) по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду (далее также оценка) | до 15 августа | Председатель Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа |  |
| 3 | Утверждение программы проведения оценки | в соответствии с программой | Председатель комиссии |  |
| 4 | Направление уведомлений лицам, подлежащим оценке | не позднее чем за 20 дней до начала оценки | Председатель комиссии |  |
| 5 | Прием и проверка документов от теплоснабжающих, теплосетевых организаций, владельцев тепловых сетей, УК, ТСЖ, потребителей | в соответствии с программой | Комиссия |  |
| 6 | Оформление актов оценки обеспечения готовности | до 15 ноября | Комиссия |  |
| 7 | Выдача паспортов обеспечения готовности | до 31 октября | Председатель комиссии |  |
| 8 | Размещение сводной информации о результатах оценки | до 1 декабря | Председатель комиссии |  |

#### Раздел 3. Мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения и порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования

| № | Мероприятие | Срок | Ответственный | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Актуализация схемы теплоснабжения | до 1 марта | Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа | в соответствии с ПП РФ №154 Срок перенесен до 01 июля 2026 года в связи с переходом в округ |
| 2 | Утверждение актуализированной схемы | до 15 апреля | Мэр Жигаловского муниципального округа | Срок перенесен до 01 июля 2026 года в связи с переходом в округ |
| 3 | Актуализация порядка (плана) действий по ликвидации аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения муниципального образования (далее – ПЛАС) | до 15 февраля | Комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа | 30 марта 2026 г срок утверждения перенесен в связи с переходом в округ |
| 4 | Размещение ПЛАС на сайте муниципального образования (кроме закрытой части) | в течение 5 дней после утверждения | Отдел информатизации | 30 марта 2026 г. |

#### Раздел 4. Мероприятия, направленные на повышение надежности систем теплоснабжения и предусмотренные схемой теплоснабжения в текущем году

| № | Наименование мероприятия | Единица измерения | План | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Не планируются | Шт. |  |  |  |

#### Раздел 5. Мероприятия по обеспечению готовности объектов теплоснабжения (сводный раздел)

| № | Наименование мероприятия | Единица измерения | План | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт оборудования котельных | шт. | 11 | май-сентябрь | ТСО (по договору) |
| 2 | Ремонт ЦТП и тепловых пунктов | шт. | 0 | июнь-август | ТСО / УК |
| 3 | Ремонт тепловых сетей (в т.ч. бесхозяйных) | км | 0 | май-сентябрь | ТСО / определенная организация |
| 4 | Гидравлические испытания тепловых сетей | км | 7,11 | по графику ЕТО | ТСО |
| 5 | Промывка тепловых сетей и систем | км / кол-во | 7,11/18 | июль-август | ТСО, УК, потребители |
| 6 | Проверка и ремонт запорной арматуры | шт. | 144 | июнь-август | ТСО, УК, владельцы |
| 7 | Формирование аварийного запаса материалов | % от норматива | 100% | до 1 сентября | ТСО, МО (для бесхозяйных) |

#### Раздел 6. Работа с бесхозяйными объектами теплоснабжения

| № | Адрес / наименование объекта | Правовой статус | Мероприятие | Срок | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бесхозяйных объектов теплоснабжения - НЕТ |  |  |  |  |

#### Раздел 7. Контроль исполнения плана

| Периодичность контроля | Ответственный за мониторинг | Форма отчета |
| --- | --- | --- |
| Ежемесячно (с мая по сентябрь) на 1 число месяца | Начальник Управления благоустройства и ЖКХ | Сводный отчет комиссии |
| До 1 октября | Председатель комитета по работе с территориями Жигаловского муниципального округа | Доклад о готовности МО к ОП |

Приложения к плану (при необходимости):

Графики гидравлических испытаний (сводные по ЕТО)

Перечень бесхозяйных объектов с предложениями - нет