## Приложение 4

к Положению о порядке принятия

решений о разработке муниципальных

программ Усть-Илимского муниципального округа,

их формирования и реализации

### Таблица 1

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Благоустройство территории  Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на 01.01.2026

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Признак возрастания/убывания | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  |  | Расчет фактического значения показателя | Обоснование причин отклонения (при отклонении на +/- 5%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | - | + | % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия по урегулированию поставок электроэнергии для нужд уличного освещения | Ед. | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 2 | Количество населенных пунктов, в которых про-ведены работы по замене устаревших приборов уличного освещения на более энергоэффективные | Ед. | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 3 | Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по организации озеленения территории обществен-ных пространств и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами | Ед | возрастающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 4 | Количество населенных пунктов, в которых проведены работы по содержанию общественных территорий (уборка мусора, очистка от снега, подметание территории и пр.) | Ед. | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 5 | Количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия по тематическому благоустройству территории кпразднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне | Ед. | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 6 | Количество населенных пунктов, в которых проведены мероприятия по организации пешеходных коммуникаций | Ед. | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 7 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов благоустройство, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территориях, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, %. | % | возрастающий | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - |

### Таблица 2

ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа»

(наименование муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа (далее - муниципальная программа))

по состоянию на  01.01.2026

| п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Объем финансового обеспечения (очередной год) |  |  | Отклонение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Источники финансировани | Объем финансирования, предусмотренный на 2025 год, тыс. руб. | Кассовое исполнение, тыс. руб. | -/+ | % |
| 1 |  | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа» |  | Всего | Всего, в том числе: | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проектная часть | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных и региональных проектов | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Совершенствование системы комплексного благоустройства населенных пунктов Усть-Илимского муниципального округа, создание комфортных условий проживания и отдыха населения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 2 977,0 | 2 416,2 | -560,8 | 18,8% |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Проведение мероприятий по урегулированию поставок электроэнергии для нужд уличного освещения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 949,1 | 949,1 | 0,0 | 0,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 949,1 | 949,1 | 0,0 | 0,0% |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение работ по замене устаревших приборов уличного освещения на более энергоэффективные | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение работ по организации озеленения территории общественных пространств и обустройство зеленых зон малыми архитектурными формами | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Проведение работ по содержанию общественных территорий (уборка мусора, очистка от снега, подметание территории и пр.) | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 1 651,5 | 1 120,6 | -530,9 | 32,1% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 651,5 | 1 120,6 | -530,9 | 32,1% |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Проведение мероприятий по тематическому благоустройству территории кпразднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 90,0 | 60,1 | -29,9 | 33,2% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 90,0 | 60,1 | -29,9 | 33,2% |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Выполнение мероприятий по организации пешеходных коммуникаций | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 286,4 | 286,4 | 0,0 | 0,0% |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 286,4 | 286,4 | 0,0 | 0,0% |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Создание механизмов развития комфортной среды проживания, комплексного развития населенных пунктов | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1 | Вовлечение жителей населенных пунктов в возрасте от14лет, проживаю-щих на территориях, в которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, к участию в ре-шении вопросов благоустройства | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Исполнитель: Е.В.Брюханова

Пояснительная записка

к годовому отчету об исполнении муниципальной программы «Благоустройство территории  Усть-Илимского муниципального округа»

По итогам исполнения муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Благоустройство территории  Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год (период реализации 2025-2029 гг.) ожидаемая эффективность достигнута.

1. Основные результаты реализации муниципальной программы.

По итогам исполнения муниципальной программы за 2025 год можно констатировать, что ожидаемая эффективность достигнута в полном объеме.

Отклонения   по выполнению  показателей  Программы  отсутствуют

Важно отметить, что на данном этапе реализации  программы  отклонений фактического значения целевых показателей от плановых за отчетный период не выявлено. Это свидетельствует о высокой степени организации, точности планирования и своевременности выполнения всех запланированных мероприятий.

В рамках реализации программы выполнены следующие мероприятия:

-Проведение   мероприятий  по урегулированию  поставок  электроэнергии для    нужд   уличного  освещения на общую сумму 949,1 тыс. руб.

- Проведение  работ по  содержанию  общественных территорий (уборка мусора, очистка от снега, подметание  территории и пр.)  на общую сумму 1 651,5    тыс.руб.

-Проведение   мероприятий  по  тематическому благоустройству территории  к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне на общую сумму 90,0    тыс.руб..

-Выполнение  мероприятий  по организации  пешеходных  коммуникаций  на общую сумму 286,4    тыс. руб.

Причины отклонения кассового исполнения  финансирования  Программы за 2025 год от предусмотренного объема финансирования  за 2025 год

1) По разделу  1.1.4 Программы  «Проведение  работ по  содержанию  общественных территорий (уборка мусора, очистка от снега, подметание  территории и пр.)» предусмотрено 1 651,5 тыс. руб., фактически профинансировано 1 120,6  тыс. руб. (Отклонение  32,1 %)

В ходе исполнения Программы план мероприятий был скорректирован с учётом актуальных потребностей. Реализованы все необходимые мероприятия, что позволило оптимизировать расходы и обеспечить экономию бюджетных средств.

2)  По разделу  1.1.5 Программы  «Проведение   мероприятий  по  тематическому благоустройству территории  к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне»предусмотрено 90,0 тыс. руб., фактически профинансировано 60,1  тыс. руб. (Отклонение  33,2 %)

В ходе исполнения Программы план мероприятий был скорректирован с учётом актуальных потребностей. Реализованы все необходимые мероприятия, что позволило оптимизировать расходы и обеспечить экономию бюджетных средств.

2. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Реализация муниципальной программы «Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год продемонстрировала высокую эффективность использования бюджетных средств. Общий объем финансирования, направленный на достижение поставленных целей, составил 2 977,0 тыс. рублей. Важно подчеркнуть, что каждое из запланированных мероприятий было выполнено в полном объеме, что свидетельствует о рациональном распределении ресурсов и отсутствии необоснованных затрат.

Результативность использования бюджетных средств с учетом общественной значимости для населения муниципального округа

Наибольшая доля средств – 1 651,5 тыс. рублей – была направлена на проведение работ по содержанию общественных территорий (уборка мусора, очистка от снега, подметание территории и пр.). Это является критически важным аспектом для безопасности граждан, создания комфортной городской среды – чистые и ухоженные  общественные территории  не только радуют глаз, но также формируют позитивный имидж округа.

Далее, 949,1 тыс. рублей было инвестировано в регулирование поставок электроэнергии. Это является критически важным аспектом для безопасности граждан, создания комфортной городской среды. Улучшение качества уличного освещения напрямую влияет на повышение уровня общественной безопасности, особенно в вечернее и ночное время, делая улицы более безопасными для пешеходов и водителей, а также положительно сказывается на общем эстетическом облике города.

Затраты на тематическое благоустройство территории к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне (90,0 тыс. рублей) отражают социальную значимость программы. Создание праздничной атмосферы и увековечивание памяти о подвиге народа в Великой Отечественной войне имеет неоценимое идеологическое и воспитательное значение для жителей округа, особенно для молодого поколения.

Не менее важным является финансирование мероприятий по организации пешеходных коммуникаций в размере 286,4 тыс. рублей. Безопасные и удобные пешеходные зоны способствуют развитию пешеходной инфраструктуры, поощрению активного образа жизни и повышению доступности городских объектов для всех категорий граждан, включая пожилых людей и людей с ограниченными возможностями.

В результате реализации программы введены следующие объекты благоустройства:

-пешеходные  коммуникации вдоль ул. Ленина р.п. Железнодорожный

-пешеходные  коммуникации по ул. мкр. Вокзальный д.1 до ул. Уральская р.п. Железнодорожный

В целом муниципальная программа «Благоустройство территории Усть-Илимского муниципального округа» за 2025 год была реализована с максимальной отдачей. Отсутствие отклонений фактических показателей  от  плановых является позитивным результатом.

Бюджетные средства, выделенные на программу, были использованы эффективно и рационально, принося непосредственную общественную пользу.

Исполнитель:  Е.В.Брюханова