**10.05.2023 г. № 28**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**АЛАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БАХТАЙ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «БАХТАЙ» НА ПЕРИОД 2020-2026 ГГ.» ЗА 2021 ГОД**

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации МО «Бахтай» от 15.05.2020 г. №32 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бахтай», администрация муниципального образования «Бахтай»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы программу «Комплексная программа по благоустройству территории муниципального образования «Бахтай» на 2020-2026 годы" за 2021 год согласно приложению.

2. Опубликовать данное постановление в печатном средстве массовой информации «Бахтайский вестник» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Аларский район» на страничке муниципального образования «Бахтай» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и разместить на сайте «ГАС Управление».

Глава муниципального образования «Бахтай»

В.П. Бальбурова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования «Бахтай»

от 10.05.2023 г. № 28

**Отчет об исполнении и оценке эффективности муниципальной программы программу «Комплексная программа по благоустройству территории муниципального образования «Бахтай» на 2020-2026 годы" за 2021 год**

 Оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2021 год проведена в соответствии с требованиями к оценке эффективности реализации муниципальных программ, утвержденными постановлением администрации МО «Бахтай» от 15.05.2020 г. №32 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования, реализации и порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «Бахтай» (далее – Порядок).

Постановлением администрации муниципального образования «Бахтай» от 26.06.2020 г. № 41 была принята муниципальная программа «Комплексная программа по благоустройству территории муниципального образования «Бахтай» на 2020-2026 годы".

С учетом внесения изменений (постановление от 14.01.2022 г. № 5) на 2021 год в бюджете муниципального образования запланировано финансирование по программе в сумме 433,3 тыс.руб. , фактически профинансировано 433,0 тыс.руб.

 В соответствии с задачами программы в течение срока ее реализации выполнены следующие мероприятия:

1. Обеспечение освещенности улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории муниципального образования «Бахтай»;

2. Организация озеленения территории;

3. Создание комфортных условий для отдыха населения;

4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

5. Поддержка местных инициатив граждан

Мероприятия не требующие финансирования (реализация мероприятий усилиями работников администрации и местного населения):

1. Организация озеленения на территории поселения, в том числе:

- Спиливание и уборка старых деревьев;

- Посадка деревьев

2. Создание комфортных условий для отдыха населения, в том числе:

- Ремонт детских игровых конструкций

- Содержание мест захоронений

3. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства, в том числе:

- Проведение конкурсов по благоустройству;

- Проведение субботников по благоустройству;

 4. Поддержка местных инициатив граждан. Создание ТОС (территориальное общественное самоуправление), в том числе:

 - Оказание консультативной помощи жителям при создании ТОС;

 - Помощь в оформлении документов, написании проектов

ОЦЕНКА

ОСНОВНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Комплексная программа по благоустройству территории муниципального образования «Бахтай» на 2020-2026 годы".

за 2021 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименованиемероприятия  | Единица измерения | Значение целевого индикатора  |
| Утверж-денов программе  | Достиг-нуто | Отклонение | Оценкав баллах |
| **Задача 1:** Обеспечение освещённости улиц, внедрение современных экологически безопасных осветительных приборов на территории муниципального образования «Бахтай» |
| Количество ламп уличного освещения заменённых на энергосберегающие | ед. | 30 | 49 | +19 | +1 |
| Количество утилизированных ртутьсодержащих предметов и приборов | ед. | 5 | 0 (ввиду отсутствия ед.) | -5 | -1 |
| **Задача 2**: Организация озеленения территории поселения |
| Количество спиленных старых и аварийных деревьев | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Количество приобретенного посадочного материала | ед. | 20 | 20 | 0 | 0 |
| Площадь скашивания сорной растительности в местах общего пользования | га | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Задача 3:** Создание комфортных условий |
| Количество установленных и отремонтированных детских игровых конструкций | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Площадь акарицидной обработки | га | 2 | 0 | -2 (договор заключен, работы СЭС не проведены) |  |
| Площадь ликвидации очагов произрастания наркосодержащих растений | га | 0,05 | 0,05 | 0 | 0 |
| Количество облагороженных мест захоронений, ед Количество облагороженных мест захоронений | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| **Задача 4**. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства |
| Количество проведенных конкурсов по благоустройству | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество субботников по благоустройству | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Количество убранных несанкционированных свалок, ед. | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **Задача 5**. Поддержка местных инициатив граждан. Создание ТОС |
| Оказание консультативной помощи жителям при создании ТОС | ед. | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Количество проектов местных инициатив граждан | ед. | 2 | 2 | 0 | 0 |

Качественная характеристика Программы «Комплексная программа по благоустройству территории муниципального образования «Бахтай» на 2020-2026 годы": достаточно эффективная.

Целевой индикатор:

- Качественная и эффективная работа сетей уличного освещения – выполнен на 100%;

- Количество зеленых насаждений увеличено – 100%;

- доля населения, обеспеченного комфортными условиями для отдыха на территории муниципального образования – 90%;

- Санитарного состояния территорий поселения – 90%;

Программа продолжит реализацию мероприятий в 2022-2023 годах.