| ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района на 2015-2027гг.» |  |  |  |  |  |  |  |
| (далее – муниципальная программа) |  |  |  |  |  |  |  |
| на 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Основное мероприятие: Повышение безопасности дорожного движения на территории Киренского района | Ответственный исполнитель: Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Х | Х | 327,7 |
| 1.1 | Мероприятие: Создание и поддержка отрядов ЮИД | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество мероприятий | 0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие: Выпуск агитационного наглядного материала | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество мероприятий | 0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие: Пошив формы для членов отряда ЮИД | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 |
| 1.4 | Мероприятие: Проведение мероприятий в рамках профилактической операции «Внимание, дети!» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 |
| 1.5 | Мероприятие: Проведение районного конкурса отрядов ЮИД «Безопасное колесо» | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 |
| 1.6 | Мероприятие: Участие в областном смотре – конкурсе отрядов ЮИД «Безопасное колесо" | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 1 | 55,0 |
| 1.7 | Мероприятие: Проведение районного конкурса рисунков по безопасности дорожного движения | Управление образования администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 |
| 1.8 | Мероприятие: Анализ состояния работы по укреплению транспортной дисциплины и профилактике аварийности на общественном транспорте | АТП, осуществляющие пассажирские перевозки в Киренском районе | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет) | 0 | 0 |
| 1.9 | Мероприятие Улучшение условий дорожного движения и устранение опасных участков на дорогах общего пользования, предотвращение заторов, ликвидация мест концентрации ДТП, оптимизация скоростных режимов | ОГИБДД МО МВД России «Киренский» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | 0 | 0 |
| 1.10 | Мероприятие: Оснащение школьных автобусов тахографами | Учреждения образования Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | 0 | 0 |
| 1.11 | Мероприятие: Оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств администрации Киренского муниципального района | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | 0 | 0 |
| 1.12 | Мероприятие: Приобретение учебного оборудования и пособия по БДД для Образовательных учреждений | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | 1 | 124,0 |
| 1.13 | Мероприятие: Обустройство пешеходных переходов возле образовательных учреждений | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | 0 | 0 |
|  |  |  | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |
| 1.14 | Мероприятие: «Разработка плана и реализация требований по обеспечению транспортной безопасности» | Отдел по электроснабжению, транспорту, связи и ЖКХ Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | 0 | 0 |
| 1.15 | Мероприятие: «Обустройство остановочных пунктов для безопасной организации перевозок детей на школьных автобусах» | Учреждения образования Киренского муниципального района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Осуществление мероприятия (1-да,0-нет | 1 | 148,7 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 327,7 |