Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   Р А Й О Н

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 31.10.2025 г. |  | № 627 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киренск |  |

Об изменении существенных условий контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», администрация Киренского муниципального района

постановляЕТ:

1. Принять решение об изменении существенных условий муниципального контракта от 16.12.2024 г. № 1-ЭА/24 на выполнение работ по капитальному ремонту корпуса «Б» начального звена МКОУ «Средняя школа п. Алексеевск», расположенного по адресу: Иркутская область, Киренский район, п. Алексеевск, ул. Чапаева, 43 А (далее – Муниципальный контракт), заключенного между МКОУ «Средняя общеобразовательная школа п. Алексеевск» и ООО «Строй-Гарант» (ИКЗ № 243383100263738310100100360014120243) по соглашению сторон, в части:

1.1 предусмотреть два этапа выполнения работ:

| № п/п | Наименование работ | Срок выполнения работ | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтажные работы, ремонт кровли, ремонт перекрытий, замена оконных, дверных блоков Ремонт полов, системы отопления, водоснабжения, водоотведения, отделка помещений | с 15.02.2025 по 15.12.2025 | 26 622 511,30 |
| 2 | Отделочные работы, ремонт системы электроснабжения, благоустройство территории | с 16.12.2025 по 30.08.2026 | 2 958 056,81 |
|  |  | ИТОГО: | 29 580 568,11 |

2. Директору МКОУ «Средняя школа п. Алексеевск» заключить с ООО «Строй-Гарант» дополнительное соглашение к Муниципальному контракту о внесении изменений в существенные условия муниципального контракта.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Киренского муниципального района kirenskraion.mo38.ru.

Мэр округа										К.В. Свистелин

Подготовил:

Начальник отдела по градостроительству					Некрасов В.Г.

Согласовано:

Правовой отдел									Зырянов Е.В.