РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ ### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| 18.11.2025 | № 496-р |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

Об утверждении паспорта муниципального проекта «Развитие инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, сохранение и восстановление памятных объектов»

# В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:

1. Утвердить паспорт муниципального проекта «Развитие инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, сохранение и восстановление памятных объектов» (прилагается).

2. Отменить   распоряжение администрации Черемховского районного муниципального образования от 15 сентября 2025 года № 388-р «Об утверждении паспорта структурного элемента «Развитие инфраструктуры, модернизация учреждений культуры, сохранение и восстановление памятных объектов».

# 3. Отделу организационной работы (Коломеец Ю.А.):

# 3.1. разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования;

# 3.2. внести информационную справку в оригинал распоряжения администрации Черемховского районного муниципального образования, указанного в п. 2 настоящего распоряжения о дате его отмены настоящим распоряжением.

# 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

# 5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Утвержден распоряжением администрации Черемховского районного муниципального образования от 18.11.2025 № 496-р

Паспорт муниципального проекта

«Развитие инфраструктуры, модернизация учреждений культуры,

сохранение и восстановление памятных объектов»

- Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования |
| --- | --- |
| Соисполнитель | 1.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческий культурный центр администрации Черемховского районного муниципального образования»; 2.Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека Черемховского района»; 3.Муниципальное казенное учреждение культуры «Районный историко-краеведческий музей»; 4.Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств посёлка Михайловка»; 5. УЖКХ АЧРМО. |
| Участники | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию АЧРМО УЖКХ АЧРМО |
| Период реализации | 2026 – 2030 годы |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие культуры в Черемховском районном муниципальном образовании», утверждена постановление администрации Черемховского районного муниципального образования от 10 ноября 2025 года № 762-п.; Государственная программа Иркутской области «Развитие культуры», утверждена постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года №1023-пп.; Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры», утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 15апреля 2014 года № 317. |

- Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижении которых влияет структурный элемент |
| --- | --- |
| 1 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений |
| 2 | Количество посещений культурных мероприятий |
| 3 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование, от общего количества муниципальных учреждений культуры |

- Показатели муниципального проекта

| № п\п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 год | 2026 год | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля учреждений культуры, в зданиях которых осуществлен капитальный, выборочный и текущий ремонт | МП | % | 10% | 14,7% | 17,6% | 19,1% | 22% | 23% | возрастание | на бумажном носителе |
| 1.2. | Количество посещений мероприятий организаций культуры | МП | ед. | 311 594 | 365 500 | 381012 | 390156 | 400300 | 412390 | возрастание | на бумажном носителе |
| 1.3. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование от общего количества муниципальных учреждений культуры | МП | ед. | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | возрастание | на бумажном носителе |

Показатели муниципальной программы определяются следующим образом:

      - Количество посещений культурных мероприятий. Источник данный – отдел культуры.

      - Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений (Д): Д= Зр. + Знр. / Зобщ. *100 %,

где: Зр – количество зданий учреждений культуры, в которых проведен ремонт, реконструкция;

Знр -количество зданий учреждений культуры, в которых не требуется ремонт, реконструкция;

Зобщ. – общее количество зданий учреждений культуры.

3. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование от общего количества муниципальных учреждений культуры. Источник данный – отдел культуры

- Мероприятия муниципального проекта

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
|  | Задача: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, восстановление памятных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Капитальный ремонт объектов культуры | Объект | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | п. 1.1 п.1.2. |
| 1.2. | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждения культуры. | учреждение | 5 | 6 | 9 | 11 | 12 | 14 | Приобретение товаров, работ, услуг | п. 1.3 |
| 1.3. | Предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов культуры | объект | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | Приобретение товаров, работ, услуг | п. 1.1 |

5. Финансовое обеспечение муниципального проекта

Таблица 5

|  | Наименование |  | Источники финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Задача 1. Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждений культуры, восстановление памятных объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие: Капитальный ремонт объектов культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие: Капитальный ремонт здания детской школы искусств посёлка Михайловка |  |  | УЖКХ |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: |  |  |  | 2822,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822,30 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 2822,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2822,30 |
|  | Иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| 1.2. | Мероприятие: Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы учреждения культуры. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Мероприятие: приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» |  |  | ДШИ |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: |  |  |  | 4809,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4809,31 |
|  | федеральный бюджет |  |  |  | 4249,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249,5 |
|  | областной бюджет |  |  |  | 271,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,25 |
|  | местный бюджет |  |  |  | 288,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288,56 |
| 1.3. | Мероприятие: Предпроектные, проектные и изыскательские работы объектов культуры |  |  | МКУК «МКЦ АЧРМО» |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: |  |  |  |  | 3741,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741,46 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 3741,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3741,46 |
| Всего предусмотрено, из них: |  |  |  |  | 11373,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11373,07 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  | 4249,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249,50 |
| областной бюджет |  |  |  |  | 271,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271,25 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 6852,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6852,32 |

- План реализации муниципального проекта

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и характеристика документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  |  |
| 1 | Мероприятие 1 «Капитальный ремонт объектов культуры» | 2026 | 2030 |  |  | Иванова А.В. | созданы условия для повышения качества организации культурно- досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области | - |
| 2 | Мероприятие 2 «Обеспечение развития и укрепления материально- технической базы учреждений культуры» | 2026 | 2030 |  |  | Иванова А.В. | созданы условия для повышения качества организации культурно- досуговой деятельности путем оснащения оборудованием культурно-досуговых учреждений Иркутской области | - |
| 2.1 | Контрольная точка 1: «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | 2026 |  |  |  | Иванова А.В. | Соглашение о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | ГИИС «Электронный бюджет» |
| 2.1.1 | Контрольная точка 1.1.: Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работ) | 2026 | 2026 |  |  | Иванова А.В. | Распоряжение министерства культуры Иркутской области | - |
| 2.1.2 | Контрольная точка 1.1.1: Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 2026 | 2026 |  |  | Иванова А.В. | контракт | - |
| 2.1.3 | Контрольная точка 1.1.2: Услуга оказана (работы выполнены) | 2026 | 2026 |  |  | Иванова А.В. | Акты выполненных работ, акты приемки-сдачи, договоры и пр. | - |
| 2.1.4 | Контрольная точка 1.1.3: Приобретенные товары поставлены на баланс | 2026 | 31.12.2026 |  |  | Иванова А.В. | Информация, предоставленная учреждением культуры, получающим субсидию | - |
| 3 | Мероприятие 3: «Приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья» | 2026 | 2026 |  |  | Толстикова Т.В. | Улучшена материально-техническая база детских школ искусств | - |
| 3.1 | Контрольная точка 3.1. «С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов» | 20206 | 2026 |  |  | Толстикова Т.В. | Соглашение о предоставлении муниципальных образований межбюджетных трансфертов | - |
| 3.1.2 | Контрольная точка 3.1.1. Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) | 2026 | 2026 |  |  | Толстикова Т.В. | Правовой акт АЧРМО | - |
| 3.1.3. | Контрольная точка 3.1.2. Заключен договор на закупку товаров, работ, услуг | 2026 | 2026 |  |  | Толстикова Т.В. | Муниципальный контракт | - |
| 3.1.4. | Контрольная точка 3.1.3. Услуга оказана (работы выполнены) |  |  |  |  | Толстикова Т.В. | Акты выполненных работ, акты приемки- сдачи, договоры и пр. | - |
| 3.1.5. | Контрольная точка 3.1.4. Приобретенные товары поставлены на баланс | 2026 | 31.12.2026 |  |  | Иванова А.В. | Информация, предоставленная учреждением культуры, получающей субсидию | - |
| 4. | Мероприятие 4: «Предпроектные, проектные и изыскательные работы объектов культуры» | 2026 | - |  |  | Иванова А.В. | Созданы условия для повышения качества организации культурной деятельности - увеличение количества посещений | - |
| 4.1 | Контрольная точка 4.1 Разработаны проекты | 2027 | 2030 |  |  | Иванова А.В. | Созданы условия для повышения качества организации культурной деятельности - увеличение количества посещений | - |
| 4.1.1 | Контрольная точка 4.1.1: Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз | 2027 | 2030 |  |  | Иванова А.В. | Положительное заключение государственной экспертизы | - |
| 4.1.2. | Контрольная точка 4.1.2: С муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении бюджетам муниципальных образований межбюджетных трансфертов | х | х |  |  | Иванова А.В. | соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам | ГИИС «Электронный Бюджет» |
| 4.1.3. | Контрольная точка 4.1.3: Контракт на строительно-монтажные работы заключен | х | х |  |  | Иванова А.В. | Контракт | - |
| 4.1.4. | Контрольная точка 4.1.4. «Техническая готовность объекта капитального строительства, %» | х | х | х | х | Сазонова Н.М., Начальник отдела УЖКХ | Отчет о технической готовности объектов | - |
| 4.1.5. | Контрольная точка 4.1.5. Введен объект капитального ремонта |  | 2026 год | х | х | Сазонова Н.М., Начальник отдела УЖКХ | Введенный объект позволит повысить доступность и качество услуг сферы культуры для населения, создать условия для творческой деятельности | - |