РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районноемуниципальное образование

### Администрация

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.05.2016 № 197

г. Черемхово

О подготовке объектов жилищно-

коммунального хозяйства и

учреждений  социальной сферы

Черемховского районного

муниципального образования к

отопительному периоду 2016-2017 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному периоду 2016-2017 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить прилагаемую программу подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов.

2. Установить срок окончания работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы к новому отопительному периоду 15.09.2016.

3. Рекомендовать главам поселений:

3.1. Утвердить программу ремонтов по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов в срок до 16.05.2016.

3.2. Обеспечить контроль за подготовкой объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на территориях поселений Черемховского районного муниципального образования  к отопительному периоду 2016-2017 годов.

3.3. С 01.06.2016 обеспечить своевременное представление еженедельной информации (каждый понедельник) в Управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации   Черемховского  районного  муниципального  образования

(далее - Управление ЖКХ АЧРМО) о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

3.4. Организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2016-2017 годов в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

3.5. В срок до 15.09.2016 завершить подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к отопительному периоду 2016-2017 годов на территориях поселений Черемховского районного муниципального образования.

3.6. В срок до 15.09.2016 информировать Управление ЖКХ АЧРМО об организации работы теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2016-2017 годов, теплоисточников с приложением актов-допусков и паспортов готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, жилищного фонда, согласно паспортам готовности объекта жилищно-коммунального назначения к работе в зимних условиях, в соответствии с Правилами и нормами  технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными Постановлением Госстроя  Российской Федерации от 27.09.2003 № 170.

3.7. Принять меры для обеспечения своевременных расчетов с энергоснабжающими организациями за потребляемые топливно-энергетические ресурсы, с учетом погашения имеющейся задолженности.

3.8. Утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций  на объектах жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи информации обо всех случаях в Единую дежурно-диспетчерскую службу Черемховского районного муниципального образования.

4. Рекомендовать руководителям предприятий жилищно-коммунального хозяйства:

4.1. С 01.06.2016 обеспечить своевременное представление в Управление ЖКХ АЧРМО еженедельной информации (каждый понедельник) о ходе проведения капитальных и текущих ремонтов по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов, согласованную с главами поселений.

4.2. В срок  до 15.09.2016  руководителям ООО «Михайловские коммунальные системы» (Е.В. Дорожкина), ООО «Авангард» и ООО «Тепловодосбыт» (В.Н. Кучеров), ООО «Голуметь сервис» (Л.А. Левина) подготовить котельное оборудование, сооружения, сети теплового хозяйства со сдачей актов - допусков и оформлением паспортов готовности энергоснабжающих организаций к отопительному периоду 2016-2017 годов.

4.3. Руководителям ООО «Михайловский Водоканал» р.п. Михайловка (А.О. Сапожников), ООО «Водоканал города Черемхово»  (М.А. Буш) и ООО «КОС» (С.Р. Маклонов) подготовить оборудование, сооружения, водопроводные и канализационные сети р.п. Михайловка и с. Алехино к отопительному периоду 2016-2017 годов.

4.4. В срок до 01.09.2016 руководителям Управляющих компаний (О.Г. Семенов, И.Н. Шкрадов) подготовить жилищный фонд с оформлением паспортов готовности к работе в зимних условиях 2016-2017 годов.

4.5. В срок до 01.09.2016 обеспечить готовность аварийных бригад по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

5. Отраслевым отделам администрации Черемховского районного муниципального образования:

5.1. Ответственность за подготовку учреждений социальной сферы к отопительному периоду 2016-2017 годов возложить на  начальника отдела образования администрации Черемховского районного муниципального образования (С.К. Шаманова) и начальника отдела по культуре и библиотечному обслуживанию администрации Черемховского районного муниципального образования (Н.П. Константинова).

5.2. С 01.06.2016 организовать контроль за проведением текущих и капитальных ремонтов учреждений социальной сферы, информацию о ходе проведения ремонтных работ еженедельно (каждый понедельник) представлять  в Управление ЖКХ АЧРМО.

5.3. В срок  до 15.09.2016 подготовить котельное оборудование, сооружения, сети теплового хозяйства учреждений социальной сферы со сдачей актов - допусков и оформлением паспортов готовности к отопительному периоду 2015-2016 годов.

6. Финансовому управлению (Ж.В. Волынкина):

6.1. Обеспечить финансирование работ по ремонту теплоисточников, инженерных систем.

6.2. Обеспечить финансирование по завозу топлива учреждений социальной сферы.

6.3. Предусмотреть выделение денежных средств на формирование аварийно-технического запаса Черемховского района в сумме не менее 300,0 тыс.руб. для бесперебойного прохождения нового отопительного периода 2016-2017 годов.

7. Управлению ЖКХ АЧРМО:

7.1. Организовать контроль за ходом проведения ремонтных работ, еженедельно представлять информацию о подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (Е.В. Яковенко).

7.2. В период с 1 июня по 1 октября 2016 года обеспечить своевременное  представление  в  Областное  государственное казенное учреждение «Аналитическая  оперативно - диспетчерская служба жилищно - коммунального  хозяйства Иркутской области» отчета по форме Федерального статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно - коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», согласно постановлению  Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем

статистического наблюдения за подготовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях».

8. Заместителю мэра по вопросам жизнеобеспечения (Е.В. Яковенко) рассматривать на заседаниях штаба по подготовке к отопительному периоду 2016-2017 годов ход выполнения мероприятий по программе подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и учреждений социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к работе в осенне-зимний период 2016-2017 годов, утвержденных данным постановлением. Решения штаба по подготовке и прохождению отопительного периода 2016-2017 годов рекомендовать для исполнения руководителям предприятий всех форм собственности, расположенных на территории Черемховского района.

9. Признать утратившим силу постановление от 30.04.2015 № 230 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному сезону 2015-2016 годов».

10. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец):

10.1. Внести в оригинал постановления администрации Черемховского районного муниципального образования от 30.04.2015 № 230 «О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы Черемховского районного муниципального образования к отопительному сезону 2015-2016 годов» информационную справку о дате его утратившим силу.

10.2. Направить на опубликование настоящее постановление в газету «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить:

- по объектам жилищно-коммунального хозяйства на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Е.В. Яковенко;

- по объектам социальной сферы на заместителя мэра по социальным  вопросам Ф.Б. Иванову.

Мэр района										 В.Л. Побойкин

Е.Г. Боровнев

5-31-36