П Р О Е К Т

Российская Федерация

Администрация

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района

Иркутской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.02.2025 г.								№ 23

р.п. Тайтурка

Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» за 2024 год

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского  муниципального образования от 10.11.2017г. № 257 (в редакции от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» за 2024 год (прилагается).

2. Старшему инспектору по делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

| Глава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области | С.В. Ушаков |
| --- | --- |

- Подготовил:

- главный специалист администрации по муниципальному хозяйству

- Е.В. Бухарова

«___» _________2025 г.

- Согласовано:

- главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям __________ Мунтян О.В.

- «___»_________2025 г.

- ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике_______ Е.А. Молодченко

- «___»_________2025 г.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 03.02.2025 года № 23

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за 2024 год

В 2024 году по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» выполнены следующие мероприятия:

- приобретение квартир на вторичном рынке.

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах»» за 2024 год указан в приложение № 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год указан в приложение № 2.

В течение 2024 года в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» вносились изменения постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области от 25.04.2024г. № 151 и от 24.10.2024 г. № 339.

Основанием для внесения изменений в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за 2024 год указана в приложение № 3.

|  | Приложение № 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2024 год |
| --- | --- |

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

за 2024 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значения показателя результативности |  |  | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План на 2024 год | Факт за 2024 год |  | ст.5/ст.4*100% |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Расселяемая площадь | Кв.м | 210,1 | 171,1 | 81,44 |  |  | Невозможность подписания всеми собственниками в срок по одному жилому помещению |
| 1.2 | Количество переселяемых жителей | Чел. | 22 | 17 | 77,27 |  |  | - |

|  | Приложение № 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2024 год |
| --- | --- |

Анализ объема финансирования муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2024 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |  |  | Исполнено за отчетный год |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | руб. | в % от предусмот ренного муниципальной программой | руб. |  | % |  | в т.ч. кредиторская задолжен ность за отчетный период, руб. |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6=5/2* 100% | 7=5/3* 100% | 8 |
| 1 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -2025 годах» | 155 425 107,28 | 155 425 107,28 | 100 | 11 406 000,00 |  | 7,34 | 7,34 | 0,00 |
| 1.1 | Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 148 562 495,70 | 148 562 495,70 | 100 | 11 395 201,52 |  | 7,67 | 7,67 | 0,00 |
| 1.2 | Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета (Строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения текущего года за счет средств областного бюджета (этап 2020-2021) | 6 588 200,00 | 6 588 200,00 | 100,00 | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Софинансирование субсидий местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 274 500,00 | 274 500,00 | 100,00 | 10 798,48 |  | 3,93 | 3,93 | 0,00 |

Приложение № 3

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Переселение граждан, проживающих

на территории Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2024 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2024 год

| № | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. |  |  |  | Степень достиже-ния целей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | (МП) «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | (М) Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.2 | (М) Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета (Строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения текущего года за счет средств областного бюджета (этап 2020-2021) | 0 | 0 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | (М) Софинансирование субсидий местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 0 | 1 | 1 |  |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1)/3=1

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2024 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2024 год – эффективный.