

**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 06 февраля 2024 года |  | № 57 |
|  | г.Киренск |  |

О проведении мероприятий

по предупреждению чрезвычайных

ситуаций связанных с паводками

на территории Киренского

муниципального района в 2024 году

В целях проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций связанных с паводками на территории Киренского муниципального района в 2024 году в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», со ст. 39, 55 Устава муниципального образования Киренский район, администрация Киренского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций связанных с паводками на территории Киренского муниципального района в 2024 году (прилагается).

2.Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.

4.Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального района: http:kirenskrn.irkobl.ru.

**Мэр района К.В. Свистелин**

Согласовано:

Заместитель мэра И.А. Кравченко

Начальник правового отдела И.С. Чернина

Подготовил:

Начальник отдела ГО и ЧС

Комитета по имуществу и ЖКХ администрации

Киренского муниципального района

Залуцкий Е.В., тел. 4-30-87

Лист рассылки

1. Отдел ГОЧС Комитета по имуществу и ЖКХ администрации Киренского муниципального района

Приложение

Утверждено

Постановлением администрации

Киренского муниципального района

от 06 февраля 2024 года № 57

ПЛАН

мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

связанных с паводками на территории Киренского района в 2024 году

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Основные мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| 1. | Организация проведения заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Киренского района по вопросам проведения превентивных противопаводковых мероприятий и готовности сил и средств Киренского муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации последствий паводков на территории Киренского района | февраль,  апрель 2024 года | Председатель КЧС и ОПБ администрации Киренского района |
| 2. | Организация проведения заседания эвакуационной комиссии администрации Киренского района по вопросам подготовки территорий к проведению эвакуационных мероприятий и организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного (пострадавшего) населения в паводковый период 2024 года | март 2024 года | Председатель эвакуационной комиссии  администрации Киренского района |
| 3. | Организация и проведение тренировок с МКУ «ЕДДС - 112 Киренского района» по вопросам сбора, обработки и своевременной передачи оперативной информации в период прохождения весеннего половодья в  Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления МЧС России по Иркутской области | до 20 марта 2024 года | Главное управление МЧС России по Иркутской области  администрация Киренского района (отдел ГО и ЧС) |
| 4. | Комплексная штабная тренировка с муниципальными образованиями Иркутской области по действиям в предпаводковый и паводковый периоды | до 1 марта 2024 года | Главное управление МЧС России по Иркутской области  администрация Киренского района (отдел ГО и ЧС) |
| 5. | Оценка готовности муниципального образования Киренский район к проведению противопаводковых мероприятий в 2024 году | март 2024 года | министерство имущественных отношений Иркутской  области;  управление Губернатора Иркутской области и  Правительства Иркутской области по региональной  политике;  Главное управление МЧС России по Иркутской  области;  ОГКУ «Центр ГО и ЧС»;  ОГКУ «ПСС Иркутской области»;  Администрация Киренского района |
| 6. | Организация работы оперативных групп муниципальных образований Киренского района в населенных пунктах, наиболее подверженных паводкам | паводковый период 2024 года | Главы муниципальных образований |
| 7. | Организация и проведение предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Киренского района, в том числе:  1) анализ и приведение в соответствие с законодательством нормативных правовых актов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;  2) назначение должностных лиц, создание противопаводковых комиссий, отвечающих за планирование и проведение противопаводковых мероприятий;  3) заблаговременная подготовка проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения;  4) разработка и корректировка планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории муниципальных образований Киренского района в паводковый период с конкретизацией порядка действий при выполнении мероприятий по  предупреждению чрезвычайных ситуаций с указанием механизмов их реализации и сроков исполнения, алгоритма действий в случае возникновения угрозы подтопления (затопления) населённых пунктов и территорий;  5) подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения;  6) корректировка, уточнение планов эвакуации, определение мест эвакуации людей, материальных и культурных ценностей и сельскохозяйственных животных;  7) корректировка, уточнение планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимально возможного подтопления (затопления);  8) создание в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления (затопления), постов наблюдения за гидрологической обстановкой с определением сроков и порядка представления информации;  9) создание резервов финансовых средств и материальных ресурсов, достаточных для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками;  10) проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшему населению;  11) подготовка вертолетных площадок на границах зон подтопления (затопления) населенных пунктов;  12) организация и проведение мероприятий по обучению населения действиям в условиях наводнения, как проживающего в зоне подтопления (затопления), так и задействованного в организации и проведении противопаводковых мероприятий;  13) проведение тренировок по организации оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, заблаговременной и экстренной эвакуации населения из населенных пунктов, пострадавших от паводка, в том числе тренировок по оповещению и информированию населения с использованием всех способов оповещения и информирования населения: использование технических средств связи и оповещения (в том числе подвижных и переносных при их наличии), информирование через теле -, радиовещание (в том числе в организациях), использование средств массовой информации, передача устных и текстовых сообщений на стационарные телефоны и средства мобильной связи, подача звуковых сигналов подручными средствами, подворовой обход, доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч;  14) обеспечение в установленном порядке своевременного закрытия, ликвидации (разрушения) ледовых переправ;  15) планирование и проведение в пределах полномочий инженерно-технических и других мероприятий (руслорегулирующие, дноуглубительные и берегоукрепительные работы, строительство дамб,  обвалований и заграждений, укрепление устоев мостов, предварительное рыхление и ослабление ледового покрова путем чернения и пиления ледовых полей, в том числе с использованием специальной техники);  16) проверка готовности сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий;  17) уточнение количества плавсредств, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;  18) заключение в установленном порядке с организациями, имеющими в наличии суда, а также частными судовладельцами договоров о привлечении их судов к проведению спасательных работ и мероприятий  жизнеобеспечения;  19) подготовка подходов и подъездов для доставки взрывчатых веществ в места предполагаемых взрывных работ;  20) обеспечение мер по предотвращению загрязнений акваторий, смыва горюче-смазочных материалов и удобрений в водные объекты;  21) организация работы по заключению в установленном порядке договоров на оказание услуг по информационному обеспечению специализированной информацией в области гидрометеорологии;  22) проведение разъяснительной работы с населением о необходимости страхования строений и личного имущества от несчастных случаев | до 5 апреля  2024 года | Главы муниципальных образований во взаимодействии с  территориальными органами федеральных органов  исполнительной власти, исполнительными органами  государственной власти Иркутской области,организациями |
| 8. | Организация мероприятий по обеспечению защиты автомобильных дорог, мостов и водопропускных сооружений в период прохождения паводковых вод | До начала паводкового периода | Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области» |
| 9. | Организация своевременного ежедневного обеспечения администраций Киренского района прогностической и оперативной гидрометеорологической информацией об обстановке на реках на территории Киренского района, в том числе с учетом данных дополнительной сети гидрологических постов, с определением учащенных сроков и порядка представления информации (в рамках представленных полномочий) | в паводковый период | ФГБУ «Иркутское УГМС»,  ЗГМО г.Киренска |
| 10. | Организация устойчивого функционирования медицинских учреждений, расположенных в населенных пунктах, подверженных подтоплению (затоплению), а также в населенных пунктах, остающихся на период весеннего паводка без основной транспортной сети. Своевременное и безотлагательное оказание медицинской помощи пострадавшему населению | в паводковый период | ОГБУЗ «Киренская РБ» |
| 11. | Организация информирования населения о состоянии паводковой обстановки и мероприятиях, проводимых в целях смягчения или ликвидации последствий наводнения с использованием средств массовой информации и средств оповещения | в паводковый период | Главы муниципальных образований,  МКУ «ЕДДС-112 Киренского района»,  руководители организаций |
| 12. | Обеспечение в установленном законодательством порядке проверки готовности муниципальных систем оповещения населения к оповещению населения при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов | 1 марта 2024 года | Главы муниципальных образований,  МКУ «ЕДДС-112 Киренского района» |
| 13. | Обеспечение в установленном законодательством порядке постоянной готовности системы действующих каналов сети связи общего пользования, сотовой связи на территории Киренского района | постоянно | ПАО «Ростелеком», операторы сотовой связи |
| 14. | Обеспечение охраны общественного порядка, пресечение противоправных действий в населенных пунктах в случае их подтопления (затопления), содействие в бесперебойной работе спасательных служб | в паводковый период | МО МВД России «Киренский» |
| 15. | Организация контроля выполнения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны подтопления (затопления), острыми кишечными инфекциями | в паводковый период | Подразделение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Киренского района |