РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ ### Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

| __________________ | № __________ |
| --- | --- |
| Черемхово |  |

О внесении изменений в паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от  6  октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования», статьями 24, 30, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования:

1. Внести в паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования  для всестороннего развития ребенка», утвержденный распоряжением администрации Черемховского районного муниципального образования от 25 марта 2026 года    № 99-р, изменения изложив пункт 5 «Финансовое обеспечение реализации структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка» в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы администрации Черемховского районного муниципального образования (Коломеец Ю.А.):

2.1. внести информационную справку в оригинал распоряжения администрации Черемховского районного муниципального образования                 от 25 марта 2026 года № 99-р «Об утверждении паспорта комплекса процессных мероприятий «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования для всестороннего развития ребенка»» о дате внесения в него изменений настоящим распоряжением;

2.2. разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на                       заместителя мэра по социальным вопросам Манзулу Е.А.

Временно замещающий

должность мэра района                                                                          Е.А. Артёмов

ПОДГОТОВИЛ:

Начальник отдела

«___»__________2026 г.	     Н.В. Хомякова

СОГЛАСОВАНО:

| И.о. заместителя мэра по социальным вопросам «__» _________________2026 г. | # А.В. Иванова |
| --- | --- |
| # И.о. начальника отдела правового обеспечения «__» ________________2026 г. | # Е.В. Кушнарёва |
| # Начальник финансового управления «___»_______________ 2026 г. | # Ю.Н. Гайдук |
| # Начальник отдела экономического # прогнозирования и планирования # «__» ________________2026 г. | Е.А. Цицинкова |
| # Руководитель аппарата # «__» _______________2026 г. | М.Г. Рихальская |

Направить:

Организационный отдел – 1 экз.

Отдел образования – 1 экз.

Финансовое управление – 1 экз.

«Централизованная бухгалтерия» - 1 экз.

# Отдел экономического прогнозирования и планирования – 1 экз.

Приложение

к распоряжению Администрации

Черемховского районного

муниципального образования

от ____________ № ___________

Утвержден

распоряжением Администрации

Черемховского районного

Муниципального образования

От 25 марта 2026 года № 99-р

5. Финансовое обеспечение реализации структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования

для всестороннего развития ребенка»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача № 1 Создание единого образовательного и воспитательного пространства, направленного на выявление, поддержку и развитие способностей и талантов, самоопределение и профессиональную ориентацию детей и молодёжи на основе принципов ответственности, справедливости, всеобщности |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие: Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 2 509,5 |  |  |  |  |  |
|  | Областной бюджет | 2 509,5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Мероприятие: Приобретение учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования муниципальными общеобразовательными организациями в Иркутской области |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 3189,42 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 221,42 |
|  | Областной бюджет | 2998,0 |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет | 191,42 | 0,00 | 0,00 22 | 15,00 | 15,00 | 221,42 |
| 1.3. | Мероприятие: Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 110,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 55,00 | 110,00 |
| 2 | Задача № 2 Реализация мероприятий по капитальному ремонту зданий и благоустройству территорий общеобразовательных организаций района, включенных в региональный проект, и их оснащение средствами обучения и воспитания для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие: Модернизация школьных систем образования в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | Мероприятие: Реализация мероприятий по благоустройству территорий муниципальных общеобразовательных организаций, участвующих в реализации мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках регионального проекта «Всё лучшее детям» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Мероприятие: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовки к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Мероприятие: Приобретение модульных конструкций сборно-разборного быстровозводимого здания модульного типа (пищеблоки) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | Мероприятие: Реализация мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта зданий и сооружений, а также разработкой ПСД на проведение капитального ремонта |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в местном бюджете, из них: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ВСЕГО предусмотрено, из них: |  | 5698,92 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 331,42 |
| Областной бюджет |  | 5507,5 |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  | 191,42 | 0,00 | 0,00 | 70,00 | 70,00 | 331,42 |

6. План реализации структурного элемента «Развитие инфраструктуры муниципальной системы образования

для всестороннего развития ребенка»

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь1 |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Вид и характеристика документа | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Реализованы мероприятия по модернизации школьных систем образования, предусматривающие капитальный ремонт и оборудование зданий общеобразовательных организаций» | 01.01.2026 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Обеспечено развитие образовательного пространства школ Черемховского района (в том числе для изучения естественно-научного и математического цикла, для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)», включая создание условий для привития культуры здорового образа жизни обучающихся (включая обновление инфраструктуры, предназначенной для занятий физической культурой и спортом, внутришкольного пространства, актовых залов, библиотек, кабинетов для организации воспитательной работы и дополнительного образования детей, помещений школьных творческих и волонтерских центров (в том числе помещений школьных театров, художественных мастерских) и обновленных медицинских кабинетов. |  |
| 1.1. | Контрольная точка 1 «Включение закупки в план-график» | х | 20.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Прочий тип документа Ссылка на позицию плана-графика в ЕИС |  |
| 1.2. | Контрольная точка 2 «Заключены контракты на выполнение капитального ремонта» | х | 01.04.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Прочий тип документа Перечень контрактов |  |
| 1.3 | Контрольная точка 10 «Ремонтные работы завершены, подписаны акты приемок выполненных работ» | х | 30.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Прочий тип документа Документы, подтверждающие приемку законченного объекта |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Образовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | В целях создания единого образовательного пространства в образовательных организациях Черемховского района, реализующих программы общего образования, а также развития современных компетенций и навыков у обучающихся оснащена (обновлена) материально- техническая база кабинетов по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)» |  |
| 2.1. | Контрольная точка 1 «Утвержден перечень организаций. Участвующих в оснащении предметных кабинетов ОБЗР и Труд» | x | 21.02.2026 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Отчет Утвержден перечень общеобразовательных организаций, участвующих в 2025 году в мероприятиях по оснащению предметных кабинетов для реализации образовательных программ по учебным предметам «основы безопасности и защиты Родина», «Труд (Технология)» |  |
| 2.2. | Контрольная точка 2 «Заключены контракты на поставку оборудования» | x | 01.05.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Отчет Представление подтверждающих документов о заключении контрактов на поставку оборудования для оснащения средствами обучения и воспитания общеобразовательных организаций |  |
| 2.3. | Контрольная точка 3 «Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия» | x | 20.06.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Прочий тип документа Реестр фактичекски поставленного оборудования |  |
| 2.4. | Контрольная точка 4 «Закуплено, доставлено и налажено оборудование и средства обучения» | x | 22.08.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Отчет Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках оснащения средствами обучения и воспитания |  |
| 2.5. | Контрольная точка 5 «Проведен промежуточный мониторинг хода реализации мероприятия» | x | 30.11.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Отчет Подготовлен промежуточный отчет о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» |  |
| 2.6 | Контрольная точка 6 «Итоговый отчет о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» | x | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными мероприятиями (результатами) и контрольными точками отсутствует | Хомякова Н.В., начальник отдела образования | Отчет Подготовлен итоговый отчет о проделанной работе «Общеобразовательные организации оснащены средствами обучения и воспитания для реализации учебных предметов» |  |