Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

от 22 июня 2022 года

г. Железногорск-Илимский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/27
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района на 2021-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021г. № 545»

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.09.2021г. № 147, Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017г. № 260, Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района на 2021-2024 годы», по результатам которой составлено настоящее заключение.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Муниципальная программа «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района на 2021-2024 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 23.06.2021г. № 545. 
В соответствии с протоколом заседания Координационного совета по программно-целевому, стратегическому бюджетному планированию администрации Нижнеилимского муниципального района от 28.04.2022 года, продляется срок действия программы до 2025 года.

Проектом постановления администрации предлагается  изложить наименование в следующей редакции: «Об утверждении муниципальной программы администрации Нижнеилимского муниципального района «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021-2025 годы».
На 2022 год финансирование Муниципальной программы утвержденным бюджетом района предусмотрено в сумме 22 430,2 тыс. рублей.
Сравнительный анализ действующей Муниципальной программы и проекта изменений в неё показал, что предлагаемые изменения предполагают планирование бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы в 2022г. в сумме 30 092,3 тыс. рублей.
Информация о предлагаемых изменениях (в разрезе подпрограмм) на 2022 год представлена в нижеприведенной таблице.

	Наименование МП/ПП
	Ресурсное обеспечение на 2022г., тыс. рублей

	
	Решение о бюджете         от 08.04.2022г. № 197
	Действующая МП 
(в ред. постановления    от 18.04.2022г. 
№ 338)
	Проект изменений МП
	Отклонение 

(изменение)

	МП «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района», 
всего:
	22 430,2
	0,0
	30 092,3
	+7 662,1

	в том числе:
	

	ПП «Развитие социальной инфраструктуры Поселений Нижнеилимского района»
	4 299,0
	0,0
	4 299,0
	0,0

	ПП «Развитие дорожного хозяйства Поселений Нижнеилимского района»
	14 131,2
	0,0
	14 131,2
	0,0

	ПП «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района» 
	4 000,0
	0,0
	9 062,1
	+5 062,1

	ПП «Развитие пассажирских перевозок в Поселениях Нижнеилимского района» 
	0,0
	0,0
	2 600,0
	+2 600,0


Как следует из представленных данных, ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы на текущий год составит 30 092,3 тыс. рублей, в т. ч:
- по Подпрограмме 1 запланированы ассигнования в сумме 4 299,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий:
1) разработка ПСД, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство домов культуры в поселениях района в сумме 3 799,0 тыс. рублей – мероприятие в 2021г. не исполнено, следовательно, показатель результативности в данной части не достигнут;

2) проведение районного конкурса «Лучший проект ТОС в Нижнеилимском районе» в сумме 500,0 тыс. рублей.
- по Подпрограмме 2 запланированы ассигнования в сумме 14 131,2 тыс. рублей на реализацию мероприятий:

1) разработка ПСД с положительным заключением государственной экспертизы на кап. ремонт дорог общего пользования, являющихся собственностью поселений района в сумме 7 577,2 тыс. рублей - мероприятие в 2021г. не исполнено, следовательно показатель результативности в данной части не достигнут;

2) приобретение дорожной техники для обслуживания автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений района в сумме 6 554,0 тыс. рублей – мероприятие в 2021г. не исполнено, следовательно, показатель результативности в данной части не достигнут.
- по Подпрограмме 3 планируются ассигнования в сумме 9 062,1 тыс. рублей на реализацию мероприятий:

1) разработка проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений и (или) возмещение затрат (части затрат), понесенных при разработке проектной документации на строительство канализационно-очистных сооружений в поселениях района в сумме 4 000,0 тыс. рублей.
2) уличное освещение в поселениях района в сумме 5 062,1 тыс. рублей – новое мероприятие.
- по Подпрограмме 4 планируются ассигнования в сумме 2 600,0 тыс. рублей на реализацию мероприятий:

1) софинансирование оплаты услуг перевозчиков в границах Поселений в сумме 2 600,0 тыс. рублей – новое мероприятие.
Исполнение указанных мероприятий в текущем году предполагается за счет налоговых и неналоговых доходов бюджета района путем предоставления межбюджетных трансфертов поселениям в целях оказания целевой финансовой помощи бюджетам поселений на исполнение расходных обязательств, возникающих при решении вопросов местного значения, в рамках повышения финансовой устойчивости бюджетов.
При  этом КСП района отмечает, что в пояснительной записке к проекту внесения изменений в муниципальную программу «Развитие инфраструктуры городских и сельских поселений Нижнеилимского муниципального района» на 2021 -2025 годы в п.4 подпрограмма 3 «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района» объем финансирования программы указан в объеме 21 911,7 тыс. рублей, однако согласно паспорту программы объем финансирования подпрограммы 3 «Развитие коммунального хозяйства Поселений Нижнеилимского района» составляет 26 973,8 тыс. рублей, разность составила 5 062,1 тыс. рублей.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП района считает возможным рекомендовать администрации района принятие данных изменений.
Инспектор КСП

Нижнеилимского муниципального района



            Е.А. Веселова
