Иркутская область

Нижнеилимский район

Контрольно-счетная палата

Нижнеилимского муниципального района

_____________________________________________________________________________

====================================================================

от 22 марта 2022 года

г.Железногорск-Илимский

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01-08/16
по результатам экспертно-аналитического мероприятия 
«Финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы», утвержденную постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615» 
В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 29.09.2021г. № 147, Порядком рассмотрения Думой Нижнеилимского муниципального района проектов муниципальных программ Нижнеилимского муниципального района и предложений о внесении изменений в муниципальные программы Нижнеилимского муниципального района, утвержденным Решением Думы Нижнеилимского муниципального района от 30.11.2017г. № 260, Контрольно-счетной палатой Нижнеилимского муниципального района (далее – КСП района) проведена финансово-экономическая экспертиза проекта изменений в муниципальную программу «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы», по результатам которой составлено настоящее заключение.

В ходе экспертно-аналитического мероприятия установлено следующее.

Муниципальная программа «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы Нижнеилимского муниципального района» на 2018-2025 годы» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением администрации Нижнеилимского муниципального района от 31.08.2017г. № 615 (в редакции последних изменений от 27.12.2021г. – постановление администрации района № 1223). 
Сравнительный анализ действующей Муниципальной программы и проекта изменений в неё показал, что предлагаемые изменения направлены на корректировку предусмотренного программой финансирования на ее реализацию в 2022г., влекущие увеличение объема финансирования в текущем году на 13 524,9 тыс. рублей.
Увеличение бюджетных ассигнований предполагается за счет нецелевых остатков по состоянию на 01.01.2022г. (по мероприятиям, которые не были завершены в 2021г.), а также неналоговых доходов бюджета.
Информация о предлагаемых изменениях (в разрезе подпрограмм) на текущий 2022 год представлена в нижеприведенной таблице.

	Наименование МП/ПП
	Ресурсное обеспечение на 2022г., тыс. рублей

	
	Решение о бюджете         от 23.12.2021г. № 161 
	Действующая МП 
(в ред. последних изменений от 27.12.2021г. 
№ 1223)
	Проект изменений МП
	Отклонение 

(изменение)

	МП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям бюджетной сферы НМР», 

всего:
	350 798,1
	350 323,0
	364 323,0
	+13 524,9

	в том числе:
	

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования НМР»
	321 920,0
	321 920,0
	322 838,6
	+918,6

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям культуры и искусства НМР»
	19 078,1
	19 078,1
	0,0
	0,0

	ПП «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР»
	9 800,0
	9 800,0
	22 406,3
	+12 606,3


Из представленных в таблице данных следует, что изменения текущего года планируются по двум Подпрограммам:

- «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности учреждениям образования НМР» (+918,6 тыс. рублей);
- «Осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности прочим учреждениям НМР» (+12 606,3 тыс. рублей).
Анализ системы мероприятий проекта изменений показал, что увеличение бюджетных ассигнований в рамках Подпрограммы 1 предполагается на реализацию:

- мероприятия «Строительство образовательного комплекса (школа на 60 учащихся и детский сад на 20 мест) в п.Соцгородок Нижнеилимского района» – увеличение на 564,2 тыс. рублей для завершения работ по строительству внеплощадочных сетей водоснабжения объекта (средства местного бюджета); 

- мероприятия «Капитальный ремонт здания МОУ «Новоигирминская СОШ № 1» - увеличение на 231,3 тыс. рублей для завершения работ по кап.ремонту (средства местного бюджета);

- мероприятия «Капитальный ремонт помещений бассейна МОУ «Янгелевская СОШ» - увеличение на 123,1 тыс. рублей (средства местного бюджета).
В результате предлагаемых изменений ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 на 2022г. составит 322 838,6 тыс. рублей.

Увеличение бюджетных ассигнований в рамках Подпрограммы 3 предполагается на реализацию мероприятия «Капитальный ремонт фасада, крылец и благоустройства здания администрации Нижнеилимского муниципального района» - увеличение на 12 606,3 тыс. рублей, в т.ч:
+ 3 656,3 тыс. рублей на завершение кап.ремонта крылец и благоустройства здания администрации;

+ 150,0 тыс. рублей на разработку ПСД на кап.ремонт кровли здания администрации;

+ 8 500,0 тыс. рублей на кап.ремонт кровли здания администрации;

+ 300,0 тыс. рублей на разработку ПСД для выполнения работ по перепланировке и переустройству помещений подвала здания администрации.

В результате предлагаемых изменений ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3 на 2022г. составит 22 406,3 тыс. рублей.
Таким образом, проектом изменений Муниципальной программы планируемый объем бюджетных ассигнований на ее реализацию в 2022г. предусматривается в сумме 364 323,0 тыс. рублей.

По результатам экспертно-аналитического мероприятия КСП района считает возможным рекомендовать администрации района внести предлагаемые изменения в Муниципальную программу.

Председатель КСП

Нижнеилимского муниципального района



              О.В. Кияница
Исполнитель:

Инспектор КСП  Авдась О.А.

