Приложение № 1

к постановлению Тайтурского

городского поселения Усольского

муниципального района

от 13.03.2025г. № 100

ПЛАН

Мероприятий по проведению месячника санитарной очистки и благоустройства на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области.

| № п/п | Мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий всех форм собственности: - административный совет, - собрание граждан, - объявления, листовки, - письма руководителям предприятий. | Специалисты администрации Шестаков А.В., Налетова М.А., | апрель - май 2025г. |
| 2 | Очистка придомовых территорий и территорий, примыкающих к домовладениям в радиусе 5 м от мусора, с последующей вывозкой на полигон. | Жители поселения | апрель - май 2025г. . |
| 3 | Очистка территорий предприятий и учреждений и примыкающих территорий в радиусе 10 м от мусора, с последующей вывозкой на полигон. | Руководители предприятий и учреждений, частные предприниматели. | апрель - май 2025г. |
| 4 | Ремонт и дезинфекция контейнеров, уборка контейнерных площадок | собственники площадок (мест) накопления ТКО | апрель - май 2025г. |
| 5 | Изготовление и установка аншлагов «Свалка мусора запрещена!» | Администрация | апрель - май 2025г. |
| 6 | Очистка берегов рек от бытового мусора (Тайтурка, Буреть, Холмушино) | Школы МО, жители, общественные организации. | апрель - май 2025г. |
| 7 | Подворный обход с целью проверки санитарного состояния придомовой территории, профилактические беседы с жителями. | Специалисты администрации | постоянно |
| 8 | Проведение субботников | Администрация, руководители предприятий и учреждений, общественные организации. | апрель - май 2025г. |
| 9 | Очистка от мусора сквера Победы, памятников, погибшим односельчанам (Тайтурка, Холмушино, Буреть, Кочерикова). | Администрация МО, школы МО, общественные организации, Молодежный совет | апрель 2025г. |

Приложение № 2

к постановлению Тайтурского

городского поселения Усольского

муниципального района

от 13.03.2025г. № 100

| наименование общественной территории | наименование организации, учреждения, объединения, за которой закреплена общественная территория | ответственный |
| --- | --- | --- |
| ТАЙТУРКА |  |  |
| территория вокруг памятника, односельчанам, погибшим в ВОВ (от памятника до тропинки) | пионерская организация | Солдатенко Т.Б. |
| территория сквера Победы (от сцены до дороги по пер. Пеньковского) | отделение КПРФ, МБУДО «ДШИ» | Солдатенко Т.Б., Будникова В.В. |
| территория между улицей Победы и площадью, территория между автодорогой и пешеходной дорожкой с левой стороны улицы Пеньковского от площади до почты | МБДОУ «Детский сад «Брусничка» | Качко Н.Н. |
| кладбище | ООО «ВРП «НОВОТРАНС», АО «Облагроснаб», ООО «Телец», администрация Тайтурского МО | Механиков Е.В., Сулейманов П.Д., Гуменюк С.И. |
| памятник летчикам по ул. Пролетарская и прилегающая территория | МБОУ Тайтурская СОШ Депутаты Тайтурского МО | Котовская О.И. Ершов М.А. |
| воинские захоронения на кладбище | совет ветеранов | Толстихина Т.В. |
| корт, территория вокруг спортивного комплекса «Добрыня», площадка спортивная по ул. Пеньковского 18 | МКУК Тайтурского КСК | Черепанов А.В. |
| Берег р.Белая (от станции водозабора до дома №72 по ул. Пеньковского) | РЦСТК «Родник» | Ермолина Е.В. |
| Набережная р.Белая (от дома №72 до дома №106 по ул. Пеньковского) | ГБПОУ УАПТ филиал п. Тайтурка | Апутильникова М.Д. |
| Берег р.Белая (от дома №72 до дома №106 по ул. Пеньковского) | Совет женщин | Солдатенко Т.Б. |
| Набережная и берег р.Белая(от дома №106 до дома №110 по ул. Пеньковского) | МБУК «Центральная межпоселенческая библиотека Усольского района | Курченко Н.А. |
| БУРЕТЬ |  |  |
| нижний парк, территория между нижним и верхним парком | МБОУ Буретская СОШ | Халиулина Е.В. |
| вдоль дороги по ул. Трактовая (от «креста» до пересечения с ул. Новая) | МБОУ Детский сад № 7 «Сказка» | Панова А.Н. |
| спортивная площадка верхнего парка | МБОУ Буретская СОШ | Халиулина Е.В. |
| территория вокруг памятника, односельчанам, погибшим в ВОВ | Жители | Герасимов А.О. |
| КОЧЕРИКОВА |  |  |
| детская площадка по ул. Новая | ТОС «Луч» |  |
| территория вокруг памятника, односельчанам, погибшим в ВОВ | Жители | Герасимов А.О. |
| ХОЛМУШИНО |  |  |
| лес вокруг школы, берег реки | МБОУ Холмушинская ООШ | Власко Н.В. |
| памятник односельчанам, погибшим в ВОВ, остановочный павильон, детская площадка по ул. Новая | ТОС «Холмушино», совет женщин, работники клуба и администрации | Маркевич Ю.Г. |