ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ

| Объект контроля | Администрация Нижнеиретского сельского поселения (Нижнеиретская администрация) |
| --- | --- |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | На основании приказа финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования от 25.03.2024 № 19 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Нижнеиретского сельского поселения» |
| Вид контрольного мероприятия | Плановая камеральная проверка |
| Тема контрольного мероприятия | Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы» |
| Проверяемый период | 2023 год |
| Сумма проверенных средств | 87,28 тыс. руб. |
| Срок проведения контрольного мероприятия | с 08.04.2024 по 18.04.2024 |
| В результате проведения контрольного мероприятия установлено | При проведении плановой проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы» за 2023 год установлено следующее: - в нарушение пункта 4.5. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» постановление Нижнеиретской администрации от 21.12.2023 № 75 «О внесении изменений в муниципальную программу от 28.12.2021 № 65 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского муниципального образования на 2022-2024 годы» не размещено на сайте Нижнеиретского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; - в нарушение пунктов 4.3, 4.4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» в процессе реализации Муниципальной программы администрацией Нижнеиретского сельского поселения изменения в Муниципальную программу не внесены; - в нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Нижнеиретского сельского поселения не было принято решение об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы. В части достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Нижнеиретского сельского поселения на 2022-2024 годы» нарушений не выявлено. |
| По результатам контрольного мероприятия | - Руководителю объекта контроля вручена копия акта и выдано представление. |