Отчет об итогах реализации инициативного проекта

	1.
	Наименование инициативного проекта
	Обустройство Парка "Сохраняя традиции, творим настоящее во имя будущего" по адресу с. Узкий Луг, ул. Центральная, 63А

	2.
	Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии)
	Узколугское муниципальное образование


	3.
	Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект
	Стратегия социально-экономического развития Узколугского сельского поселения на 2019 - 2030 годы, утвержденная Решенем Думы Узколугского муниципального образования от 26.12.2018 № 82

	4.
	Сроки реализации инициативного проекта, в том числе:
	до 30.12.2024 г.

	
	– начало реализации инициативного проекта;
	01.06.2024 г

	
	– окончание реализации инициативного проекта.
	01.09.2024 г

	5.
	Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе:
	2 081 500 рублей

	
	– областной бюджет;
	2 000 000 рублей

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	208 150 рублей

	6.
	Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе:
	2 081 500 рублей

	
	– областной бюджет;
	2 000 000 рублей

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	208 150  рублей

	7.
	Остаток средств субсидии, в том числе:
	0

	
	– областной бюджет;
	0

	
	– местный бюджет, в том числе инициативные платежи
	0

	8.
	Причины отклонения
	

	9.
	Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта
	Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)
Очистка  территории, укладка тротуарной плитки, установка МАФов
	Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан)

Трудовое участие приняли 15 человек

	10.
	Краткое описание реализации инициативного проекта
	В рамках реализации инициативного проекта была произведена установка уличной библиотеки, парковой качели, фонарных столбов, укладка тротуарной плитки.
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