**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «Проведение ремонта автомобильной дороги местного значения ул. Полевая, с. Верхний Булай» | |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Булайское муниципальное образование | |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | «Развитие дорожного хозяйства на территории Булайского сельского поселения на 2022-2024 годы», утвержденную постановлением администрации от 30.12.2021 № 135 | |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: | до 30.06.2024 г. | |
| – начало реализации инициативного проекта; | 02.04.2024 г | |
| – окончание реализации инициативного проекта. | 30.06.2024 г | |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 1 998 000,00 рублей | |
| – областной бюджет; | 1 798 000,00рублей | |
| – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 200 000,00 рублей | |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 998 000,00 рублей | |
| – областной бюджет; | 1 798 000,00рублей | |
| – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 200 000,00 рублей | |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | 0 | |
| – областной бюджет; | 0 | |
| – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 0 | |
| 8. | Причины отклонения |  | |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | *Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)*  Работы по проведению ремонта автомобильной дороги местного значения ул. Полевая от дома № 1 до дома № 7, с. Верхний Булай  Работы по проведению ремонта автомобильной дороги местного значения ул. Полевая от дома № 7 до дома № 15, с. Верхний Булай  Работы по проведению ремонта автомобильной дороги местного значения ул. Полевая от дома № 15 до дома № 25А, с. Верхний Булай.  Работы по проведению ремонта автомобильной дороги местного значения ул. Полевая от дома № 25А до дома № 35, с. Верхний Булай. | *Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан)* |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | В рамках реализации инициативного проекта был, выполнен ремонт автомобильной дороги местного значения ул. Полевая, с. Верхний Булай. | |

