**Отчет об итогах реализации инициативного проекта**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование инициативного проекта | «"1 этап обустройства зоны отдыха для населения, сквер «Возрождение» с. Верхний Булай, ул. Булайская, 32"» |
| 2. | Территория муниципального образования или его часть, в границах которой реализован инициативный проект с указанием адреса объекта (при наличии) | Булайское муниципальное образование |
| 3. | Наименование муниципальной программы (подпрограммы), в рамках которой был реализован инициативный проект | - |
| 4. | Сроки реализации инициативного проекта, в том числе: | до 30.12.2023 г. |
| – начало реализации инициативного проекта; | 17.04.2023 г |
| – окончание реализации инициативного проекта. | 25.08.2023 г |
| 5. | Общая стоимость реализации инициативного проекта, в том числе: | 1 998 206,70 рублей |
| – областной бюджет; | 1 798 386,03рублей |
| – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 199 820,67рублей |
| 6. | Израсходовано средств на реализацию инициативного проекта, в том числе: | 1 998 206,70 рублей |
| – областной бюджет; | 1 798 386,03рублей |
| – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 199 820,67рублей |
| 7. | Остаток средств субсидии, в том числе: | 0 |
| – областной бюджет; | 0 |
| – местный бюджет, в том числе инициативные платежи | 0 |
| 8. | Причины отклонения |  |
| 9. | Сведения об имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в реализации данного проекта | *Имущественное участие (формы имущественного участия - предоставление техники, транспортных средств, оборудования и других форм)*Работы по обустройство зоны отдыха. Разработка грунта с погрузкой, корчевка деревьев и кустарника, вывоз с территории парка.Работы по обустройство зоны отдыха. Устройство подстилающих и выравнивающих слоев в с. Верхний Булай, Булайского сельского поселения.Работы по обустройство зоны отдыха. Устройство асфальтобетонных покрытий из асфальтобетона в с. Верхний Булай, Булайского сельского поселения.Работы по обустройство зоны отдыха. Установка бортовых камней бетонных в с. Верхний Булай, Булайского сельского поселения. | *Трудовое участие (наименование видов деятельности (работ), количество граждан)* |
| 10. | Краткое описание реализации инициативного проекта | В рамках реализации инициативного проекта был, выполнил 1 этап обустройства зоны отдыха для населения, сквер «Возрождение» с. Верхний Булай, ул. Булайская, 32. |

  