ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕННОМ КОНТРОЛЬНОМ МЕРОПРИЯТИИ

| Объект контроля | Администрация Лоховского сельского поселения (Лоховская администрация) |
| --- | --- |
| Основание для проведения контрольного мероприятия | На основании приказа финансового управления администрации Черемховского районного муниципального образования от 10.06.2024 № 37 «О проведении контрольного мероприятия в Администрации Лоховского сельского поселения» |
| Вид контрольного мероприятия | Плановая камеральная проверка |
| Тема контрольного мероприятия | Проверка достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Лоховского муниципального образования на 2022-2024 годы» |
| Проверяемый период | 2023 год |
| Сумма проверенных средств | 777,0 тыс. руб. |
| Срок проведения контрольного мероприятия | с 25.06.2024 по 04.07.2024 |
| В результате проведения контрольного мероприятия установлено | При проведении плановой проверки достоверности отчета о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Лоховского муниципального образования на 2022-2024 годы» за 2023 год установлено следующее: - в нарушение пункта 3.10. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» Муниципальная программа утверждена с нарушением установленного срока; - в нарушение пункта 4.2. «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» и пункта 3. «Положения о муниципальном дорожном фонде Лоховского муниципального образования» администрацией Лоховского муниципального образования в рамках реализации мероприятий Муниципальной программы произведены расходы, не связанные с обеспечением дорожной деятельности в размере 44,6 тыс. руб. - в нарушение пунктов 4.3, 4.4 «Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ» в процессе реализации Муниципальной программы администрацией Лоховского сельского поселения изменения в Муниципальную программу не внесены; - в нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией Лоховского сельского поселения не было принято решение об изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации Муниципальной программы. В части достоверности отчетности о реализации муниципальной программы «Развитие дорожного хозяйства на территории Лоховского муниципального образования на 2022-2024 годы» нарушений не выявлено. |
| По результатам контрольного мероприятия | - Руководителю объекта контроля вручена копия акта и выдано представление. |