АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| от | 31.03.2025 |  | № | 177-А |
| --- | --- | --- | --- | --- |

г. Усть-Илимск

Об утверждении муниципальной программы Усть-Илимского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

(в редакции постановлений Администрации  Усть-Илимского муниципального округа от 04.04.2025 № 197-А, от 05.05.2025 № 245-А, от 05.03.2026  № 74-А).

В целях обеспечения эффективности и расходования бюджетных средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Усть-Илимского муниципального округа. их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Усть-Илимского муниципального округа от 09.12.2024 № 100-А, руководствуясь статьями 35 и 47 Устава Усть-Илимского муниципального округа Иркутской области, Администрация Усть-Илимского муниципального округа

П О С Т А Н О В Л Я Е Т

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Усть-Илимского муниципального округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации муниципального образования «Усть-Илимский район» (www.уи-район.рф).

Мэр Усть-Илимского

муниципального округа 								Я.И. Макаров

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Усть-Илимского

муниципального округа

| от | 31.03.2025 | № | 177-А |
| --- | --- | --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории

Усть-Илимского муниципального округа»

### Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

Муниципальная программа Усть-Илимского муниципального округа«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа» (далее – Программа)разработана в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетическойэффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Приоритетами в сфере энергоснабжения в указанных документах определены:

1) модернизация и повышение энергоэффективности объектов коммунального хозяйства;

2) обеспечение рационального и экологически ответственного использования энергии и энергетических ресурсов;

3) снижение потерь энергоресурсов, предотвращение возникновения аварий в результате замены изношенного оборудования.

С учетом перечисленных приоритетов государственной политики в сфере энергоснабжения целью муниципальной программы определено сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Усть-Илимского муниципального округа (далее – муниципальные учреждения).

К целевым показателям муниципальной программы отнесены:

1) количество муниципальных учреждений, в которых будут выполнены ремонты, направленные на замену и техническое обслуживание приборов учета и средств измерений, ед.

2) количество муниципальных учреждений, в которых будут выполнены ремонты, направленные на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя, ед.

3) количество муниципальных учреждений, в которых будет выполнена замена приборов освещения, ед.

4) количество муниципальных учреждений, в которых будет выполнена установка регулирующих вентилей, ед.

5) количество муниципальных учреждений, в которых будут проведены работы по приобретению и установке электротехнического оборудования, ед.

6) количество муниципальных учреждений, в которых будут проведены работы по замене радиаторов отопления, ед.

7) ежегодное снижение потребления коммунальных ресурсов на 0,1 % по отношению к объёмам потребления коммунальных ресурсов за предыдущий период, (календарный год), %

Сроки реализации муниципальной программы с 2025 по 2029 годы

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы,

обоснование целесообразности разработки муниципальной программы

Потреблениеэнергетических ресурсов бюджетным сектором оплачивается за счет бюджета Усть-Илимского муниципального округа и строго лимитируется. Ежегодно издается приказ о лимитах потребления тепловой и электрической энергии, холодной, горячей воды (в натуральном выражении) для учреждений образования и учреждений культуры и спорта.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях:

1) суммарного объема потребляемых им дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации;

2) объема потребляемой им воды в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Для определения перечня технических и технологических мероприятий, реализация которых позволит выполнить требования законодательства по снижению энергопотребления, все подведомственные учреждения, находящиеся в муниципальной собственности в обязательном порядке провели энергетических обследования, по результатам которых наметились мероприятия по энергосбережению.

В 2019 году энергетические обследования проведены в 18 учреждениях образования из 18 (100 %), в учреждениях культуры и спорта в 4 учреждениях из 4 (100 %) и в 3 зданиях Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» из 3 (100 %).

В соответствии с требованиями статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышения энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 января 2011 года здания, строения, сооружения, используемые для размещения учреждений, находящихся в муниципальной собственности, за исключением объектов, не подлежащих оснащению, должны быть оснащены приборами учета потребления энергетических ресурсов.

С целью определения фактических объёмов потребления установлены приборы учёта электро -,  теплоэнергии, холодной и горячей воды в бюджетном секторе.

Данные об оснащенности приборами учёта энергоресурсов бюджетного сектора по состоянию на 01.01.2025:

Данные об оснащённости приборами учёта энергоресурсов и воды

бюджетного сектора Усть-Илимского муниципального округа

| Наименование ресурса, подлежащего учету | УО |  |  | УК |  |  | АЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребность в приборах учёта | Установлено приборов учёта | % | Потребность в приборах учёта | Установлено приборов учёта | % | Потребность в приборах учёта | Установлено приборов учёта | % |
| электрическая энергия | 41 | 41 | 100 | 10 | 10 | 100 | 20 | 20 | 100 |
| тепловая энергия | 24 | 24 | 100 | 9 | 9 | 100 | 13 | 11 | 85 |
| горячее водоснабжение | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| холодное водоснабжение | 23 | 23 | 100 | 10 | 10 | 100 | 13 | 11 | 85 |

Для снижения потребления тепловой энергии и теплоносителя необходимо осуществить установку (модернизацию) индивидуальных тепловых пунктов, включающую в себя замену устаревшего оборудования на современное, более эффективное.

В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:

1) преобразование его параметров;

2) контроль параметров теплоносителя;

3) регулирование расхода теплоносителя и распределение его по системам потребления теплоты;

4) отключение систем потребления теплоты;

5) защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;

6) заполнение и подпитка систем потребления теплоты;

7) учет тепловых потоков и расходов теплоносителя.

При реализации мероприятий, предусмотренных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, определены следующие проблемы:

1) остается недостаточно высоким уровень мониторинга и анализа энергопотребления;

2) очередные поверки, замены и ремонты оборудования узлов учета энергоресурсов и средств метрологического измерения (манометров, термометров);

3) недостаточный уровень эффективности использования энергоресурсов в производственной сфере ресурсоснабжающих предприятий;

4) значительные потери энергоресурсов, обусловленные физическим и моральным старением оборудования, включая потери в сетях, особенно тепловых бюджетного сектора;

5) значительные потери энергоресурсов из-за низкого уровня эксплуатации.

В целях преодоления существующих проблем в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципальной программой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1) проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения;

2) проведение необходимого количества ремонтов ИТП, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя;

3) проведение необходимого количества замены приборов освещения;

4) проведение необходимого количества работ по установке регулирующих вентилей;

5) проведение необходимого количества работ по приобретению и установке электротехнического оборудования;

6) проведение необходимого количества работ по замене радиаторов отопления;

7) создание условий для ежегодного снижения потребления коммунальных ресурсов по отношению к объёмам потребления коммунальных ресурсов за предыдущий период (календарный год) - 0,1 % в год;

8) определение целевого уровня снижения (ЦУС)муниципальными учреждениями потребляемых энергоресурсов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.10.2019№1289.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Целью муниципальной программы является повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Усть-Илимского муниципального округа.Для достижения цели муниципальной программы, необходимо выполнять следующие задачи муниципального управления в сфере энергосбережения:

1) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях Усть-Илимского муниципального округа;

2) повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

3) сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

4) повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;

5) сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления.

Основными направлениями муниципального управления при решении задач по развитию энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа являются:

1) планирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

2) комплексный подход к решению проблем в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который предусматривает учет всех факторов (социально-экономических, демографических, экологических, культурных, организационно-административных и др.), оказывающих влияние на состояние и развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) системность и комплексность проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, а также формирование системообразующих элементов инфраструктуры энергосбережения и повышения энергетической эффективности и их функциональной взаимосвязи;

4) эффективное и рациональное использование энергетических ресурсов;

5) поддержка и стимулирование энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

6) контроль за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности.

Муниципальная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности разрабатывается и реализуется в целях управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности, системности и комплексности проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Раздел II.ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

Таблица 1

Основные положения

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | - Муниципальные учреждения Усть-Илимского муниципального округа 2. Территориальные отделы Усть-илимского муниципального округа |
| Период реализации муниципальной программы | 2025-2029 |
| Цель муниципальной программы | Сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Усть-Илимского муниципального округа |
| Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 3 000 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2026 год – 800,0 тыс. рублей; 2027 год – 300,0 тыс. рублей; 2028 год – 300,0 тыс. рублей; 2029 год – 400,0 тыс. рублей; Общий объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 3 000 000,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 1 200,0 тыс. рублей; 2026 год – 800,0 тыс. рублей; 2027 год – 300,0 тыс. рублей; 2028 год – 300,0 тыс. рублей; 2029 год – 400,0 тыс. рублей; Общий объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. рублей, в том числе: 2025 год – 0,0 тыс. рублей; 2026 год – 0,0 тыс. рублей; 2027 год – 0,0 тыс. рублей; 2028 год – 0,0 тыс. рублей; 2029 год – 0,0 тыс. рублей. |
| Связь с государственной программой Иркутской области | Отсутствует |

#### Таблица 2

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ УСТЬ-ИЛИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей |  | Информационная система (при наличии) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями Усть-Илимского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных учреждений, в кото-рых будут выполнены ремонты, направленные на замену и техническое обслуживание приборов учета и средств измерений | МП | возрастающий | Ед. | 11 | 2024 | 27 | 19 | 27 | 18 | 25 | - | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |  | - |  | - |
| 2 | Количество муниципальных учреждений, в кото-рых будут выполнены ремонты, направленные на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя | МП | возрастающий | Ед. | 0 | 2024 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | - | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |  | - |  | - |
| 3 | Количество муниципальных учреждений, в кото-рых будет выполнена замена приборов освещения | МП | возрастающий | Ед. | 3 | 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |  | - |  | - |
| 4 | Количество муниципальных учреждений, в кото-рых будет выполнена установка регулирующих вентилей | МП | возрастающий | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |  | - |  | - |
| 5 | Количество муниципальных учреждений, в кото-рых будут проведены работы по приобретению и установке электротехнического оборудования | МП | возрастающий | Ед. | 1 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |  | - |  | - |
| 6 | Количество муниципальных учреждений, в кото-рых будут проведены работы по замене радиаторов отопления | МП | возрастающий | Ед. | 0 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |  | - |  | - |
| 7 | Ежегодное снижение потребления коммунальных ресурсов на 0,1 % по отношению к объёмам потребления коммунальных ресурсов за предыдущий период , (календарный год) | МП | убывающий | % | 9,5 | 2024 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа |  | - |  | - |

#### Таблица 3

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН»

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

| N п/п | Задачи структурного элемента | Ответственный за реализацию | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Проектная часть |  |  |  |  |
| - Муниципальные проекты, не направленные на реализацию региональных проектов |  |  |  |  |
| - Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | - Ожидается обеспечение достоверности информации о потреблении энергоресурсов, автоматизированный сбор и обработка данных приборов учёта, выявление источников неучтённых расходов и скрытых потерь; - контроль количества и качества потребляемых энергоресурсов | 1 |
| 1.1.2 | Проведение необходимого количества ремонтов ИТП, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Ожидается обеспечение снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя за счет устранения перетопов в зданиях ввиду автоматического регулирования параметров теплоносителя в индивидуальных тепловых пунктах. | 2 |
| 1.1.3 | Проведение необходимого количества замены приборов освещения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Ожидается экономия расхода электроэнергии ввиду замены ламп накаливания на более энергоэкономичные светодиодные лампы | 3 |
| 1.1.4 | Проведение необходимого количества работ по установке регулирующих вентилей | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Установка регулирующих вентилей на радиаторы и трубы подающей магистрали позволит регулировать тепловой режим в помещении за счет регулирования расхода теплоносителя в ручном или автоматическом режиме. | 4 |
| 1.1.5 | Проведение необходимого количества работ по приобретению и установке электротехнического оборудования | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Ожидается экономия расхода электроэнергии ввиду замены оборудования на более энергоэффективное, экономия расхода тепловой энергии при установке тепловых завес | 5 |
| 1.1.6 | Проведение необходимого количества работ по замене радиаторов отопления | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Ожидается экономия расхода теплоносителя ввиду ликвидации его утечек, экономия расхода тепловой энергии в связи с повышением теплоотдачи радиаторов отопления ввиду отсутствия известковых отложений. | 6 |
| 1.1.7 | Создание условий для ежегодного снижения потребления коммунальных ресурсов по отношению к объёмам потребления коммунальных ресурсов за предыдущий период (календарный год) - 0,1 % в год. | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | 1,2,3,4,5,6 |
| 1.1.8 | Определение целевого уровня снижения (ЦУС)муниципальными учреждениями потребляемых энергоресурсов в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 07.10.2019№1289 | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Сокращение объемов потребления энергоресурсов муниципальными учреждениями | 7 |

Таблица 4

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа»

| N п/п | Наименование программы, структурного элемента программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источники финанси-рования | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Усть-Илимского муниципального округа» |  | Всего | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Проектная часть | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Иные источни-ки (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Муниципальные проекты, не направленные на реализацию федеральных и региональных проектов | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Реализация технических, технологических и иных мер, направленных на уменьшение потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями» | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 1 200,0 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1. | Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 452,4 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 452,4 | 800,0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2. | Проведение необходимого количества ремонтов ИТП, направленных на снижение потребления тепловой энергии и теплоносителя | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 215,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ): | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3. | Проведение необходимого количества замены приборов освещения | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 532,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 532,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее – ИИ ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4. | Проведение необходимого количества работ по установке регулирующих вентилей | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5. | Проведение необходимого количества работ по приобретению и установке электротехнического оборудования | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6. | Проведение необходимого количества работ по замене радиаторов отопления | Отдел по инфраструктуре и управлению ресурсами Администрации Усть-Илимского муниципального округа | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | Иные источники (далее - ИИ) - при наличии, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |