Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский район»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2025 годы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы | Плановый срок исполнения | Источник финанси-рования | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. | Расходы за отчетный период, тыс. руб. | Наимено-вание показа- теля объема мероприя-тия, единица измерения | Плановое значение показателя объема мероприя-тия | Фактическое значение показателя объема мероприятия | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 226,2 226,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Внесение изменений в генеральный план | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  | МБ ОБ | 0,0 0,0 | 0,0 0,0 | Доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | 15 | 15 |  |
| 1.2 | Внесение изменений в ПЗЗ | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  | Количество утвержденных проектов планировки и межевания территории | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Проект планировки территории | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  | Количество населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», описание границ которых необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | 1 | 1 |  |
| 1.4 | Проект межевания и постановка на кадастровый учет | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  | Создание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | 0 | 0 |  |
| 1.5 | Актуализация местных нормативов градпроектирования | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Внесение изменений в СТП | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внесение сведений о территориальных зонах в ЕГРН | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» |  | МБ ОБ | 226,2 0,0 | 226,2 0,0 |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: 72 991,1 53 220,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство и ремонты муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район» | 1 год | Итого МБ ОБ | 66 217,9 19 226,2 46 991,8 | 46 447,4 10 325,3 36 122,1 | Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | 10 | 10 | - |
| 2.2 | Строительство и ремонты объектов муниципальной собственности | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 1 год | МБ | 533,1 | 533,1 | Доля построенных и отремонтированных объектов муниципальной собственности отвечающих современным требованиям | 10 | 10 | - |
| 2.3 | Строительство спортивных сооружений для занятия спортом жителей района | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 1 год | МБ | 0,0 | 0,0 | Рост спортивных сооружений для занятия спортом жителей поселений района | 1 | 0 | - |
| 2.4 | Реконструкция памятных знаков | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 1 год | МБ | 0,0 | 0,0 | Количество отремонтированных памятных знаков отвечающих современным требованиям, шт. | 5 | 0 |  |
| 2.5 | МБТ на проведение капитальных ремонтов объектов муниципальной собственности поселений | Отдел по строительству и архитектуре Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район | 1 год | МБ | 6 240,0 | 6 240,0 |  |  |  |  |

Председатель

Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»                                                                                                                                                        А.С. Бубелова

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________  ________________    ___________________________  _____________

подпись                должность                                                     ФИО                                                дата

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский

район»

за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение фактического значения от планового |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |  |
| Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля внесенных изменений в Генеральные планы, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | % | 15 | 15 | 0 | 0 | - |
| 1.2 | Количество населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», описание границ которых необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | ед. | 1 | 1 | 0 | 0 | - |
| 1.3 | Доля внесенных изменений в, Правила землепользования и застройки и градостроительные регламенты поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | % | 15 | 15 | 0 | 0 | - |
| 1.4 | Проект межевания и постановка на кадастровый учет | ед |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Актуализация местных нормативов град проектирования |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Внесение изменений в СТП |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Внесение сведений о территориальных зонах в ЕГРН |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Доля построенных и отремонтированных объектов муниципальной собственности отвечающих современным требованиям | % | 10 | 10 | 0 | 0 |  |

Председатель Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования                                                                              «Усть-Илимский район»                                                                                      А.С. Бубелова

Приложение № 3

к Порядку принятия решений о  разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский

район»

за 2022 год (весь период реализации 2019-2024 годы)

| Период реализации программы | Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  | Расходы за отчетный период, тыс. руб. (с одним знаком после запятой) |  |  |  |  |  | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  | Финансовые средства, всего | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  | ФБ* | ОБ* | МБ* | внебюджетные средства |  |  |
| Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 2 864,4 |  | 1 147,4 | 1 717,0 |  | 2 844,8 |  | 1 147,4 | 1 697,4 |  |  |  |
| первый год реализации | 798,5 |  |  | 798,5 |  | 798,5 |  |  | 798,5 |  |  |  |
| второй год реализации | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| третий год реализации | 1 839,7 |  | 1 147,4 | 692,3 |  | 1 820,1 |  | 1 147,4 | 672,7 |  |  |  |
| четвертый год реализации | 226,2 |  | 0,0 | 226,2 |  | 226,2 |  | 0,0 | 226,2 |  |  |  |
| Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 226 597,6 |  | 58 991,8 | 167 605,8 |  | 206 108,1 |  | 48 122,1 | 157 986,0 |  |  |  |
| первый год реализации | 47 836,3 |  |  | 47 836,3 |  | 47 835,1 |  |  | 47 835,1 |  |  |  |
| второй год реализации | 35 114,7 |  | 2 000,0 | 33 114,7 |  | 35 114,3 |  | 2 000,0 | 33 114,3 |  |  |  |
| третий год реализации | 70 655,5 |  | 10 000,0 | 60 655,5 |  | 69 938,2 |  | 10 000,0 | 59 938,2 |  |  |  |
| четвертый год реализации | 72 991,1 |  | 46 991,8 | 25 999,3 |  | 53 220,5 |  | 36 122,1 | 17 098,4 |  |  |  |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего за весь период | 229 462,0 |  | 60 139,2 | 169 322,8 |  | 208 952,9 |  | 49 269,5 | 159 683,4 |  |  |  |
| первый год реализации | 48 634,8 |  |  | 48 634,8 |  | 48 633,6 |  |  | 48 633,6 |  |  |  |
| второй год реализации | 35 114,7 |  | 2 000,0 | 33 114,7 |  | 35 114,3 |  | 2 000,0 | 33 114,3 |  |  |  |
| третий год реализации | 72 495,2 |  | 11 147,4 | 61 347,8 |  | 71 758,3 |  | 11 147,4 | 60 610,9 |  |  |  |
| четвертый год реализации | 73 217,3 |  | 46 991,8 | 26 225,5 |  | 53 446,7 |  | 36 122,1 | 17 324,6 |  |  |  |

* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.

Председатель

Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования

«Усть-Илимский район»                                                                                                                                                        А.С. Бубелова

Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

___________    __________________    _________________________________________   ____________

подпись                               должность                                                                                     ФИО                                                                          дата

Приложение

к Порядку проведения и критериям

оценки эффективности реализации

муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район»

ОЦЕНКА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский

район»

за 2022 год

| Наименование целевого показателя | ЕИ | Значение целевого показателя |  |  | Отклонение, % | Оценка (баллы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план |  | факт |  |  |
| Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Доля внесенных изменений в Генеральные планы поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | % | 15 | 15 |  | 0 | +1 |
| Доля внесенных изменений в Правила землепользования и застройки поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский район» от общего количества изменений, внесение которых требуется в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности | шт. | 15 | 15 |  | 0 | +1 |
| Количество населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район», описание границ которых необходимо выполнить в координатах характерных точек и внести сведения в государственный кадастр недвижимости от общего количества населенных пунктов на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» | шт. | 1 | 1 |  | 0 | +1 |
| Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 1 |  |  |  |  |  | 3 |
| Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |  |  |  |  |
| Доля муниципальных общеобразовательных и дошкольных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений | % | 10 | 10 |  | 0 | 1 |
| Доля построенных и отремонтированных объектов муниципальной собственности отвечающих современным требованиям | % | 10 | 10 |  | 0 | 1 |
| Итоговая сводная оценка по Подпрограмме 2 |  |  |  |  |  | 2 |
| ИТОГОВАЯ сводная оценка по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 5 |

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Архитектура и градостроительство в муниципальном образовании «Усть-Илимский

район»

за 2022 год

| Вывод об эффективности программы | Итоговая сводная оценка (баллов) | Предложения по дальнейшей реализации программы |
| --- | --- | --- |
| Подпрограмма № 1 Территориальное планирование на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 3 |  |
| Подпрограмма № 2 Строительство и капитальные ремонты объектов муниципальной собственности муниципального образования «Усть-Илимский район» |  |  |
| эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом | 2 |  |
| ИТОГО по муниципальной программе | 5 |  |

Председатель Комитета по управлению имуществом

администрации муниципального образования                                                                              «Усть-Илимский район»                                                                                      А.С. Бубелова