

**Российская Федерация**

**Администрация**

**Тайтурского городского поселения**

**Усольского муниципального района**

**Иркутской области**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 16.02.2023г. № 47

р.п. Тайтурка

**Об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым**

**до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» за 2022 год**

В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании, утверждении, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, утвержденным постановлением администрации городского поселения Тайтурского муниципального образования от 10.11.2017г. № 257 (в редакции от 07.06.2018 года № 153, от 26.10.2022 г. № 393), руководствуясь ст.ст. 23, 46 Устава Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области, администрация Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить годовой отчет о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 – 2025 годах» за 2022 год (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации по кадровым вопросам и делопроизводству опубликовать настоящее постановление в газете «Новости» и разместить на официальном сайте администрации Тайтурского городского

поселения Усольского муниципального района Иркутской области (www.taiturka.irkmo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

|  |  |
| --- | --- |
| И.о. главы Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области  | И.И. Платонова |

Подготовил:

главный специалист администрации по муниципальному хозяйству

 Ю.В. Егорова

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

Согласовано:

главный специалист администрации по юридическим вопросам и нотариальным действиям \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мунтян О.В.

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

ведущий специалист администрации по бюджетно-финансовой политике\_\_\_\_\_\_\_ Е.В. Клыш

«\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2023 г.

УТВЕРЖДЕН

Постановлением администрации

Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального

района Иркутской области

от 16.02.2023 года № 47

Годовой отчет о реализации муниципальной программы

«Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за 2022 год

В 2022 году по муниципальной программе «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» выполнены следующие мероприятия:

1. Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -2025 годах»:

- приобретение квартир на вторичном рынке;

- выплата возмещения за изымаемое жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, для муниципальных нужд Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области – расходы на выплаты возмещения собственнику за изымаемое жилое помещение в целях сноса аварийного жилищного фонда.

Анализ целевых показателей муниципальной программы **«**Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах**»**» за 2022 год указан в приложение № 1.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год указан в приложение № 2.

В течение 2022 года в муниципальную программу «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» вносились изменения постановлением администрации Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области № 92 от 31.03.2022г., № 215 от 12.07.2022г., № 403 от 02.11.2022г.

Основанием для внесения изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области на 2020-2024 годы» является изменение объемов бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию программных мероприятий, возникновение необходимости дополнения, исключения программных мероприятий, перераспределение средств между программными мероприятиями.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» за 2022 год указана в приложение № 3.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 1 к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2022 год |

Анализ целевых показателей муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах»

за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателя результативности  | Ед. изм. | Значения показателя результативности | Процент выполнения | Пояснения по достигнутым значениям |  |
| План на 2022 год | Факт за 2022 год | ст.5/ст.4\*100% |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019-2025 годах» |
| 1.1. | Расселяемая площадь | Кв.м | 410,60 | 231,50 | 56,00 | МК были на приобретение вновь построенных жилых помещений были расторгнуты, авансовые платежи возвращены.  |
| 1.2 | Количество переселяемых жителей | Чел. | 32 | 20 | 62,00 | - |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 2 к годовому отчету о реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2022 год |

Анализ объема финансирования муниципальной программы

 «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за счет бюджета Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, руб. | Заложено в бюджет на финансирование мероприятий (кассовые расходы) |
|
| руб. | в % от предусмотренного муниципальной программой | руб. | % | в т.ч. кредиторская задолженность за отчетный период, руб. |
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/2\*100% | 7=5/3\*100% | 8 |
| 1 | Муниципальная адресная программа «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 -2025 годах» | 139 868 866,07 | 139 868 866,07 | 100 | 20 214 972,00 | 14,45 | 14,45 | 0,00 |
| 1.1 | Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 132 999 658,83 | 132 999 658,83 | 100 | 20 039 992,69 | 15,07 | 15,07 | 0,00 |
| 1.2 |   Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета (Строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения текущего года за счет средств областного бюджета (этап 2020-2021) | 6 588 200,00 | 6 588 200,00 | 100,00 | 162 611,58 | 2,47 | 2,47 | 0,00 |
| 1.3 | Софинансирование субсидий местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 281 007,24 | 281 007,24 | 100,00 | 12 367,73 | 4,40 | 4,40 | 0,00 |

Приложение № 3

к годовому отчету о реализации муниципальной

программы «Переселение граждан, проживающих

на территории Тайтурского городского поселения

Усольского муниципального района Иркутской области

 из аварийного жилищного фонда, признанного таковым

до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2022 год

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  | Наименование муниципальной программы (МП), подпрограмм (ПП), основных мероприятий (ОМ), мероприятий (М) | Выполнение целевых показателей, ед. | Степень достиже-ния целей  |
| выше запланированного | ниже запланированного | соответствует плану | Сдп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | (МП) «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» |
| 1.1 | (М) Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.2 | (М) Субсидии местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, за счет средств областного бюджета (Строительство и (или) приобретение жилых помещений, а также предоставление возмещений гражданам за изымаемые жилые помещения текущего года за счет средств областного бюджета (этап 2020-2021) | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1.3 | (М) Софинансирование субсидий местным бюджетам на переселение граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской области, включенного в перечень многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации на территории Иркутской области, расселяемых с финансовой поддержкой государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0 | 1 | 0 | 1 |

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Эмп= (1+1+1)/9=0,33

Критерии эффективности (неэффективности) реализации

муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности (Эмп) |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный  | 0,5-0,79 |
| Эффективная  | 0,8-1 |
| Высокоэффективная  | Более 1 |

По итогам реализации муниципальной программы за 2022 год, а также степени достижения целей и решения задач муниципальной программы считать уровень эффективности реализации муниципальной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Тайтурского городского поселения Усольского муниципального района Иркутской области из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, в 2019 - 2025 годах» за 2022 год – удовлетворительный.