- 4.10.2017г №31

- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАМСКО-ЧУЙСКИЙ РАЙОН

- ВИТИМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О выделении муниципальной программы

«Переселение граждан из неперспективного населенного пункта п. КолотовкаВитимского городского поселения Мамско - Чуйского района в период 2017-2020 годы» из долгосрочной муниципальной целевой программы «Переселение граждан из неперспективных населенных пунктов Витимского городского поселения Мамско - Чуйского района–п. Витимский, п. Колотовка, п. Мусковит - в период 2016-2019 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2011 года №211-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из закрывающихся населенных пунктов в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», с пунктом 3б постановления Правительства РФ от 11 декабря 2013г. №1146 «Об утверждении Правил согласования с правительством Российской Федерации закрытия населенных пунктов (в том числе городов, поселков), полярных станций, находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и закрывающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации на основании решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации», на основании постановления Правительства Иркутской области №36-пп от 10 февраля 2015 года «Об утверждении Положения о порядке принятия органами государственной власти Иркутской области решения о признании закрывающимися населенных пунктов (в том числе городов, поселков), находящихся в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и расположенных на территории Иркутской области», в  целях защиты прав и законных интересов граждан, проживающих в неперспективном населенном пункте Витимского городского поселения - п. Колотовка,- создания  благоприятных жилищных и социально-бытовых условий  проживания, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Витимского муниципального образования Мамско-Чуйского района, администрация Витимского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить муниципальную программу "Переселение граждан из неперспективного населенного пункта п. Колотовка Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района в период 2017-2020 годы" (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-правовых актов «Витимский вестник» и разместить на официальном сайте администрации Витимского городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Витимского

городского  поселения                                                                      Н.В.Балуткин

Утверждена

постановлением администрации

Витимского городского поселения

от 4.10. 2017г. №31

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ НЕПЕРСПЕКТИВНОГО

НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА П. КОЛОТОВКА ВИТИМСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МАМСКО-ЧУЙСКОГО РАЙОНА

В ПЕРИОД 2017 - 2020 ГОДЫ"

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Муниципальная программа «Переселение граждан из неперспективного населенного пункта п. Колотовка Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района в период 2017-2020 годы» |
| --- | --- |
| Наименование, дата и номер нормативногоакта о разработке программы | Распоряжение администрации Витимского городского поселения от 10.02.2016г. №5 «О разработке долгосрочной целевой программы Витимского городского поселения «Переселение граждан из неперспективных населенных пунктов Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района–п. Витимский, п. Колотовка, п. Мусковит-в период 2016-2019 годы»; протокол заседания в Министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области "О закрытии котельной п. Колотовка в Витимском муниципальном образовании Мамско-Чуйского района" |
| Заказчик программы | Администрация Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района |
| Основные разработчики и исполнители программы | Администрация Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района |
| Основная цель программы | Обеспечение максимально эффективной помощи гражданам неперспективного населенного пункта п. Колотовка, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем. |
| Основные задачи программы | -содействие в переселении граждан в населенные пункты Иркутской области; -совершенствование порядка финансирования мероприятий по переселению граждан |
| Срок реализации программы | 2017–2020 годы |
| Основные мероприятия программы | -установление этапов переселения граждан, учет и организация переселения; -привлечение и аккумулирование бюджетных и внебюджетных финансовых ресурсов для реализации программы. |
| Исполнители и соисполнители | -Администрация поселения Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района; -Предприятия, организации района. |
| Объемы и источники финансирования | Планируемый общий объем финансирования 131,0 млн. рублей, из них средства: -федерального бюджета-126,7 млн.руб.; -областного бюджета-3,8 млн. руб.; -внебюджетные-0,5 млн.руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Улучшение качества жизни населения, сокращение затрат бюджета на содержание населенного пункта п. Колотовка, признанного неперспективным. Экономия бюджетных средств на содержание социальной сферы и органов местного самоуправления–5,8 млн.рублей, жилищно-коммунального хозяйства–24,3 млн.рублей, на содержание ЛЭП и автодороги-0,5 млн.рублей. |
| Система организации контроля за исполнением программы | Система контроля по вертикали: -глава городского поселения; -отделы администрации поселения. |

2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ

Экономический кризис России 90-х годов вызвал в районах Севера глубокий спад   активности хозяйственного освоения природных ресурсов и производства в целом. Прекращение централизованного финансирования отраслей, нарушение прежних производственных связей и отношений, спад спроса на ранее производимую продукцию, высокие транспортные  тарифы, требования рыночных изменений  и производства конкурентоспособной продукции – все это привело к банкротству градообразующего предприятия района - ФГУП ГОК "Мамслюда" и тяжелым социально-экономическим последствиям для района в целом. В их числе, с одной стороны, - резкое возрастание бюджетных расходов на содержание ЖКХ - системы жизнеобеспечения населения и социальной сферы. С другой стороны – затянувшаяся реструктуризация, сокращение или ликвидация производств, возникновение и рост безработицы, уровень которой достиг 3,3%, нарастание социальной напряженности.

Произошел значительный отток населения, в том числе и экономически активной части. Численность населения и обслуживаемая жилая площадь в поселках снизились, практически, в три раза,  что привело к нерентабельному содержанию жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы.

Витимское муниципальное образование со статусом городского поселения входит в состав Мамско-Чуйского районного муниципального образования Иркутской области в соответствии с законом Иркутской области «О статусе и границах муниципальных образований Мамско-Чуйского района Иркутской области» от 2 декабря 2004 года № 63-оз. В Витимское муниципальное образование входят рабочий поселок Витимский (городской населенный пункт), а также поселки Большой Северный (без населения), Колотовка и Мусковит - сельские населенные пункты. Административным центром муниципального образования является р.п. Витимский. Площадь территории поселения – 154180,18 га. Численность фактически проживающего населения поселения на 01.01.2017 года составила 487 человек. Население Витимского городского поселения ежегодно сокращается на 9%. Одной из причин изменения численности населения является слабое развитие муниципального образования Витимское городское поселение –  большую роль играет удаленность поселения от областного центра – 923 км от г.Иркутск до районного центра пгт Мама. Отсутствие крупных предприятий в поселении и низкий уровень заработной платы приводят к выезду за пределы района и области трудоспособного населения с целью трудоустройства и  получения более высокого дохода.

Сегодня поселки Витимский, Колотовка, Мусковит находятся в депрессивном состоянии. В данных поселках нет промышленных предприятий, более 20 лет не проводился ремонт жилищного фонда, не велось строительство нового жилья. Более 70% жилых домов находятся в ветхом и аварийном состоянии.Учреждения социальной сферы – школы, детские сады, загружены не полностью, требуют капитального ремонта. Инженерные сети и коммунальные объекты находятся в аварийном состоянии. Нет стабильной телефонной связи, отсутствуют на территории поселков отделения сбербанка, службы бытового обслуживания населения, участковый, квалифицированная медицинская помощь.

Учитывая неперспективность поселков, возникает вопрос о целесообразности их содержания и необходимости капитальных вложений на восстановление жилья, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства и пр.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛКА КОЛОТОВКА

2.1. Структура населения-пос. Колотовка

Анализ социальной структуры населения неперспективного поселка п. Колотовка Витимского городского поселения  показывает, что доля трудоспособного населения, занятого в экономике составляет – 29,0% от общей численности населения поселка, пенсионеры – 42,0%, школьники, дошкольники – 11 ,0%, безработные – 12,0%, инвалиды - 6,0%. Из общего количества населения, занятого в экономике поселков, доля, работающих в бюджетной сфере поселков, составляет 47,6%.

Демографическая  ситуация  в  поселении является критической. Механическая убыль населения обусловлена низким уровнем жизни  (рост  безработицы), получением жилищных субсидий. Динамика  численности постоянного населения, а именно  ежегодное снижение более чем на 9%, является показателем низкого уровня и качества жизни, отсутствием роста производства, т.е. депрессионного  социально – экономического развития территории.

Трудовые ресурсы в поселении характеризуются недостаточным уровнем квалификации. Доля имеющих высшее и среднее образование незначительна.Банкротство когда – то градообразующего предприятия района ГУП ГОК " Мамслюда ",снижение объемов  производства, отсутствие рабочих мест влечет за собой отток квалифицированных кадров в южные районы области. Оставшаяся в поселке часть трудоспособного населения, за исключением занятых в организации коммунального хозяйства и бюджетных учреждениях, трудоустраивается вахтовым методом за пределами поселка.

Демографические процессы последних лет повлияли и на возрастную структуру населения пос. Колотовка.

Таблица 1

| Показатели | Ед. изм. | Существующее положение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Моложе трудоспособного возраста | чел / % | 17 чел./11% |
| Трудоспособный возраст | чел / % | 99 чел/63% |
| Старше трудоспособного возраста | чел / % | 40чел/26% |

В п. Колотовка зарегистрировано  156 человек, фактически проживает 81 человек.

48% зарегистрированного населения проживают за пределами поселка – в пгт. Мама, г. Иркутске, г. Ангарске, г. Усолье-Сибирском, г. Черемхово и др.

Анализ структуры населения п. Колотовка

Таблица 2

| Населенный пункт | Численность населения, чел. | в том числе |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Школьники, дошкольники | Занято в экономике | Пенсионеры | Безработные | Прочие |
| п. Колотовка | 156 | 17 | 45 | 65 | 12 | 17 |

Уровень регистрируемой безработицы в поселении на 01.01.2017 года составил 8%. Безработным жителям поселков затруднительно приезжать в районный центр для регистрации в центре занятости населения, поэтому уровень «скрытой» безработицы в поселках составляет 25% от экономически активного населения.

2.2. Жилищный фонд и инфраструктура поселка Колотовка

Жилищный фонд в Витимском городском поселении представлен одноэтажными и двухэтажными домами в деревянном исполнении 1953–1993 годов постройки. Являлся ведомственным жилым фондом ГОКа «Мамслюда», принят в муниципальную собственность района после банкротства комбината и передан в безвозмездное пользование Витимскому муниципальному образованию на основании Договора №14 от 12 марта 2007 года.

Постановлением главы Витимского городского поселения № 22 от 21.09.2015 г. была создана межведомственная комиссия, в составе которой была представитель  службы государственного жилищного и строительного надзора Иркутской области (заместителя начальника Центрального отдела по надзору за содержанием и эксплуатацией жилищного фонда) Ханина Н.А. Комиссия произвела обследование жилищного фонда Витимского городского поселения и весь жилищный фонд признан аварийным и подлежащим сносу, т.к. проведение капитального ремонта и реконструкции нецелесообразно. Согласно решению Думы Витимского городского поселения от 19.02.2016 г. № 20 «Об утверждении Реестра аварийных и подлежащих сносу жилых помещении на территории Витимского городского поселения» общая площадь ветхого и аварийного и подлежащего сносу муниципального жилого фонда в п. Колотовка  составляет 4,86 тыс. кв. м.

Сведения о жилищном фонде

Таблица 3

| Населенный пункт | Жилой фонд, всего ед. / тыс.кв.м | Оборудованный центральным отоплением, ед. / тыс.кв.м | Аварийный жилой фонд ед./тыс. кв.м |
| --- | --- | --- | --- |
| п.Колотовка | 48/4,86 | 36/2,03 | 48/4,86 |

Жилой фонд изношен, расположен не компактно, по окраинам поселка, что дополнительно увеличивает протяженность теплосетей на 1,5 - 2 километра. Инженерные коммуникации полностью изношены и требуют капитального ремонта Аварийное состояние котельной и теплоэнергетического оборудования наружных трубопроводов тепло- и водоснабжения приводит к постоянным потерям тепловой энергии, что ведет к значительному перерасходу угля. Даже в случае реконструкции теплоисточника и сетей оказывать услуги надлежащего качества не позволит состояние жилого фонда п. Колотовка и особенно его внутренних отопительных систем.

На современном этапе инвестиционная  привлекательность поселения невысока, предпринимательский риск большой. Это обусловлено высокой себестоимостью  продукции, незначительным внутренним рынком, отсутствием технологических разработок для использования новых видов сырья, имеющихся в поселении, истощением разведанных запасов полезных  ископаемых, сложной транспортной схемой и др.

В п.Колотовка здравоохранение представлено фельдшерско – акушерским  пунктам, аптечным киоском. ФАП оказывают минимальный набор медицинских услуг. Медицинское оборудование отсутствует, забор лабораторных анализов не ведется, профилактика заболеваний не ведется, аптечные киоски очень скудны медицинскими препаратами. Центральная районная больница находится в районном центре поселка Мама.В период распутицы с пос. Колотовка экстренных больных доставляют по горной дороге через перевал до ЦРБ пос. Мама.

На территории пос. Колотовка муниципальные казенные образовательные  учреждения отсутствуют - дети ездят в детский сад и школу в соседний поселок Мусковит, расположенный в 7 км от пос. Колотовка.

Объекты культуры представлены в пос. Колотовка - клуб  «Юность»-рассчитан на 35 посадочных мест, филиал  центральной районной библиотеки. Здание клуба требует капитального ремонта. Пользовательская база библиотеки устарела,  наполняемость книжными новинками мала, что создает низкую посещаемость библиотек.

Особенности расположения поселения (гористость, узкая речная долина, выходы скальных пород) создают трудности в эксплуатации имеющихся дорог. Дороги между поселками частично отсыпаны гравием. Асфальтированных дорог в поселке Колотовка нет.

Транспортные перевозки на территории поселения осуществляются муниципальным казенным учреждением «Административно-хозяйственная служба». До районного центра 27 км,между поселками - 7 км. В летний период транспортное сообщение осуществляется водным транспортом, в зимний период автомобильным.В периоды продолжительной осенней и весенней распутицы( порядка 3 месяца) транспортное сообщение до районного центра п.Мама осуществляет по горной дороге расстоянием 75 км.

Аэропорт расположен в районном центре поселка Мама.Изолированность поселения от транспортных коммуникаций развитых территориально – промышленных  комплексов Восточной Сибири создает дополнительные проблемы в социально – экономической жизни поселения - сдерживает его развитие. В летнее и зимнее время  доставка грузов в поселение осуществляется по железной дороге до станции Таксимо, а далее водным транспортом (летом) и автомобильным транспортом (зимой), что приводит к увеличению цен и удорожанию жизни населения.

На территории поселения в связи с малочисленностью населения отсутствует рыночная инфраструктура. Обеспечение населения Витимского городского поселения продуктами питания  и товарами первой необходимости  производится индивидуальными предпринимателями через торгово-коммерческую  сеть.

Бытовое обслуживание населения отсутствует в связи с низкой платежеспособностью населения и отсутствием рынка сбыта. Основными проблемами являются:

-удаленность поселения от крупных оптово-закупочных баз;

-не постоянное транспортное сообщение в связи с сезонностью открытия дороги  (ледовой или водной), высокая себестоимость товаров, доставляемых авиатранспортом;

-отсутствие конкурентоспособности индивидуальных предпринимателей;

-наличие высокой доли  неплатежеспособного населения.

Электроснабжение Витимского муниципального образования осуществляется от ПС «Мусковит» 110/35/6кВ, от ПС «Витимский» 35/10 кВ и ПС «Колотовка» 35/0,4 кВ. ПС «Мусковит» получает питание от воздушной линии ВЛ 110кВ ПС «МГЭС» - ПС «Мусковит», ПС «Витимский» получает питание от воздушной линии ВЛ 35кВ ПС «Мусковит» - ПС «Витимский», ПС «Колотовка» получает питание по воздушной линии ВЛ 35кВ отпайка от ВЛ 35 кВ ПС «Мусковит» - ПС «Мама». На период аварийного отключения от электроэнергии энергоснабжение поселка Колотовка осуществляется от автономного дизельного электрогенератора. Технические и технологические проблемы в системе:

- достаточно высокий физический износ всех видов оборудования и сетей;

- сверхнормативные потери энергоресурсов.

На территории Витимского городского поселения нет промышленных предприятий.

2.3. Затраты на содержание п. Колотовка

Затраты на содержание поселка Колотовка составили за 2015 год 30 575,9 тыс. руб., из них на содержание ЖКХ – 79,4% всех затрат, бюджетных учреждений – 8,5%, органов местного самоуправления – 10,4%, содержание ЛЭП, автодороги – 1,7%.

Затраты на содержание поселка за 2015 год

Таблица 4

| Наименование поселка | Затраты на содержание населенного пункта, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | в том числе |  |  |  |
|  |  | бюджетных учреждений | ЖКХ | органов местного самоуправления | прочие (содержание ЛЭП, автодороги,) |
| п. Колотовка | 30 575,9 | 2 602,2 | 24 265,1 | 3 206,6 | 502,0 |

Для исполнения полномочий по созданию  нормальных условий проживания в п. Колотовка, а также для выполнения федерального и областного законодательства по обустройству территории, необходимы крупные капитальные вложения для обеспечения жизнедеятельности проживающего населения (реконструкция ЛЭП, автодороги, теплоисточников, теплосетей, сетей холодного водоснабжения, канализационных сетей и строительство очистных сооружений, переселения граждан из аварийного жилья, осуществления капитального ремонта и реконструкции социальных объектов), а также обеспечение мероприятий по территориальному планированию, обустройству территорий, энергоаудиту и пр., что составят около 295 742,6 тыс. рублей (1871,8 тыс. рублей на одного проживающего в поселке Колотовка).

Таблица 5

| № пп | Наименование мероприятия | Стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Капитальные мероприятия по реконструкции тепловых сетей п. Колотовка. | 101 309,0 |
| 1.1 | Проведение энергетического обследования 1 котельни | 250,0 |
| 1.2 | Реконструкция тепловых сетей 7,7 км (в двухтрубном исчислении) х 12 000,0 руб.(стоимость 1 п.м.) | 93059,0 |
| 1.3 | Реконструкция "№12 Центральная", с. Колотовка, ул. Советская, 5 | 8 000,0 |
| 2. | Капитальные мероприятия по водоснабжению |  |
|  | пос. Колотовка | 38 581,6 |
| 2.1 | Водопровод 3 км из труб ПЭ100:Ø110 | 36 000,0 |
| 2.2 | Строительство НС II подъёма производительностью 45 м3/час | 2 401,1 |
| 2.3 | Монтаж УОВ-УФТ-АМ-2-500 (установка обеззараживания воды) | 153,7 |
| 2.4 | Монтаж приборов учёта | 12,0 |
| 2.5. | Монтаж водоразборных колонок | 7,3 |
| 2.6 | Установка пожарных гидрантов | 7,5 |
| 3. | Капитальные мероприятия по водоотведению | 848,7 |
| 3.1 | Выгреба полной заводской готовности – 5 шт. | 848,7 |
| 4. | Капитальные мероприятия по утилизации (захоронению) ТБО | 7 066,2 |
| 4.1 | Проект и строительство 2-х полигонов | 5 000,0 |
| 4.2 | Закупка 10 евроконтейнеров и модернизация контейнерного парка | 316,25 |
| 4.3 | Закупка контейнеровоза (1/2) | 1 750,0 |
| 5. | Капитальный ремонт сети электроснабжения | 22 257,7 |
| 5.1 | Сети 5,00 км | 21 057,7 |
| 5.2 | Реконструкция 3 ТП 600 | 600, 0 |
| 5.3 | Строительство 2 КТП 600 | 600, 0 |
| 6. | Строительство жилищного фонда 3,565 тыс. кв.м.*35,098 тыс. руб. | 125 124,4 125 124,4 |
| 7. | Приобретение системы оповещения 1шт*555,0 тыс. руб. | 555,0 |
|  | ИТОГО по пп.1-7 | 295 742,6 |

Полные затраты на содержание п. Колотовка

Таблица 6

| Наименование поселка | Затраты на содержание, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |
|  |  | текущие затраты | капитальные вложения |
| п. Колотовка | 326 318,5 | 30 575,9 | 295 742,6 |

3.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ.

Цель программы:

- обеспечение максимально эффективной помощи гражданам неперспективного населенного пункта п. Колотовка, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем.

Основные задачи программы:

- содействие в переселении граждан в населенные пункты Иркутской области;

- совершенствование порядка финансирования мероприятий по переселению граждан.

4. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа предусматривает комплекс мероприятий, реализация которых должна начаться в 2017 году. Мероприятия по переселению граждан из неперспективного населенного пункта п. Колотовка Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района должны быть реализованы в течение 2017 - 2020 годов. Реализация Программы должна осуществляться поэтапно.

На первом этапе (2017-2018 гг.) предполагается создание предпосылок для привлечения внебюджетных ресурсов, за счет которых планируется осуществить финансирование второго этапа реализации Программы.

На первом этапе будут созданы необходимые методические, организационные и правовые условия для реализации следующих задач Программы:

- разъяснительная работа и уточнение  численности населения, проживающего в п. Колотовка, количества и состава семей;

- установление мест и способов переселения;

- установление очередности переселения граждан;

- создание условий для привлечения дополнительных финансовых ресурсов для реализации Программы;

- определение возможных ресурсов площади муниципального жилищного фонда для переселения граждан в южные районы Иркутской области.

Второй этап Программы (2018-2020гг.) будет посвящен реализации следующих задач:

- содействие гражданам в приобретении жилых помещений;

- начало поэтапного переселения граждан из неперспективного населенного пункта  п. Колотовка.

5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Учет и организация переселения

В числе вопросов учета и организации  переселения -  постоянный  контроль процесса переселения и принятие решений по регулированию миграции, оценка условий потенциальных мест вселения, другие вопросы, вытекающие из задач программы.

5.2. Расчет затрат на переселение граждан

Переселение граждан в южные районы области

В соответствии с приказом  Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России) от 27 июня 2017 г. N 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года». Министерство утвердило показатели средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года, которые подлежат применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение (строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета согласно приложению к настоящему приказу
–стоимость средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения Иркутской области - 35 098,00 руб.

5.2.1.Расчет затрат на приобретение жилья

Таблица 7

| Наименование населенного пункта | Кол-во человек в семье | Кол-во семей/ чел. | Норма площади на семью/ чел., м2 | Нормативная площадь на все семьи, м2 | Стоимость 1 кв. м, руб. 35098,00 | Затраты на приобретение жилья, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Колотовка | 1 | 41/41 | 33 | 1353 | 35098 | 47 487,6 |
|  | 2 | 31/62 | 42 | 1302 | 35098 | 45 697,6 |
|  | 3 и более | 14/53 | 18 | 954 | 35098 | 33 483,5 |
| ИТОГО | Х | 86/156 | х | 3609 | х | 126 668,7 |

5.2.2.Расчет затрат на выезд из района

Таблица 8

| Наименование населенного пункта | Всего проживаю- щих, чел./семей | Стоимость а/билета "Мама-Иркутск", руб. на 1чел. | Стоимость автотрансп. за провоз дом. вещей, руб. на 1 семью | Всего, тыс. руб. | в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на переезд в пределах области (до г.Иркутск), тыс. руб. | на оплату автотрансп. до г.Иркутска тыс. руб. |
| Колотовка | 156/86 | 7800 | 30 000 | 3 796,8 | 1 216,8 | 2 580,0 |

5.2.3.Всего затрат на переселение

Таблица 9

| Наименование населенного пункта | Всего проживающих, чел./семей | Затраты на приобретение жилья, тыс. руб. | Затраты на выезд из района, тыс. руб. | Всего затрат, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Колотовка | 156/86 | 126 668,7 | 3 796,8 | 130 465,5 |

5.3.Затраты на консолидацию населенных пунктов

В связи с тем, что земли поселения не являются сельскохозяйственными, рекультивация земель не предусматривается. В связи с полным износом  инженерных сетей и коммуникаций, консервация данных объектов не предусматривается.

Возможны затраты на демонтаж оборудования, разбор строений и т.п. Данные работы будут  производиться за счет собственных средств заинтересованных предприятий и оцениваются примерно в 1,5 млн. руб.

Дальнейшее использование территории Витимского городского поселения не планируется. В случае возобновления слюдодобычи в Мамско-Чуйском районе, возможно на ней будут находиться вахтовые бригады организаций, ведущих добычные работы.

6.ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ

Основополагающим принципом переселения является его добровольный характер с одновременным признанием, что переселение экономически избыточной части населения  северных территорий является  вынужденной мерой, требующей регулирования на государственном и муниципальном уровнях  управления.

На сегодняшний день переселение граждан из неперспективного населенного пункта п. Колотовка Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района требует дополнительного выделения значительных капитальных вложений из средств местного бюджета. Ограниченные возможности бюджета Витимского городского поселения (собственные доходы составляют 5%) не в состоянии обеспечить необходимые темпы строительства жилья для переселения граждан из п.Колотовка.

Решить проблему переселения граждан только за счет средств местного и областного бюджетов не предоставляется возможным, для более эффективного решения проблемы должны быть привлечены внебюджетные ресурсы, средства федерального бюджета. Большую часть населения неперспективных населенных пунктов необходимо переселить за пределы района, в южные районы области.

Мероприятия программы и источники финансирования

Таблица 10

| № пп | Мероприятия программы | Всего затрат, млн.руб. | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение жилья в южных районах области | 126,7 | Федеральный бюджет |
| 2 | Переезд в южные районы области | 3,80 | Областной бюджет |
| 7 | Консолидация населенных пунктов | 0,5 | Средства предприятий |
|  | ИТОГО: | 131,0 | х |

7.СОЦИАЛЬНО- ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Основным итогом реализации программы станет положительный социальный эффект: снизится демографическая напряженность в районе за счет выезда части людей преимущественно старшего поколения (43,0% населения поселения составляют пенсионеры), возрастет количество трудоспособного населения в общей структуре населения района на 12%, снизится уровень безработицы, упорядочится стихийный выезд граждан, сложившийся без поддержки со стороны государства.

С экономической точки зрения итогом выполнения программы будет сокращение потерь и экономия бюджетных затрат на содержание социальной сферы и органов местного самоуправления – 5,8 млн. рублей, жилищно-коммунального хозяйства – 24,3 млн. рублей, на содержание ЛЭП и автодороги - 0,5 млн. рублей.

Кроме того, затраты на переселение граждан из неперспективного поселка Колотовка ниже, чем содержание данных населенных пунктов.

Анализ соотношения затрат

Таблица 12

| Название населенного пункта | Затраты на содержание населенного пункта (тыс.руб.) | Общая сумма затрат на переселение | Превышение затрат на содержание над затратами на переселение |
| --- | --- | --- | --- |
| п. Колотовка | 326 318,5 | 130 465,5 | 195 853,0 |

8. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Реализация настоящей Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В целях реализации настоящей Программы администрация Витимского городского поселения Мамско-Чуйского района в пределах своих полномочий и компетенции принимает необходимые правовые акты.

Администрация поселения:

- осуществляет учет и контроль правовых оснований для переселения с использованием бюджетных средств;

-взаимодействует с администрацией района и области и направляет ей необходимую документацию;

- ведет разъяснительную работу по вопросам  данной программы и проблемы в целом.

- организует опросы населения, сходы, ведет учет и распределение граждан (семей) в зависимости от ситуации переселения (в южные районы области);

- ведет разъяснительную работу среди населения по вопросам  данной программы и проблемы в целом.

9. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ

Для осуществления контроля за выполнением мероприятий Программы и расходованием бюджетных средств формируется наблюдательный совет.

В состав наблюдательного совета могут входить представители: населения; профсоюзных и других общественных организаций, зарегистрированных в данном населенном пункте; органов местного самоуправления; правоохранительных органов и средств массовой информации.

Создание наблюдательного совета инициируется администрацией поселения. Наблюдательный совет осуществляет: рассмотрение жалоб и предложений граждан, возникающих в ходе реализации программы; рассмотрение конфликтных ситуаций и проблем, возникающих у отдельных граждан, связанных с переселением, и контролирует их устранение.