

**Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я**

**И Р К У Т С К А Я О Б Л А С Т Ь**

**К И Р Е Н С К И Й М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й Р А Й О Н**

**А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| от 28.12.2024 г. |  | № 649 |
|  | г. Киренск |  |

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |

В целях корректировки объемов финансирования на текущий финансовый год, в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённым постановлением администрации Киренского муниципального района  от 19.04.2016 №189, распоряжением администрации Киренского муниципального района от 07.10.2021 г. № 145 «Об утверждении перечня муниципальных программ Киренского района», руководствуясь статьями 39,55 Устава муниципального образования Киренский район, администрация Киренского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции (приложение №1);

 2) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

 2. План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2024 год изложить в новой редакции (приложение № 3).

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района.

 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Киренского муниципального района.

**И.о. главы администрации И.А. Кравченко**

Приложение № 1

К постановлению администрации Киренского

муниципального района от 28.12.2024 г. № 649

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задача муниципальной программы | - Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения- Благоустройство прилегающих территорий объектов муниципальной собственности |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2027 года |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием;- доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту;- доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год;- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год;- доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основное мероприятие муниципальной программы | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района;Благоустройство прилегающих территорий объектов муниципальной собственности. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: 234 977,6 тыс. руб.,в том числе:Местный бюджет:- 2015 год: 2 685,4 тыс. руб.,- 2016 год: 4 532,7 тыс. руб.,- 2017 год: 5 147,0 тыс. руб.,- 2018 год: 29 570,0 тыс. руб.,- 2019 год: 16 307,8 тыс. руб.,- 2020 год: 18 465,1 тыс. руб.,- 2021 год: 28 662,3 тыс. руб.,- 2022 год: 35 104,2 тыс. руб.,- 2023 год: 38 326,7тыс. руб.,- 2024 год: 19 917,8 тыс. руб.,- 2025 год: 10 686,6 тыс. руб.,- 2026 год: 14 412,1 тыс. руб.,- 2027 год: 0,0 тыс. руб.Областной бюджет:- 2015 год: 0 тыс. руб.,- 2016 год: 11 160,0 тыс. руб.,- 2017 год: 0 тыс. руб.,- 2018 год: 0 тыс. руб.,- 2019 год: 0 тыс. руб.,- 2020 год: 0 тыс. руб.,- 2021 год: 0 тыс. руб.,- 2022 год: 0 тыс. руб.,- 2023 год: 0 тыс. руб.,- 2024 год: 0 тыс. руб.,- 2025 год: 0 тыс. руб.,- 2026 год: 0 тыс. руб.,- 2027 год: 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием до 70 %;- увеличение доли отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту до 80 %;- доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год 100 %;- доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год 100 %;- доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год 100 %. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение № 2к постановлению администрации Киренского муниципального района от 28.12.2024 г. № 649 |
|  |  |  |  | Приложение 2к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйствана территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 – 2027 ГОДЫ» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
|
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» | всего, в том числе: | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 19 917,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 234 977,6  |
| Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Местный бюджет(МБ) | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 19 917,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 223 817,6  |
| иные источники (ИИ) | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 19 917,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 234 977,6  |
| ОБ | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 19 917,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 223 817,6  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 19 917,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 234 977,6  |
| ОБ | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 29 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 35 104,2  | 38 326,7  | 19 917,8  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 223 817,6  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.1 Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4  | 15 692,7  | 5 147,0  | 21 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 13 811,1  | 17 914,2  | 13 316,7  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 178 670,9  |
| ОБ | 0,0  | 11 160,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 11 160,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 2 685,4  | 4 532,7  | 5 147,0  | 21 570,0  | 16 307,8  | 18 465,1  | 28 662,3  | 13 811,1  | 17 914,2  | 13 316,7  | 10 686,6  | 14 412,1  | 0,0  | 167 510,9  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.2 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Киренского городского поселения | всего | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 8 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 21 293,1  | 16 912,5  | 6 601,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 52 806,7  |
| ОБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 8 000,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 21 293,1  | 16 912,5  | 6 601,1  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 52 806,7  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| 1.3 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Алексеевского городского поселения | всего | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  |
| ОБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| ФБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |
| МБ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 3 500,0  |
| ИИ | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  | 0,0  |

Приложение № 3

к постановлению администрации Киренского муниципального района № 649 от 28.12.2024 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2024 ГОД**

**ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Наименование показателя объема мероприятия | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
| с (месяц/год) | по (месяц/год) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»** |
| 1 | содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству | 01/2024 | 12/2024 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год | 100% | 13 316,7 |
| 2 | Отдел по градостроительству | 01/2024 | 12/2024 | Доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год | 100% |
| 3 | Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Киренское МО | 01/2024 | 12/2024 | Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год | 100% | 6 601,1 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе | 19 917,8 |