**Администрация муниципального образования**

**«Жигаловский район»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

« 06» декабря 2017 г. № 155

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования «Жигаловский район»«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Жигаловский район» и их формирования, реализации и оценке эффективности, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «Жигаловский район» от «30» октября 2017 года №123, руководствуясь Уставом муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования «Жигаловский район» «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» (прилагается).

2. Финансовому управлению муниципального образования «Жигаловский район» предусмотреть в бюджете на срок реализации программы сумму финансирования мероприятий, исходя из фактических возможностей бюджета.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жигаловский район» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» Е.О. Беляков.

И.о. мэра муниципального образования

«Жигаловский район» Е.О. Беляков

Утверждена

 постановлением

 администрации МО «Жигаловский район»

 от 06 декабря 2017г. N155

**Муниципальная программа муниципального образования «Жигаловский район»**

**«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы**

Жигалово, 2017 год

**Паспорт**

**муниципальной программы МО «Жигаловский район»**

**«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйствана 2018-2020 годы**

**(далее - муниципальная программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| Цель муниципальной программы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи муниципальной программы | 1.Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей. 3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2018-2020 годы |
| Целевые показатели муниципальной программы | 1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство. |
| Подпрограмма программы | Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 8 093,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 8 093,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств федерального бюджетасоставляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств областного бюджетасоставляет 6 762,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 6 762,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств местного бюджетасоставляет 1 331,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 1 331,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Иные источники 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | 1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и экономической эффективности. 2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных услуг.3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения потребителей.4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные услуги, платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива.5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по своим потребительским свойствам видов топлива. |

**Раздел 1. Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы**

Площадь муниципального образования «Жигаловский район» – 22,8 тыс. км**2**, или около 3% территории Иркутской области.

В составе муниципального образования «Жигаловский район» одно городское, 9 сельских поселений, а также межселенная территория с. Коношаново и д. Головское.

Районный центр р.п. Жигалово расположен в 400 км на северо – востоке от областного центра г. Иркутска на левом берегу р. Лена.

Население на 1 января 2017 г. – 8549 человека. Районный центр –рабочий поселок Жигалово, в котором проживает 59% населения района (5051 человек), расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г.Иркутска на левом берегу р.Лена. В районе 37 населенных пунктов, расположенных от районного центра на расстоянии от 5 до 110 км. Средний размер сельских населенных пунктов - 96 чел.

Жигаловский район с «большой землей» связывает две дороги: «Иркутcк-Качуг-Жигалово» и «Залари-Балаганск-Усть-Уда-Жигалово». В связи с освоением Ковыктинского газоконденсатного месторождения построена автодорога до поселка Магистральный, что позволило связать Иркутск и БАМ кратчайшей автодорогой «Жигалово-Казачинское».

Жилищно-коммунальный комплекс муниципального образования «Жигаловский район» функционирует в условиях резко континентального климата с холодной продолжительной зимой и теплым влажное летом. Средняя годовая температура воздуха - отрицательная, -4,3оС. Расчетная температура для проектирования системы отопления составляет -47оС, средняя температура отопительного периода –13,3оС. Продолжительность отопительного периода – 252 суток. Высота снежного покрова в середине февраля составляет 30-40 см.

**Жилищный фонд.**

На 01.01.2017 года жилищный фонд муниципального образования «Жигаловский район» составил 209,2 тыс. кв. м., из них 117 тыс. кв. м. приходится на р.п. Жигалово и 92,2 тыс. кв. м.приходится на сельские поселения.

Жилищный фонд представлен жилыми деревянными одноэтажными и частично двухэтажными зданиями. Общее количество жилых зданий составляет 3359 ед., из них многоквартирных домов 7, остальные индивидуально-определенные жилые дома и жилые дома блокированной застройки. Жилых зданий этажностью более 2-х этажей нет.

**Теплоснабжение.**

Централизованное теплоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная отапливаемая площадь жилого фонда 9,7 тыс. кв.м., что составляет 4,6% от всего жилого фонда района. Жилой фонд р.п. Жигалово, обеспеченный централизованным теплоснабжением, представлен малоэтажной застройкой.

Локальные котельные имеются также в следующих населенных пунктах района: с.ДальняяЗакора, с.Знаменка,с.Петрово,с.Рудовка, с.Тимошино,с.Тутура, с.Усть-Илга, с.Чикан. Эти котельные отапливают объекты социальной сферы.

Теплоснабжение населенных пунктов Жигаловского района обеспечивается большим количеством разрозненных низкоэффективных муниципальных теплоисточников малой мощности, использующих в качестве топлива, уголь, жидкое топливо и дрова.

Техническое состояние муниципальных теплоисточников района на социальных объектах характеризуется высоким уровнем износа.

Низкая энергетическая эффективность существующих схем централизованного теплоснабжения является причиной значительных непроизводственных потерь тепловой энергии на таких стадиях, как производство и транспортировка. Эти потери, естественно, включаются в тариф, который должно оплачивать население и бюджет муниципального образования «Жигаловский район».

Получается замкнутый круг: у Администрации муниципального образования «Жигаловский район» и Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское коммунальное управление» нет денег для проведения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, что приводит к низкой эффективности функционирования систем теплоснабжения. Следствием этого является рост дотационной составляющей тарифов на теплоснабжение населения и затрат бюджета района на теплоснабжение объектов социальной сферы и общественной инфраструктуры. Рост тарифов, в свою очередь, приводит к снижению платежеспособности населения и бюджета района.

Из этого ряда теплоисточников выделяются 3 новых и 1 модернизированная котельная, построенные в рамках реализации муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Жигаловский район» на 2007-2010 г.г.» и ОЦП «Газификация населенных пунктов Иркутской области», а также 3 новых блочных модульных котельных, построенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Эти котельные оснащены современным, высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности и эффективности, которые существуют на сегодняшний день. Но из-за отсутствия сетевого газа вынуждены работать на дорогих «углеводородных концентратах» - пропано-бутановой фракции природного газа и газовом конденсате. Себестоимость производства тепла на этих объектах даже выше, чем на угольных котельных. Хотя из-за высокой транспортной составляющей (перевозка на расстояние 400 км автотранспортом из-за отсутствия альтернативного) уголь в Жигаловском районе является одним из самых дорогих на территории Иркутской области.

Основная часть теплоисточников, обеспечивающих централизованное и локальное теплоснабжение потребителей Жигаловского района, 27 котельных, располагается в районном центре – р.п.Жигалово. В селах Дальняя Закора, Знаменка, Петрово,Рудовка, Тимошино,Тутура, Усть-Илга, Чикан, имеются локальные системы теплоснабжения ориентированные на обеспечение тепловой энергией объектов социально-культурного назначения: школ, детских садов, сельских домов культуры.

Таблица 1

|  | **Населенный пункт** | **Объект** |
| --- | --- | --- |
|  | р.п.Жигалово | Котельная «Центральная», ул.Советская, 71А |
|  | р.п.Жигалово | Котельная «Геолог», ул.Геологическая, 3а |
|  | п.Жигалово | Котельная «Якорек», пер.Рабочий, 1а |
|  | р.п.Жигалово | Котельная «Школа 1», ул.Советская, 48 |
|  | р.п.Жигалово | Котельная «Тайга», ул.Советская, 28 |
|  | р.п.Жигалово | Котельная Собственная база МУТЭП, ул. Кирова,5б |
|  | р.п.Жигалово | Котельная «Военкомат», ул.Советская, 88 |
|  | р.п.Жигалово | Котельная «КДЦ «Восход», ул.Советская,11 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная детский сад «Колобок», ул.Пролетарская, 4 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная детский сад «Колокольчик», ул.Рабочая, 3 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «ДЮСШ», ул. Партизанская, 44 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «ДШИ», ул. Партизанская, 46 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Администрация МО «Жигаловский район», ул.Советская, 25 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Управление сельского хозяйства», пер.Комсомольский, 8 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Больница», ул.Левина, 20 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «АТП», ул.Рабочая, 1 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Ленаречторг», ул.Депутатская,16  |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Аптека 12», ул.Левина, 21 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная ООО «Зверопромхоз», ул.Неугодниковская, 45 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная Жигаловская РЭБ «Судостроительный завод», ул.Колчанова, 10 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Дорожный», ул. Карла Маркса, 9 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Усть-Удинская СРП», ул.Чупановская, 135  |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Ростелеком», ул. Советская, 46 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Почта», ул.Левина, 1 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Ветстанция», ул.Советская, 71 |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Гаражи Лесхоза», ул.Советская, 35  |
|  | р.п. Жигалово | Котельная «Управление культуры», ул.Левина, 19  |
|  | с.Рудовка  | Котельная «Рудовка», ул. Куйбышева, 14а |
|  | с. Знаменка  | Котельная «Сельский Дом культуры» |
|  | с. Знаменка | Котельная «Школа», ул.Школьная, 1а |
|  | с. Знаменка | Котельная «Детский сад» |
|  | с. Знаменка | Котельная «Администрация Знаменского МО» |
|  | с. Лукиново | Котельная «Сельский Дом культуры» |
|  | с. Тимошино | Котельная «Школа» |
|  | с. Тимошино  | Котельная «Детский сад» |
|  | с. Дальняя-Закора | Котельная «Школа», ул.Школьная, 4 |
|  | с. Дальняя-Закора | Котельная «Детский сад» |
|  | с. Усть-Илга | Котельная «Школа» |
|  | с.Усть-Илга | Котельная «Детский сад» |
|  | с. Петрово  | Котельная «Детский сад» |
|  | с. Петрово | Котельная «Школа» |
|  | с. Чикан | Котельная «Школа», ул.Школьная, 1 |
|  | с.Чикан | Котельная «Детский сад» |

**Водоснабжение.**

Централизованное водоснабжение в Жигаловском районе имеется только в р.п. Жигалово. Суммарная площадь жилого фонда, обеспеченная централизованным водоснабжением 7,8 тыс. кв.м., что составляет 3,7% от всего жилого фонда района. Горячего водоснабжения в жилых домах не предусмотрено.

Централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах нет. Абсолютно большая часть населения района использует воду из домовых скважин с глубины до 10 м.

На объектах социальной инфраструктуры района имеется централизованное водоснабжение из сертифицированных скважин (водонапорных башен):

- Жигаловская средняя школа №1 (р.п.Жигалово);

- Рудовская средняя школа (с. Рудовка);

- Чиканская средняя школа (с.Чикан),

остальные объекты запитаны из глубинных скважин, оборудованных погружными насосами и бытовыми электронасосами.

В р.п. Жигалово центрального водозабора нет. Водоснабжение поселка осуществляется от множества скважин, расположенных в котельных и индивидуальных домах. В дома с централизованным отоплением вода поступает по водопроводу, идущему совместно с сетями отопления от котельных. Водоснабжение основной части одноэтажных жилых домов производится от индивидуальных скважин.

В р.п. Жигалово имеются пять водонапорных башен.

Водонапорные башни снабжают водой следующих потребителей:

- Вдкч №1 – Котельные: №4 («Школы 1»), № 11 («Детсад Березка»), №1 («Геолог», вода завозится на котельную автомашиной); для пожарных машин; для жилых домов своих работников вода завозится некоторыми предприятиями – Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода) и др.;

- Вдкч №2 – Котельная («Центральная») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;

- Вдкч №3 – Котельная («Собственная база») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;

- Вдкч №4 – Котельная («Больница») и здания, отапливаемые от этой котельной;

- Вдкч №5 – основную часть зданий, расположенных в восточной части р.п.Жигалово, называемой «п.Зыряновка».

**Электроснабжение.**

Энергоснабжение осуществляется по двум ЛЭП-110 кВ, идущим со стороны п.Качуг и п.Усть-Уда.

В р.п. Жигалово имеется электроподстанция общей мощностью 16,3 МВт. По электроснабжению поселок поделен на две части: один фидер находится на территории Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода), другой на территории Муниципального унитарного предприятия «Жигаловское коммунальное управление». В поселке расположено 40 понижающих трансформаторных подстанций.

От главной подстанции, расположенной в р.п.Жигалово, осуществляется электроснабжение следующих муниципальных образований Жигаловского района: Жигаловскогомуниципального образования, Тутурскогосельского поселения, Чиканскогосельского поселения, Рудовскогосельского поселения, Петровского сельского поселения, Усть–Илгинскогосельского поселения.

В с.Знаменка установлена подстанция мощностью 6 300 МВт.

От Подстанции «Знаменка» запитаны: Знаменское сельское поселение, Дальне-Закорскоесельское поселение.

В с.Тимошино подстанция мощностью 2 МВт.

От Подстанции «Тимошино» запитаны: Тимошинскоесельское поселение, Лукиновское сельское поселение.

Населенный пункт с. Коношаново, входящий составмежселенной территории не имеет централизованного энергоснабжения. Энергоснабжение населенного пункта осуществляется по электрической линии ВЛ-0,4 кВ, посредством работы дизельной электростанции.

**Размещение твердых коммунальных отходов.**

На территории Жигаловского района полигон захоронения твердых коммунальных отходов отсутствует.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется на площадку приема и хранения отходов производства и потребления, расположенной на 3 км автодороги Жигалово-Качуг.

Вывоз твердых коммунальных отходов осуществляется специализированным автотранспортом МКУ «Жигаловское», автотранспортом организаций, предприятий, индивидуальных предпринимателей, граждан р.п. Жигалово.

Однако, в целях содержания площадки приема и хранения отходов производства и потребления Администрация муниципального образования «Жигаловский район» осуществляет очистку подъездных путей.

**Топливоснабжение.**

Предприятий, потребляющих топливные ресурсы на производственно-технологические процессы, в районе нет, поэтому топливо используется в основном для нужд теплоснабжения. В котельных сжигаются: каменный уголь, дрова, газовый конденсат и пропано-бутановая фракция с Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В домовых печах сжигаются, в основном, дрова.

Основными поставщиками топливных ресурсов для котельных поселка являются Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловское коммунальное управление» и Жигаловская РЭБ Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства - филиала ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» (Судостроительный завод). Дрова для домов частного сектора заготавливаются индивидуально. Централизованной поставки дров населению нет.

**Коммунальная инфраструктура жилищно-коммунального хозяйствапредставлена на следующих территориях:**

- Жигаловскоемуниципальное образование-р.п. Жигалово;

- Рудовскоемуниципальное образование - с.Рудовка;

- Дальне-Закорскоемуниципальное образование- с.ДальняяЗакора;

-Знаменское муниципальное образование - с.Знаменка;

- Чиканскоемуниципальное образование - с.Чикан,

в других муниципальных образованиях инфраструктура жилищно-коммунальное хозяйство отсутствует. Жилищный фонд и объекты социально-культурного назначения отапливаются за счет печей и электробойлеров.

В р.п. Жигалово находятся 9 муниципальных котельных, из них:

- 4 газовые, работающие на резервном топливе («Центральная», «Якорек», «Школа 1» на пропанобутановой фракции и «Геолог» на газовом конденсате);

- 3 дровяные («Почта», «Тайга», «УСХ»);

- 2электрокотельные («Больница», «Подстанция»).

Из крупных ведомственных котельных, отапливающих жилой фонд и объекты социальной сферы котельная Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительный завод).

Годовая потребность муниципальных котельных в топливе составляет:

- уголь –1512 тонн;

- газовый конденсат – 440 тонн;

- пропанобутановая фракция – 287 тонн;

- дрова – 4157 м3.

Вс. Рудовка 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 670 тонн угля;

В с. Дальняя-Закора 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 1017 куб. м. дров.

В с. Знаменка 1 муниципальная котельная, годовая потребность топлива 974 куб. м. дров.

В с. Чикан1муниципальная котельная, потребление электроэнергии 500,2 тыс. квт/ч.

Обслуживание и предоставление коммунальных услуг (тепло- и водоснабжение) в р.п.Жигалово и с.Рудовка осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Жигаловскоекоммунальное управление, в селах Дальняя Закора, Знаменка и Чикан обслуживание осуществляет Управление образования администрации МО «Жигаловский район», так как котельные этих сел отапливают только здания школ.

Общее годовое потребление ресурсов по бюджетным отраслям составляет:

Тепловая энергия – 5100 Гкал.

Электроэнергия – 9 120 000 кВт.ч.

Самыми крупными потребителеми ТЭР бюджетной сферы являются учреждения образования. В расходах электроэнергии их доля составляет 69%.

Однако, надо отметить, что в бюджетной сфере абсолютно большая часть электроэнергии используется на нужды отопления: управление образования–5 855 000 кВт.ч (83%) .

В современных условиях, когда энергетические компании переходят на поставку энергоресурсов по свободно регулируемым тарифам, такое положение дел приведет к росту задолженности за потребляемые ресурсы в геометрической прогрессии. Для сохранения платежеспособности отраслей бюджетной сферы необходим перевод теплоисточников бюджетных учреждений на альтернативные, более дешевые виды топлива, установка теплогенерирующего оборудования с более высоким КПД, ремонт теплотрасс и уменьшение потерь при транспортировке.

**Раздел 2. Цель и задачи муниципальной программы, целевые показатели муниципальной программы, сроки реализации**

Целью муниципальной программы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

Достижение цели муниципальной программы предполагается на основе решения следующих задач:

 1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.

 2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей.

 3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.

**Система мероприятий программы.**

Система мероприятий муниципальной программы включает в себя:

1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котельного и котельно-вспомогательного оборудования, выработавших свой ресурс.

2018 год общий объем финансирования - 7738 тыс. руб.

р.п. Жигалово:

- котельная «Центральная» приобретение испарительной установки - 1600 тыс. руб.;

- котельная «Якорек» приобретение испарительной установки - 1488 тыс. руб.;

- котельная «Школа 1» приобретение испарительной установки - 1488 тыс. руб.;

- замена участка теплотрассы по ул. Геологическая (243 м.) - 2996 тыс. руб.

с. Чикан:

- приобретение электрооборудования запорной арматуры для котельной и водонапорной башни МКОУ Чиканская средняя общеобразовательная школа - 141 тыс. руб.

с. Усть-Илга:

-приобретение центробежного насоса МКДОУ детский сад № 9 - 25 тыс. руб.

2019 год общий объем финансирования – 0тыс. руб.

2020 год общий объем финансирования – 0 тыс. руб.

2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.

2018 год общий объем финансирования - 120 тыс. руб.

2019 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.

2020 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.

 3) Очистка подъездных путей площадки приема и хранения отходов производства и потребления.

2018 год общий объем финансирования - 200 тыс. руб.

2019 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.

2020 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.

4) Обслуживание дизельной электростанции в с. Коношаново.

2018 год общий объем финансирования - 35 тыс. руб.

2019 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.

2020 год общий объем финансирования - 0 тыс. руб.

Сведения о составе и значениях целевых показателей муниципальной программы представлены в приложении №1 к муниципальной программе.

Срок реализации муниципальной программы: 2018 - 2020 годы.

**Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм**

 Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы

**Раздел 4. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы**

 Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом рисков, которые способны негативно повлиять на ход её реализации и препятствовать своевременному достижению запланированных результатов, в их числе:

 - макроэкономические риски связаны с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также бюджетным дефицитом. Эти риски могут отразиться на реализации наиболее затратных мероприятий муниципальной программы, связанных реконструкцией и капитальным ремонтом объектов коммунальной инфраструктуры и энергетики;

 - финансовые риски связаны с недофинансированием муниципальной программы, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников.

 - операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой муниципальной программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов.

 - иные риски, которые могут привести к отвлечению средств от финансирования муниципальной программы в сфере жилищно-коммунального хозяйства в пользу других направлений развития муниципального образования.

 В целях управления указанными рисками в процессе реализации муниципальной программы предусматривается:

 - формирование эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и участников муниципальной программы;

 - обеспечение эффективного взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- ежегодная корректировка мероприятий муниципальной программы, а также показателей в зависимости от достигнутых результатов;

- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения поставленных целей и внешних факторов;

**Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования «Жигаловский район», представлено в приложении № 2 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 1 к муниципальной программе.

Источниками финансирования реализации мероприятий муниципальной программы являютсясредства федерального, областного и местного бюджетов, а также внебюджетные средства.

**Раздел 6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы**

 Ожидается, что в результате реализации муниципальной подпрограммы за период с 2018 по 2020 годы удастся достичь следующих показателей:

 1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

 2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 4 кМуниципальной программе «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, район»на 2018-2020 годы |

**Паспорт подпрограммы**

**муниципальной программы МО «Жигаловский район»**

**«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы**

**(далее - подпрограмма)**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы |
| Наименование подпрограммы | Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» (далее – Администрация)Управление образования администрации МО «Жигаловский район» |
| Цель подпрограммы | Повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры |
| Задачи подпрограммы | 1.Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования |
| Сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 годы |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры2. Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы | 1. Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.2. Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.3. Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства |
| Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы | Общий объем финансирования составляет 8 093,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 8 093,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств федерального бюджетасоставляет 0,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 0,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств областного бюджетасоставляет 6 762,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 6 762,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Объем финансирования за счет средств местного бюджетасоставляет 1 331,00 тыс. рублей, в том числе:2018 год – 1 331,00 тыс. рублей;2019 год – 0,00 тыс. рублей;2020 год – 0,00 тыс. рублей.Иные источники 0,00 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | 1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и экономической эффективности 2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных услуг3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения потребителей4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные услуги, платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по своим потребительским свойствам видов топлива |

**Раздел 1. Цель и задачи подпрограммы, целевые показатели подпрограммы, сроки реализации**

Целью подпрограммы является повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования «Жигаловский район».

Достижение цели подпрограммы предполагается на основе решения следующих задач:

 1. Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов.

 2. Реализация первоочередных мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей.

 3. Реконструкция и модернизация систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования.

Сведения о составе и значениях целевых показателей подпрограммы представлены в приложении №1 к подпрограмме.

Срок реализации подпрограммы: 2018 - 2020 годы.

**Раздел 2. Основные мероприятий подпрограммы.**

Система мероприятий подпрограммы включает в себя:

1) Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры.

 2) Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы.

 3) Обеспечение реализации других вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Сведения о реализации основных мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

**Раздел 3. Ресурсное обеспечение подпрограммы.**

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования «Жигаловский район», представлено в [приложении](#sub_999108)№3 к муниципальной программе.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в [приложении](#sub_999109)№4 к муниципальной программе.

# Раздел 4. Объемы финансирования мероприятий подпрограммы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

Сведения о средствах федерального, областного и местного бюджетов, использование которых планируется в рамках реализации мероприятий подпрограммы представлены в приложении № 2 к муниципальной программе.

# Раздел 6. Сведения об участии организаций.

Участие организаций в реализации подпрограммы не предусмотрено.

# Приложение № 1 к

# Муниципальной программе

# «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению

# надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

# на 2018-2020 годы

# Прогнозная (справочная) оценка

# ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

# на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»(далее - программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, участники мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» | всего, в том числе: | Всего | 8 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет (МБ) | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 8 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма:Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» | Соисполнитель:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 7 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель:Управление образование администрации МО «Жигаловский район» | Всего | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1:Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Участник:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 7 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:Управление образование администрации МО «Жигаловский район» | Всего | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 2:Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы | Участник:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия 3:Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства | Участник:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Приложение № 2 к

# Муниципальной программе

# «Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению

# надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

# на 2018-2020 годы

# Ресурсное обеспечениереализации муниципальной программы«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства

# на 2018-2020 годы» за счет средств, предусмотренных в бюджете МО «Жигаловский район»(далее - программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, участники мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс. руб.), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы» | всего, в том числе: | Всего | 8 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ФБ) - при наличии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства областного бюджета, предусмотренные в местном бюджете (далее - ОБ) - при наличии | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный бюджет (МБ) | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ответственный исполнитель: Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 8 093,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 331,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма:Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы» | Соисполнитель подпрограммы:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 7 927,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 1 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Соисполнитель подпрограммы:Управление образование администрации МО «Жигаловский район» | Всего | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1:Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры | Участник:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 7 572,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Участник:Управление образование администрации МО «Жигаловский район» | Всего | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 166,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия2:Изготовление сметной документации с прохождением государственной экспертизы | Участник:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятия3:Обеспечение реализации других вопросов сфере жилищно-коммунального хозяйства | Участник:Администрация муниципального образования «Жигаловский район» | Всего | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ОБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МБ | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| Иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 3 к

Муниципальной программе

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и

повышению надежности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

на 2018-2020 годы

Сведения о составе и значениях целевых показателей

муниципальной программы МО «Жигаловский район»**«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйствана 2018-2020 годы**

(далее - программа)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование целевого показателя | Ответственный исполнитель | Ед. изм. | Значения целевых показателей |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Программа«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйствана 2018-2020 годы |
| 1 | Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  | % | до 60 | до 50 | до 45 |
| 2 | Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство. | % | 10 | 10 | 10 |
| Подпрограмма:Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район»на 2018-2020 годы |
| 1 | Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  | % | до 60 | до 50 | до 45 |
| 2 | Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство. | % | 10 | 10 | 10 |
| Мероприятие 1:Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры |
| 1 | Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры |  | % | до 60 | до 50 | до 45 |
| 2 | Сократить долю неэффективных расходов в сфере жилищно-коммунального хозяйства в общем объеме расходов бюджета муниципального образования «Жигаловский район» на жилищно-коммунальное хозяйство. |  | % | 10 | 10 | 10 |

Приложение № 4 к

Муниципальной программе

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и

повышению надежности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

на 2018-2020 годы

Перечень объектов капитального строительства (реконструкции)

муниципальнойсобственности, объектов капитального ремонта, находящихся в

муниципальной собственности, включенных в программу МО «Жигаловский район»

«Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности

объектов жилищно-коммунального хозяйства на 2018-2020 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам) | Год начала строительства | Плановый год ввода в эксплуатацию | Реквизиты ПСД (плановый срок утверждения ПСД) | Реквизиты государственной экспертизы (плановый срок получения) | Вид работ (строительство, реконстр., кап.ремонт, тех. перевооружение) | Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб. | Остаток сметной стоимости, тыс. руб. | Тех. готовность (на 1 января текущего финансового года) (в %) | Исполнитель | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |
| Подпрограмма: Реализация первоочередных мероприятий по развитию и повышению надежности объектов жилищно-коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования «Жигаловский район» на 2018-2020 годы |  | Всего | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОБ | 2 786,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ | 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| Основное мероприятие: Реализация первоочередных мероприятий по модернизации объектов теплоснабжения и подготовке к отопительному сезону объектов коммунальной инфраструктуры |  | Всего | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОБ | 2 786,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ | 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1. Замена участка теплотрассы по ул. Геологическая, 243 м. | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | кап.ремонт | - | - | - | Администрация МО «Жигаловский район» | Всего | 2 966,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ФБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ОБ | 2 786,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| МБ | 210,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| ИИ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

Примечание: в столбцах 8-10 таблицы показатели указываются по

состоянию на дату включения объекта в муниципальную программу