Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь

К И Р Е Н С К И Й   М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Й   О К Р У Г

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

| от 30.12.2025 г. |  | № 820 |
| --- | --- | --- |
|  | г. Киренск |  |

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 гг.»

В целях корректировки объемов финансирования на 2025 год, в соответствии с пунктом 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Киренского района, утверждённым постановлением администрации Киренского муниципального района  от 19.04.2016 №189, распоряжением администрации Киренского муниципального района от 07.10.2021 г. № 145 «Об утверждении перечня муниципальных программ Киренского района», руководствуясь статьями 15, 36 Устава Киренского муниципального округа, администрация Киренского муниципального округа

# ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 гг.» следующие изменения:

1)  паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции       (приложение № 1);

2) приложение № 2 к муниципальной программе изложить в новой редакции (приложение № 2).

2. План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2025 год изложить в новой редакции (приложение № 3).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

5. Настоящее постановление разместить на официальном сайте https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/.

И.о. главы администрации						           Е.А. Чудинова

Приложение № 1

К постановлению администрации Киренского

муниципального района от 30.12.2025 г. № 820

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА

(далее – муниципальная программа)

| Наименование муниципальной программы | Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы | Отсутствуют |
| Участники муниципальной программы | Отсутствуют |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение бесперебойного и безопасного функционирования дорожного хозяйства |
| Задача муниципальной программы | - Сохранность и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения - Благоустройство прилегающих территорий объектов муниципальной собственности |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2015 – 2027 года |
| Целевые показатели муниципальной программы | - доля протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием; - доля отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту; - доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год; - доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год; - доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год. |
| Подпрограммы муниципальной программы | Отсутствуют |
| Основное мероприятие муниципальной программы | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района; Благоустройство прилегающих территорий объектов муниципальной собственности. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Всего: 283 977,7 тыс. руб., в том числе: Местный бюджет: - 2015 год: 2 685,4 тыс. руб., - 2016 год: 4 532,7 тыс. руб., - 2017 год: 5 147,0 тыс. руб., - 2018 год: 29 570,0 тыс. руб., - 2019 год: 16 307,8 тыс. руб., - 2020 год: 18 465,1 тыс. руб., - 2021 год: 28 662,3 тыс. руб., - 2022 год: 35 104,2 тыс. руб., - 2023 год: 38 326,7тыс. руб., - 2024 год: 19 917,8 тыс. руб., - 2025 год: 27 852,2 тыс. руб., - 2026 год: 17 234,1 тыс. руб., - 2027 год: 23 605,8 тыс. руб. Областной бюджет: - 2015 год: 0 тыс. руб., - 2016 год: 11 160,0 тыс. руб., - 2017 год: 0 тыс. руб., - 2018 год: 0 тыс. руб., - 2019 год: 0 тыс. руб., - 2020 год: 0 тыс. руб., - 2021 год: 0 тыс. руб., - 2022 год: 0 тыс. руб., - 2023 год: 0 тыс. руб., - 2024 год: 0 тыс. руб., - 2025 год: 0 тыс. руб., - 2026 год: 0 тыс. руб., - 2027 год: 5 406,7 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | - увеличение доли протяжённости автомобильных дорог общего пользования местного значения с гравийным покрытием до 70 %; - увеличение доли отремонтированного асфальтобетонного покрытия по основному автобусному маршруту до 80 %; - доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год 100 %; - доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений от запланированной на текущий год 100 %; - доля благоустроенных территорий, прилегающих к объектам муниципальной собственности от запланированного количества на текущий год 100 %. |

|  |  |  |  | Приложение № 2 к постановлению администрации Киренского муниципального района от 30.12.2025 г. № 820 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Приложение 2 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ КИРЕНСКОГО РАЙОНА НА 2015 – 2027 ГОДЫ» ЗА СЧЁТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, исполнители мероприятий | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2025 годы» | всего, в том числе: | всего | 2 685,4 | 15 692,7 | 5 147,0 | 29 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 35 104,2 | 38 326,7 | 19 917,8 | 27 852,2 | 17 234,1 | 29 012,5 | 283 977,7 |
|  |  | Средства, планируемые к привлечению из областного бюджета (ОБ) | 0,0 | 11 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 406,7 | 16 566,7 |
|  |  | средства, планируемые к привлечению из федерального бюджета (ФБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Местный бюджет(МБ) | 2 685,4 | 4 532,7 | 5 147,0 | 29 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 35 104,2 | 38 326,7 | 19 917,8 | 27 852,2 | 17 234,1 | 23 605,8 | 267 411,0 |
|  |  | иные источники (ИИ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4 | 15 692,7 | 5 147,0 | 29 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 35 104,2 | 38 326,7 | 19 917,8 | 27 852,2 | 17 234,1 | 29 012,5 | 283 977,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 11 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 406,7 | 16 566,7 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 2 685,4 | 4 532,7 | 5 147,0 | 29 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 35 104,2 | 38 326,7 | 19 917,8 | 27 852,2 | 17 234,1 | 23 605,8 | 267 411,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4 | 15 692,7 | 5 147,0 | 29 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 35 104,2 | 38 326,7 | 19 917,8 | 27 852,2 | 17 234,1 | 29 012,5 | 283 977,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 11 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 406,7 | 16 566,7 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 2 685,4 | 4 532,7 | 5 147,0 | 29 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 35 104,2 | 38 326,7 | 19 917,8 | 27 852,2 | 17 234,1 | 23 605,8 | 267 411,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству, строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов администрации Киренского муниципального района | всего | 2 685,4 | 15 692,7 | 5 147,0 | 21 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 13 811,1 | 17 914,2 | 13 316,7 | 27 852,2 | 17 234,1 | 29 012,5 | 227 671,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 11 160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 406,7 | 16 566,7 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 2 685,4 | 4 532,7 | 5 147,0 | 21 570,0 | 16 307,8 | 18 465,1 | 28 662,3 | 13 811,1 | 17 914,2 | 13 316,7 | 27 852,2 | 17 234,1 | 23 605,8 | 211 104,3 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Киренского городского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 293,1 | 16 912,5 | 6 601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 52 806,7 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21 293,1 | 16 912,5 | 6 601,1 |  | 0,0 | 0,0 | 52 806,7 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Алексеевского городского поселения | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
|  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 500,0 |
|  |  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к постановлению администрации Киренского муниципального района № 820 от 04.07.2025 г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ НА 2025 ГОД

ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КИРЕНСКОГО РАЙОНА «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы»

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации |  | Наименование показателя объема мероприятия | Значения показателя объема мероприятия (очередной год) | Объем ресурсного обеспечения (очередной год), тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (месяц/год) | по (месяц/год) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства на территории Киренского района на 2015 – 2027 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству | 01/2025 | 12/2025 | Х | Х | 27852,2 |
| 1.1 | 1.1 Мероприятие: Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Отдел по градостроительству | 01/2025 | 12/2025 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год, % | 100 | 17865,2 |
| 1.2 | 1.2 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Киренского городского поселения | 01/2025 | 12/2025 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год, % | 100 | 9987,0 |
| 1.3 | 1.3 Мероприятие: Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Киренского муниципального района | Администрация Алексеевского городского поселения | 01/2025 | 12/2025 | Доля протяжённости отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения от запланированной на текущий год, % | 0 | 0 |
|  | ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  |  |  | 27 852,2 |