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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

ЖИГАЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» декабря 2025 г.





      

№ 97
р.п. Жигалово

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
В соответствии с постановлением Администрации Жигаловского муниципального округа от 11 декабря 2025 года № 56 «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Жигаловского муниципального округа, их формирования и реализации», руководствуясь статьями 15 и 34 Устава Жигаловского муниципального округа, Администрация Жигаловского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Утвердить муниципальную программу Жигаловского муниципального округа «Градостроительная деятельность» (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра Жигаловского муниципального округа Желябовского В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 2026 года.

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие при составлении и исполнении бюджета Жигаловского муниципального округа на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов.

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Портал правовой информации Жигаловского муниципального округа» (жигаловский округ-право.рф) и на официальном сайте Жигаловского муниципального округа (жигаловский-район.рф) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	И. о. мэра Жигаловского

муниципального округа


	                                      В. В. Желябовский


Приложение
к постановлению Администрации

Жигаловского муниципального округа
от «29» декабря 2025 г. №97
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»
Раздел I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

ГЛАВА I.ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Муниципальная программа Жигаловского муниципального округа «Градостроительная деятельность» (далее – муниципальная программа) разработана в соответствии с Положением о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Жигаловского муниципального округа, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации Жигаловского муниципального округа от 11 декабря 2025 года № 56.

Цель муниципальной программы - развитие инженерной инфраструктуры Жигаловского муниципального округа (далее - муниципальная собственность).

Важными стратегическими задачами градостроительной политики на территории Жигаловского муниципального округа являются благоприятные условия жизнедеятельности человека, рационального использования природных ресурсов, а также создание условий устойчивого экономического развития в части эффективного использования земли и иной недвижимости всех форм собственности в интересах удовлетворения потребностей жителей Жигаловского муниципального округа.
ГЛАВА II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РАЗРАБОТКИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На территории Жигаловского муниципального округа активно ведется строительство объектов социального значения и жилых многоквартирных домов (школа на 520 мест, детский сад на 240 мест, два жилых дома по 24 квартиры каждый) и для обслуживания данных объектов требуется комплекс инженерных систем, в которую включены магистральные линии водопровода, канализации, тепловых сетей, дорога и освещение.

Главной целью реализации муниципальной программы будет являться - повышение уровня благоустроенности жилья и объектов социального значения, обеспечение комфортной и безопасной среды для жизни.   
ГЛАВА III. ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ИХ ЭФФЕКТИВНОГО РЕШЕНИЯ.ОБОСНОВАНИЕ
Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующей задачи:
1. Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения деятельности по тепло, водоснабжению и водоотведению
Достижение поставленной цели и решение задач муниципальной программы предполагается осуществляться путем выполнения взаимосвязанных мероприятий.

РАЗДЕЛ II. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Основные положения паспорта муниципальной программы «Градостроительная деятельность Жигаловского муниципального округа» представлены в приложении 1 к муниципальной программе.

Раздел III. ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Показатели муниципальной программы «Градостроительная деятельность Жигаловского муниципального округа» представлены в Приложении 2 к муниципальной программе.

1. Доля населения, проживающего на территории, на которой обеспечено качественное улучшение и развитие социальной (инженерной) инфраструктуры, к общей численности населения. 
Значение показателя определяется по данным фактически проведенных мероприятий.

Раздел IV. ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Муниципальная программа состоит из проектной части:

1. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».
Перечень структурных элементов муниципальной программы «Градостроительная деятельность Жигаловского муниципального округа» представлены в Приложении 3 к муниципальной программе.

Раздел V. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Финансирование муниципальной программы будет осуществляться за счет средств бюджета Жигаловского муниципального округа в соответствии с Решением Думы Жигаловского муниципального округа «О бюджете Жигаловского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период».
В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом, утвержденных расходов бюджета на текущий финансовый год. В пределах средств муниципальной программы осуществляется финансирование обязательств текущего года. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
Информация о перечне объектов капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности, объектов капитального ремонта, находящихся в муниципальной собственности, включенных в муниципальную программу представлена в Приложении 5 к муниципальной программе.
Раздел VII. ПАСПОРТ СТРУКТУРНОГО ЭЛЕМЕНТА

Паспорта структурных элементов представлены в приложении 6 к муниципальной программе.
Раздел VIII.  ИНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Данный раздел не содержит иных положений, которые необходимо отразить в муниципальной программе в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, Иркутской области, Жигаловского муниципального округа.
Приложение 1

к муниципальной программе

Жигаловского муниципального округа

«Градостроительная деятельность»

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖИГАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА «ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 
(ДАЛЕЕ - МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)
	Ответственный исполнитель муниципальной программы 
	Администрация Жигаловского муниципального округа



	Соисполнители муниципальной программы 
	Администрации Жигаловского муниципального округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа

	Участники муниципальной программы 
	Администрации Жигаловского муниципального округа

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа

Управление имущественных и земельных отношений администрации Жигаловского муниципального округа

Комитет по работе с территориями Жигаловского муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2031 годы

	Цели муниципальной программы 
	Развитие инженерной инфраструктуры Жигаловского муниципального округа

	Основные показатели и конечные результаты к 2031 году
	Доля населения, проживающего на территории, на которой обеспечено качественное улучшение и развитие социальной (инженерной) инфраструктуры, к общей численности населения

	Перечень структурных элементов
	Проектная часть:

1. Муниципальный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры».

	Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 
	Общий объем финансирования по годам составляет:

2026 год – 543 465,5 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

2031 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет:

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.;

2031 год - 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета

составляет:

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год - 0,0 тыс. руб.;

2029 год - 0,0 тыс. руб.;

2030 год - 0,0 тыс. руб.;

2031 год - 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета

составляет:

2026 год – 543 465,5 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

2031 год – 0,0 тыс. руб.


	Связь с государственной программой Иркутской области
	


Приложение 2

к муниципальной программе

Жигаловского муниципального округа

«Градостроительная деятельность»

ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	п/ п 
	Наименование

показателя <1>
	Признак

возрастания/убывания
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение показателя
	Прогнозное значение показателя
	Ответственный за

достижение показателя

	
	
	
	
	отчетный год 2024г.
	текущий год (оценка) 2025г.
	2026г.
	2027г.
	2028г.
	2029г.
	2030г.
	2031г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	Цель: Развитие инженерной инфраструктуры Жигаловского муниципального округа

	1
	Доля населения, проживающего на территории, на которой обеспечено качественное улучшение и развитие социальной (инженерной) инфраструктуры, к общей численности населения
	Возрастания
	%
	-
	-
	59,6
	-
	-
	-
	-
	-
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа


Приложение 3

к муниципальной программе

Жигаловского муниципального округа

«Градостроительная деятельность»

ПЕРЕЧЕНЬ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	№ п/п
	Задачи структурного элемента
	Ответственный за реализацию
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с ФП, РП (при необходимости)

<1>
	Связь с показателями <2>

	Процессная часть 
	

	1. Муниципальный проект «Совершенствование коммунальной инфраструктуры».


	Задача 1. Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения деятельности по тепло, водоснабжению и водоотведению

	1.1
	Создание объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Строительство и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры:
1. Локальные очистные сооружения ливневой канализации, Иркутская обл, р.п.Жигалово, ул. Полевая

2. Канализационные очистные сооружения, Иркутская обл, р.п.Жигалово, ул.Полевая
3. Транспортная и инженерная инфраструктура, Иркутская обл, р.п.Жигалово, ул.Полевая, 16
4. Теплотрасса от новой котельной по ул.Полевая, 8а до "Центральной" и от ул. Правика до ул.Весенняя, нежилое помещение, 4-й км автодороги Жигалово-Качуг
	
	1


Приложение 4

к муниципальной программе

Жигаловского муниципального округа

«Градостроительная деятельность»

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
	п/п
	Наименование программы,

структурного элемента программы
	Ответственный исполнитель, соисполнители
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа Жигаловского муниципального округа «Градостроительная деятельность»
	Администрация Жигаловского муниципального округа,

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.
	Муниципальный проект «Совершенствование коммунальной инфраструктуры»
	Администрация Жигаловского муниципального округа,

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Создание объектов коммунальной инфраструктуры
	Администрация Жигаловского муниципального округа,

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального
	Всего, в том числе:
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Местный бюджет
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Приложение5 

к муниципальной программе 
Жигаловского муниципального округа
 «Градостроительная деятельность» 
ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА, НАХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ВКЛЮЧЕННЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ
	Наименование структурного элемента, объекта, ПИР (с расшифровкой по объектам)
	Вид работ (строительство,реконстр.,кап. ремонт,тех.перевооружение)
	Сметная стоимость (в текущих ценах), тыс. руб.
	Исполнитель
	Источники финансирования
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Муниципальная программа «Градостроительная деятельность»
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	543 465,5
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	543 465,5
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0
	50,0

	1.Муниципальный проект «Совершенствование коммунальной инфраструктуры»
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.1 Создание объектов коммунальной инфраструктуры
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Местный бюджет
	543 465,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Локальные очистные сооружения ливневой канализации, Иркутская обл, р.п.Жигалово, ул. Полевая
	ПСД
	8 000,0
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	8000,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Локальные очистные сооружения ливневой канализации, Иркутская обл, р.п.Жигалово, ул. Полевая
	Строительство
	33 393,1
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	33393,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	33393,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	Канализационные очистные сооружения, Иркутская обл, р.п.Жигалово, ул.Полевая 
	Строительство
	357 778,5
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	357 778,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	357 778,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	Транспортная и инженерная инфраструктура, Иркутская обл, р.п.Жигалово, ул.Полевая, 16
	Строительство
	143 136,3
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	143 136,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	143 136,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0



	Теплотрасса от новой котельной по ул.Полевая, 8а до "Центральной" и от ул. Правика до ул.Весенняя, нежилое помещение, 4-й км автодороги Жигалово-Качуг
	Строительство
	1 157,6
	Отдел архитектуры и градостроительства администрации Жигаловского муниципального округа
	Всего, в том числе:
	1 157,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	
	Местный бюджет
	1 157,6
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0




Приложение 6
к муниципальной программе
Жигаловского муниципального округа

 «Градостроительная деятельность»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА
 «Модернизация коммунальной инфраструктуры» 

	Ответственный исполнитель 
	Отдел архитектуры и градостроительства аадминистрации Жигаловского муниципального округа

	Соисполнители 
	Отдел архитектуры и градостроительства аадминистрации Жигаловского муниципального округа

	Участники 
	Отдел архитектуры и градостроительства аадминистрации Жигаловского муниципального округа

Управление имущественных и земельных отношений

администрации Жигаловского муниципального округа

Комитет по работе с территориями Жигаловского муниципального округа.

	Период реализации 
	2026-2031 годы

	Задачи структурного элемента 
	1. Реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения деятельности по тепло, водоснабжению и водоотведению

	Показатели 
	1. Ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры 4-ед.

	Перечень мероприятий (результатов)
	1.Создание объектов коммунальной инфраструктуры

	Финансовое обеспечение реализации структурного элемента
	Общий объем финансирования по годам составляет 543 465,5 тыс. руб., в том числе:

2026 год – 543 465,5 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

2031 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

2031 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств областного бюджета составляет 0,0 тыс. руб., в том числе:

2026 год – 0,0 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

2031 год – 0,0 тыс. руб.

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 543 465,5 тыс. руб., в том числе:

2026 год – 543 465,5 тыс. руб.;

2027 год – 0,0 тыс. руб.;

2028 год – 0,0 тыс. руб.;

2029 год – 0,0 тыс. руб.;

2030 год – 0,0 тыс. руб.;

2031 год – 0,0 тыс. руб.

	Связь с государственной программой Иркутской области
	


