Администрация муниципального образования

«Жигаловский район»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» апреля 2016 г. № 48

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2020 годы»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 42 Устава муниципального образования «Жигаловский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу ««Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016-2020 годы».

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в газете «Ленская Новь» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Жигаловский район» в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя мэра муниципального образования «Жигаловский район» Г.Н. Кутового.

Мэр муниципального образования

«Жигаловский район»                                                                                               И.Н. Федоровский

# Приложение 1

# Утверждено:

# постановлением администрации

# муниципального образования

# «Жигаловский район»

# от «24» апреля 2016 г. №48

# ПАСПОРТ

муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

# в муниципальном образовании «Жигаловский район» на 2016–2020 годы»

|  | Наименование характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Правовое основание разработки муниципальной программы | 1. Жилищный кодекс Российской Федерации; 2. Градостроительный кодекс Российской Федерации; 3. Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 4. Федеральный закон от 30.12.2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; 5. Федеральный закон от 21.07.2005 г. №115-ФЗ «О концессионных соглашениях»; 6. Федеральный закон от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (в редакции от 05.08.2008 г.); 7. Постановление Правительства РФ от 14.07.2008 г. №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса». |
| 2 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Жигаловский район» |
| 3 | Соисполнители муниципальной программы | Управление образования администрации муниципального образования «Жигаловский район» |
| 4 | Цель муниципальной программы | 1.Формирование системно-методической основы путей решения задач повышения экономической эффективности существующих коммунальных систем, оптимизация использования энергетических ресурсов на территории МО «Жигаловский район». 2. Провести анализ существующего положения дел в коммунальной инфраструктуре района. 3. Разработать перечень мероприятий, обеспечивающих планомерное развитие отраслей коммунального комплекса и коммуникаций жизнеобеспечивающих отраслей. Определить возможные варианты реконструкции и модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов Жигаловского района с учетом их переориентации на использование экономически более эффективных видов топлива и замены устаревшего оборудования. 4. Снижение себестоимости производства тепловой энергии, транспортировки воды. |
| 5 | Задачи муниципальной программы | 1. Выполнить технические и организационные мероприятия по оптимизации систем жизнеобеспечения населения. |
| 6 | Сроки реализации муниципальной программы | Мероприятия Программы реализуются в течение всего периода 2016–2020 годов. |
| 7 | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы: 35,27 млн.рублей, в том числе за счет бюджета муниципального образования «Жигаловский район»: 2,487 млн.рублей, из них: 2016 год – 513.5 тыс.руб. 2017 год – 493,5 тыс.руб. 2018 год – 493,5 тыс.руб. 2019 год – 493,5 тыс.руб. 2020 год – 493,5 тыс.руб. |
| 8 | Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | 1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и экономической эффективности. 2. Снижение нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных услуг. 3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения потребителей. 4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные услуги, платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива. 5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по своим потребительским свойствам видов топлива. |

Характеристика текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Краткая характеристика района

Жигаловский район образован в 1926 году. Как муниципальное образование действует с 19 ноября 1999 года после принятия Устава муниципального образования «Жигаловский район». Жигаловский район граничит с пятью районами области - Качугским, Усть-Кутским, Казачинско-Ленским, Усть-Удинским, Осинским.

Площадь муниципального образования – 22,8 тыс. км2, или около 3% территории Иркутской области. Главная водная артерия Жигаловского района - река Лена. Наиболее крупные ее притоки - реки Тутура, Илга, Орлинга.

Население на 1 января 2015 г. – 8 624 человека. Районный центр - поселок городского типа Жигалово, в котором проживает 58,6% населения района (5051 человек), расположен в 400 км на северо-востоке от областного центра г.Иркутска на левом берегу р.Лена. В районе 37 населенных пунктов, расположенных от районного центра на расстоянии от 5 до 110 км. Средний размер сельских населенных пунктов - 96 чел.

Климатические условия

Климат в районе – континентальный, холодная продолжительная зима, теплое влажное лето. Средняя годовая температура воздуха - отрицательная, -4,3оС. Расчетная температура для проектирования системы отопления составляет -47оС, средняя температура отопительного периода –13,3оС. Продолжительность отопительного периода – 252 суток. Высота снежного покрова в середине февраля составляет 30-40 см.

Жигаловский район с «большой землей» связывает две дороги: «Иркутcк-Качуг-Жигалово» и «Залари-Балаганск-Усть-Уда-Жигалово». В связи с освоением Ковыктинского газоконденсатного месторождения построена автодорога до поселка Магистральный, что позволило связать Иркутск и БАМ кратчайшей автодорогой «Жигалово-Казачинское».

Хозяйственная деятельность

Производственный потенциал муниципального образования «Жигаловский район» формируется за счет следующих отраслей хозяйствования:

- промышленность 18,2%,

- сельское хозяйство 1,7%,

- транспорт  и связь 8,1%,

- торгово-коммерческая деятельность 8,9%,

- прочие отрасли 63%.

Прочая отрасль производственной деятельности является основной отраслью народнохозяйственной специализации района по экономическим параметрам (выручки от реализации работ и услуг, доле налоговых поступлений в формировании районного бюджета)

Анализ существующей системы

энергоснабжения и энергопотребления.

Централизованное теплоснабжение

Централизованное теплоснабжение в Жигаловском районе имеется только в поселке городского типа Жигалово. Суммарная отапливаемая площадь жилого фонда составляет  13478,14м2, что составляет 7% от всего жилого фонда района. Горячего водоснабжения в жилых домах не предусмотрено. Жилой фонд поселка, обеспеченный централизованным теплоснабжением, представлен 100% малоэтажной застройкой.

Локальные котельные имеются также в следующих населенных пунктах района, селах: Дальняя Закора, Коношаново, Лукиново, Тимошино, Петрово, Знаменка, Усть-Илга, Чикан, Рудовка. Эти котельные отапливают объекты социального и бытового назначения.

Теплоснабжение населенных пунктов Жигаловского района обеспечивается большим количеством разрозненных низкоэффективных муниципальных теплоисточников малой мощности, использующих в качестве топлива, преимущественно, уголь и дрова.

Техническое состояние муниципальных теплоисточников района на социальных объектах характеризуется высоким уровнем износа.

Низкая энергетическая эффективность существующих схем централизованного теплоснабжения является причиной значительных непроизводственных потерь тепловой энергии на таких стадиях, как производство и транспортировка. Эти потери, естественно, включаются в тариф, который должно оплачивать население и бюджет муниципального образования.

Получается замкнутый круг: у администрации муниципального образования «Жигаловский район» и Жигаловского муниципального теплоэнергетического предприятия нет денег для проведения мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, что приводит к низкой эффективности функционирования систем теплоснабжения. Следствием этого является рост дотационной составляющей тарифов на теплоснабжение населения и затрат бюджета района на теплоснабжение объектов социальной сферы и общественной инфраструктуры. Рост тарифов, в свою очередь, приводит к снижению платежеспособности населения и бюджета района.

Из этого ряда теплоисточников выделяются 3 новых и 1 модернизированная  котельная, построенные в рамках реализации муниципальной целевой программы «Газификация муниципального образования «Жигаловский район» на 2007-2010 г.г.» и ОЦП «Газификация населенных пунктов Иркутской области», а также 3 новых блочных модульных котельных, построенных в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Газификация Иркутской области» на 2014-2018 годы государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014-2018 годы. Эти котельные оснащены современным, высокотехнологичным оборудованием, соответствующим всем требованиям безопасности и эффективности, которые существуют на сегодняшний день. Но из-за отсутствия сетевого газа вынуждены работать на дорогих «углеводородных концентратах» - пропано-бутановой фракции природного газа и газовом конденсате. Себестоимость производства тепла на этих объектах даже выше, чем на угольных котельных. Хотя из-за высокой транспортной составляющей (перевозка на расстояние 400 км. автотранспортом из-за отсутствия альтернативного) уголь в Жигаловском районе является одним из самых дорогих на территории Иркутской области.

Основная часть теплоисточников, обеспечивающих централизованное и локальное теплоснабжение потребителей Жигаловского района, 27 котельных,  располагается в районном центре – п.Жигалово. В селах Дальняя Закора, Знаменка, Чикан, Усть-Илга, Рудовка, Тимошино, имеются локальные системы теплоснабжения ориентированные на обеспечение тепловой энергией объектов социально-культурного назначения: школ, детских садов, сельских домов культуры.

Таблица 1

|  | Населенный пункт | Объект | Отпуск тепла, тыс. Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Жигалово | Котельная «Центральная», ул.Советская, 71А | 1,128 |
| 2 | п.Жигалово | Котельная «Геолог», ул.Геологическая, 3а |  |
| 3 | п.Жигалово | Котельная «Якорек» (детский сад), пер.Рабочий, 1а | 0,244 |
| 4 | п.Жигалово | Котельная «Школа №1», ул.Советская, 48 | 0,977 |
| 5 | п.Жигалово | Котельная «Якорек» (уг.), ул.Пушкина, 25 (жилфонд) | 1,871 |
| 6 | п.Жигалово | Котельная «Тайга», ул.Советская, 28 | 0,536 |
| 7 | п.Жигалово | Котельная Собственная база МУТЭП, ул. Кирова,5 | 0,270 |
| 8 | с.Рудовка | Котельная «Рудовка», ул.Куйбышева, 14а (школа, д/с) | 2,493 |
| 9 | п.Жигалово | Котельная «Военкомат», ул.Советская, 88 |  |
| 10 | п.Жигалово | Котельная «КДЦ «Восход»), ул.Советская,11 | 0,272 |
| 11 | п. Жигалово | Котельная детский сад «Колобок», ул.Пролетарская | 0,053 |
| 12 | п. Жигалово | Котельная детский сад «Колокольчик», ул.Рабочая | 0,245 |
| 13 | п. Жигалово | Котельная «ДЮСШ», ул. Партизанская, 44 | 0,157 |
| 14 | п. Жигалово | Котельная «ДШИ», ул. Партизанская, 46 | 0,099 |
| 15 | п. Жигалово | Котельная «Администрация МО «Жигаловский район», ул.Советская, 25 | 0,706 |
| 16 | п. Жигалово | Котельная «Управление сельского хозяйства», пер.Комсомольский, 8 | 0,402 |
| 17 | п. Жигалово | Котельная «Больница», ул.Левина, 20 | 0,963 |
| 18 | п. Жигалово | Котельная «АТП», ул.Рабочая, 1 | 0,351 |
| 19 | п. Жигалово | Котельная «Ленаречторг», ул.Депутатская,16 | 0,245 |
| 20 | п. Жигалово | Котельная «Аптека 12», ул.Левина, 21 | 0,464 |
| 21 | п. Жигалово | Котельная АО «Зверопромхоз», ул.Неугодниковская, | 1,110 |
| 22 | п. Жигалово | Котельная Судостроительный завод, ул.Колчанова, 10 | 6,068 |
| 23 | п. Жигалово | Котельная «Дорожный», ул. Карла Маркса, 9 | 1,241 |
| 24 | п. Жигалово | Котельная «Усть-Удинская СРП», ул.Чупановская, 135 | 1,106 |
| 25 | п. Жигалово | Котельная «Ростелеком», ул. Советская, 46 | 0,467 |
| 26 | п. Жигалово | Котельная «Почта», ул.Левина, 1 | 0,369 |
| 27 | п. Жигалово | Котельная «Ветстанция», ул.Советская, 71 | 0,245 |
| 28 | п. Жигалово | Котельная «Гаражи Лесхоза», ул.Советская, 35 | 0,379 |
| 29 | п. Жигалово | Котельная «Управление культуры», ул.Левина, 19 | 0,061 |
| 30 | с. Знаменка | Котельная «Сельский Дом культуры» | 0,245 |
| 31 | с. Знаменка | Котельная «Школа», ул.Школьная, 1а | 0,235 |
| 32 | с. Знаменка | Котельная «Детский сад» | 0,157 |
| 33 | с. Знаменка | Котельная «Администрация Знаменского МО» | 0,067 |
| 34 | с. Лукиново | Котельная «Сельский Дом культуры» | 0,245 |
| 35 | с. Тимошино | Котельная «Школа» |  |
| 36 | с. Тимошино | Котельная «Детский сад» | 0,245 |
| 37 | с. Дальняя-Закора | Котельная «Школа», ул.Школьная, 4 | 1,053 |
| 38 | с. Дальняя-Закора | Котельная «Детский сад» | 0,653 |
| 39 | с. Усть-Илга | Котельная «Школа» | 0,235 |
| 40 | с.Усть-Илга | Котельная «Детский сад» | 0,653 |
| 41 | с. Петрово | Котельная «Детский сад» | 0,402 |
| 42 | с. Петрово | Котельная «Школа» | 0,402 |
| 43 | с. Чикан | Котельная «Школа», ул.Школьная, 1 | 0,624 |
| 44 | с.Чикан | Котельная «Детский сад» | 0,245 |

Общая протяженность теплосетей составляет 14,0 км., из них 2,54 км. – ветхие. Особенностью систем коммунальной энергетики является то, что теплоисточники имеют небольшую мощность, в основном сети локального характера и отапливают объекты социального назначения, к которым дополнительно присоединены жилые дома. Значительная часть тепловых сетей проложена верховым способом. В существующих условиях эксплуатации это оправдывается простотой ремонтов и эксплуатации коммуникаций. Причем верховые сети прокладывались взамен ветхих и аварийных, для значительного сокращения расстояний и снижения тепловых потерь.

Существующая жилищная застройка.

Общая площадь жилых домов по Жигаловскому району составляет примерно 205000 м2, из них 104000 м2 приходится на п.Жигалово. Жилая застройка поселка представлена жилыми деревянными одноэтажными и частично двухэтажными зданиями. Общее количество жилых зданий поселка составляет около 1670, из них 12 двухэтажных. Жилых зданий этажностью более 2-х этажей в п. Жигалово нет.

Из общего числа жилых зданий 75 (5%) имеют централизованное отопление (13015.60 м2 или 15% от общей жилой площади поселка), в т.ч. 63 одноэтажных (6041 м2), и 12 двухэтажных (6975 м2).

Общественные здания расположены в основном в центральной части поселка: администрация (3-х эт.), школа (3-х эт.), здание участка электросвязи (2-х эт.), почта (2-х эт.), поликлиника (2-х эт.), прокуратура и суд (2-х эт.), КДЦ «Восход», детский сад «Березка», здание Отдела полиции и др. Общая площадь общественных зданий составляет около 13000 м2.

Вся жилищная застройка сельских поселений – одно- и двухквартирные деревянные  одноэтажные жилые дома. Системы отопления – печное, у очень малого количества домов (не более 5%) – печи с встроенным электробойлером.

Существующая схема электроснабжения

Осуществляется по двум ЛЭП-110 кВ, идущим со стороны п.Качуг и п.Усть-Уда.

В поселке Жигалово имеется электроподстанция общей мощностью 16,3 МВт. По электроснабжению поселок поделен на две части: один фидер находится на территории Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода), другой на территории МУТЭП. В поселке расположено 40 понижающих трансформаторных подстанций.

От главной подстанции, расположенной в п.Жигалово, осуществляется электроснабжение  следующих муниципальных образований Жигаловского района: Жигаловского ГП, Тутурского СП, Чиканского СП, Рудовского СП, Петровского СП, Усть–Илганского СП.

В с.Знаменка установлена подстанция мощностью   6 300 МВт.

От Подстанции «Знаменка» запитаны: Знаменское СП, Дальне-Закорское СП.

В с.Тимошино подстанция мощностью 2 МВт.

От Подстанции «Тимошино» запитаны: Тимошинское СП, Лукиновское СП.

Водоснабжение

Централизованного водоснабжения в сельских поселениях нет. Абсолютно большая часть населения района использует воду из домовых скважин с глубины до 10 м.

На объектах социальной инфраструктуры района имеется централизованное водоснабжение из сертифицированных скважин (водонапорных башен):

- Чиканская средняя школа (с.Чикан),

- Рудовская средняя школа ( с.Рудовка),

- Жигаловская средняя школа №1 (п.Жигалово),

остальные объекты запитаны из глубинных скважин, оборудованных погружными насосами и бытовыми электронасосами.

В поселке Жигалово центрального водозабора нет. Водоснабжение поселка осуществляется от множества скважин, расположенных в котельных и индивидуальных домах. В дома с централизованным отоплением вода поступает по водопроводу, идущему совместно с сетями отопления от котельных. Водоснабжение основной части одноэтажных жилых домов производится от индивидуальных скважин.

В поселке имеются пять водонапорных башен.

Водонапорные башни снабжают водой следующих потребителей:

- Вдкч №1 – Котельные: №4 («Школы №1»), № 11 («Детсад Березка»), №1 («Геолог», вода завозится на котельную автомашиной); для пожарных машин; для жилых домов своих работников вода завозится некоторыми предприятиями – Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительного завода) и др.;

- Вдкч №2 – Котельная №2 («Центральная») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;

- Вдкч №3 – Котельная №6 («Собственная база») и здания, отапливаемые от этой котельной, резерв;

- Вдкч №4 – Котельная №16 («Больница») и здания, отапливаемые от этой котельной;

- Вдкч №5 – основную часть зданий, расположенных в восточной части п.Жигалово, называемой «п.Зыряновка».

Топливоснабжение

Предприятий, потребляющих топливные ресурсы на производственно-технологические процессы, в районе нет, поэтому топливо используется в основном для нужд теплоснабжения. В котельных сжигаются: каменный уголь, дрова, газовый конденсат и пропано-бутановая фракция с Ковыктинского газоконденсатного месторождения. В домовых печах сжигаются, в основном, дрова.

Основными поставщиками топливных ресурсов для котельных поселка являются Жигаловское муниципальное унитарное теплоэнергетическое предприятие (МУТЭП) и Жигаловская РЭБ Байкало-Селенгинского района водных путей и судоходства  - филиала ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных путей» (Судостроительный завод). Дрова для домов частного сектора заготавливаются индивидуально. Централизованной поставки дров населению нет.

Коммунальная инфраструктура ЖКХ на территориях:

- МО «Жигаловское городское поселение» - п.Жигалово,

- МО «Рудовское сельское поселение» - с.Рудовка,

- МО «Дальне-Закорское сельское поселение» - с.Дальняя-Закора,

-МО «Знаменское сельское поселение» - с.Знаменка,

- МО «Чиканское сельское поселение» - с.Чикан,

в других муниципальных образованиях инфраструктура ЖКХ отсутствует. Жилищный фонд и объекты социально-культурного назначения отапливаются за счет печей и электробойлеров.

На территориях:

- п.Жигалово: находятся 7 муниципальных котельных , из них :

- 1  угольная ( «Якорек», ул.Пушкина, 25),

- 4 газовые, работающие на резервном топливе («Центральная», «Д/с Якорек», «Школа №1»   на ПБФ,  «Геолог» на газовом конденсате),

- 2 дровяные («Тайга», «Почта»).

Из крупных ведомственных котельных, отапливающих жилой фонд - котельная Жигаловской РЭБ БСРВПиС (судостроительный завод), установленная мощность -    2,2    Гкал.

Годовая потребность муниципальных котельных в топливе составляет:

уголь –1512 тонн;

газовый конденсат  – 440 тонн;

пропан-бутановая фракция – 287 т онн;

дрова – 4157 м3.

- с. Рудовка: находится 1 муниципальная котельная, 3 котла общей мощностью 1,2 Гкал/ч, годовая потребность топлива 670 тонн угля, протяженность тепловых сетей (двухтрубные) 1,2 км.

- с. Дальняя-Закора: 1 муниципальная котельная, 3 котла мощностью 1 Гкал/ч, годовая потребность топлива 1017 м3 дров и 960 тыс. кВт/час, протяженность тепловых сетей (двухтрубные) 0,6 км.

- с. Знаменка: 1 муниципальная котельная 2 котла +  электрический бойлер общей мощностью 1 Гкал/ч годовая потребность топлива 974 м3 дров и 500 тыс. кВт/час, протяженность тепловых сетей (двухтрубные) 0,6 км.

- с. Чикан: 1 муниципальная 1 котел + электрокотельная, отапливающая среднюю школу, интернат, 2  двухквартирных жилых дома.

Обслуживание и предоставление коммунальных услуг (тепло- и водоснабжение) в п.Жигалово и с.Рудовка осуществляет Жигаловское муниципальное унитарное теплоэнергетическое предприятие (МУТЭП), в селах Дальняя Закора, Знаменка и Чикан обслуживание осуществляет Управление образования администрации МО «Жигаловский район», так как котельные этих сел отапливают только здания школ.

РАСХОД ТЭР ОТРАСЛЯМИ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

Таблица 2

| № п/п | Общие сведения | Ед.изм. | Разбивка по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал | Образование 171,48 Культура | Образование 406,15 Культура | Образование 1261 Культура |
| 2 | Площадь БУ, в которых расчеты за ТЭ осуществляют с использованием приборов учета | кв.м. | Образование 5468 Культура | Образование 5468 Культура | Образование 5468 Культура |
| 3 | Расход ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал | Образование 3637 Культура 132 | Образование 3637 Культура 158 | Образование 3637 Культура 174 |
| 4 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | кВтч | Образование 5 907 465 Культура 617 224 | Образование 5 893 316 Культура 604 497 | Образование 6 016 798 Культура 644 146 |
| 5 | Расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | кВтч | Образование Культура 13648 | Образование Культура 13648 | Образование Культура |

Общее годовое потребление ресурсов по бюджетным отраслям составляет:

Тепловая энергия – 5100 Гкал.

Электроэнергия – 9 120 000 кВт.ч.

Самыми крупными потребителеми ТЭР бюджетной сферы являются учреждения образования. В расходах электроэнергии их доля составляет 69%.

За последние 3 года прослеживается тенденция роста потребления как тепловой, так и электрической  энергии. Причем, значительно снизилось количество электрической энергии, потребляемой без приборов учета. В управлении  образования 2 объекта (д/сад «Якорек» и «Школа №1») перешли на систему оплаты по приборам учета.

Однако, надо отметить, что в бюджетной сфере абсолютно большая часть электроэнергии используется на нужды отопления: управление образования–5 855 000 кВт.ч (83%) .

В современных условиях, когда  энергетические компании переходят на поставку энергоресурсов по свободно регулируемым тарифам, такое положение дел приведет к росту задолженности за потребляемые ресурсы в геометрической прогрессии. Для сохранения платежеспособности отраслей бюджетной сферы необходим перевод теплоисточников бюджетных учреждений на альтернативные, более дешевые виды топлива, установка теплогенерирующего оборудования с более высоким КПД, ремонт теплотрасс и уменьшение потерь при транспортировке.

Цели и задачи программы

Программа направлена на формирование технической и организационной основы, создающей условия для повышения качества, надежности и экономичности централизованного и локального теплоснабжения района, улучшения условий водообеспечения населения, повышение надежности энергоснабжения объектов следствием чего станет сокращение расходов бюджета на жизнеобеспечение объектов социальной сферы и улучшение качества  жизни населения.

Для достижения этих целей необходимо решение следующей задачи:

1. Выполнить технические и организационные мероприятия по оптимизации систем жизнеобеспечения населения.

Объем и источники финансирования муниципальной программы

Реализацию Программы предполагается осуществить в течение 5 лет (2016-2020 годы).

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться в установленном законодательством порядке за счет средств бюджета МО «Жигаловский район» и бюджета Иркутской области.

Общий объем финансовых затрат на реализацию Программы составит 35,27 млн. рублей, из них:

2016 год – 7,07 млн.руб.,

2017 год – 7,05 млн.руб.,

2018 год – 7,05 млн.руб.,

2019 год – 7,05 млн.руб.,

2020 год – 7,05 млн.руб

Объем финансирования Программы может ежегодно уточняться при формировании бюджета на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей затрат, необходимых для реализации Программы.

Источники финансирования будут предварительно определены в мероприятиях. Финансирование работ распределено по программе между средствами бюджетов различного уровня.

Механизм реализации Программы и система организации контроля

за исполнением Программы

Реализация программы осуществляется в рамках единого цикла, в который включены следующие стадии:

1. Создание сводного перечня объектов, на которых реализуются мероприятия программы с разбивкой по годам.

2. Координацию Программы и оперативный контроль осуществляет Администрация МО «Жигаловский район».

3. Все мероприятия программы  включаются в годовые планы работы отделов, учреждений и ведомств - исполнителей программы.

Ответственным исполнителем Программы является администрация МО «Жигаловский район».

Соисполнителями Программы является Управление образования администрации МО «Жигаловский район».

Расходование средств местного и областного бюджетов осуществляется в соответствии с действующим законодательством о поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг для муниципальных нужд.

Приобретаемое в рамках реализации Программы имущество в установленном законодательством порядке поступает в муниципальную собственность МО «Жигаловский район».

Организация реализации Программы и осуществление контроля за ее реализацией производится в соответствии с действующим законодательством.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

1. Формирование системного подхода, ориентированного на достижение энергетической и экономической эффективности.

2. Снижение  нагрузки на бюджет района за счет минимизации затрат на оплату коммунальных услуг.

3. Повышение надежности и улучшения качества централизованного теплоснабжения потребителей.

4. Повышение уровня и качества жизни населения за счёт сокращения затрат на коммунальные услуги, платы за ресурсы и появления возможности использования альтернативных видов топлива.

5. Повышение промышленного потенциала территории за счет появления более доступных по своим потребительским свойствам видов топлива.

Система мероприятий программы

Система мероприятий Программы включает в себя:

1) Переоборудование теплоисточников для работы на возобновляемых видах топлива.

2) Модернизация тепловых сетей с целью устранения утечек и потерь при транспортировке и капитальный ремонт аварийных участков водопроводных сетей.

3) Модернизация и капитальный ремонт объектов электрохозяйства.

Мероприятие 1: Переоборудование теплоисточников для работы на возобновляемых видах топлива.

В предыдущие годы на территории Жигаловского района быстрыми темпами стала развиваться лесозаготовительная и лесоперерабатывающая отрасль. Среднегодовой объем заготовок составляет около 280 тыс.м3. (расчетная лесосека 1,5 млн.м3/год). Большая часть объемов транспортируется на экспорт без переработки на месте. При развитии первичной переработки древесины на территории района рассматривается вопрос установки котлов, работающих на отходах лесопереработки на объектовых котельных социальной сферы, мощность которых не превышает 0,5 Гкал.

К данной категории можно отнести объекты образования в н.п.Знаменка, Дальняя Закора, Тимошино, Лукиново. К тому же, именно в этой части  Жигаловского района находятся самые доступные лесные ресурсы, арендные участки, на которых производится основной объем заготовок.

В рамках подготовки к предстоящим отопительным сезонам предусматривается ежегодная замена на теплоисточниках котлов, выработавших свой ресурс.

- 2016 год - общий объем финансирования – 4 881  тыс. руб.

- Котельная «Центральная» (газовая) в п.Жигалово 2 х 0,25 МгВт. – 2 191 тыс. руб.

- Котельная «Якорек» (угольная) в п.Жигалово 1 х 0,6 МгВт. – 768 тыс. руб.

- Котельная «Рудовка» (угольная) в с. Рудовка 1 х 0,6 МгВт. – 788 тыс. руб. (768 тыс.руб. + 20 тыс.руб.)

- Котельная блочная модульная Петровской школы 1 х 0,3 МгВт. – 1 134 тыс. руб.

- 2017 год. Выборочные котельные.

- 2018 год. Выборочные котельные.

- 2019 год. Выборочные котельные.

- 2020 год. Выборочные котельные.

Мероприятие 2: Модернизация тепловых сетей с целью устранения утечек и потерь при транспортировке и капитальный ремонт аварийных участков водопроводных сетей.

На сегодняшний момент наиболее ветхими,  требующими замены в первоочередном порядке являются аварийные участки тепловых и водопроводных сетей:

- 2016 год - общий объем финансирования – 1 189 тыс. руб

- Тепловые и водопроводные сети в п.Жигалово: ул.Правика от колодца №1 до дома № 16 (75 м.), ул.Левина (50 м.) территория «Жигаловской больницы», многоквартирный жилой дом по пер.Советский, №2 (50 м.), многоквартирные жилые дома №90, 92, 94 по ул.Советская (100 м.) –

1 160 тыс. руб.;

- Тепловые и водопроводные сети от котельной и водонапорной башни до здания Знаменской общеобразовательной школы (300 м.) – 29 тыс.руб.

- 2017 год. - аварийные участки тепловых и водопроводных сетей п. Геолог (400 м.).

- 2018 год. Выборочные аварийные участки – 400 м.

- 2019 год. Выборочные аварийные участки – 400 м.

- 2020 год. Выборочные аварийные участки – 400 м.

На планируемую перспективу необходима замена внутренних сетей в следующих бюджетных учреждениях:

2016 г. – детский сад «Якорек» (п.Жигалово), Школа №1 (п.Жигалово).

2017 г. – детский сад №7 (с.Рудовка).

2018 г. -  Школа №2  (п.Жигалово).

2019 г. - Знаменская СОШ.

2020 г. - Детская школа искусств (п.Жигалово).

Мероприятие 3: Ремонт и реконструкция объектов электрохозяйства.

Абсолютно большая часть  потерь электроэнергии происходит на этапе транспортировки по сетям, которые не удовлетворяют нормативным требованиям: низкое напряжение на длинное  плечо передачи, заниженное сечение провода. Для приведения ситуации в нормальное состояние необходима реализация мероприятий по ремонту и реконструкции сетей.

- 2016 год - общий объем финансирования – 1 000  тыс. руб.:	ремонт электрических сетей в с.Коношаново ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1808 м. - 1 000 тыс. руб.

- 2017 год. Выборочные аварийные участки.

- 2018 год. Выборочные аварийные участки.

- 2019 год. Выборочные аварийные участки.

- 2020 год. Выборочные аварийные участки.

Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на период с 2016 по 2020 годы и реализуется в один этап.

Приложение 2

Объем и источники финансирования муниципальной программы

| № п/п | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | за весь период реализации муниципальной программы | в том числе по годам |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа, всего: |
| 2. | 1. Всего, в том числе: | 35 270 | 7 070 | 7 050 | 7 050 | 7 050 | 7 050 |
| 3. | 1.1.Местный бюджет муниципального образования | 2 487,5 | 513,5 | 493,5 | 493,5 | 493,5 | 493,5 |
| 4. | 1.2 .Областной бюджет | 32 782,5 | 6 556,5 | 6 556,5 | 6 556,5 | 6 556,5 | 6 556,5 |
| 5. | 1.3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | 1.4.Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Переоборудование теплоисточников для работы на возобновляемых видах топлива. |
| 8. | 2.Всего, в том числе: | 24 325 | 4 881 | 4 861 | 4 861 | 4 861 | 4 861 |
| 9. | 2.1.Местный бюджет муниципального образования | 1 721,35 | 360,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 | 340,27 |
| 10. | 2.2.Областной бюджет | 22 603,65 | 4 520,73 | 4 520,73 | 4 520,73 | 4 520,73 | 4 520,73 |
| 11. | 2.3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | 2.4.Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Модернизация тепловых сетей с целью устранения утечек и потерь при транспортировке. |
| 14. | 3.Всего, в том числе: | 5 945 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 | 1 189 |
| 15. | 3.1.Местный бюджет муниципального образования | 416,15 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 | 83,23 |
| 16. | 3.2.Областной бюджет | 5 528,85 | 1 105,77 | 1 105,77 | 1 105,77 | 1 105,77 | 1 105,77 |
| 17. | 3.3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | 3.4.Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 19. | Ремонт и реконструкция объектов электрохозяйства. |
| --- | --- |
| 20. | 4.Всего, в том числе: | 5 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| 21. | 4.1.Местный бюджет муниципального образования | 350 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 22. | 4.2.Областной бюджет | 4650 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |
| 23. | 4.3.Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | 4.4.Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 3

Показатели результативности муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2014 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Показатель результативности 1 | кол-во | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 2. | Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | и так далее по конечным показателям результативности муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

Система мероприятий программы

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в том числе по годам | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | 1. Задача. Выполнение технических и организационных мероприятий по оптимизации систем жизнеобеспечения населения. |  | 2016-2020 | Областной бюджет Местный бюджет | 32782,5 2487,5 | 6556,5 513,5 | 6556,5 493,5 | 6556,5 493,5 | 6556,5 493,5 | 6556,5 493,5 |  |
| 2. | 1.1. Основное мероприятие. Переоборудование теплоисточников для работы на возобновляемых видах топлива. | Администрация МО «Жигаловский район», Управление образования администрации МО «Жигаловский район» | 2016-2020 | Областной бюджет Местный бюджет | 22603,65 1721,35 | 4520,73 360,27 | 4520,73 340,27 | 4520,73 340,27 | 4520,73 340,27 | 4520,73 340,27 |  |
| 3. | 1.2. Мероприятие. Модернизация тепловых сетей с целью устранения утечек и потерь при транспортировке. | Администрация МО «Жигаловский район», Управление образования администрации МО «Жигаловский район» | 2016-2020 | Областной бюджет Местный бюджет | 5528,85 416,15 | 1105,77 83,23 | 1105,77 83,23 | 1105,77 83,23 | 1105,77 83,23 | 1105,77 83,23 |  |
| 5. | 1.3. Мероприятие. Ремонт и реконструкция объектов электрохозяйства. | Администрация МО «Жигаловский район» | 2016-2020 | Областной бюджет Местный бюджет | 4650 350 | 930 70 | 930 70 | 930 70 | 930 70 | 930 70 |  |
| 7. | Итого по программе, в том числе: |  |  |  | 35270 | 7070 | 7050 | 7050 | 7050 | 7050 |  |
| 8. | федеральный бюджет |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 9. | областной бюджет |  |  |  | 32782,5 | 8125 | 6556,5 | 6556,5 | 6556,5 | 6556,5 |  |
| 10. | местный бюджет |  |  |  | 2487,5 | 513,5 | 493,5 | 493,5 | 493,5 | 493,5 |  |
| 11. | другие источники |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12. | Справочно: капитальные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |