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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ
 АДМИНИСТРАЦИЯ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 мая 2026                                      № 528                               п. Новонукутский

О принятии расходных обязательств 

по реализации мероприятий по 
строительству и капитальному ремонту

автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, входящих в транспортный 
каркас Иркутской области и утверждении 
Порядка организации работ по их реализации в 2026 году
В целях эффективной реализации в 2026 году мероприятия по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области, в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1, пунктом 1 статьи 86, статьей 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2022 г. № 1119-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области», руководствуясь статьёй 36 Устава Нукутского муниципального округа Иркутской области, Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить реализацию следующих мероприятий  по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области, реализация которых в 2026 году осуществляется за счет средств местного бюджета в объеме 1 117 102,78 рублей и субсидии из областного бюджета, предоставляемой в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования, в объеме 43 222 100,00 рублей:
	 №

п/п
	Наименование проекта
	Общие расходы по проекту, руб.
	Размер субсидии, руб.
	Областной

бюджет, руб.
	Местный бюджет, руб.
	Срок
исполнения

мероприятий

	1
	строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от микрорайона 70-летия Победы до улицы Ленина в МО «Новонукутское» (2-ой участок строительства)
	36 662 973,79
	35 929 700,00
	35 929 700,00
	733 273,79
	30.12.2026

	2
	Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Майская п. Новонукутский Нукутского района Иркутской области
	7 676 228,99
	7 292 400,00
	7 292 400,00
	383 828,99
	31.10.2026


2. Утвердить Перечень должностных лиц, ответственных за реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области в 2026 году (Приложение № 1).

3. Утвердить Порядок организации работы по реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области в  2026 году (Приложение № 2).
4. Опубликовать и разместить настоящее постановление в сетевом  издании «Нукутский муниципальный округ.рф».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нукутского муниципального округа Н.А. Платонову. 
Глава Нукутского 

муниципального округа                                                             А.М. Платохонов

Приложение № 1 

к постановлению Администрации 
Нукутского муниципального округа
от 07.05.2026 № 528
Перечень должностных лиц, 

ответственных за  реализацию мероприятий
по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области в 2026 году
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Должностные лица, ответственные за  реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области

	
	
	наименование  подразделения
	должность, Ф.И.О.

	1
	Внесение изменений в план закупок
	Экономическое управление Администрации Нукутского округа
	Врио начальника экономического управления  Гаранкина Э.В.


	2
	Проведение закупочных процедур
	Экономическое управление Администрации Нукутского округа
	Врио начальника экономического управления  Гаранкина Э.В.

	3
	Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ 
	Экономическое управление Администрации Нукутского округа
	Врио начальника экономического управления  Гаранкина Э.В.

	4
	Проведение строительно-монтажных работ
	Подрядная организация
	

	5
	Приемка выполненных работ. Подписание актов приемки работ.
	Администрация Нукутского округа (приемочная комиссия) 
	приемочная комиссия

	6
	Предоставление помесячной информации об объемах ожидаемых расходов средств субсидии в рамках лимитов бюджетных обязательств
	Подрядная организация
Управление по инфраструктуре и градостроительству
	Заместитель начальника управления по инфраструктуре и градостроительству Бондаренко Г.В.


	7
	Предоставление заявки в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области на предоставление субсидии
	Подрядная организация
Управление по инфраструктуре и градостроительству
	Заместитель начальника управления по инфраструктуре и градостроительству Бондаренко Г.В.

	8
	Оплата работ, услуг по капитальному ремонту и строительству
	МКУ «Комитет по финансам Администрации Нукутского муниципального округа»
Экономическое управление Администрации Нукутского округа
	Председатель

Уданова Т.В.
Врио начальника экономического управления  Гаранкина Э.В.


Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Нукутского муниципального округа

от 07.05.2026 № 528
Порядок организации работы по реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области в 2026 году
1. Настоящий Порядок определяет сроки и направления деятельности Администрации Нукутского муниципального округа Иркутской области по реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения входящих в транспортный каркас Иркутской области, а также регулирует расходование денежных средств из областного и местного бюджетов на указанные цели в соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 декабря 2022 г. № 1119-пп.

2. В 2026 году подлежат исполнению следующие мероприятия: 
2.1. Строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения от микрорайона 70-летия Победы до улицы Ленина в МО «Новонукутское» (2-ой участок строительства).  
2.2 Капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по улице Майская п. Новонукутский Нукутского района  Иркутской области.
3. Управление по инфраструткуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа проводит организационную работу, необходимую для заключения с министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области соглашений о предоставлении субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету на софинансирование расходных обязательств на реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области, на 2026 год.

4. Исполнение мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области предусматривается в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств с соблюдением процедур, предусмотренных Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

5. В целях подготовки заявок на предоставление субсидий в министерство транспорта и дорожного хоязйства Иркутской области, ответственные за  реализацию мероприятий по строительству и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, входящих в транспортный каркас Иркутской области ежемесячно направляют в управление по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа,  информацию об ожидаемых расходах на реализацию мероприятий на месяц, следующий за текущим, в срок до 10-го числа месяца.

6. На основе данной информации управление по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа  предоставляет в министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области заявки на финансирование ежемесячно до 15-го числа.
7.
Управлению по инфраструктуре и градостроительству Администрации Нукутского муниципального округа обеспечить подготовку отчетов о расходах бюджета Нукутского муниципального округа, о достижении значений результатов использования субсидии в сроки, установленные Соглашением с Министерством транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

8. Неиспользованный остаток субсидии подлежит возврату в областной бюджет в соответствии с законодательством Российской Федерации
