|  |
| --- |
| Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и яИркутская область **Муниципальное образование "Тайшетский район"** АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ |

от 2022 года №

|  |
| --- |
| О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020-2025 годы |

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ОЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьями 22, 45 Устава муниципального образования "Тайшетский муниципальный район Иркутской области", решением Думы Тайшетского района от 21 декабря 2021 года № 151 "О бюджете муниципального образования "Тайшетский район" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов" (в редакции решения Думы Тайшетского района от 28 декабря 2021 года № 153), в соответствии с Положением о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования "Тайшетский район", утвержденным постановлением администрации Тайшетского района от 28 декабря 2018 года № 809 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 17 января 2019 года № 22, от 22 апреля 2019 года № 229, от 16 октября 2019 года № 606, от 9 декабря 2019 года № 744, от 13 января 2020 года № 4, от 25 февраля 2020 года № 123, от 15 февраля 2021 года № 64), администрация Тайшетского района.

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу муниципального образования "Тайшетский район" "Развитие образования" на 2020 – 2025 годы, утвержденную постановлением администрации Тайшетского района от 21 ноября 2019 года № 718 (в редакции постановлений администрации Тайшетского района от 5 марта 2020 года № 173, от 27 мая 2020 года № 407, от 3 августа 2020 года № 547, от 14 октября 2020 года № 688, от 24 ноября 2020 года № 848, от 30 декабря 2020 года № 993, от 20 апреля 2021 года № 240, от 4 июня 2021 года № 354, от 2 августа 2021 года № 484, от 20 октября 2021 года № 703, от 30 декабря 2021 года № 930) (далее – Программа) следующие изменения:

1. **в паспорте Программы:**

**строку "Объемы и источники финансирования Программы"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансирования Программы на период 2020 – 2025 годы составит  10 444 479,15тыс. руб., в том числе:  по годам:  2020 год – 1 843 171,02 тыс. руб.;  2021 год – 2 437 300,35 тыс. руб.;  2022 год – 2 014 011,30 тыс. руб.;  2023 год – 1 512 676,90 тыс. руб.;  2024 год – 1 453 856,60 тыс. руб.;  2025 год – 1 183 462,98 тыс. руб.;  2. Объем финансирования Программы по источникам финансирования:  1) финансирование Программы из средств федерального бюджета составляет – 299 406,10 тыс. руб. в том числе по годам:  2020 год – 82 430,30 тыс. руб.;  2021 год – 216 975,80 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс.руб.;  2025 год - 0,00 тыс. руб.  2) финансирование Программы из средств бюджета Иркутской области (далее областной бюджет) составляет – 8 140 888,99 тыс. руб. в том числе по годам:  2020 год – 1 396 799,59 тыс. руб.;  2021 год – 1 775 505,20 тыс. руб.;  2022 год – 1 649 790,10 тыс. руб.;  2023 год – 1 180 949,90 тыс. руб.;  2024 год – 1 179 718,60 тыс.руб.;  2025 год - 958 125,60 тыс. руб.  3) финансирование Программы из средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет) составляет – 2 004 184,06 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 363 941,13 тыс. руб.;  2021 год – 444 819,35 тыс. руб.;  2022 год – 364 221,20 тыс. руб.;  2023 год – 331 727,00 тыс. руб.;  2024 год – 274 138,00 тыс. руб.;  2025 год - 225 337,38 тыс. руб.  4) Объем финансирования Подпрограммы 1 составляет – 8 521 992,14 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 1 433 130,21 тыс. руб.;  2021 год – 1 719 103,95 тыс. руб.;  2022 год – 1 402 250,10 тыс. руб.;  2023 год – 1 443 163,20 тыс. руб.;  2024 год – 1 384 560,90 тыс. руб.;  2025 год – 1 139 783,78 тыс. руб.;  5) Объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 6 075,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 2 025,00 тыс. руб.;  2023 год – 2 025,00 тыс. руб.;  2024 год – 2 025,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  6) Объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 362 715,95 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;  2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;  2022 год – 68 639,90 тыс. руб.;  2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;  2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;  2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;  7) Объем финансирования Подпрограммы 4 составляет  1 553 696,06 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 358 400,87 тыс. руб.;  2021 год – 654 198,89 тыс. руб.;  2022 год – 541 096,30 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб. |

";

**в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности"** пункт 6 изложить в следующей редакции:

"6. Уменьшение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве до 4,54 % к концу 2025 года

в главе 6:

в абзаце втором цифры "9 960 598,94" заменить цифрами "10 444 479,15";

в абзаце пятом цифры "1 850 956,10" заменить цифрами "2 014 011,30";

в абзаце шестом цифры "1 463 094,69" заменить цифрами "1 512 676,90";

в абзаце седьмом цифры "1 182 613,80" заменить цифрами "1 453 856,60";

в абзаце десятом цифры "440 256,50" заменить цифрами "299 406,10";

в абзаце тринадцатом цифры "70 425,20" заменить цифрами "0,00";

в абзаце четырнадцатом цифры "70 425,20" заменить цифрами "0,00";

в абзаце семнадцатом цифры "7 620 100,89" заменить цифрами "8 140 888,99";

в абзаце двадцатом цифры "1 437 853,00" заменить цифрами "1 649 790,10";

в абзаце двадцать первом цифры "1 093 691,90" заменить цифрами "1 180 949,90";

в абзаце двадцать втором цифры "958 125,60" заменить цифрами "1 179 718,60";

в абзаце двадцать восьмом цифры "1 900 241,55" заменить цифрами "2 004 184,06";

в абзаце тридцать первом цифры "342 677,90" заменить цифрами "364 221,20";

в абзаце тридцать втором цифры "298 977,59" заменить цифрами "331 727,00";

в абзаце тридцать третьем цифры "224 488,20" заменить цифрами "274 138,00";

**в главе 7 "Ожидаемые конечные результаты реализации программы"** абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:

"6. Уменьшение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии и требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 4,54 % к концу 2025 года";

**в приложении 1** строки 1,3, 1.6, 2.15, 3.1, 5.1, 5.2, 5.3 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену; | % | 15,8 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.6 | Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных образовательных организаций | % | 20,75 | 18,40 | 13,64 | 12,12 | 16,67 | 10,61 | 4,54 | 4,54 |
| 2.15 | Доля кабинетов ОБЖ, оснащенных современным оборудованием в общеобразовательных организациях | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,14 | 34,28 | 34,28 | 34,28 | 51,43 |
| 3.1 | Количество созданных Центров для развития детского инженерного творчества | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.1 | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных, общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района | Ед. | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 5.2 | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района | Ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5.3 | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

";

**приложение 2** изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению**;**

**приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению**;**

**приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению**;**

**2) в Подпрограмме** "**Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы**, являющейся приложением 6 к Программе (далее - Подпрограмма 1):

**в паспорте Подпрограммы 1:**

**строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансирования – 8 521 992,14 тыс. руб.; в том числе по годам:  2020 год – 1 433 130,21 тыс. руб.;  2021 год – 1 719 103,95 тыс. руб.;  2022 год – 1 402 250,10 тыс. руб.;  2023 год – 1 443 163,20 тыс. руб.;  2024 год – 1 384 560,90 тыс. руб.;  2025 год – 1 139 783,78 тыс. руб.;  1) Объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета составляет 93 900,30 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 23 475,10 тыс. руб.;  2021 год – 70 425,20 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  2) финансирование Подпрограммы из средств областного бюджета 6 963 797,99 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год - 1 133 108,79 тыс. руб.;  2021 год - 1 332 858,70 тыс. руб.;  2022 год - 1 179 036,40 тыс. руб.;  2023 год - 1 180 949,90 тыс. руб.;  2024 год - 1 179 718,60 тыс. руб.;  2025 год - 958 125,60 тыс. руб.;  3) финансирование Подпрограммы из средств районного бюджета 1 464 293,85 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 276 546,32 тыс. руб.;  2021 год – 315 820,05 тыс. руб.;  2022 год – 223 213,70 тыс. руб.;  2023 год – 262 213,30 тыс. руб.;  2024 год – 204 842,30 тыс. руб.;  2025 год – 181 658,18 тыс. руб.;  2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования:  2020 год – 401 667,64 тыс. руб.;  2021 год – 479 094,12 тыс. руб.;  2022 год – 409 445,60 тыс. руб.;  2023 год – 439 865,70 тыс. руб.;  2024 год - 429 844,40 тыс. руб.;  2025 год – 322 442,90 тыс. руб.;  2) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования:  2020 год – 938 721,69 тыс. руб.;  2021 год – 1 099 352,14 тыс. руб.;  2022 год – 930 141,80 тыс. руб.;  2023 год – 942 916,40 тыс. руб.;  2024 год - 897 127,40 тыс. руб.;  2025 год – 756 476,38 тыс. руб.;  3) Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования:  2020 год – 46 813,49 тыс. руб.;  2021 год – 2 026,00 тыс. руб.;  2022 год – 9 094,10 тыс. руб.;  2023 год – 9 094,10 тыс. руб.;  2024 год - 9 094,10 тыс. руб.;  2025 год – 59 026,00 тыс. руб.  4) Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях:  2020 год - 1 181,50 тыс. руб.;  2021 год - 2 565,74 тыс. руб.;  2022 год - 3 189,80 тыс. руб.;  2023 год - 734,20 тыс. руб.;  2024 год - 734,20 тыс. руб.;  2025 год - 1 170,50 тыс. руб.;  5) Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время:  2020 год – 575,41 тыс. руб.;  2021 год – 458,07 тыс. руб.;  2022 год – 416,40 тыс. руб.;  2023 год – 416,40 тыс. руб.;  2024 год – 416,40 тыс. руб.;  2025 год – 668,00 тыс. руб.;  6) Приобретение средств обучения (вычислительной техника) для малокомплектных школ:  2020 год – 1 705,22 тыс. руб.;  2021 год – 471,70 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  7) Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения общеобразовательных организаций:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 4 459,30 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 1 431,80 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  8) Приобретение школьных автобусов:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  9) Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций:  2020 год – 10 911,36 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  10) Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам:  2020 год – 23 475,10 тыс. руб.;  2021 год – 70 425,20 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  11) Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования:  2020 год – 8 078,80 тыс. руб.;  2021 год – 53 355,20 тыс. руб.;  2022 год – 47 754,60 тыс. руб.;  2023 год – 48 704,60 тыс. руб.;  2024 год – 47 344,40 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  12) Оснащение современным оборудованием кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  13) Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 0,00 тыс. руб.;  2022 год – 2 207,80 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  14) Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 4 533,61 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.;  15) Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций:  2020 год – 0,00 тыс. руб.;  2021 год – 2 362,87 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.; |

";

в разделе 6:

в абзаце втором цифры "7 941 253,31" заменить цифрами "8 521 992,14";

в абзаце пятом цифры "1 296 124,92" заменить цифрами "1 402 250,10";

в абзаце шестом цифры "1 215 675,85" заменить цифрами "1 443 163,20";

в абзаце седьмом цифры "1 137 434,60" заменить цифрами "1 384 560,90";

в абзаце девятом цифры "234 750,70" заменить цифрами "93 900,30";

в абзаце двенадцатом цифры "70 425,20" заменить цифрами "0,00";

в абзаце тринадцатом цифры "70 425,20" заменить цифрами "0,00";

в абзаце шестнадцатом цифры "6 307 090,39" заменить цифрами "6 963 797,99";

в абзаце девятнадцатом цифры "1 023 303,50" заменить цифрами "1 179 036,40";

в абзаце двадцатом цифры "901 595,60" заменить цифрами "1 180 949,90";

в абзаце двадцать первом цифры "958 125,60" заменить цифрами "1 179 718,60";

в абзаце двадцать третьем цифры "1 399 412,22" заменить цифрами "1 464 293,85";

в абзаце двадцать шестом цифры "202 396,22" заменить цифрами "223 213,70";

в абзаце двадцать седьмом цифры "243 682,45" заменить цифрами "262 213,30";

в абзаце двадцать восьмом цифры "179 309,00" заменить цифрами "204 842,30";

**в приложении 2** строку 1.15 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.15 | Доля кабинетов ОБЖ, оснащенных современным оборудованием в общеобразовательных организациях | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,14 | 34,28 | 34,28 | 34,28 | 51,43 |

";

**приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

**приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

**приложение 5** изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

**3) в Подпрограмме "Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2015-2020 годы**, являющейся приложением 7 к Программе (далее - Подпрограмма 2):

**в паспорте Подпрограммы 2:**

**строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

"

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета Иркутской области (далее – областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансирования – 6 075,00 тыс. руб.; в том числе по годам:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 2 025,00 тыс. руб.;  2023 г. – 2 025,00 тыс. руб.;  2024 г. – 2 025,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  1) финансирование Подпрограммы из средств областного бюджета по годам:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  2) финансирование Подпрограммы из средств районного бюджета по годам:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 2 025,00 тыс. руб.;  2023 г. – 2 025,00 тыс. руб.;  2024 г. – 2 025,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) Развитие инженерного творчества, картодромов, площадок для авиа-, судо-, и иного моделирования:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 0,00 тыс. руб.;  2023 г. – 0,00 тыс. руб.;  2024 г. – 0,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  2) Организация и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных мероприятий различной направленности с детьми:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 1 325,00 тыс. руб.;  2023 г. – 1 325,00 тыс. руб.;  2024 г. – 1 325,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб.;  3) Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности:  2020 г. – 0,00 тыс. руб.;  2021 г. – 0,00 тыс. руб.;  2022 г. – 700,00 тыс. руб.;  2023 г. – 700,00 тыс. руб.;  2024 г. – 700,00 тыс. руб.;  2025 г. – 0,00 тыс. руб. |

";

в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы" пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Создание Центров для развития детского инженерного творчества: картодромов – 0, площадок для авиа-, судо-, и иного моделирования – 0 до 2022 года";

**в разделе 4** абзац третий изложить в следующей редакции:

"1. Создание Центров для развития детского инженерного творчества: картодромов – 0, площадок для авиа-, судо-, и иного моделирования – 0 до 2020 года";

в разделе 6:

в абзаце пятом цифры "1 600,00" заменить цифрами "6 075,00";

в абзаце восьмом цифры "100,00" заменить цифрами "2 025,00";

в абзаце девятом цифры "0,00" заменить цифрами "2 025,00";

в абзаце десятом цифры "1 500,00" заменить цифрами "2 025,00";

в абзаце девятнадцатом цифры "1 600,00" заменить цифрами "6 075,00";

в абзаце двадцать втором цифры "100,00" заменить цифрами "2 025,00";

в абзаце двадцать третьем цифры "0,00" заменить цифрами "2 025,00";

в абзаце двадцать четвертом цифры "1 500,00" заменить цифрами "2 025,00";

**в приложении 1** строку 1.1 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: "Развитие инженерного творчества, картодромов, площадок для авиа-, судо-, и иного моделирования" | Управление образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Создание Центров для развития детского инженерного творчества: картодромов – 0, площадок для для авиа-, судо-, и иного моделирования – 0 до 2022 года; | Количество созданных Центров для развития детского инженерного творчества |

";

**в приложении 2** строку 1.1 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Количество созданных Центров для развития детского инженерного творчества. | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

";

**приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

**приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

**4) в Подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы**, являющейся приложением 8 к Программе (далее - Подпрограмма 3):

**в паспорте Подпрограммы 3:**

**строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | Финансирование мероприятий Подпрограммы из федерального бюджета и бюджета Иркутской области не осуществляется.  1. Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансирования – 362 715,95 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;  2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;  2022 год – 68 639,90 тыс. руб.;  2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;  2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;  2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;  1) финансирование Подпрограммы из средств районного бюджета – 362 715,95 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 51 639,94 тыс. руб.;  2021 год – 63 997,51 тыс. руб.;  2022 год – 68 639,90 тыс. руб.;  2023 год – 67 488,70 тыс. руб.;  2024 год – 67 270,70 тыс. руб.;  2025 год - 43 679,20 тыс. руб.;  2. Финансирование Подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района:  2020 год – 6 752,95 тыс. руб.;  2021 год – 7 640,42 тыс. руб.;  2022 год – 8 655,90 тыс. руб.;  2023 год – 8 347,90 тыс. руб.;  2024 год – 8 347,90 тыс. руб.;  2025 год - 5 623,70 тыс. руб.;  2) Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района:  2020 год – 35 614,68 тыс. руб.;  2021 год – 46 178,75 тыс. руб.;  2022 год – 45 308,90 тыс. руб.;  2023 год – 45 129,80 тыс. руб.;  2024 год – 45 151,80 тыс. руб.;  2025 год - 29 251,30 тыс. руб.;  3) Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района:  2020 год – 9 272,31 тыс. руб.;  2021 год – 10 178,34 тыс. руб.;  2022 год – 14 675,10 тыс. руб.;  2023 год – 14 011,00 тыс. руб.;  2024 год – 13 771,00 тыс. руб.;  2025 год - 8 804,20 тыс. руб.; |

";

**в разделе 6:**

в абзаце втором цифры "316 202,45" заменить цифрами "362 715,95";

в абзаце пятом цифры "58 103,80" заменить цифрами "68 639,90";

в абзаце шестом цифры "55 102,80" заменить цифрами "67 488,70";

в абзаце седьмом цифры "43 679,20" заменить цифрами "67 270,70";

в абзаце девятом цифры "316 202,45" заменить цифрами "362 715,95";

в абзаце двенадцатом цифры "58 103,80" заменить цифрами "68 639,90";

в абзаце тринадцатом цифры "55 102,80" заменить цифрами "67 488,70";

в абзаце четырнадцатом цифры "43 679,20" заменить цифрами "67 270,70";

**приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

**приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

**5) в Подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025** **год**, являющейся приложением 9 к Программе (далее - Подпрограмма 4):

**в паспорте Подпрограммы 4:**

**строку "Участники мероприятий Подпрограммы"** дополнить пунктами 17-21 следующего содержания:

"17. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Березовская средняя общеобразовательная школа;

18. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Николаевская средняя общеобразовательная школа;

19. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Шиткинский детский сад "Петушок";

**строку "Перечень основных мероприятий Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**"**

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень основных мероприятий Подпрограммы | 1. "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1"; 2. "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14, г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20"; 3. "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" 4. "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Советская, 24";   5) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул Дружбы, 18Б";  6) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7";  7) "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области";  8) Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций;  9) "Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом";  10) "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства";  11) "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты";  12) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21";  13) "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты";  14) Исключен;  15) Исключен;  16) Исключен;  17) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20";  18)"Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21";  19) "Строительство объекта "Детское  дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет  Тайшетского района Иркутской области";  20) "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п. Соляная, ул. Школьная, д. 6А";  21) "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с. Бирюса, ул. Школьная, д. 4";  22) "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25". |

**";**

**строку "Ресурсное обеспечение Подпрограммы"** изложить в следующей редакции:

**"**

|  |  |
| --- | --- |
| Ресурсное обеспечение Подпрограммы | 1.Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Иркутской области (далее - областной бюджет) и бюджета муниципального образования "Тайшетский район" (далее – районный бюджет).  Общий объем финансовых ресурсов Подпрограммы на период 2020 – 2025 годы составит – 1 553 696,06 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 358 400,87 тыс. руб.;  2021 год – 654 198,89 тыс. руб.;  2022 год – 541 096,30 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы из средств федерального бюджета составляет 205 505,80 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 58 955,20 тыс. руб.;  2021 год – 146 550,60 тыс. руб.;  2022 год – 0,00 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы из средств областного бюджета составляет 1 177 091,00 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 263 690,80 тыс. руб.;  2021 год – 442 646,50 тыс. руб.;  2022 год – 470 753,70 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Объем финансирования подпрограммы из средств районного  бюджета составляет 171 099,26 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 год – 35 754,87 тыс. руб.;  2021 год – 65 001,79 тыс. руб.;  2022 год – 70 342,60 тыс. руб.;  2023 год – 0,00 тыс. руб.;  2024 год – 0,00 тыс. руб.;  2025 год – 0,00 тыс. руб.  Финансирование подпрограммы в разрезе основных мероприятий:  1) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Ивана Бича, 1"– 0,00 тыс. руб.;  2) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" – 124 352,30 тыс. руб.;  3) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" – 78 116,10 тыс. руб.;  4) "Капитальный ремонт здания МКДОУ № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул.Советская, 24" – 34 971,07 тыс. руб.;  5) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Дружбы,18Б " – 517 771,20 тыс.руб.;  6) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, 7" – 238 664,90 тыс. руб.;  7) "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" – 6 494,86 тыс. руб.;  8) "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" – 149,81 тыс. руб.;  9) "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" – 1 789,41 тыс. руб.;  10) "Создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом" –0,00 тыс. руб.;  11) "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области." – 538 204,00 тыс. руб.;  12) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21" – 0,00 тыс.руб;  13) "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" – 682,41 тыс.руб;  14) Исключен;  15) Исключен;  16) Исключен;  17) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н  "Новый", 20" – 0,00 тыс.руб.,  18) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" – 12 500,00 тыс.руб.,  19) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" – 0,00 тыс.руб.;  20) "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А"; – 0,00 тыс.руб.,  21) "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4"; – 0,00 тыс.руб.,  22) "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; –0,00 тыс.руб. |

**";**

**в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы"** пункты 1-3 изложить в следующей редакции:

**"**1. Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед.;

2. Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед.;

3. Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед.**"**;

**раздел 3** изложить в следующей редакции:

**"Раздел 3. ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПОДПРОГРАММЫ**

Подпрограмма реализуется как комплекс мероприятий по капитальному ремонту и строительству образовательных организаций, обеспечивающих достижение поставленных целей.

Мероприятия Подпрограммы разработаны на основе предварительного анализа потребности образовательных организаций, расположенных на территории муниципальных образований Тайшетского района, в проведении капитального ремонта и строительства зданий образовательных учреждений.

Решение Задачи «Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных и общеобразовательных организациях Тайшетского района» обеспечивается путем реализации мероприятий:

1) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1";

2) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20"

3) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8"

4) "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул.Советская, 24";

5) "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" (разводка водоснабжения, оборудование септика МКОУ Тамтачетской СОШ);

6) "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства".

Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства планируется в отношении объектов: МКОУ Тамтачетская СОШ, МКОУ Мирнинская СОШ, МКОУ Шиткинская СОШ, МКДОУ Мирнинский детский сад.**"**;

7) "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты";

8) "Создание в общеобразовательных организациях условий для занятия физической культурой и спортом" (капитальный ремонт спортивных залов МКОУ Березовская СОШ, МКОУ Николаевская СОШ);

9) "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21";

10) " Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты ";

11) "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20";

12) "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п. Соляная, ул. Школьная, д. 6А";

13) "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с. Бирюса, ул. Школьная, д. 4";

14) "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25";

Решение Задачи "Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района" обеспечивается путем реализации мероприятий:

1) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б";

2) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7";

3) "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области";

4) Исключен;

5) Исключен;

6) Исключен;

7) "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21";

8) "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области".

Основные мероприятия указаны в приложении 1 к настоящей Подпрограмме.

Срок реализации Подпрограммы: 2020 — 2025 годы.**";**

**в разделе 4** абзацы третий, пятый, шестой изложить в следующей редакции:

**"**1) Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед.:

2) Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед.;

3) Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед.**";**

**в разделе 6:**

в абзаце втором цифры "1 701 543,18" заменить цифрами "1 553 696,06";

в абзаце пятом цифры "496 627,38" заменить цифрами "541 096,30";

в абзаце шестом цифры "192 316,04" заменить цифрами "0,00";

в абзаце шестнадцатом цифры "1 313 010,50" заменить цифрами "1 177 091,00";

а абзаце девятнадцатом цифры "414 549,50" заменить цифрами "470 753,70"

в абзаце двадцатом цифры "192 123,70" заменить цифрами "0,00";

в абзаце двадцать третьем цифры "183 026,88" заменить цифрами "183 026,88";

в абзаце двадцать шестом цифры "82 077,88" заменить цифрами "70 342,60";

в абзаце двадцать седьмом цифры "192,34" заменить цифрами "0,00";

**в приложении 2** строки 1-3 изложить в следующей редакции:

"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района (в редакции постановлений | ед. | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 |
| 2 | Количество построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района (в редакции постановления | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Количество построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования | ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |

";

**приложение 1** изложить в редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

**приложение 3** изложить в редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

**приложение 4** изложить в редакции согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

**приложение 5** изложить в редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению.

2. Начальнику организационно – контрольного отдела Управления делами администрации Тайшетского района Бурмакиной Н.Н. опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района "Официальная среда".

3. Начальнику отдела информатизации Управления делами администрации Тайшетского района Жамову Л.В. разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Тайшетского района.

Мэр Тайшетского района А.В. Величко

Приложение 1

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №

Приложение 2

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

" Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной  программы | | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **муниципальная программа муниципального образования "Тайшетский район"**  **"Развитие образования" на 2020 – 2025 годы** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **10 444 479,15** | | **1 843 171,02** | **2 437 300,35** | **2 014 011,30** | **1 512 676,90** | **1 453 856,60** | **1 183 462,98** |
| Федеральный бюджет | **299 406,10** | | 82 430,30 | 216 975,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **8 140 888,99** | | 1 396 799,59 | 1 775 505,20 | 1 649 790,10 | 1 180 949,90 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **2 004 184,06** | | 363 941,13 | 444 819,35 | 364 221,20 | 331 727,00 | 274 138,00 | 225 337,38 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма 1: **"Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | **8 521 992,14** | | **1 433 130,21** | **1 719 103,95** | **1 402 250,10** | **1 443 163,20** | **1 384 560,90** | **1 139 783,78** |
| Федеральный бюджет | **93 900,30** | | 23 475,10 | 70 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **6 963 797,99** | | 1 133 108,79 | 1 332 858,70 | 1 179 036,40 | 1 180 949,90 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **1 464 293,85** | | 276 546,32 | 315 820,05 | 223 213,70 | 262 213,30 | 204 842,30 | 181 658,18 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 2: **"Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020 - 2025 годы** | | | | | | | | | |
| 3.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | | **6 075,00** | **0,00** | **0,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **6 075,00** | 0,00 | 0,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 2 025,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Подпрограмма 3: **"Обеспечение реализации муниципальной программы "Развитие образования" на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | |
| 4.1 | Управление образования администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | | **362 715,95** | **51 639,94** | **63 997,51** | **68 639,90** | **67 488,70** | **67 270,70** | **43 679,20** |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **362 715,95** | 51 639,94 | 63 997,51 | 68 639,90 | 67 488,70 | 67 270,70 | 43 679,20 |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Подпрограмма 4: **"Развитие материально-технической базы образовательных**  **организаций" на 2020 - 2025 годы** | | | | | | | | | |
| 5.1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Всего, в том числе: | | **1 547 201,20** | **351 906,01** | **654 198,89** | **541 096,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **201 041,90** | 54 491,30 | 146 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **1 175 904,40** | 262 504,20 | 442 646,50 | 470 753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **170 254,90** | 34 910,51 | 65 001,79 | 70 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Управление образования | Всего, в том числе: | | **6 494,86** | **6 494,86** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | | **4 463,90** | 4 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | | **1 186,60** | 1 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | | **844,36** | 844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 2

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 3

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

" Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены**

**бюджетные инвестиции по подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025** **годы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Данные из Реестра муниципального имущества | | |
| Наименование  объекта | Реестровый  номер | Наименование документов,подтверждающих правособственности на имущество и их реквизиты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Цель:** Увеличение количества зданий образовательных и общеобразовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных и общеобразовательных организаций | | | | | |
| 1. | Задача: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б " | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение авторского надзора за строительством СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 |  |  |  |
| 1.1.3 | Работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения школы, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 0,00 |  |  |  |
| 1.2.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,00 |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие:  "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | 474 474,50 |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 |  |  |  |
| 1.3.2 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | 474 474,50 |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие:  "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | 0,00 |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие:  "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области". | 0,00 |  |  |  |
| 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 |  |  |  |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 3

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 4

к муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**“ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименования показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги  (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной  услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Подпрограмма 1:** "**Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Муниципальная услуга: Муниципальная услуга: "Предоставление дополнительного образования детям"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | количество воспитанников, человек | 3101 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 8 078,80 | 55 381,20 | 55 256,70 | 55 206,70 | 54 846,50 | 0,00 |
| 1.3 | **Всего по подпрограмме** "**Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы** | | | | | | | | **8 078,80** | **55 381,20** | **55 256,70** | **55 206,70** | **54 846,50** | **0,00** |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 4

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. №

Приложение 3

к подпрограмме " Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования " на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприя-тия | | Срок реализации  мероприятия | | Источник финанси-рования / Наимено-вание показателя мероприятия | Ед. изм. | | Расходы на мероприятия | | | | | | | | | | |
| Начала  реализации | Окончания реализации | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | | 12 | | 13 |
|  | **Цель: "Обеспечение доступности современного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача: "Создание благоприятных условий для осуществления деятельности по предоставлению дошкольного образования"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 64 938,93 | | 81 941,12 | | 67 649,30 | | 77 576,90 | | 67 555,60 | | 49 892,90 | |
| Областной бюджет | 336 728,71 | | 397 153,00 | | 341 796,30 | | 362 288,80 | | 362 288,80 | | 272 550,00 | |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы общего образования" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 153 649,49 | | 175 706,24 | | 97 423,50 | | 125 946,00 | | 80 157,00 | | 70 900,78 | |
| Областной бюджет | 785 072,20 | | 923 645,90 | | 832 718,30 | | 816 970,40 | | 816 970,40 | | 685 575,60 | |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение функционирования деятельности муниципальных образовательных организаций, реализующих программы дополнительного образования" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 46 813,49 | | 2 026,00 | | 9 094,10 | | 9 094,10 | | 9 094,10 | | 59 026,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб | **850,00** | | **795,64** | | **588,70** | | **274,80** | | **274,80** | | **1 170,50** | |
| Областной бюджет | **331,50** | | **1 770,10** | | **2 601,10** | | **459,40** | | **459,40** | | **0,00** | |
| 1.4.1 | Мероприятия по предотвращению распространения заболеваемости детей туберкулезом в образовательных организациях за счет средств районного бюджета | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2020 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 800,40 | | 530,94 | | 200,00 | | 200,00 | | 200,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.4.2 | Обеспечение среднесуточного набора продуктов питания детей, страдающих туберкулезной интоксикацией и (или) находящихся под диспансерным наблюдением у фтизиатра, посещающих группы оздоровительной  направленности в муниципальных дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 49,6 | | 264,70 | | 388,70 | | 74,80 | | 74,8 | | 1 170,50 | |
| Областной бюджет | 331,50 | | 1 770,10 | | 2 601,10 | | 459,40 | | 459,40 | | 0,00 | |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: "Организация временного трудоустройства учащихся общеобразовательных организаций Тайшетского района в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 575,41 | | 458,07 | | 416,40 | | 416,40 | | 416,40 | | 668,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: "Приобретение средств обучения (вычислительной техники) для малокомплектных школ" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2022 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 221,72 | | 61,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 1 483,50 | | 410,30 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования | 01.01.2021 г. | | 31.12.2023 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | 579,80 | | 0,00 | | 200,50 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 3 879,50 | | 0,00 | | 1 231,30 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8: "Приобретение школьных автобусов" | Управление образования | 01.01.2022 г. | | 31.12.2023 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9: "Организация материально-технического обеспечения образовательных организаций" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2020 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 1 418,48 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 9 492,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10: "Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2023 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | 23 475,10 | | 70 425,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: "Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования дополнительного образования" | Управление образования | 01.01.2020 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 8 078,80 | | 53 355,20 | | 47 754,60 | | 48 704,60 | | 47 344,40 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.12 | Основное мероприятие 1.12: "Оснащение современным оборудованием кабинетов ОБЖ в общеобразовательных организациях" | Управление образования | 01.01.2021 г. | | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.13 | Основное мероприятие 1.13: "Приобретение средств обучения и воспитания при создании дополнительных мест для детей в образовательных организациях" | Управление образования | 01.01.2022 г. | | 31.12.2022 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | 0,00 | | 287,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | | 1 920,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.14 | Основное мер-ие 1.14: "Приобретение технологического и холодильного оборудования для организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное образование" | Управление образования | 01.01.2021 г. | | 31.12.2021 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | 589,41 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 3 944,20 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1.15 | Основное мер-ие 1.15: "Приобретение средств обучения и воспитания, необходимых для оснащения учебных кабинетов муниципальных общеобразовательных организаций в Иркутской области" | Управление образования | 01.01.2021 г. | | 31.12.2021 г. | Районный бюджет | тыс. руб | 0,00 | | 307,17 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| Областной бюджет | 0,00 | | 2 055,70 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| **2** | **ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:** | | | | | **Районный бюджет** | **тыс. руб.** | **276 546,32** | | **315 820,05** | | **223 213,70** | | **262 213,30** | | **204 842,30** | | **181 658,18** | |
| **Областной бюджет** | **1 133 108,79** | | **1 332 858,70** | | **1 179 036,40** | | **1 180 949,90** | | **1 179 718,60** | | **958 125,60** | |
| **Федеральный бюджет** | **23 475,10** | | **70 425, 20** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 5

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 4

к подпрограмме "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Реализации подпрограммы "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной  программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление образования администрации Тайшетского района** | Всего, в том числе: | **8 521 992,14** | **1 433 130,21** | **1 719 103,95** | **1 402 250,10** | **1 443 163,20** | **1 384 560,90** | **1 139 783,78** |
| Федеральный бюджет | **93 900,30** | 23 475,10 | 70 425,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **6 963 797,99** | 1 133 108,79 | 1 332 858,70 | 1 179 036,40 | 1 180 949,90 | 1 179 718,60 | 958 125,60 |
| Районный бюджет | **1 464 293,85** | 276 546,32 | 315 820,05 | 223 213,70 | 262 213,30 | 204 842,30 | 181 658,18 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 6

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 5

к подпрограмме "Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020 - 2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**“ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ**

**"РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ" НА 2020 - 2025 ГОДЫ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, муниципальной услуги (работы) | Наименования показателя объема услуги (работы), единица измерения | Значение показателя объема услуги  (работы) | | | | | | Расходы на оказание муниципальной  услуги (выполнение работы), тыс. руб. | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024  год | 2025 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | **Подпрограмма 1:** "**Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Муниципальная услуга: Муниципальная услуга: "Предоставление дополнительного образования детям"** | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Реализация дополнительных общеразвивающих программ | количество воспитанников, человек | 3101 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 3201 | 8 078,80 | 55 381,20 | 55 256,70 | 55 206,70 | 54 846,50 | 0,00 |
| 1.3 | **Всего по подпрограмме** "**Развитие системы дошкольного, общего и дополнительного образования" на 2020-2025 годы** | | | | | | | | **8 078,80** | **55 381,20** | **55 256,70** | **55 206,70** | **54 846,50** | **0,00** |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 7

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 3

к подпрограмме "Развитие системы выявления и поддержки

способностей и талантов у обучающихся" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации мероприятия | | Источник финанси-рования / Наимено-вание показателя мероприя-тия | Ед. изм. | Расходы на мероприятия | | | | | |
| Начала  реализации | Окончания реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Цель:** формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию обучающихся муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | | | | | | |
| **1** | **Задача:** Выявление, поддержка и развитие одаренных, талантливых и социально активных обучающихся муниципальных образовательных организаций через организацию и участие в муниципальных, региональных, общероссийских и международных мероприятиях различной направленности | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Развитие инженерного творчества, картодромов, площадок для авиа-, судо-, и иного моделирования" | Управление образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 1.1.1. Развитие картодромов в МКОУ СОШ № 85 г. Тайшета | Управление образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | 1.1.2. Развитие площадок для авиа-, судо- и иного моделирования в МКОУ Новобирюсинская СОШ | Управление образования | 01.01.2022 г. | 31.12.2022 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Организация и проведение олимпиад, конференций, конкурсов и иных мероприятий различной направленности с детьми" | Управление образования | 01.01.2020г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 1 325,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Поощрение детей за достижение высоких результатов в интеллектуальной, научно-технической, художественно-творческой, спортивной деятельности" | Управление образования | 01.01.2020г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **2** | **ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:** | | | | **Районный бюджет** | **тыс. руб.** | **0,00** | **0,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **0,00** |
| **Областной бюджет** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 8

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 4

к подпрограмме "Развитие системы выявления

и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020 - 2025 годы

муниципальной программе муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**реализации подпрограммы "Развитие системы выявления и поддержки способностей и талантов у обучающихся" на 2020- 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь период реализации муниципальной  программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление образования администрации Тайшетского района** | Всего, в том числе: | **6 075,,00** | **0,00** | **0,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **0,00** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Районный бюджет | **6 075,,00** | **0,00** | **0,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **2 025,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 9

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 3

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ**

**подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | Срок реализации  мероприятия | | Источник финанси-рования | Ед. изм. | Расходы на мероприятия | | | | | | | | |
| Начала  реализации | Окончания реализации | 2020 год | 2021 год | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | 12 | 13 | |
|  | **Цель: Обеспечение организационных, информационных и финансово-экономических условий предоставления образования** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | **Задача: Создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности на территории Тайшетского района** | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Организация, регулирование и контроль за деятельностью муниципальных образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 6 752,95 | 7 640,42 | 8 655,90 | 8 347,90 | | 8 347,90 | | | 5 623,70 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Осуществление полномочий по ведению бухгалтерского и налогового учета, финансово-хозяйственной и экономической деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 35 614,68 | 46 178,75 | 45 308,90 | 45 129,80 | | 45 151,80 | | | 29 251,30 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Осуществление полномочий по организационно-методическому сопровождению деятельности образовательных учреждений Тайшетского района" | Управление образования | 01.01.2020 г. | 31.12.2025 г. | Районный бюджет | тыс. руб. | 9 272,31 | 10 178,34 | 14 675,10 | 14 011,00 | | 13 771,00 | | | 8 804,20 |
| 2 | **ИТОГО объем финансирования в целом по подпрограмме:** | | | | **Районный бюджет** | **тыс.руб.** | **51 639,94** | **63 997,51** | **68 639,90** | **67 488,70** | | **67 270,70** | | | **43 679,20** |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 10

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 4

к подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной программы

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ**

**Реализации подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы**

**"Развитие образования" на 2020 - 2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, Соисполнители | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| за весь период  реализации муниципальной  программы | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| **Управление образования администрации Тайшетского района** | Всего, в том числе: | **362 715,95** | **51 639,94** | **63 997,51** | **68 639,90** | **67 488,70** | **67 270,70** | **43 679,20** |
| Федеральный бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **362 715,95** | 51 639,94 | 63 997,51 | 68 339,90 | 67 488,70 | 67 270,70 | 43 679,20 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 11

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 1

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на **2020-2025**годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на **2020-2025**годы

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций"**

**на 2020-2025годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование Подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель | | Срок | | | Ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы, основного мероприятия | | Целевые показатели муниципальной программы (Подпрограммы), на достижение которых оказывается влияние |
| начала  реализации | окончания реализации | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 |
| **Цель: Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района.** | | | | | | | | | | |
| 1 | | **Задача 1: Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных и общеобразовательных организациях Тайшетского района** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Основное мероприятие 1.1:  "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023 г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.2 | | Основное мероприятие 1.2:  "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.3 | | Основное мероприятие 1.3:  "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2021 г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.4 | | Основное мероприятие 1.4:  "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г. Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020 г. | | 31.12.2021 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.5 | | Основное мероприятие 1.5:  "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" | Управление образования | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.6 | | Основное мероприятие 1.6:  "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | Увеличение количества разработанных проектно – сметных документаций на капитальный ремонт зданий к 2025 году на 4 ед. | Количество разработанных проектно – сметных документов на капитальный ремонт здания | |
| 1.7 | | Основное мероприятие 1.7:  "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.8 | | Основное мероприятие 1.8:  "Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.9 | | Основное мероприятие 1.9:  "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район р.п. Шиткино, ул. Барковская, 21" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.10 | | Основное мероприятие 1.10:  "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.11 | | Основное мероприятие 1.11: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.12 | | Основное мероприятие 1.12: "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2024г. | | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.13 | | Основное мероприятие 1.13: "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4" | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2024г. | | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 1.14 | | Основное мероприятие 1.14: "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2024г. | | 31.12.2024 г. | Увеличение количества отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году на 14 ед. | Количество отремонтированных/капитально отремонтированных объектов образовательных и общеобразовательных организаций на территории Тайшетского района к 2025 году | |
| 2. | | **Задача 2: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Основное мероприятие 2.1: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020 г. | | 31.12.2021 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.2 | | Основное мероприятие 2.2: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.3 | | Основное мероприятие 2.3:  "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области.". | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.4 | | Основное мероприятие 2.4: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 5 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.5 | | Основное мероприятие 2.5: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 5 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.6 | | Основное мероприятие 2.6: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |
| 2.7 | | Основное мероприятие 2.7: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | | 31.12.2022 г. | Увеличение количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию для реализации образовательных программ общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района к 2025 году на 3 ед. | | Количества построенных зданий, введенных в эксплуатацию, для реализации образовательных программ дошкольного образования и общего образования в режиме одной смены на территории Тайшетского района |
| 2.8 | | Основное мероприятие 2.8 "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023 г. | Увеличение количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования к 2025 году на 2 ед. | | Количества построенных зданий для реализации образовательных программ дошкольного образования |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 12

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 3

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на **2020-2025**годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия | Ответственный за реализацию мероприятия | | Срок реализации мероприятия | | | | | | Источник Финансирования | Ед. изм. | Расходы на мероприятие | | | | | | | | | |
| с (дата, месяц, год) | | по (дата, месяц, год) | | | | 2020 | 2021 | | 2022 | 2023 | | 2024 | | | 2025 |
| 1 | 2 | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | | 12 | | | 13 |
| 1 | Цель: Увеличение количества зданий образовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных организаций Тайшетского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Задача 1: Выполнение ремонта/капитального ремонта в образовательных и общеобразовательных организациях Тайшетского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 23, расположенного по адресу: Иркутская область, г.Тайшет, ул.Ивана Бича, 1" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 14 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Транспортная, 20" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2022г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | **5 910,70** | | **10 258,30** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| Областной бюджет | **39 555,90** | | **68 627,40** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 1.2.1 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | 3,60 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.2 | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2022г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 5 910,00 | | 10 254,70 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 68 627,40 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3: "Капитальный ремонт здания МКОУ Шелеховская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с.Шелехово, ул. Первомайская, 8" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2021г. | | 31.12.2022г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | 1 494,30 | 8 660,90 | 0,00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 10 000,00 | 57 960,90 | 0,00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4: "Капитальный ремонт здания МКДОУ детский сад № 3 г.Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2021г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | **3 963,93** | | **4 647,14** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| Областной бюджет | **22 317,70** | | **4 042,30** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 1.4.1 | Обследование монолитных перекрытий здания и разработка проектных решений по их усилению по объекту капитального ремонта МКДОУ детский сад № 3 г.Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 80,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4.2 | Реализация проектного решения по усилению монолитных перекрытий по объекту капитального ремонта МКДОУ детский сад № 3 г.Бирюсинска, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г.Бирюсинск, ул. Советская, 24" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 409,06 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.4.3 | Осуществление мероприятий по капитальному ремонту образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2021г | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 3 474,87 | | 4 647,14 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| Областной бюджет | 22 317,70 | | 4 042,30 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5: "Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций" | | Управление образования | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 844,36 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 1 186,60 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 4 463,90 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6: "Проверка достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта объектов капитального строительства" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 149,81 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.7 | Основное мероприятие 1.7: "Устройство ограждения территории МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты " | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 1 789,41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.8 | Основное мероприятие 1.8:  "Создание в общеобразовательных организациях условий для занятий физической культурой и спортом" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Федеральный бюджет | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.9 | Основное мероприятие 1.9: "Капитальный ремонт здания МКОУ Шиткинская СОШ, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, р.п..Шиткино, ул. Барковская, 21" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0,00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.10 | Основное мероприятие 1.10:  "Ремонт здания МКОУ СОШ № 24 р.п. Юрты " | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г | | | | Районный бюджет | тыс. руб. | 682,41 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.11 | Основное мероприятие 1.11: "Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ № 5 г. Тайшет, расположенного по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, м-н "Новый", 20" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г | | | | Районный бюджет | тыс. руб | **0.00** | | **0,00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| Областной бюджет | **0.00** | | **0.00** | **0.00** | **0.00** | | **0.00** | | | **0.00** |
| 1.11.1 | Получение положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2022г. | | 31.12.2022г | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0.00 | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.12 | Основное мероприятие 2.4: "Капитальный ремонт здания МКОУ Соляновская СОШ, расположенного по адресу: п.Соляная, ул. Школьная, д. 6А" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| 1.12.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0.00 | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.13 | Основное мероприятие 2.5: "Капитальный ремонт здания МКОУ Бирюсинская СОШ, расположенного по адресу: с.Бирюса, ул. Школьная, д. 4" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| Областной бюджет | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | | **0,00** |
| 1.13.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0.00 | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.14 | Основное мероприятие 2.6: "Капитальный ремонт здания МДКОУ Шиткинский детский сад "Петушок", расположенного по адресу: р.п. Шиткино, ул. Кирова, д. 25"; | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0.00 | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 1.14.1 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | 01.01.2024г. | | 31.12.2024г. | | | | Районный бюджет | тыс. руб | 0.00 | | 0,00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| Областной бюджет | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | | 0.00 |
| 2 | Задача 2: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб. | **11 704,58** | **16 548,32** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **198 655,30** | **290 863,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.1.1 | Проведение авторского надзора за строительством СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб. | 547,00 | 229,80 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.2 | Работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для энергоснабжения школы, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | | Районный бюджет | | тыс. руб. | 701,88 | 701,88 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.3 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб. | 10 455,70 | 15 308,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 198 655,30 | 290 863,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.4 | Подготовка технического плана объекта капитального строительства "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского | | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб. | 0,00 | 308,04 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2: "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2022г. | | Районный бюджет | | тыс. руб. | **10 370,47** | **14 738,23** | | **61 681,70** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **0,00** | **38 620,80** | | **412 792,80** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.2.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 9 983,80 | 8 967,23 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.2 | Проведение историко-культурной экспертизы земельного участка | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 186,67 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.3 | Работы по разработке проекта санитарно-защитной зоны существующей котельной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Бирюсинская, 25 | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2022г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 200,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.2.4 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2022г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 5 771,00 | | 61 681,70 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 38 620,80 | | 412 792,80 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3: "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб. | **339,20** | **4 815,50** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **1 975,30** | **30 493,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | **54 491,30** | **146 550,60** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.3.1 | Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.2 | Проведение лабораторных исследований объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2020г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 44,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.3 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2020г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 295,20 | 4 556,40 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 1 975,30 | 30 493,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | 54 491,30 | 146 550,60 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.3.4 | Проведение оценки соответствия в рамках экспертного сопровождения "Детского дошкольного учреждения на 120 мест, расположенного по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской, д. | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2021г | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 259,10 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.4.1 | Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.5 | Основное мероприятие 2.5: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.5.1 | Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.6 | Основное мероприятие 2.6: Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.6.1 | Исключено | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Федеральный бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.7 | Основное мероприятие 2.7: "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2021г. | | 31.12.2022г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | **0,00** | **12 500,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.7.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 12 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 2.8 | Основное мероприятие "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2023г. | | 31.12.2023г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **0,00** | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| 2.8.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | | 01.01.2021г. | | 31.12.2021г. | | Районный бюджет | | тыс. руб | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| ИТОГО: | | | | | | | | | Районный бюджет | | тыс. руб. | **35 754,87** | **65 001,79** | | **70 342,60** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Областной бюджет | | **263 690,80** | **442 646,50** | | **470 753,70** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |
| Федеральный бюджет | | **58 955,20** | **146 550,60** | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | **0,00** | |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 13

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 4

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы

образовательных организаций" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ**

**"Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на** 2020-2025 **годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Ответственный  исполнитель,  соисполнители | Источник  финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| За весь период реализации | в том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | **Всего, в том числе** | **1 553 696,06** | **358 400,87** | **654 198,89** | **541 096,30** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом, строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Тайшетского района | Федеральный бюджет | **201 041,90** | 54 491,30 | 146 550,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 175 904,40** | 262 504,20 | 442 646,50 | 470 753,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **170 254,90** | 34 910,51 | 65 001,79 | 70 342,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Управление образования | Федеральный бюджет | **4 463,90** | 4 463,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет | **1 186,60** | 1 186,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Районный бюджет | **844,36** | 844,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина

Приложение 14

к постановлению администрации Тайшетского района

от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_2022 г. №

Приложение 5

к подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025 годы

муниципальной программы муниципального образования "Тайшетский район"

"Развитие образования" на 2020-2025 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**объектов капитального строительства муниципальной собственности, в отношении которых предусмотрены**

**бюджетные инвестиции по подпрограмме "Развитие материально-технической базы образовательных организаций" на 2020-2025** **годы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Объем  финансирования  (тыс. руб.) | Данные из Реестра муниципального имущества | | | |
| Наименование  объекта | | Реестровый  номер | Наименование документов,подтверждающих правособственности на имущество и их реквизиты |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| **Цель:** Увеличение количества зданий образовательных и общеобразовательных организаций и улучшение технического состояния зданий и сооружений образовательных и общеобразовательных организаций | | | | | | | |
| 1. | Задача: Строительство образовательных и общеобразовательных организаций Тайшетского района | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие:  "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б " | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.1.1 | Проведение авторского надзора за строительством СОШ на 520 учащихся, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.1.2 | Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 520 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.1.3 | Работы по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств для электроснабжения школы, расположенной по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Бирюсинск, ул. Дружбы, 18Б | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие:  "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.2.1 | Проведение авторского надзора за строительством объекта "Детское дошкольное учреждение на 120 мест, расположенное по адресу: Иркутская область, Тайшетский район, г. Тайшет, ул. Зои Космодемьянской,7" | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.2.2 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.3 | Основное мероприятие:  "Строительство образовательного комплекса "Школа-детский сад" в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области" | 474 474,50 | | |  |  |  |
| 1.3.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.3.2 | Софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности, которые осуществляются из местных бюджетов, в целях реализации мероприятий по строительству, реконструкции образовательных организаций | 474 474,50 | | |  |  |  |
| 1.4 | Основное мероприятие:  "Строительство образовательной организации "Средняя общеобразовательная школа на 1275 учащихся, расположенная по адресу: Иркутская область, г. Тайшет, ул. Горького, 21" | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.4.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.5 | Основное мероприятие:  "Строительство объекта "Детское дошкольное учреждение на 250 мест в с. Старый Акульшет Тайшетского района Иркутской области". | 0,00 | | |  |  |  |
| 1.5.1 | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости строительства | 0,00 | | |  |  |  |

Начальник Управления образования администрации Тайшетского района Л.В. Семчишина