| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Черемховское районное муниципальное образование АДМИНИСТРАЦИЯ Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е |  |  |
| 30.03.2026 | № 113-р |
| Черемхово |  |

О внесении изменений в паспорт муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»

В связи с изменениями объемов финансирования муниципального проекта в соответствии  c  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Черемховского районного муниципального образования утвержденным постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 9 июля 2025 года № 482-п, руководствуясь статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования:

1. Внести изменения в паспорт муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования» со сроком реализации 2026-2030 годы утвержденный распоряжением администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 сентября 2025 года № 383-р, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Отделу организационной работы (Ю.А. Коломеец):

2.1. Внести информационную справку в оригинал распоряжения администрации Черемховского районного муниципального образования от 12 сентября 2025 года № 383-р «Об утверждении паспорта муниципального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования», о дате внесения в него изменений настоящим распоряжением.

2.2. Разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя мэра Артёмова Е.А.

Мэр района С.В. Марач

Приложение к распоряжению администрации

Черемховского районного муниципального образования

от 30.03.2026 № 113-р

Утвержден

распоряжением администрации Черемховского

районного муниципального образования

от 12 сентября 2025 года № 383-р

Паспорт муниципального проекта

«Модернизация коммунальной инфраструктуры Черемховского районного муниципального образования»

- Основные положения

Таблица 1

| Ответственный исполнитель | УЖКХ АЧРМО |
| --- | --- |
| Соисполнитель | МКУ «Проект-Сметсервис» |
| Участники | Сельские поселения Черемховского районного муниципального образования; структурные подразделения администрации Черемховского районного муниципального образования |
| Период реализации | 2026-2030 годы |
| Связь с муниципальной программой, государственной программой Иркутской области, государственной программой Российской Федерации | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Черемховского районного муниципального образования», утвержденная постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 11 сентября 2025 года № 606-п; Государственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области», утвержденная постановлением Правительства Иркутской области от 13 ноября 2023 года № 1022-пп |

2. Влияние на достижение показателей муниципальной программы

Таблица 2

| № п/п | Показатели муниципальной программы, на достижение которых влияет структурный элемент |
| --- | --- |
| 1 | Протяженность отремонтированных сетей коммунальной инфраструктуры |
| 2 | Количество замененного оборудования коммунальной инфраструктуры |
| 3 | Количество приобретенной специализированной техники для подвоза воды населению |

3. Показатели муниципального проекта

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Признак возраста- ния/убы- вания | Информационная система (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача: «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество разработанных (актуализированных) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | МП | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | возрастание | Х |
| 1.2 | Количество полученных положительных заключений государственной экспертизы проектно- сметной документации | МП | шт | - | - | - | 2 | 1 | - | возрастание | Х |
| 1.3 | Количество замененных сетей коммунальной инфраструктуры | МП | км | 3,76 | 0,560 |  | 1,181 | 6,057 |  | возрастание | Х |
| 1.4 | Количество замененного котельного, котельно-вспомогательного оборудования | МП | шт | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | возрастание | Х |
| 1.5 | Количество приобретенной специализированной техники для подвоза воды населению | МП | шт | 1 | - | - | 2 | 1 | - | возрастание | Х |
| 1.6 | Количество приобретенного, замененного, установленного оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельных) | МП | шт | - | 2 | 1 | - | - | 1 | возрастание | Х |
| 1.7 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | возрастание | Х |
| 1.7.1 | Количество установленных колодцев на водоводе Черемхово-Новогромово | МП | шт | - | 24 | - | - | - | - | возрастание | Х |

- Мероприятия (результаты) муниципального проекта

Таблица 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателя по годам |  |  |  |  | Характеристика мероприятия | Связь с показателями структурного элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | Задача № 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации | шт | - | - | - | 2 | 1 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-3 |
| 1.2 | Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | шт | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Приобретение товаров, работ, услуг | 1-3 |
| 1.3 | Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | км | 3,76 | 0,560 | - | 1,181 | 6,057 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |
| 1.4 | Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования | шт | 1 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | Приобретение товаров, работ, услуг | 2 |
| 1.5 | Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению | шт | 1 | - | - | 2 | 1 | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 3 |
| 1.6 | Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной) | шт | - | 2 | 1 | - | - | 1 | Приобретение товаров, работ, услуг | 2 |
| 1.7 1,7,1, | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения Ч.Н | - | - | - | - | - | - | - | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |
| 1.7.1 | Количество установленных колодцев на водоводе Черемхово-Новогромоов | шт | - | 24 | - | - | - |  | Приобретение товаров, работ, услуг | 1 |

- Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта

Таблица 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Финансовое обеспечение по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | Задача 1 «Улучшение качества предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Получение положительного заключения государственной экспертизы проектно- сметной документации» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | - | - | - | 377,0 | - | 377,0 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 377,0 |  | 377,0 |
| 1.2 | Мероприятие «Разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 556,0 | - | - | 1 088,0 | 1 131,0 | 2775,0 |
|  | Местный бюджет | 556,0 | - | - | 1 088,0 | 1 131,0 | 2775,0 |
| 1.3 | Мероприятие «Замена инженерных сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 2047,7 | - | - | 11 554,7 | - | 13602,4 |
|  | Местный бюджет | 2047,7 |  | - | 11 554,7 |  | 13602,4 |
| 1.4 | Мероприятие «Приобретение котельного, котельно-вспомогательного оборудования» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 197,7 | - | - | 1 511,7 | 429,5 | 2138,9 |
|  | Местный бюджет | 197,7 | - | - | 1 511,7 | 429,5 | 2138,9 |
| 1.5 | Мероприятие «Приобретение специализированной техники для подвоза воды населению водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | - | -- | - | 368,0 | - | 368,0 |
|  | Местный бюджет | - | - | - | 368,0 | - | 368,0 |
| 1.6 | Мероприятие «Приобретение, замена, установка оборудования на объектах коммунальной инфраструктуры (кроме котельной)» |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 2334,0 | - | - | - | 151,8 | 2485,8 |
|  | Местный бюджет | 2334,0 | - | - | - | 151,8 | 2485,8 |
| 1.7 | Мероприятие «Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |
| 1.7.1 | Выполнение работ по ремонту сетей водоснабжения | 7959,5 | - | - | - | - | 7959,5 |
|  | Всего предусмотрено в бюджете, из них: | 7959,5 | - | - | - | - | 7959,5 |
|  | Местный бюджет | 7959,5 | - | - | - | - | 7959,5 |
| Всего предусмотрено, из них: |  | 13094,9 | - | - | 14899,4 | 1712,3 | 29706,6 |
| Местный бюджет |  | 13094,9 | - | - | 14899,4 | 1712,3 | 29706,6 |