

Р О С С И Й С К А Я   Ф Е Д Е Р А Ц И Я

И Р К У Т С К А Я   О Б Л А С Т Ь
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


	от  19  февраля  2026 года
	
	                           № 248

	
	г.Киренск
	




О подготовке 
к паводковому 
периоду 2026 года
 
             В целях проведения мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных  паводковым периодом 2026 года на территории Киренского муниципального округа, во  исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановления Правительства РФ от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь, статьями 15, 36 Устава Киренского муниципального округа Иркутской области, администрация Киренского муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций  связанных с паводками на территории  Киренского муниципального округа в 2026 году, приложение № 1.
2. Утвердить состав противопаводковой комиссии (межведомственный оперативный штаб) администрации Киренского муниципального округа, приложение № 2.
3. Утвердить перечень населенных пунктов Киренского муниципального округа, подверженных подтоплению (затоплению) в паводковые периоды, приложение № 3.
4.Киренской зональной гидро - метеорологической обсерватории (Ануфриенко М.А.):
- принять исчерпывающие меры по обеспечению надежной и устойчивой работы гидрологических постов на территории Киренского муниципального округа;
- обеспечить прогностической и фактической информацией об обстановке на реках округа межведомственный оперативный штаб через МКУ «ЕДДС -112 Киренского района» 
Срок исполнения: в паводковый период 

5. Руководителям организаций, осуществляющих трудовую деятельность на территории  Киренского муниципального округа:
- создать противопаводковые и эвакуационные комиссии на подведомственных объектах,  состав комиссий утвердить нормативно-правовым актом; 
 Срок исполнения: до 10.04.2026г.
- провести заблаговременные мероприятия по подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод, привести в готовность соответствующие силы и средства.
Срок исполнения: 10.04.2026г.
- организовать круглосуточное дежурство из числа ответственных должностных лиц.  
Срок исполнения: с началом паводкового периода
- создать, а при наличии проверить готовность локальных систем экстренного оповещения, для передачи информации и оповещения о предпосылках или о возникновении ЧС.
Срок исполнения: до 15.04.2026г.
6.Противопожарной службе (39 ПСЧ (1 разряда, по охране г.Киренска) 1 ПСО ФПС ГУ МЧС России):
- обеспечить противопожарное прикрытие населенных пунктов г.Киренска и Киренского муниципального округа, согласно своих полномочий.
Срок исполнения: постоянно
7.Служба охраны общественного порядка (межмуниципальный отдел  МВД России «Киренский»):
- обеспечить поддержание правопорядка на территории Киренского муниципального округа.
Срок исполнения: постоянно
- спланировать нахождение сотрудников МО МВД России «Киренский» в населенных пунктах Киренского муниципального округа, подверженных подтоплению: Макарово, Змеиново, Алексеевск, Банщиково, Алымовка, Чечуйск, Петропавловск, Коршуново, Сидорова  в составе оперативных групп Главного управления МЧС России по Иркутской области;
8.Служба связи (Киренский линейно-технический цех филиала Усть-Кутского ЦТ ОАО «Ростелеком»):
- обеспечить безаварийную работу линий связи с населенными пунктами Киренского муниципального округа 
Срок исполнения: к началу паводкового периода
9.Служба энергетики (филиал «Облкоммунэнерго» «Киренские электрические сети», «РЭС-3» филиала АО «Иркутская электросетевая компания», ООО ТЭК «Киренскэнергосервис», ООО «ВитимЭнерго»):
- провести мероприятия по подготовке аварийных бригад к ликвидации ЧС на подведомственных объектах.
Срок исполнения: к началу паводкового периода
10.Медицинская служба: (ОГБУЗ «Киренская РБ»):
- обеспечить готовность подразделений к приему пострадавшего населения и произвести запас лекарственных препаратов в ФАП округа;
Срок исполнения:  к началу паводкового периода.
- в случаях развертывания пунктов временного размещения и питания (ПВР и П) провести мероприятия по обеспечению их медицинским персоналом.  
 Срок исполнения:  в паводковый период
- подготовить к/места к размещению в стационаре микрорайона «Мельничный» для заблаговременно эвакуируемого населения из подтопляемых населенных пунктов в г.Киренска (20 к/мест).
Срок исполнения:  до 20.04.2026г.
11.Дорожная служба (Казачинско-Ленский филиал АО «ДСИО»):
- произвести запас ПГС и строительных материалов для восстановления разрушенных (размытых) участков автодорог и мостовых переправ в случае подтопления;
     Ведущему эксперту Усть-Кутского отдела по инспектированию автодорог дирекции автомобильных дорог Иркутской области Лыкову И.Г. рекомендовать:
- вести контроль за участками автодорог и мостовых переправ Киренского округа, попадающих в зоны подтопления и проведению аварийно-восстановительных работ.
Срок исполнения: в паводковый период 

12.Эпидемиологическая служба (территориальный отдел Роспотребнадзора по Киренскому округу):
 - провести мероприятия по обследованию территорий в местах проживания населения, подверженных подтоплению в паводковый период, с целью выявления нарушения Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- информацию по проведенным мероприятиям предоставить в комиссию по ЧС и ОПБ администрации Киренского муниципального округа через отдел ГО и ЧС  администрации Киренского муниципального округа.
Срок исполнения: до 20.04.2026г.
13.Начальнику Северного ПСО ПСС Иркутской области:
- обеспечить готовность специальной техники, оборудования, снаряжения и личного состава к проведению поисково-спасательных и эвакуационных работ в паводковый период;
-  подготовить специалистов - взрывотехников и обеспечить запас необходимого количества взрывчатых материалов для проведения превентивных мероприятий в период ледохода, в целях разрушения ледовых заторов на р.Лена, р.Киренга и их притоках;
- подготовить временный склад хранения взрывчатых материалов, в соответствии с регламентирующими нормативно-правовыми актами.
Срок исполнения: к началу паводкового периода
14. Руководителям организаций речного транспорта Киренского округа:
- подготовить суда и быть в готовности к привлечению для проведения эвакуационных мероприятий из зон возможного подтопления.
Срок исполнения: к началу паводкового периода
15.Директору филиала ООО «Аэропорт - Киренск»:
- обеспечить постоянную готовность взлетно – посадочной полосы  для осуществления эвакуационных мероприятий  и других работ в зонах возможного подтопления (затопления);
- иметь запас ГСМ для проведения мероприятий в паводковый период.
Срок исполнения: к началу паводкового периода
16.Руководителям: ООО  «Первая ресурсоснабжающая Компания», ООО «Киренсктеплоресурс», ООО ТК «Витим Лес»:
- провести подготовительные мероприятия по безаварийному пропуску паводковых вод на объектах коммунальной инфраструктуры, подверженных подтоплению.
Срок исполнения: до 15.04.2026г.
17. Начальнику Управления образования администрации Киренского муниципального округа:
- провести инструкторско-методические занятия с руководителями образовательных учреждений по действиям при возникновении ЧС, обусловленных весенним паводком;
- уточнить планы эвакуации в образовательных учреждениях, подверженных подтоплению;
- довести до учащихся образовательных учреждений правила поведения в паводковый период;
- проработать вопрос организации безотрывного учебного процесса в паводковый период, с учетом заблаговременной эвакуации детей из подтопляемых населенных пунктов;
- закрепить за дошкольными учреждениями, подверженных подтоплению (затоплению) в паводковый период,  автотранспорт для проведения экстренной эвакуации.
 Срок исполнения: до 15.04.2026г.
18. Директора ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району и Катангскому району»:
- предоставить в комиссию по ЧС и ПБ администрации Киренского муниципального округа, через отдел ГО и ЧС  администрации Киренского муниципального округа список групп лиц планируемых к заблаговременной эвакуации из подтопляемых населенных пунктов, состоящих на учете.
Срок исполнения: до 10.04.2026г.
- взять на особый контроль граждан,  нуждающихся в социальной защите;
- провести мероприятия по информированию данной категории граждан о необходимости заблаговременной эвакуации в безопасные районы;
- провести заблаговременную эвакуацию лиц нуждающихся в социальной защите, проживающих в местах подверженных подтоплению;



- в случае возникновения ЧС, обусловленного резким подтоплением населенных пунктов, провести мероприятия по эвакуации данных лиц в первую очередь и организовать их жизнеобеспечение;
- заблаговременно согласовать вопрос оказания медицинской помощи данной категории граждан с ОГБУЗ «Киренская РБ» и последующим их размещением в лечебных учреждениях округа при проведении экстренной эвакуации.
Срок исполнения: до начала паводкового периода
19. Директору МКУ «ЕДДС-112 Киренского муниципального округа»:
- обеспечить мониторинг ледовой и паводковой обстановки;  
Срок исполнения: в паводковый период
- проводить информирование населения о складывающейся ситуации посредством муниципальной системы оповещения населения;
Срок исполнения: в паводковый период
- содержать в готовности к применению автомобиль с СГУ, иметь запас ГСМ;
Срок исполнения: постоянно
- совместно с отделом ГО и ЧС провести проверки ПВР и П и муниципальных систем оповещения населения в населенных пунктах: Макарово, Кривая Лука, Алексеевск, Воронежский, Алымовка, Банщиково, Юбилейный, Чечуйск, Петропавловск, Коршуново.
Срок исполнения: до 01.04.2026г.
20.Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его подписания.
21.Настоящее постановление разместить на официальном сайте: https://kirenskiy-okrug.mo38.ru/.
22. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра – председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, ГО и ЧС.
 

         Временно исполняющий 
         полномочия мэра округа                                                  А.В. Воробьев




   

















Согласовано:
Правовой отдел

 








Подготовил: 
Начальник отдела ГО и ЧС 
Залуцкий Е.В., тел. 4-30-87
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1. Отдел ГО и ЧС  - 1 экз.

Приложение  № 1
Утверждено 
Постановлением администрации 
Киренского муниципального округа
от 19 февраля 2026 года № 248

ПЛАН
мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций
связанных с паводками на территории Киренского муниципального округа в 2026 году

	№ п/п
	Основные мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнители

	1.
	Организация проведения заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Киренского округа по вопросам проведения превентивных противопаводковых мероприятий и готовности сил и средств Киренского муниципального звена территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций для ликвидации последствий паводков на территории Киренского округа.
	март 2026 года
	Председатель КЧС и ОПБ администрации Киренского округа

	2.
	Организация проведения заседания эвакуационной комиссии администрации Киренского округа по вопросам подготовки территорий к проведению эвакуационных мероприятий и организации первоочередного жизнеобеспечения эвакуированного (пострадавшего) населения в паводковый период 2026 года.
	март 2026 года
	Председатель эвакуационной комиссии
администрации Киренского округа

	3.
	Организация и проведение тренировок с МКУ «ЕДДС - 112 Киренского округа»  по вопросам сбора, обработки и своевременной передачи оперативной информации в период прохождения весеннего половодья в
Центр управления в кризисных ситуациях (управление) Главного управления МЧС России по Иркутской области
	до 20 марта 2026 года
	Главное управление МЧС России по Иркутской области
администрация Киренского округа  

	4.
	Комплексная штабная тренировка с муниципальными образованиями Иркутской области по действиям в предпаводковый и паводковый периоды
	март 2026 года
	Главное управление МЧС России по Иркутской области
администрация Киренского округа  

	5.
	Оценка готовности Киренского муниципального округа к проведению противопаводковых мероприятий в 2026 году  
	март 2026 года
	министерство имущественных отношений Иркутской
области;
управление Губернатора Иркутской области и
Правительства Иркутской области по региональной
политике;
Главное управление МЧС России по Иркутской
области;
ОГКУ «Центр ГО и ЧС»;
ОГКУ «ПСС Иркутской области»;
Администрация Киренского округа



	6.
	Организация работы оперативных групп Киренского округа в населенных пунктах, наиболее подверженных паводкам
	паводковый период 2026 года
	 Администрация Киренского округа

	7.
	Организация и проведение предупредительных противопаводковых мероприятий на территории Киренского округа, в том числе:
1) анализ и приведение в соответствие с законодательством нормативных правовых актов в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций;
2) назначение должностных лиц, создание противопаводковых комиссий, отвечающих за планирование и проведение противопаводковых мероприятий;
3) заблаговременная подготовка проектов распорядительных документов для принятия должностными лицами решений на проведение предупредительных мероприятий и ликвидацию последствий наводнения;
4) разработка и корректировка планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на чрезвычайные ситуации на территории муниципальных образований Киренского округа в паводковый период с конкретизацией порядка действий при выполнении мероприятий по
предупреждению чрезвычайных ситуаций с указанием механизмов их реализации и сроков исполнения, алгоритма действий в случае возникновения угрозы подтопления (затопления) населённых пунктов и территорий;
5) подготовка пунктов временного размещения эвакуируемого населения;
6) корректировка, уточнение планов эвакуации, определение мест эвакуации людей, материальных и культурных ценностей и сельскохозяйственных животных;
7) корректировка, уточнение планов первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения с расчетом привлекаемых сил и средств по сценариям максимально возможного подтопления (затопления);
8) создание в населенных пунктах, попадающих в зоны возможного подтопления (затопления), постов наблюдения за гидрологической обстановкой с определением сроков и порядка представления информации;
9) создание резервов финансовых средств и материальных ресурсов, достаточных для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками;
10) проведение подготовительных работ по организации оказания медицинской помощи пострадавшему населению;
11) подготовка вертолетных площадок на границах зон подтопления (затопления) населенных пунктов;
 12) организация и проведение мероприятий по обучению населения действиям в условиях наводнения, как проживающего в зоне подтопления (затопления), так и задействованного в организации и проведении противопаводковых мероприятий;
13) проведение тренировок по организации оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации, заблаговременной и экстренной эвакуации населения из населенных пунктов, пострадавших от паводка, в том числе тренировок по оповещению и информированию населения с использованием всех способов оповещения и информирования населения: использование технических средств связи и оповещения (в том числе подвижных и переносных при их наличии), информирование через теле -, радиовещание (в том числе в организациях), использование средств массовой информации, передача устных и текстовых сообщений на стационарные телефоны и средства мобильной связи, подача звуковых сигналов подручными средствами, подворовой обход, доведение информации до населения при проведении собраний, сходов, встреч;
14) обеспечение в установленном порядке своевременного закрытия, ликвидации (разрушения) ледовых переправ;
15) планирование и проведение в пределах полномочий инженерно-технических и других мероприятий (руслорегулирующие, дноуглубительные и берегоукрепительные работы, строительство дамб,
обвалований и заграждений, укрепление устоев мостов, предварительное рыхление и ослабление ледового покрова путем чернения и пиления ледовых полей, в том числе с использованием специальной техники);
16) проверка готовности сил и средств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий;
17) уточнение количества плавсредств, пригодных для использования при осуществлении предупредительных мер и проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ;
18) заключение в установленном порядке с организациями, имеющими в наличии суда, а также частными судовладельцами договоров о привлечении их судов к проведению спасательных работ и мероприятий
жизнеобеспечения;
19) подготовка подходов и подъездов для доставки взрывчатых веществ в места предполагаемых взрывных работ;
20) обеспечение мер по предотвращению загрязнений акваторий, смыва горюче-смазочных материалов и удобрений в водные объекты;
21) организация работы по заключению в установленном порядке договоров на оказание услуг по информационному обеспечению специализированной информацией в области гидрометеорологии;
22) проведение разъяснительной работы с населением о необходимости страхования строений и личного имущества от несчастных случаев
	до 6 апреля
2026 года
	  Администрация Киренского округа во взаимодействии с
территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, исполнительными органами
государственной власти Иркутской области, организациями

	8.
	Организация мероприятий по обеспечению защиты автомобильных дорог, мостов и водопропускных сооружений в период прохождения паводковых вод
	до начала паводкового периода
	Казачинско-Ленский филиал АО «Дорожная служба Иркутской области»

	9.
	Организация своевременного ежедневного обеспечения администраций Киренского округа прогностической и оперативной гидрометеорологической информацией об обстановке на реках на территории Киренского округа, в том числе с учетом данных дополнительной сети гидрологических постов, с определением учащенных сроков и порядка представления информации (в рамках представленных полномочий)
	в паводковый период
	ФГБУ «Иркутское УГМС»,
ЗГМО г.Киренска

	10.
	Организация устойчивого функционирования медицинских учреждений, расположенных в населенных пунктах, подверженных подтоплению (затоплению), а также в населенных пунктах, остающихся на период весеннего паводка без основной транспортной сети. Своевременное и безотлагательное оказание медицинской помощи пострадавшему населению
	в паводковый период
	ОГБУЗ «Киренская РБ»

	11.
	Организация информирования населения о состоянии паводковой обстановки и мероприятиях, проводимых в целях смягчения или ликвидации последствий наводнения с использованием средств массовой информации и средств оповещения
	в паводковый период
	 Администрация Киренского округа,
МКУ «ЕДДС-112 Киренского округа»,
руководители организаций

	12.
	Обеспечение в установленном законодательством порядке проверки готовности муниципальных систем оповещения населения   к оповещению населения при угрозе подтопления (затопления) населенных пунктов   
	март 2026 года
	 Администрация Киренского округа,
МКУ «ЕДДС-112 Киренского округа»
 

	13.
	Обеспечение в установленном законодательством порядке постоянной готовности системы действующих каналов сети связи общего пользования, сотовой связи на территории Киренского округа
	постоянно
	ПАО «Ростелеком», операторы сотовой связи

	14.
	Обеспечение охраны общественного порядка, пресечение противоправных действий в населенных пунктах в случае их подтопления (затопления), содействие в бесперебойной работе спасательных служб
	в паводковый период
	МО МВД России «Киренский»

	15.
	Организация контроля выполнения комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических мероприятий, направленных на предупреждение заболеваний населения, попавшего в зоны подтопления (затопления), острыми кишечными инфекциями
	в паводковый период
	Подразделение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на территории Киренского района
































Приложение  № 2
Утверждено 
Постановлением администрации 
Киренского муниципального округа
от 19 февраля 2026 года № 248
 

СОСТАВ
противопаводковой комиссии 
(межведомственный оперативный штаб)
администрации Киренского муниципального округа
	№ п/п
	ФИО
	Должность

	1.
	Свистелин Кирилл Викторович
	Мэр округа, председатель комиссии (начальник штаба)

	2.
	Кравченко Игорь Анатольевич
	Заместитель мэра – председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом, ГО и ЧС, заместитель председателя комиссии (заместитель начальника штаба)

	3.
	Малков Дмитрий Анатольевич
	Начальник 39 ПСЧ (1 разряда, по охране г.Киренска) 1 ПСО ФПС ГУ МЧС России,   заместитель председателя комиссии (заместитель начальника штаба)

	4.
	Чудинова Елена Александровна
	Заместитель мэра по экономике и финансам, член комиссии

	5.
	Зырянов Егор Викторович
	Начальник правового отдела, член комиссии

	6.
	Залуцкий Евгений Витальевич
	Начальник отдела ГО и ЧС,  член комиссии

	7.
	Абашева Мария Раифовна
	Главный специалист отдела ГО и ЧС,  член комиссии,член комиссии

	8.
	Некрасов Вячеслав Геннадьевич
	Начальник отдела по капитальному строительству, член комиссии

	9.
	Рогачков Сергей Александрович
	Начальник МО МВД России «Киренский», член комиссии (по согласованию)

	10.
	Пшеников Алексей Николаевич
	Главный врач ОГБУЗ «Киренская РБ», член комиссии (по согласованию)

	11.
	Залуцкий Александр Витальевич
	Руководитель Киренского инспекторского участка Центра государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Иркутской области

	12.
	Агафонов Георгий Николаевич
	Начальник Северного ПСО

	13.
	Березовский Алексей Юльевич
	Директор МКУ «ЕДДС-112» Киренского муниципального округа

	14.
	Арбатский Николай Алексеевич
	Директор ОГБУ «УСЗСОН по Киренскому району  и Катангскому району» 







Приложение  № 3
Утверждено 
Постановлением администрации 
Киренского муниципального округа
от 19 февраля 2026 года № 248
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
населенных пунктов Киренского округа, подверженных 
подтоплению (затоплению) в паводковые периоды

	№ п/п
	Наименование населенного пункта

	1.
	село Макарово

	2.
	город Киренск

	3.
	деревня Сидорова

	4.
	село Змеиново 

	5.
	рабочий поселок Алексеевск;

	6.
	село Алымовка

	7.
	село Банщикова

	8.
	село Чечуйск

	9.
	село Петропавловское

	10.
	село Коршуново
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