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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
НУКУТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2026                                    № 498                                  п. Новонукутский

О создании комиссии по 
обследованию технического состояния автомобильных
дорог общего пользования местного значения 
и планированию дорожной деятельности на
территории Нукутского муниципального округа

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 г. № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти»,  Федеральным законом от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Федеральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Приказом Минтранса РФ от 16 ноября 2012 г. № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Приказом Минтранса РФ от 07 августа 2020 г. № 288 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог», руководствуясь статьей 36 Устава Нукутского муниципального округа, Администрация
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа
2. Утвердить Положение о комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа (Приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа (Приложение № 2).
4. Утвердить Порядок формирования и актуализации перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе критериев приоритетности и оценки технического состояния (Приложение № 3).
5. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования «Нукутский район» от 10 марта 2026 г. № 268 «О создании комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа Иркутской области».
6. Опубликовать и разместить настоящее постановление в сетевом издании «Нукутский муниципальный округ.рф» в информационно-телекоммуникационной сети интернет по электронному адресу: https://nukut.mo38.ru/. 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Нукутского муниципального округа Н.А. Платонову.


Глава Нукутского 
муниципального округа                                                                  А.М. Платохонов
















Приложение № 1
к постановлению Администрации
Нукутского муниципального округа
                                                                                                                                от 24.04.2026 № 498


ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа
РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) определяет порядок работы комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа в условиях ограниченного бюджетного финансирования (далее - Комиссия).

1.2. Комиссия руководствуется в своей работе действующим законодательством Российской Федерации, федеральными законами, действующими нормативными документами, утвержденными Министерством транспорта РФ, законами и иными нормативно-правовыми актами Иркутской области, нормативно-правовыми актами Нукутского муниципального округа Иркутской области, а также настоящим Положением.

РАЗДЕЛ II. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1. Основная цель работы Комиссии — обеспечение прозрачности, объективности и соблюдения законности при распределении средств муниципального дорожного фонда.

 2.2.  Комиссия является коллегиальным органом, ее решения носят обязательный характер для профильных подразделений Администрации Нукутского муниципального округа (далее-Администрация).

2.3.  Основной задачей Комиссии является определение технического состояния:
1) полосы отвода, земляного полотна и водоотвода;
2) покрытия проезжей части, ее дефектов;
3) искусственных дорожных сооружений;
4) наружного освещения;
5) элементов обустройства автомобильных дорог;
6) технических средств организации дорожного движения.

2.4. Основными функциями Комиссии являются:
1) выявление участков автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно- эксплуатационному состоянию;
2) формирование и актуализация перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе критериев приоритетности и оценки технического состояния

РАЗДЕЛ III. СТРУКТУРА КОМИССИИ

3.1.  Состав Комиссии и изменения в составе Комиссии утверждаются постановлением Администрации.
По необходимости, в состав Комиссии на равноправной основе включаются представители органов местного самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений, органов государственного контроля и надзора и других заинтересованных органов.
3.2.  Комиссия состоит из:
1) председателя Комиссии;
2) заместителя председателя Комиссии;
3) секретаря Комиссии;
4) членов Комиссии.

3.3.  Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) созывает заседание Комиссии;
3) ведет заседания Комиссии;
4) дает поручения заместителю председателя и членам Комиссии;
5) подписывает документы, подтверждающие принятие решения Комиссии;
6) вносит предложения о составе Комиссии.

3.4.  Заместитель председателя Комиссии исполняет обязанности председателя Комиссии в его отсутствие.

3.5.  Секретарь Комиссии:
1) осуществляет работу по подготовке заседаний Комиссии;
2) оформляет заключения, акты и иные документы по результатам работы Комиссии.

3.6.  Члены Комиссии:
1) участвуют в проведении обследования;
2) участвуют в рассмотрении представленных материалов;
3) выражают свое особое мнение в отношении принятых решений;
4) выполняют поручения председателя Комиссии и его заместителя, связанные с работой Комиссии.

3.7.  Основной организационной формой работы Комиссии является заседание.
Заседание проводится дважды в год - в осенний и весенний сезоны, либо в неплановом порядке в случае необходимости.
Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов действующих на постоянной основе (не по согласованию).
Решение Комиссии принимается большинством голосов.

РАЗДЕЛ IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КОМИССИИ

4.1.  Для выполнения возложенных задач Комиссия имеет право:
1) рассматривать представленные материалы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии;
2) запрашивать в установленном порядке необходимую для работы информацию от организаций, осуществляющих деятельность, связанную с ремонтом и содержанием автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа Иркутской области;
3) привлекать к участию в случае необходимости специалистов для проведения диагностики автомобильных дорог в порядке, определенном Министерством транспорта РФ.

4.2.  Комиссия обязана:
1) проводить плановые обследования технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа Иркутской области дважды в год - в осенний и весенний сезоны в соответствии с нормативными документами; 
2) проводить обследование технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа Иркутской области во внеплановом порядке в случае необходимости;  
3) выявлять по результатам визуального осмотра участки автомобильных дорог, не отвечающие нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию;
4) составлять акты обследований технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа Иркутской области, в которых отражаются выявленные недостатки и предложения Комиссии по их устранению с указанием необходимых мероприятий с обязательным приложением фотоматериалов (Приложение 1 к Положению); 
5) проводить заседания по планированию и распределению средств муниципального дорожного фонда с составлением протоколов;
6) контролировать выполнение работ по устранению выявленных недостатков.

РАЗДЕЛ V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБСЛЕДОВАНИЙ (ТЕХНИЧЕСКИЙ БЛОК) 

5.1. Сезонные плановые обследования:

· Весеннее (контрольно-оценочное): 
Проводится ежегодно в весенний период.
Цель: выявление несоответствия автомобильных дорог общего пользования местного значения нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию и определение объемов необходимых работ для формирования плана ремонтов на текущийгод.

· Осеннее (подготовительное): 
Проводится в осенний период. 
Цель: проверка устранения выявленных ранее дефектов и оценка готовности дорожной сети к зимнему периоду.

5.2. Внеплановые обследования по внешним сигналам:

· Проводятся по факту поступления:
· Обращений граждан и организаций.
· Предписаний ГИБДД, представлений Прокуратуры.
· Обращений граждан на портале обратной связи.

Срок выезда Комиссии на место составляет не более 10 рабочих дней с момента регистрации обращения.

5.3. Учет обследований и обращений
Комиссией ведется Журнал учета обследований и планирования согласно утвержденной формы (Приложение 2 к Положению). 

РАЗДЕЛ VI. МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ (УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ БЛОК)

6.1. В условиях, когда общая стоимость необходимых работ превышает лимиты муниципального дорожного фонда, Комиссия применяет систему балльной оценки приоритетности объектов.
6.2. Критерии ранжирования установлены  Порядком формирования и актуализации перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе критериев приоритетности и оценки технического состояния (Приложение № 3 к настоящему  постановлению).
6.3. Баллы по всем критериям суммируются. После ранжирования объекты с наибольшей суммой баллов включаются в «Первоочередной план ремонта», утверждаемый постановлением Администрации на соответствующий год, исходя из возможностей муниципального дорожного фонда.
6.4. Объекты, признанные нуждающимися в ремонте, но не вошедшие в Первоочередной план ремонта, автоматически переносятся в «Реестр перспективных работ» и учитываются при формировании бюджета на следующий год или при перераспределении средств имеющегося муниципального дорожного фонда на текущий год. Реестр перспективных работ также утверждается постановлением Администрации.

РАЗДЕЛ VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1.  Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения постановлением Администрации.
7.2.  Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются постановлениями Администрации.



















Приложение 1
 к Положению о комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа
АКТ______
[bookmark: _GoBack]ОБСЛЕДОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НУКУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ


_______________                                                                     	«______» ____________ 20___ г.

Комиссия, действующая на основании  
___________________________________________________________________________________
(номер и дата документа, утвердившего состав Комиссии)

в составе:

Председатель: __________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество председателя Комиссии)

заместитель председателя: ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество заместителя председателя Комиссии)

секретарь Комиссии: ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество секретаря комиссии)

члены Комиссии: ________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя и отчество членов Комиссии)

провела визуальное и инструментальное обследование  следующих автомобильных дорог общего пользования местного значения Нукутского муниципального округа Иркутской области:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
техническое состояние обследованных участков, выявленные дефекты, перечень необходимых работ зафиксированы в индивидуальных дефектных ведомостях (Чек-листах), являющихся неотъемлемой частью настоящего Акта.

Особые мнения членов Комиссии:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Председатель Комиссии	 	/ 	
(подпись)	(Фамилия И.О.)

Заместитель председателя Комиссии                              	/ 	
  (подпись)	            (Фамилия И.О.)

Секретарь Комиссии	                             	/ 	
                        (подпись)	            (Фамилия И.О.)

Члены Комиссии:	 	/ 	
(подпись)              (Фамилия И.О.)
             	/                      	
(подпись)              (Фамилия И.О.)
	/                                 	                    
(подпись)              (Фамилия И.О.)
	/                              	
(подпись)              (Фамилия И.О.)
	/                              	
(подпись)              (Фамилия И.О.)
	/                              	
(подпись)              (Фамилия И.О.)
ПРИЛОЖЕНИЕ №____ к Акту №____ от «___» ________ 2026 г.

ЧЕК-ЛИСТ _____ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ

Наименование объекта: _______________________________________________________________

Участок (км, координаты или ориентиры): _______________________________________________

	№
	Элемент обследования
	Техническое состояние / Замеры
	Требуемые работы

	1
	Колейность
	Глубина: ______ см (Норма < 4 см).
 
[ ] Сдвиг материала 
[ ] Просадка грунта



	[ ] Профилирование 
[ ]  Подсыпка

	2
	Выбоины и ямы
	Макс. размер: _______________ см. 
[ ] Обнажение грунта
	[ ]  Ямочный ремонт 
[ ]   Сплошное покрытие

	3
	Профиль полотна
	[ ] «Корыто» (центр ниже краев) 
[ ] Гребенка 
[ ] Застой воды на дороге
	[ ]   Восстановление поперечного уклона

	4
	Кюветы / Канавы
	[ ] Заилены 
[ ] Заросли 
[ ] Отсутствуют 
[ ] Сток воды заблокирован

	[ ]   Прочистка
[ ]    Нарезка кюветов

	5
	Трубы водопропускные
	Диам: _______ мм
[ ] Забита 
[ ] Разрушен оголовок 
[ ] Просадка над трубой. 

	[ ]   Промывка/Очистка
[ ]    Ремонт

	6
	Обочины
	[ ] Выше уровня дороги (застой воды) 
[ ] Промоины 
[ ] Заросли кустарником
	[ ]    Срезка обочин 
[ ]    Опиловка

	7
	Знаки и Безопасность
	[ ] Грязные
[ ] Погнуты 
[ ] Не по схеме 
[ ] Отсутствуют
	[ ]    Очистка 
[ ]     Установка

	
	



	
	






Приложение 2
к постановлению Администрации
Нукутского муниципального округа
                                                                                                                     от 24.04.2026 № 498                 

СОСТАВ КОМИССИИ
по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа
Председатель комиссии:
Платонова                             – первый заместитель главы 
         Надежда Анатольевна           Нукутского муниципального округа Иркутской области;

Заместитель председателя комиссии:
                                             – начальник управления по инфраструктуре и 
                                              градостроительству Администрации Нукутского
                                              муниципального округа Иркутской области;
Секретарь комиссии: 
Бондаренко                        – заместитель начальника управления по инфраструктуре и 
Григорий Владимирович     градостроительству Администрации Нукутского
                                               муниципального округа Иркутской области;            
                                                        
Члены комиссии: 
Прудников                              – председатель Думы Нукутского муниципального 
Юрий Владимирович               округа Иркутской области (по согласованию);
                                                   
Кубарева                                  - председатель МКУ «Комитет по управлению 
Мария Антоновна                      муниципальным имуществом  Нукутского
                                                     муниципального округа Иркутской области»;
                                                  
Золотова                                - консультант по имуществу МКУ «Комитет
Надежда Николаевна              по управлению муниципальным имуществом  
                                                  Нукутского муниципального округа Иркутской области»;

Ужеева                                      – руководитель ТО «Алтарикская сельская 
Елена Владимировна                 администрация» (по согласованию); 
                                                     
Имегенов                                  – руководитель ТО «Закулейская сельская
Владимир Алексеевич               администрация» (по согласованию);
                                                      
                                                      
Халтубаев                                   – руководитель ТО «Новоленинская сельская
Владимир Олегович                     администрация» (по согласованию);
                                                      
Шабалин                                      – руководитель ТО «Новонукутская сельская
Дмитрий Владимирович               администрация» (по согласованию);
Петров                                         – руководитель ТО «Нукутская сельская
Андрей Эдуардович                      администрация» (по согласованию);
                                                         
Кудак                                           – руководитель ТО «Первомайская сельская
Александр Игоревич                     администрация» (по согласованию);
                                                         
Атутова                                      – руководитель ТО «Хадаханская сельская 
Марина Геннадьевна                   администрация» (по согласованию);
                                                      
Николаев                                      – руководитель ТО «Харетская сельская
Юрий Семенович                          администрация» (по согласованию);
                                                         
Табанаков                                    – руководитель ТО «Целинная сельская
Владимир Семенович                   администрация» (по согласованию);
                                                                                                               
Данилов                                      – руководитель ТО «Шаратская сельская
Илья Матвеевич                            администрация» (по согласованию);
                                                        
Балбина                                         - депутат Думы Нукутского муниципального округа
Марина Михайловна                     Иркутской области (по согласованию);

Балдаев                                          - депутат Думы Нукутского муниципального округа
Алексей Васильевич                     Иркутской области (по согласованию);

Хубраков                                       - депутат Думы Нукутского муниципального округа
Сергей Владимирович                  Иркутской области (по согласованию);

Гергенов                                        - депутат Думы Нукутского муниципального округа
ВладимирГергесович                   Иркутской области (по согласованию);

Сергеев                                          - депутат Думы Нукутского муниципального округа
Константин Климович                  Иркутской области (по согласованию);

Шаракшинов                                  - депутат Думы Нукутского муниципального округа
Аркадий Владимирович                 Иркутской области (по согласованию);

Замбалова                                       - депутат Думы Нукутского муниципального округа
Лариса Сергеевна                            Иркутской области (по согласованию);

Осипова                                          - депутат Думы Нукутского муниципального округа
Раиса Иринчеевна                            Иркутской области (по согласованию);

Давлетгареев                                    - государственный инспектор дорожного надзора
Руслан Гумарович                             отделения Госавтоинспекции МО МВД  России 
                                                             «Заларинский» (по согласованию).

Приложение № 3
к постановлению Администрации
Нукутского муниципального округа
                                                                                                                         от 24.04.2026 № 498                  

ПОРЯДОК
формирования и актуализации перечня объектов ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения на основе критериев приоритетности и оценки технического состояния

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок устанавливает единые правила отбора участков автомобильных дорог для включения в план ремонтных работ в условиях ограниченности средств дорожного фонда.
1.2. Очередность выполнения работ определяется на основании суммарного балла, присвоенного каждому объекту по результатам комплексной оценки.
1.3. Объекты с наибольшим суммарным баллом подлежат включению в первоочередной план ремонта на текущий финансовый год.

2. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ И БАЛЛЬНАЯ СИСТЕМА
2.1. Оценка каждого объекта проводится Комиссией по следующим группам критериев:
Группа А: Юридическая обязательность и безопасность
А.1. Наличие судебного акта: Вступившее в законную силу решение суда, обязывающее Администрацию провести ремонт данного участка — 25 баллов.
А.2. Предписания надзорных органов: Наличие действующих предписаний ГИБДД или представлений прокуратуры со сроком исполнения в текущем году — 15 баллов.
А.3. Концентрация ДТП: Участок официально признан местом концентрации ДТП по данным ГИБДД за прошедший год — 10 баллов.
Группа Б: Социально-транспортная значимость
Б.1. Школьные маршруты: Прохождение по участку утвержденного маршрута движения школьного автобуса — 12 баллов.
Б.2. Маршруты общественного транспорта: Наличие действующих муниципальных или межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок — 10 баллов.
Б.3. Подъезд к социально значимым объектам: Единственный путь следования к учреждениям здравоохранения, образования, экстренным службам, водозаборам. — 8 баллов. К прочим объектам (почта, кладбище, администрация, мфц, объекты культуры и тд.) — 4 балла.
Б.4. Интенсивность движения: Центральные улицы, улицы с наибольшей интенсивностью движения — 5 баллов. Тупиковые проезды, улицы с низкой интенсивностью движения — 1 балл.
Группа В: Техническое состояние и жалобы
В.1. Нарушение требований ГОСТ Р 50597-2017 и прочих требований к техническому состоянию : 
	Колейность / Просадки
	+5
	Превышение глубины 4 см.

	Выбоины / Ямы
	+5
	Превышение ГОСТ (15х60х5) хотя бы в одной точке.

	Потеря профиля / «Корыто»
	+7
	Вода стоит на дороге, водоотвод не работает.

	Гребенка 
	+3
	Дискомфорт, но проезд физически возможен.

	Кюветы/канавы
	+6
	Отсутствие водоотвода

	Разрушение трубы 
	+10
	Риск полного размыва дороги и прекращения сообщения.

	Обочины
	+4
	Не соответствие требованиям

	Знаки, разметка, безопасность
	+7
	Не соответствие требованиям


Полученная сумма баллов за нарушение требований ГОСТ Р 50597-2017 и прочих требований к техническому состоянию умножается на коэффициент, исходя из процента разрушения площади участка:
· Локальные разрушения (дефекты занимают до 15% площади): К = 0,6
· Значительные разрушения (дефекты занимают 15–50% площади): К = 1,0
· Массовые разрушения (свыше 50% площади участка): К = 1,5
В.2. Коллективный запрос: Наличие обращений граждан (коллективных — более 20 подписей) или многократных обращений в системы ПОС/ГИС ЖКХ — 5 баллов.
В.3. Одиночные обращения: Разовые заявления граждан в течение отчетного периода — 1 балл.
3. ПРОЦЕДУРА РАСЧЕТА И ФОРМИРОВАНИЯ ПЛАНОВ
3.1. Секретарь Комиссии на основании Актов обследования составляет сводную таблицу по всем изученным объектам.
3.2. Расчет баллов производится путем простого суммирования значений по каждому применимому критерию.
3.3. Формула итогового рейтинга: R = (Баллы Группы А) + (Баллы Группы Б) + (Баллы Группы В).

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОЧЕРЕДНОСТИ (ЛИМИТИРОВАНИЕ)
4.1. Все объекты выстраиваются в единый ранжированный список (от большего балла к меньшему).
4.2. Первоочередной план ремонта: Формируется из объектов с наивысшим баллом, суммарная стоимость ремонта которых не превышает утвержденный лимит бюджетных ассигнований дорожного фонда на ремонт на текущий год.
4.3. Реестр перспективных работ: Включает объекты, набравшие баллы, но не вошедшие в текущий план по причине дефицита финансирования. Данные объекты подлежат ремонту в последующие периоды или при получении дополнительного дохода/экономии.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. При поступлении новых судебных решений или предписаний (Критерий А.1, А.2) в течение года, план работ подлежит актуализации.
5.3. При поступлении обращений от граждан после проведения ежегодного обследования дорог в весенний период и уже сформированного плана ремонтных работ в рамках доведённых лимитов бюджета на текущий год, дорога, указанная в обращении граждан после обследования и ранжирования подлежит включению в Реестр перспективных работ согласно присвоенным баллам.
5.2. Если по результатам закупочных процедур образовалась экономия средств, Комиссия направляет их на первый по списку объект из «Реестра перспективных работ».





Приложение 2
 к Положению о комиссии по обследованию технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения и планированию дорожной деятельности на территории Нукутского муниципального округа

Журнал учета обследований и планирования
	№ п/п
	Дата осмотра
	Наименование объекта (улица, участок, км)
	Основание для осмотра (План / Жалоба № / Предписание, прочее)
	Техническое состояние (Кратко по акту)
	Итоговый балл 
	Статус объекта (План / Реестр, прочее)
	Примечание
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