**Пояснительная записка к отчету об итогах реализации**

**Плана социально-экономического развития**

**Черемховского районного муниципального образования за 2016 год**

В Черемховском районном муниципальном образовании действует Программа комплексного социально-экономического развития на период 2011-2016 годы (далее – Программа), утвержденная решением Думы от 29.12.2010 № 131 (в редакции решений Думы от 01.11.2012 № 231, от 30.12.2015 № 59).

В целях выполнения мероприятий, определенных Программой в качестве приоритетных, ежегодно формируется План социально-экономического развития муниципального образования, мониторинг и контроль исполнения которого так же проводится ежегодно в форме отчета об итогах реализации соответствующего плана.

Планом социально-экономического развития Черемховского районного муниципального образования на 2016 год (далее – План) объем финансирования мероприятий определен в размере 494 млн. руб., в том числе федеральный бюджет 52,2 млн. руб. (10,6%), областной бюджет 316,4 млн. руб. (64%), консолидированный бюджет 35,6 млн. руб. (7,2%), собственные средства предприятий 89,8 млн. руб. (18,2%).

Фактическое исполнение составило 454,1 млн. руб. или 91,9% к плану. В том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет 45,2 млн. руб. или 86,6% от запланированного объема, областной бюджет 345,8 млн. руб. или 109,3% к планируемому объему, консолидированный бюджет 26,7 млн. руб.или 75% к значению плана, собственные средства предприятий 35,2 млн. руб – 39%, внебюджетные источники 1,29 млн. руб.

Плановый объем финансирования мероприятий сферы сельского хозяйства, предполагаемых к реализации сельскохозяйственными организациями и КФХ, составил 89,6 млн. руб., в целях финансирования планируемых мероприятий фактически освоено 49,2 млн. руб. – 55%.

Недостижение запланированного объема финансовых средств связано с частичной реализацией и отсутствием реализации ряда предполагаемых мероприятий. На значительно меньшую сумму от запланированного было осуществлено приобретенние племенного скота КФХ – 0,9 млн. руб. фактически из 9,4 млн. руб планируемых.

В результате корректировки планов СХ ПАО «Белореченское» не было осуществлено строительство молочно-товарной фермы в д. Табук стоимостью 20 млн. руб. Но, были успешно выполнены альтернативные планируемому мероприятия на общую сумму 31,1 млн. руб.:

* В ОПХ «Петровское» СХ ПАО «Белореченское» в рамках инвестиционного проекта «Увеличение производства молока» построен корпус родильного отделения на 100 голов за счет собственных средств 14,4 млн. руб.;
* В ОПХ «Сибирь» СХ ПАО «Белореченское» проведена реконструкция телятника на 200 голов за счет собственных средств 2,7 млн. руб. и строительство здания телятника на 400 голов за счет собственных средств 14 млн. руб.

Кроме того, ООО «Новогромовское» переоборудовали здание под родильное отделение на 50 голов за счет собственных средств в 1,0 млн. руб. ИП Глава КФХ Труфанов А.А. по гранту «Развитие семейной животноводческой фермы» построил телятник общей стоимостью 5,3 млн. руб., в т.ч. собственные средства 2,12 млн. руб., федеральный бюджет 2,54 млн. руб., областной бюджет 0,645 млн. руб. и склад для кормов общей стоимостью 3,7 млн. руб., в т.ч. собственные средства 1,48 млн. руб., федеральный бюджет 1,769 млн. руб., областной бюджет 0,45 млн. руб.

В отчетном периоде сельскохозяйственными организациями и КФХ приобретено 29 единиц сельскохозяйственной техники и оборудования, общей стоимостью 41,75 млн. руб., в т.ч. собственные средства 23,06 млн. руб., федеральный бюджет 7,05 млн. руб., областной бюджет 11,64 млн. руб.

На территории Черемховского района в 2016 году реализовывались 22 муниципальные программы. Объем финансирования в соответствии с Планом составил 129,37 млн. руб.Фактическое исполнение – 121,224 млн. руб. или 93,7% от запланированного объема.

Преобладающая доля финансирования распределилась на следующие муниципальные программы:

* «Устойчивое развитие сельских территорий Черемховского районного муниципального образования» на 2014-2020 годы» – 66,7%;
* «Развитие современной инфраструктуры объектов образования Черемховского района на 2014-2017 гг.» – 17,8%;
* «Безопасность школьных перевозок на 2014-2017 годы» – 8%.

В рамках реализации областных и муниципальных программ были выполнены такие значимые мероприятия, как:

* работы по реконструкции дорог «Подъезд к д. Бархатова», «Подъезд к д. Красный Брод», протяженностью 2 км. 731 м., общей стоимостью 74,99 млн. руб.;
* строительство современного хоккейного корта в с. Бельск стоимостью 4,625 млн. руб.;
* переселение 147 человек из ветхого и аварийного жилищного фонда, введение в эксплуатацию 2887 кв.м. жилой площади общей стоимостью 69,5 млн. руб.;
* выборочный капитальный ремонт школы с. Новогромово на сумму 17,6 млн. руб.;
* ремонт кровли в школе с. Зерновое общей стоимостью 1,26 млн. руб.;
* ремонт здания школы с. Тунгуска на сумму более 3,0 млн. руб.;
* приобретение двух школьных автобусов общей стоимостью 3,314 млн. руб.;
* подготовка к отопительному сезону – 14,6 млн. руб.;
* социальная выплата молодой семье на приобретение жилого помещения в размере 0,432 млн. руб.;
* ремонтные работы зданий и помещений учреждений культуры на сумму 0,567 млн. руб.

Кроме того, в 2016 году ОГКУ Дирекцией по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области в Черемховском районе был осуществлен ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения «Черемхово-Голуметь-Онот» стоимостью 78,3 млн. руб. и начата реконструкция моста через реку Голуметь на автодороге «Черемхово-Голуметь-Онот» стоимостью 76,9 млн. руб.

За счет средств муниципальных дорожных фондов были осуществлены мероприятия по ремонту и содержанию дорог в поселениях района на общую сумму 11,95 млн. руб. или 115, 9% к планируемому значению.

Плановый объем финансирования мероприятий сферы экономики составил 11,9 млн. руб., фактический – 11,7 млн. руб. или 98,3%.

Недостижение плановых значений финансовых показателей связано с частичной реализацией и отсутствием реализации некоторых мероприятий.

Отсутствию планового значения способствовало невыполнение мероприятия по реконструкции магазина в с. Рысево стоимостью 0,2 млн. руб. ввиду прекращения деятельности ИП Онищенко И.А.

В рамках реализации перечня проектов «Народные инициативы» общий объем субсидии на реализацию мероприятий в 2016 году составил более 6,5 млн. руб., что соответствует запланированному финансовому показателю. Общее количество реализованных в Черемховском районе мероприятий – 68.

Начальник отдела экономического

прогнозирования и планирования Е.А. Варенчук