|  |
| --- |
| \\192.168.27.193\1\орготдел\Веретнова И.П\Форма\Черемховский р-н - герб 1.gif |
| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ |
| **Черемховское районное муниципальное образование**  **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  ПРОЕКТ |

|  |  |
| --- | --- |
| **18.04.2022** | **№ 216-п** |
| Черемхово | |

|  |
| --- |
| **О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования** |

В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки и внешнего облика населенных пунктов района, руководствуясь Федеральным законом от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области», статьями 24, 50 Устава Черемховского районного муниципального образования, администрация Черемховского районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ**:**

1. Провести с 20 апреля по 20 мая 2022 года месячник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования.
2. Провести 23 апреля 2022 года единый общерайонный субботник по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов.
3. Провести 20 мая 2022 года массовый экологический субботник по очистке берегов водных объектов от мусора в рамках Всероссийской акции «Вода России» федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».
4. Утвердить состав штаба по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования (Приложение 1).

4.1. Штабу по проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования:

- еженедельно проводить заседания штаба в период проведения месячника;

- проводить регулярные осмотры состояния территорий предприятий, организаций;

- в срок до 3 июня 2022 года подвести итоги месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования.

4. Утвердить план мероприятий, проводимых в течение месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования(Приложение 2).

5. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Черемховского районного муниципального образования:

- выполнить работы по санитарной очистке прилегающих территорий, восстановлению и улучшению внешнего вида разрушенных элементов благоустройства и озеленения на прилегающей территории;

- не допускать во время проведения работ по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования сжигания мусора, нарушений Порядка и условий благоустройства.

6. Консультанту-ответственному секретарю административной комиссии администрации (Севостьяновой А.С.) усилить контроль за работой административных комиссий, действующих на территории Черемховского районного муниципального образования.

7. Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском районе (Федощевой М.Н.) проводить регулярное обследование состояния территорий предприятий, организаций с составлением предписаний и осуществлением контроля за их исполнением.

8. Рекомендовать главам поселений Черемховского районного муниципального образования в рамках проведения месячника:

- в срок до 20 апреля 2022 года разработать план мероприятий по санитарной очистке и благоустройству населенных пунктов поселений Черемховского районного муниципального образования;

- предусмотреть планом мероприятий выполнение работ по уборке кладбищ до 3 мая 2022 года, дня поминовения усопших (родительского дня – «Радоницы»);

- провести широкую разъяснительную и организационную работу по привлечению населения, с привлечением комитетов территориально - общественных самоуправлений к проведению мероприятий месячника;

- организовать и провести субботники по санитарной очистке и благоустройству территорий поселений района в период с 20 апреля по 20 мая 2022 года, в соответствии с погодными условиями;

- привести в надлежащее состояние памятники и мемориальные комплексы, расположенные на территориях поселений;

- организовать работу по санитарной обрезке деревьев и кустарников, высадке зеленых насаждений;

- организовать работу по ремонту и покраске малых архитектурных форм во дворах, на спортивных и детских площадках;

- организовать уборку стихийных свалок;

- выставить урны в местах остановок общественного транспорта и местах общего пользования;

- установить аншлаги, запрещающие свалку мусора, в том числе в водоохранных зонах;

- не допускать сжигания мусора на территориях населенных пунктов муниципальных образований Черемховского района;

- заключить отдельный договор гражданско-правового характера на сбор, транспортирование и размещение отходов, образующихся в результате проведения месячников с региональным оператором (зоны Юг) ООО «РТ-НЭО Иркутск»;

- совместно с административными комиссиями, участковыми уполномоченными полиции активизировать работу по привлечению к административной ответственности лиц, загрязняющих придомовую территорию, в соответствии с Законом Иркутской области от 30 декабря 2014 года № 173-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской области»;

- еженедельно в течение месячника представлять информацию о проделанной работе в управление жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспорта связи и экологии администрации Черемховского районного муниципального образования.

9. Рекомендовать главному врачу Областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1» (Л.В. Манзула):

- провести санитарную очистку территорий учреждений здравоохранения и прилегающих к ним территорий;

- привести в порядок элементы благоустройства и малые архитектурные формы, обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленных территориях.

10. Начальнику отдела образования администрации Черемховского районного муниципального образования (Г.С. Александровой) организовать активное участие школьников в проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий поселений Черемховского района.

11. Организационному отделу администрации Черемховского районного муниципального образования (Ю.А. Коломеец) опубликовать настоящее постановление в газете «Мое село, край Черемховский» и разместить на официальном сайте Черемховского районного муниципального образования в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра по вопросам жизнеобеспечения Д.В. Горина.

Мэр района С.В. Марач

Приложение 1

Утвержден постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 18.04.2022 № 216-п

Состав штаба

по подготовке и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования

Председатель штаба:

|  |  |
| --- | --- |
| Горин Д.В. | - заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения |

Члены штаба:

|  |  |
| --- | --- |
| Манзула Е.А. | - и.о. заместителя мэра по социальным вопросам; |
| Севостьянова А.С. | - консультант-ответственный секретарь административной комиссии администрации Черемховского районного муниципального образования; |
| Обтовка М.В. | - начальник Управления жилищно- коммунального хозяйства, строительства, транспорта, связи и экологии администрации (далее – УЖКХ АЧРМО); |
| Александрова Г.С. | - начальник отдела образования АЧРМО; |
| Сазонова Н.М. | - начальник отдела архитектуры, строительства и дорожного хозяйства УЖКХ АЧРМО; |
| Белобородова А.В. | - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом; |
| Куликова И.В. | - начальник отдела сельского хозяйства; |
| Цицинкова Е.А. | - начальник отдела экономического прогнозирования и планирования; |
| Федощева М.Н. | - начальник территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области в Черемховском районе (по согласованию); |
| Высотина Е.С. | - секретарь комиссии, главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства УЖКХ АЧРМО |
|  |  |

Приложение 2

Утвержден постановлением администрации Черемховского районного муниципального образования от 18/.04.2022 № 216-п

План

мероприятий, проводимых в течение месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов Черемховского районного муниципального образования

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Исполнители | Ответственные |
| 1 | Провести санитарную очистку территорий дошкольных, начальных и средних общеобразовательных учреждений и прилегающих к ним территорий. Привести в надлежащий порядок элементы благоустройства и малые архитектурные формы, надворные постройки и площадки. Обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленной территории. | Руководители дошкольных, начальных и средних общеобразовательных учреждений | Отдел образования  Руководители образовательных учреждений |
| 2 | Провести санитарную очистку территорий пользования магазинов, рынков, предприятий питания и бытового обслуживания населения и прилегающих к ним территорий. Привести в порядок внешний вид отдельно стоящих торговых сооружений. Установить урны у входов торговых зданий, сооружений. Восстановить разрушенные или установить вновь элементы благоустройства. Обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленной территории. | Руководители предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания, рынков.  Индивидуальные предприниматели | Сектор торговли и бытовых услуг отдела экономического прогнозирования и планирования  Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3 | Провести санитарную очистку придомовых территорий многоквартирных жилых домов, территорий прилегающих к базам предприятий жилищно-коммунального хозяйства. Привести в порядок элементы благоустройства и малые архитектурные формы и детские площадки. Обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленной территории. | Руководители предприятий жилищно-коммунального хозяйства района | Главы поселений |
| 4 | Провести санитарную очистку территорий пользования учреждений культуры и прилегающих к ним территорий. Привести в порядок элементы благоустройства и малые архитектурные формы, надворные постройки и площадки. Обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленной территории. | Руководители учреждений культуры | Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию |
| 5 | Провести санитарную очистку территорий пользования учреждений здравоохранения и прилегающих к ним территорий. Привести в порядок элементы благоустройства и малые архитектурные формы, надворные постройки и площадки. Обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленной территории. | Руководители лечебно- профилактических учреждений | ОГБУЗ «Черемховская городская больница № 1»  Руководители лечебно- профилактических учреждений |
| 6 | Провести санитарную очистку территорий спортивных комплексов: стадионов, кортов, клубов, спортивных площадок и прилегающих к ним территорий. Привести в порядок элементы благоустройства и малые архитектурные формы, надворные постройки и площадки. Обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленной территории. Привлечь учащихся, молодежь к участию в месячнике по благоустройству к оказанию помощи ветеранам Великой отечественной войны и труда, инвалидам. | Руководители спортивных учреждений всех организационно -правовых форм | Отдел молодежной политики и спорта |
| 7 | 23 апреля 2022 года организовать и провести субботник в рамках Всероссийского экологического субботника 2022 года.  Конкурс «Я с книгой открываю мир природы», день экологический знаний, конкурс рисунков «Мир заповедной природы» | Руководители дошкольных, начальных и средних общеобразовательных учреждений  Руководители учреждений культуры | Отдел образования  Руководители образовательных учреждений  Отдел по культуре и библиотечному обслуживанию  Отдел молодежной политики и спорта |
| 8 | Провести санитарную очистку территорий кладбищ и прилегающих к ним территорий. Выполнить работы по ликвидации стихийных свалок. Привести в надлежащее санитарное состояние памятники и мемориальные комплексы, восстановить освещение на автобусных остановках.  Организовать санитарные зоны охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения. | Администрации муниципальных образований Черемховского района | Главы поселений |
| 9 | Провести санитарную очистку территорий пользования сельскохозяйственных предприятий и прилегающих к ним территорий. Привести в порядок элементы благоустройства и малые архитектурные формы, надворные постройки и площадки. Обеспечить надлежащее содержание элементов озеленения на закрепленной территории.  Организовать санитарные зоны охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, ужесточить контроль за исключением последствий попадания в почву ядохимикатов (пестицидов) и их накопление в сельскохозяйственных продуктах. | Руководители сельскохозяйственных предприятий | Отдел сельского хозяйства |
| 10 | 20 мая 2022 года массовый экологический субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России». Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов от мусора «Вода России» в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». | Руководители учреждений культуры  Руководители лечебно- профилактических учреждений  Руководители спортивных учреждений всех организационно - правовых форм Руководители дошкольных, начальных и средних общеобразовательных учреждений  Администрации муниципальных образований Черемховского района  Руководители сельскохозяйственных предприятий | Консультант-ответственный секретарь административной комиссии администрации |