

Приложение № 1                                                                                                                                                                   к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район» 

(наименование целевой программы района)

за 2024 год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№

п/п
	Наименование

подпрограммы,

основного

мероприятия

	Наименование

соисполнителя,

участника

программы,

участника

мероприятия

программы
	Плановый

срок

исполнения
	Источник

финанси-рования
	Объем

финансирования,

предусмотренный

программой,

тыс. руб.
	Расходы

за отчетный

период,

тыс. руб.
	Наименование

показа-

теля

объема

мероприятия,

единица

измерения
	Плановое

значение

показателя

объема

мероприя-тия
	Факти-ческое

значение

показателя

объема

мероприя-тия
	Обоснование

причин

отклонения

	1.
	Мероприятия  по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район»
	
	2024
	МБ
	  545,5
	169,4
	
	
	
	

	1.1
	Приобретение, ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета и средств  измерений
	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»
	2024
	МБ

	494,7

	120,0
	Количество  ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения, ед.
	11
	10
	Запланировано, но не проведено мероприятие   в МДОУ «Малыш»

	1.2
	Замена приборов освещения
	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

	2024
	МБ

	49,5
	    48,1
	Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  на  0,1 % по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год), %
	0,1
	6,1
	В результате замены оборудования фактическое снижение потребления электрической энергии составило 6,1 %  вместо планируемых 0,1 %

	1.3
	Приобретение и установка электротехнического оборудования
	Муниципальные учреждения Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»

	2024
	МБ
	1,3
	1,3
	Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  на  0,1 % по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год), %
	0,1
	6,1
	В результате замены оборудования фактическое снижение потребления электрической энергии составило 6,1 %  вместо планируемых 0,1 %


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации Усть-Илимского муниципального округа
___________         ___________________          _____________________         _____________
Подпись                       Должность                                              Ф.И.О.                                                 Дата

















Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район» "

(наименование целевой программы района)

за 2024  год (весь период реализации 2019-2026 годы)

	№

п/п
	Наименование целевого

показателя
	Ед.

изм.
	Плановое

значение
	Фактическое

значение
	Отклонение

фактического

значения от

планового
	Обоснование

причин

отклонения

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	

	1
	Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения
	1 ремонт
	11
	10
	-1
	-9,1 %
	Запланировано, но не проведено мероприятие   в МДОУ «Малыш»

	2
	Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год) - 0,1 % в год.
	%
	
	
	
	
	

	
	тепловая  энергия
	%
	-0,1
	-5,6
	-5,5
	 5 500  %
	

	
	холодное водоснабжение
	%
	-0,1
	9,1
	9,2
	-9 200%
	Перерасход холодной воды  выявлен в следующих учреждениях:

- МДОУ «Малыш» – в результате  подтвержденного порыва  произошла утечка на сетях водоснабжения детского сада   в размере  849 куб.м.,

-МУ РСОЦ «Молодежный» - произошел рост объема предоставленных услуг по отношению к предыдущему периоду, в том числе заливка катка
-МОУ «Железнодорожная СОШ №2» -спортивные раздевалки были реконструированы и в них были смонтированы душевые кабины, активная эксплуатация которых началась в 2024 году, что повлекло увеличение расхода воды

	
	горячее водоснабжение
	%
	-0,1
	-17,3
	-17,2
	17 200%
	

	
	электрическая  энергия
	%
	-0,1
	-6,1
	-6,0
	6  000 %
	


Приложение № 3

к Порядку принятия решений о   разработке муниципальных программ муниципального образования «Усть-Илимский район» и их формирования и реализации

ОТЧЕТ О  ФИНАНСИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования «Усть-Илимский район» (наименование целевой программы района)

за 2024 год   (весь период реализации 2019-2026 годы)
	Период реализации

программы
	Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Расходы за отчетный период,

тыс. руб. (с одним знаком после запятой)
	Обоснование

причин отклонения

	
	Финансовые

средства, всего
	в том числе
	Финансовые

средства, всего
	в том числе
	

	
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные

средства
	
	ФБ*
	ОБ*
	МБ*
	внебюджетные

средства
	

	Мероприятия  по повышению энергетической эффективности на территории муниципального «Усть-Илимский район»

	Всего за весь период
	20948,5
	
	
	20948,5
	
	20 400,0
	
	
	20 400,0
	
	-



	первый год реализации
	528,8
	
	
	528,8
	
	482,1
	
	
	482,1
	
	

	второй  год реализации
	339,5
	
	
	339,5
	
	339,5
	
	
	339,5
	
	

	третий   год реализации
	597,6
	
	
	597,6
	
	491,4
	
	
	491,4
	
	

	четвертый год реализации
	590,4
	
	
	590,4
	
	574,1
	
	
	574,1
	
	

	пятый   год реализации
	18 346,7
	
	
	18 346,7
	
	18 343,5
	
	
	18 343,5
	
	

	шестой    год реализации
	545,5
	
	
	545,5
	
	169,4
	
	
	169,4
	
	

	последний год реализации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Согласовано с Комитетом по экономике и финансам Администрации Усть-Илимского муниципального округа
___________        ______________          _____________________         _____________
Подпись                       Должность                              Ф.И.О.                                                 Дата
* Принятые сокращения: ФБ - средства федерального бюджета, ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета.
Форма 1. Оценка целевых показателей муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального образования  «Усть-Илимский район» 
(наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»)

За  2023   год   (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Наименование целевого

показателя
	ЕИ
	Значение целевого

показателя
	Отклоне-ние,

%
	Оценка

(баллы)

	
	
	план
	факт
	
	

	1. Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения
	1 ремонт
	11
	10
	90,9
	-1

	2. Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год) - 0,1 % в год.
	%
	
	
	
	

	тепловая  энергия
	%
	-0,1
	-5,6
	 5 500  %
	+4

	холодное водоснабжение
	%
	-0,1
	9,1
	-9 200%
	-2

	горячее водоснабжение
	%
	-0,1
	-17,3
	17 200%
	+4

	электрическая  энергия
	%
	-0,1
	-6,1
	6  000 %
	+4

	ИТОГОВАЯ  сводная оценка  по  муниципальной программе
	
	
	
	
	9


 Форма 2. Оценка эффективности муниципальной программы.

«Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муниципального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2026  годы"

наименование целевой программы муниципального образования «Усть-Илимский район»
За  2024   год   (весь период реализации 2019-2026 годы)

	Вывод об эффективности программы
	Итоговая

сводная оценка

(баллов)
	Предложения

по дальнейшей

реализации

программы

	эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом
	9
	

	ИТОГО по муниципальной программе             
	9
	


Исполнитель:                                                                                         Е.В.Брюханова

Главный  специалист отдела

по инфраструктуре и управлению

ресурсами

                                            Пояснительная  записка


1. Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

В ходе реализации в 2024 году  мероприятий  муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-пального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2026 годы  допущены    следующие отклонения от запланированных целевых показателей :

1.1.  По показателю «Проведение необходимого количества ремонтов, замены и технического обслуживания приборов учета и средств метрологического измерения» процент выполнения составил  90,9  %.


Причина - запланировано 11 ремонтов, выполнено 10 ремонтов, а именно, запланированы, но не проведены  мероприятия в  МДОУ "Малыш"

1.2.  По показателю « Ежегодное  снижение   потребления  коммунальных  ресурсов  по отношению к объёмам потребления  коммунальных ресурсов за предыдущий  период (календарный год) - 0,1 % в год» не выполнен  процент снижения  потребления холодной воды. Причины: 
Перерасход холодной воды  выявлен в следующих учреждениях:


- МДОУ «Малыш» – в результате  подтвержденного порыва  произошла утечка на сетях водоснабжения детского сада   в размере  849 куб.м.;

-МУ РСОЦ «Молодежный» - произошел рост объема предоставленных услуг по отношению к предыдущему периоду, в том числе заливка катка;


-МОУ «Железнодорожная СОШ №2» - спортивные раздевалки были реконструированы и в них были смонтированы душевые кабины, активная эксплуатация которых началась в 2024 году, что повлекло увеличение расхода воды.
              2. Оценка целевых показателей муниципальной программы


В ходе реализации в 2024 году  мероприятий  муниципальной программы «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на территории муници-пального  образования «Усть-Илимский район» на 2019-2026 годы запланированные целевые показатели достигнуты не в полном объеме.
Исполнитель:                                                                                                      Е.В.Брюханова

Главный специалист отдела

по инфраструктуре и управлению ресурсами
